I   ZADANIA  ZAKOŃCZONE

1.  Przebudowa drogi gminnej w Lęgniszewie.

Przebudowano odcinek drogi o długości 468m, szerokości 3 m. Ułożono dywanik z masy bitumicznej o grubości 8 cm.

Całkowity koszt wynosi 183.251,32 zł..

2.  Przebudowa ulicy Pałuckiej w Gołańczy.

W ramach inwestycji przebudowano ulicę Pałucką na odcinku 516 m i szerokości 6 m. Całkowity koszt przebudowy to kwota 425.405,48 zł.

3.  Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Potulin.

W bieżącym roku zakończono przebudowę drugiego odcinka drogi (750 m.b.) Tomczyce-Potulin polegającą na ułożeniu drugiej warstwy powierzchniowego utrwalenia. Wydatki w 2009r. wyniosły 25.152,23 zł.

Całkowity koszt budowy drogi to 318.759,84 zł.

4.  Przebudowa drogi gminnej Oleszno-Bogdanowo.

Przebudowano odcinek drogi o długości 1150 m i szerokości 4 m.

Całkowity koszt budowy drogi to 388.163,25 zł Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosło 120.000 zł.

5.  Przebudowa drogi gminnej Panigródz-Rozpętek - I etap.

Przebudowano odcinek drogi o długości 300 m i szerokości 4 m.

Całkowity koszt budowy drogi to 132.350,66 zł.

6.  Przebudowa drogi  we wsi Kujawki.

Przebudowano odcinek drogi o długości 250 m.b.

Całkowity koszt budowy drogi to 79.742,32 zł.

7.  Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców Gołańczy, w tym poprzez budowę chodników w centrum miejscowości.

Wybudowano nowe chodniki przy ulicach: Jeziornej, Poprzecznej, Kościelnej, dr. P. Kowalika (odcinek przy urzędzie) oraz parking, a także podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku UMiG - całkowita wartość inwestycji wyniosła 441.053,20 zł. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowana wysokość dofinansowania to 75 % kosztów kwalifikowanych.

8.  Przebudowa chodnika przy ulicy Pałuckiej.

Przebudowano chodnik o długości 504 m, szerokości 1,50 m, wraz z wjazdami.  Całkowity koszt budowy drogi to 84.498,75 zł

9.  Przebudowa chodnika w Przedszkolu Publicznym w Gołańczy.

Przebudowano chodnik o długości około 80 m.b. Wartość inwestycji to 10.000 zł.

10. Remont chodnika w Laskownicy Małej.

Wyremontowano chodnik na odcinku 250 m.b. Wartość to 27.265,73 zł. Całość prac wykonali mieszkańcy wsi.

11. Remont chodnika w Potulinie.

Wyremontowano chodnik na odcinku 250 m.b. Wartość to 19.302,19 zł. Całość prac wykonali mieszkańcy wsi.

12. Remont chodnika w Olesznie.

Wyremontowano chodnik na odcinku 130 m.b. Wartość to 12.206,67 zł.

Całość prac wykonali mieszkańcy wsi.

13. Remont chodnika na ulicy Sportowej od kościoła w kierunku stadionu.

Odcinek 380 m.b., łączna kwota wydatków to 46 514, 81 zł.

14. Remont chodnika (390 m2) i placu przy amfiteatrze (360 m2)

Wydatki wykonane do 30.11.2009 r. to 58.380 zł.

15. Zakup drzwi wejściowych do UMiG Gołańcz.

Zamontowano automatyczne drzwi wejściowe o szer. 120 cm przy podjeździe przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Poniesione nakłady to 19.000 zł.

16. Budowa boiska w Gołańczy w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

Inwestycja polegała na budowie kompleksu boisk sportowych przy ulicy Sportowej w Gołańczy wraz z zapleczem socjalnym. Koszt inwestycji to 1.036.178,62 zł. Inwestycja sfinansowana została przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 333.000 zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w Warszawie zwróci miastu i gminie 333.000 zł. Pozostałą kwotę sfinansowano ze środków własnych gminy. Średnio korzysta z kompleksu 255 osób tygodniowo.

17. Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne ma terenie Miasta i Gminy Gołańcz.

W ramach inwestycji zmodernizowano oświetlenie przy ulicach: Rynek, Cisowa, Sportowa, Walki Młodych (park) Wartość robót to 73.009,73 zł.

18. Rozbudowa istniejącej linii napowietrznej ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Gołańcz.

Zmodernizowano oświetlenie przy ulicach: Polna, Hutten-Czapskich, ppłk. W. Kowalskiego, Osada, Walki Młodych. Wartość robót to 51.183,12 zł.

19. Poprawa jakości i efektywności oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Gołańcz.

Wydatki na poprawę jakości i efektywności oświetlenia na terenie miasta i gminy Gołańcz poniesione w 2009 r. to 124.714,58 zł. Inwestycja została zrealizowana w latach poprzednich - płatna do 2011 roku.

20. Zakup i montaż kontenera zlewczego na przepompowni ścieków w Gołańczy.

Zakupiono nowy kontener zlewczy na ścieki dowożone, który zamontowano na przepompowni w Gołańczy. W celu zabezpieczenia terenu zamontowano monitoring (4 kamery). Całkowity koszt zadania to 69.985,30 zł.

21. Remont schodów wejściowych do UMiG Gołańcz - 10.064,30 zł.

Wykonano remont schodów wejściowych do budynku UMiG. Wyrównano stopnie, położono płytki.

22. Zakup nieruchomości zabudowanej starym zamkiem kasztelańskim.

W 2008 r. gmina stała się właścicielem zabytkowego zamku przy jeziorze Smolary.

W 2008 r. zapłacono 80.000, 00 zł, a w 2009 r. 50.000 zł.

23. Modernizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Smogulcu.

Modernizacja polegała na wykonaniu następujących robót: renowacja istniejącego skrzydła pałacu polegająca na wymianie pokrycia dachowego, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie elewacji, renowacja stawu wraz z zabytkowym przepustem, montaż placu zabaw, renowacja zabytkowej fontanny, remont istniejącego amfiteatru, montaż nowych bram wjazdowych, budowa placu przed pałacem z kostki granitowej, budowa boiska do piłki siatkowej, budowa mostków widokowych, renowacja ogrodzenia, budowa placu z kostki brukowej przy amfiteatrze, montaż ławek i latarni stylowych. Wydatki do 30.11.2009 r. to 866.026,95 zł. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Planowana wysokość dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych.

24. Remont klatki schodowej i holu w budynku UMiG Gołańcz. Całkowita wartość 43 139,35 zł.

25. Przebudowa ulicy Osada w Gołańczy - I etap.

Inwestycja polegała m.in. na: ułożeniu nowego odcinka sieci kanalizacji burzowej, budowie chodnika z kostki typu „pol-bruk” oraz drogi dojazdowej do pałacu. Całkowity koszt zadania w 2009 r. to 253.242,50 zł.

II   ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI

1.  Przebudowa drogi we wsi Czesławice.

Zaplanowano sporządzenie map i przygotowanie dokumentacji technicznej. Koszt to 5.815,65 zł.

2.  Budowa kanalizacji sanitarnej Buszewo-Czesławice.

W celu realizacji inwestycji sporządzono dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. W bieżącym roku wystąpiono o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010-2011. Poniesione koszty w 2009 roku to 3.550 zł.

3.  Przebudowa drogi we wsi Morakowo.

Sporządzono mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację techniczną. Całkowity koszt zadania poniesiony w 2009r. 4.852,87 zł

4.  Przebudowa dróg gminnych w Rybowie.

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie przebudowy dróg.

Całkowity koszt zadania poniesiony w 2009r. 25.034,82 zł

5.  Budowa ciągów komunikacyjnych na osiedlu Karola Libelta w Gołańczy.

Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągów pieszo-komunikacyjnych oraz kanalizacji burzowej. Dokonano uzgodnień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opracowano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji burzowej od stronny ulicy Sportowej.

Całkowity koszt zadania poniesiony w 2009r. 91.500,00 zł

III   BUDOWA CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH

PRZY UDZIALE ŚRODKÓW GMINY

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Grabowo.

Przebudowano chodnik na odcinku 335 m.b. i szerokości 2 m. Koszt z budżetu gminy Gołańcz to 13.275,89 zł. Koszt z budżetu Powiatu Wągrowieckiego to 25.263,76 zł. Chodnik został wybudowany przy dużym zaangażowaniu mieszkańców Grabowa.

2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czeszewo.

Przebudowano chodnik o długości 27 m.b. i szerokości 2 m wraz z zatoką autobusową o powierzchni 149 m2. Koszt z budżetu gminy Gołańcz to 2.082 zł. Koszt z budżetu Powiatu Wągrowieckiego to 6.814,92 zł. Chodnik został wybudowany przy dużym zaangażowaniu mieszkańców Czeszewa.

3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Rybowo.

Przebudowano chodnik na odcinku 465 m.b. i szerokości 2 m.

Koszt z budżetu gminy Gołańcz to 14.525,50 zł. Koszt z budżetu Powiatu Wągrowieckiego to 37.512,56 zł. Chodnik został wybudowany przy dużym zaangażowaniu mieszkańców Rybowa.

4. Budowa chodnika przy ulicy Walki Młodych w Gołańczy.

Przebudowano chodnik przy drodze powiatowej nr 1600 P na odcinku 67 m.b.

Koszt z budżetu gminy Gołańcz to 9.000 zł. Koszt z budżetu Powiatu Wągrowieckiego to 9.226,18 zł.

IV   ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW

Zakupiono elementy wyposażenia placów zabaw:

- Gołańcz, ul. Walki Młodych 	  5.999,98 zł,

- Bogdanowo			  8.110,00 zł,

- Lęgniszewo			10.000,00 zł

- Morakowo				10.000,00 zł

- Chawłodno			10.000,00 zł

- Krzyżanki				  9.200,00 zł,

- Oleszno				  9.200,00 zł.