Załącznik nr 5

do sprawozdania z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Gołańcz za 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013 | Wykonanie | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 74 707,00 | 72 706,77 | 97,32 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 74 707,00 | 72 706,77 | 97,32 |
|  |  |  | Utworzenie centrum integracyjno-kulturalnego we wsi Potulin W ramach zadania utworzono miejsce służące wszystkim mieszkańcom, w którym będą odbywać się spotkania kulturalne, sportowe, koncerty, przedstawienia. Zakres rzeczowy operacji to wybudowanie małego amfiteatru, zakup 3 szt. altanek z ławkami i stolikami, obsadzenie terenu drzewami i krzewami. Projekt wyłoniony w konkursie- „Pięknieje Wielkopolska wieś” ( konkurs organizowany przez samorząd województwa wielkopolskiego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi) Pozwolenie na użytkowanie przez PINB z 10.10.2013 roku. Wydatki w 2013 r. Wykonawca – 49 056,79 zł, kierownik budowy – 2 999,97 zł, inwentaryzacja powykonawcza – 650,01 zł. | 52 707,00 | 52 706,77 | 100 |
|  |  |  | Utworzenie centrum integracyjno-kulturalnego we wsi Potulin II etap. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej wokół amfiteatru. Termin realizacji listopad 2013r. Wykonawca ZGKIM – 20 000,00 zł | 22 000,00 | 20 000,00 | 90,91 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 2 392 940,09 | 2 390 304,17 | 99,89 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 275.000,00 | 275.000,00 | 100 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1562P na odc. Gołańcz – Chawłodno. Zadanie polegało na współwinanoswaniu budowy ścieżki ze Starostwem Powiatowym – dotację przekazano we IX/2013 | 200.000,00 | 200 000,00 | 100 |
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1602P w m. Laskownica Mała. Zadanie polegało na współwinanoswaniu drogi ze Starostwem Powiatowym. Dotację przekazano we XII/2013 | 75.000,00 | 75 000,00 | 100 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 117 940,09 | 2 115 304,17 | 99,88 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Gołańczy Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę parkingu. Pozwolenie na budowę uzyskano we wrześniu 2013 rok. | 18 450,00 | 18 450,00 | 100 |
|  |  |  | Chodnik przy zamku Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji techniczne. Dokumentację wykonano w lipcu 2013 roku. | 18 978,00 | 18 978,00 | 100 |
|  |  |  | Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K.Libelta IV etap Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 roku polegająca na budowie kanalizacji deszczowej o dł. 110 m oraz ciągu utwardzonego z kostki brukowej o pow. 584 m2. Protokół odbioru 01.08.2013r. Wykonawca 173 801,71zł, Inspektor Kan. deszczowej 6083,00 zł, Inspektor dróg 5298,84 zł | 185 184,09 | 185 183,55 | 100 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Laskownica Wielka Zadanie polegało na utwardzeniu drogi z masy bitumicznej o dł. 725 mb. Protokół odbioru 01.07.2013r. Wykonawca 296 692,91zł, Inspektor 10 384,25 zł | 307 078,00 | 307 077,16 | 100 |
|  |  |  | Przebudowa drogi we wsi Czesławice Zadanie polegało na utwardzeniu drogi z masy bitumicznej o dł. 205 mb. Protokół odbioru 12.06.2013r. Wykonawca 96 444,78 zł, Inspektor 3 375,56 zł | 100 000,00 | 99 820,34 | 99,82 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Augusta Wilkońskiego w miejscowości Gołańcz. Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego poprzez wzmocnienie nawierzchni asfaltowej, poprawa odprowadzenia wód deszczowych oraz wykonania przejść dla pieszych Protokół odbioru 20.08.2013r. Wykonawca 128 245,90 zł, Inspektor 4 488,60 zł | 132 735,00 | 132 734,50 | 100 |
|  |  |  | Przebudowa drogi we wsi Kujawki Zakres wykonanych robót obejmował: korytowanie na poszerzeniach, podbudowa (dwie warstwy na poszerzeniach), 2 warstwy betonu asfaltowego o grubości 3 cm każda i długości 350 mb. Protokół odbioru 12.06.2013r. Wykonawca 124 486,69 zł, Inspektor 4357,03 zł | 128 844,00 | 128 843,72 | 100 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy dr. Kowalika w miejscowości Gołańcz. Celem zadania było poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego poprzez wzmocnienie nawierzchni asfaltowej oraz poprawę odprowadzenia wód deszczowych. Protokół odbioru 29.05.2013r. Wykonawca 75 479,95 zł, Inspektor 2641,79 zł | 78 122,00 | 78 121,74 | 100 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Jeziornej w miejscowości Gołańcz. Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego poprzez wzmocnienie nawierzchni asfaltowej oraz poprawę odprowadzenia wód deszczowych. Protokół odbioru 05.06.2013r. Wykonawca 54 228,24 zł, Inspektor 1897,99 zł | 56 127,00 | 56 126,23 | 100 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Gołańcz. Celem zadania poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego poprzez wzmocnienie nawierzchni asfaltowej oraz poprawę odprowadzenia wód deszczowych. Protokół odbioru 29.05.2013r. Wykonawca 82 951,66 zł, Inspektor 2903,30 zł | 85 855,00 | 85 854,96 | 100 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Panigrodzu w kierunku Rozpętka. Wykonano przebudowę drogi z dwóch warstw masy bitumicznej o dł. 600 mb i szer. 4,0 m wraz z poboczami. Protokół odbioru 06.09.2013r. Wykonawca 223 123,48 zł, Inspektor 7809,32 zł | 230 933,00 | 230 932,80 | 100 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w Laskownicy Małej Wykonano jedną warstwę z masy bitumicznej gr. 4 cm o dł. 261 mb oraz dwie warstwy z masy bitumicznej o gr. 7 cm. Protokół odbioru 20.08.2013r. Wykonawca 136 380,65 zł, Projektant 3075,00 zł Inspektor 4773,32 zł | 144 229,00 | 144 228,97 | 100 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Poprzecznej w Gołańczy Wykonano nawierzchnię z masy asfaltowej o śr, gr, 7 cm Protokół odbioru 18.11.2013r. Wykonawca 285 474,66 zł, Inspektor 9991,61 zł | 296 000,00 | 295 466,27 | 99,82 |
|  |  |  | Przebudowa drogi „Nowy Panigródz” – prace dokumentacyjne. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej. Wydatki XII 2013 roku. | 8 500,00 | 8 081,00 | 95,07 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerlin. Przebudowa drogi z masy bitumicznej. Zadanie rozpoczęto i przerwano. Zadanie z uwagi na warunki atmosferyczne i anomalia pogodowe typu huragan Ksawery przełożone na 2014 rok. Wydatki niewygasające. | 247 073,00 | 247 073,00 | 100 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Oleszno - Rozpętek – odcinek ok. 1 KM prace dokumentacyjne. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej. Wydatki XI/XII 2013 roku. | 8 500,00 | 8 047,00 | 94,67 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Oleszno - Czerlin – dwa etapy ok. 1,5 KM - prace dokumentacyjne. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej. Wydatki XI/XII 2013 roku. | 9 200,00 | 8 634,00 | 93,85 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Panigródz - Rozpetek – kontynuacja od torów do granicy gminy - prace dokumentacyjne. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej. Wydatki X, XII/2013 | 7 900,00 | 7 419,00 | 93,91 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gruntowej ma działce ewidencyjnej nr 146 obr. ew. Smogulec – udział w koszcie jej przebudowy. Zadanie polegało na utwardzeniu drogi z kamienia. Protokół odbioru 12.11.2013vr. Wykonawca 52 398,00 zł, Inspektor 1833,93 zł | 54 232,00 | 54 231,93 | 100 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 151 507,00 | 150 551,49 | 99,37 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 151 507,00 | 150 551,49 | 99,37 |
|  |  |  | Odpłatne nabycie działek nr 964/15, 964/21 z przeznaczeniem na drogi gminne zapewniające dojazd do poszczególnych nieruchomości. Działki zakupiono w czerwcu 2013r. | 21 801,00 | 21 800,26 | 100 |
|  |  |  | Wykup działek 766, 767 przy zamku kasztelańskim. Działki przeznaczone pod budowę chodnika ciągu pieszo – jezdnego. Działki zakupiono w kwietniu 2013 r. | 38 902,00 | 38 901,46 | 100 |
|  |  |  | Zakup działki przy remizie w Gołańczy. Działkę zakupiono w 11.2013r. | 61 000,00 | 60 046,39 | 98,43 |
|  |  |  | Zakup działki w Morakówku pod budowę świetlicy wiejskiej Działkę zakupiono w sierpniu 2013 r. | 29 804,00 | 29 803,38 | 100 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 6 150,00 | 6 150,00 | 100 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 6 150,00 | 6 150,00 | 100 |
|  |  |  | System gospodarki przestrzennej e-gmina. Program do publikacji danych na stronie internetowej. Program zakupiono w maju 2013 r. | 6 150,00 | 6 150,000 | 100 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 21 030,00 | 21 030,00 | 100 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 030,00 | 21 030,00 | 100 |
|  |  |  | Zakup kserokopiarki. Kopiarko – drukarko – skaner, formatu A3, prędkość wydruków 25 - 30/min, wyposażona w: dwustronny podajnik dokumentów RADF, dupleks, sieć, oryginalną podstawę, 2 x kaseta na papier, podajnik ręczny. Termin realizacji luty 2013 r. | 14 880,00 | 14 880,00 | 100 |
|  |  |  | Zakup oprogramowania specjalistycznego. Gospodarka odpadami – opłaty, moduł systemu PUMA do naliczania opłat związanych z gospodarką odpadami. Zakupiono program w styczniu 2013r. | 6 150,00 | 6 150,00 | 100 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 420 070,00 | 419 961,50 | 99,97 |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
|  |  |  | Dofinansowanie do zakupu urządzeń do mycia i suszenia masek do aparatów ochrony dróg oddechowych. Dotacja do Powiatowej Komendy Straży Pożarnej przekazana w sierpniu 2013 roku | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
|  | 75412 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 338 040,00 | 338 040,00 | 100 |
|  |  |  | Dotacja dla OSP Gołańcz na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4. Zakupiono samochód marki Man. Dotacja przekazana w X/2013 r. | 335 000,00 | 335 000,00 | 100 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu pompy pływającej dla OSP Oleszno. Zakupiono pompę w listopadzie 2013 roku. | 3 040,00 | 3 040,00 | 100 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 78 030,00 | 77 921,50 | 99,86 |
|  |  |  | Budowa minitoringu wizyjnego w mieście Gołańcz. Głównymi celami budowy monitoringu wizyjnego są: wzrost poczucia bezpieczeństwa, działania prewencyjne, przeciwdziałanie aktom wandalizmu, zmniejszenie przestępczości i gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń. System monitoringu wizyjnego będzie składał się z systemu kamer cyfrowych monitoringu rozmieszczonych w newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego miasta oraz elementów przesyłania drogą radiową cyfrowych danych wizyjnych do centrum rejestrującego znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz. Centrum rejestrujące będzie umożliwiało archiwizację w sposób ciągły wysokiej jakości obrazu z kamer oraz będzie umożliwiało podgląd na zaistniałe zdarzenia. Wykonawca 54 796,50 zł, Projektant + inspektor 11 225 zł Wydatki VIII/XI/XII 2013 r. | 66 030,00 | 66 021,50 | 99,99 |
|  |  |  | Budowa punktu dozoru wizyjnego przy ulicy K. Libelta w Gołańczy. Celem zadania jest wykonanie punktu dozoru wizyjnego składającego się z kamery wraz z urządzeniami do przesyłu obrazu zamontowanych na słupie wraz z przyłączem energetycznym przy ulicy K. Libelta w Gołańczy. Wykonawca 11 900,00 zł, . Wykonanie grudzień 2013 rok. | 12 000,00 | 11 900,00 | 99,17 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 130 241,00 | 130 131,17 | 99,92 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 130 241,00 | 130 131,17 | 99,92 |
|  |  |  | Modernizacja dachu w ZS Panigródz Zadanie polegało na modernizacji nieszczelnego pokrycia dachowego na budynku szkoły w Panigrodzu. Protokół odbioru 07.08.2013rok. Wykonawca 66 740,69 zł, inspektor 2 999,99 zł, dokumentacja 2999,99 zł | 72 741,00 | 72 740,67 | 100 |
|  |  |  | Montaż centralnego ogrzewania w obiekcie Zespołu Szkół w Smogulcu. Zadanie inwestycyjne dotyczyło wykonanie instalacji centralnego w budynku szkolnym. Termin wykonania 31.08.2013r. | 33 900,00 | 33 850,00 | 99,85 |
|  |  |  | Zakup pieca wraz z montażem. Z uwagi na awarię kotła, zakupiono nowy piec w grudniu 2013 r. | 17 000,00 | 16 960,00 | 99,76 |
|  |  |  | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do ZS Morakowo. Urządzenie do drukowania i kopiowania. Zakupu dokonano w IV/2013 r. | 6 600,00 | 6 580,50 | 99,99 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 6 239,00 | 6 238,56 | 99,99 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 6 239,00 | 6 238,56 | 99,99 |
|  |  |  | Zakup kserokopiarki. Kserokopiarkę zakupiono w grudniu 2013 r. | 6 239,00 | 6 238,56 | 99,99 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 000,00 | 132 663,76 | 94,76 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 32 000,00 | 24 663,77 | 77,07 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji deszczowej i wodociągowej na ul. ppłk. Kowalskiego Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Dokumentację wykonano w wrześniu 2013r. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
|  |  |  | Dotacja na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- Przyznano dotacje dla 3 gospodarstw mieszkaniowych w kwocie: 1313,17 zł, 2000,00 zł, 1350,00 zł | 12 000,00 | 4 663,77 | 38,86 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 000,00 | 7 999,99 | 100 |
|  |  |  | Zakup kosiarki Zakup kosiarki dla wsi Czerlin. Termin realizacji marzec 2013 r. | 8 000,00 | 7 999,99 | 100 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
|  |  |  | Dofinansowanie do budowy dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Gołańczy. Zadanie polegało na wybudowaniu windy w celu łamania barier dla niepełnosprawnych Pozwolenie na użytkowanie przez PINB 30.10.2013r. Wykonano dźwig o nośności 630 kg, dla 8 osób z napędem hydraulicznym. Dotację przekazano w sierpniu 2013r. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 79 784,91 | 56 570,49 | 70,90 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 79 784,91 |  |  |
|  |  |  | Drugi etap rozbudowy świetlicy Zadanie polegać będzie na robotach wykończeniowych przy rozbudowanym obiekcie. | 7 784,91 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Drugi etap rozbudowy świetlicy w Bogdanowie - zakończenie Zadanie polegało na wykonaniu robót zewnętrznych elewacyjnych. Wydatki IV/VI/VIII/XII 2013 r. | 7 000,00 | 5 093,49 | 72,76 |
|  |  |  | Przyłącze wodociągowe – świetlica Laskownica Mała Zadanie polegało na wykonaniu przyłącza wodociągowego do budynku. Dotacja przekazana we wrześniu 2013 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
|  |  |  | Centralne ogrzewanie – świetlica Laskownica Mała Zadanie polegało na wykonaniu centralnego ogrzewania w budynku świetlicy. Dotacja dla GOK w Gołańczy przekazana w grudniu 2013r. | 45 000,00 | 31 488,00 | 69,97 |
|  |  |  | Dotacja na zakup pieca z montażem w Smogulcu. Zadanie polegało na zakupu pieca dla świetlicy w wyniku awarii istniejącego. Dotacja dla GOK w Gołańczy przekazana w grudniu 2013 r. | 8 000,00 | 7 989,00 | 99,86 |
| 926 |  |  | Obiekty sportowe | 11 050,00 | 11 011,60 | 99,65 |
|  | 92601 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 050,00 | 11 011,60 | 99,65 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samobieżnej do cięcia trawy. Zakupiono kosiarkę samobieżną do cięcia trawy 30.11.2013r | 11 050,00 | 11 011,60 | 99,65 |
| Razem |  |  |  | 3 433 719,00 | 3 397 319,51 | 98,94 |

W  budżecie Miasta  i Gminy Gołańcz na 2013r. zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych. Ogółem wydatki majątkowe przy uchwalaniu budżetu wynosiły 1.115.770,00.  Dokonywano wielu zmian w ciągu roku, planowano zadania lub dokonywano w nich zmian, m.in. z uwagi  na chęć uzyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.

Na dzień 31.12.2013 r. plan wydatków majątkowych wynosił  3.433.719,00. Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu to

3.397 319,51.

Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu wynosi 98,94%.

Wszystkie wydatki majątkowe, w tym wydatki z WPF opisano w załączniku powyżej. Plan wydatków  majątkowych określono w 2 załącznikach, w tym w WPF MiG Gołańcz na lata 2013-2022.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ WIELOLETNICH

WPF uchwalono na lata 2013-2022.

Wchodziły w nią następujące zadania  wieloletnie:

- zadania majątkowe:

Stan na 01.01.2013r.

Rok 2013 –  40 000,00, rok 2014 – 400 000,00.

Stan na 31.12.2013r.

Rok 2013 –  37 428,00, rok 2014 – 1 320 498,00, rok 2015- 140 000,00.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od | do |  |  |  |  |  |
| 1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |  |  |  | 294 401,00 | 0,00 | 290 498,00 | 0,00 | 290 498,00 |
| 1.1 | Program PROW 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi. Dotacja dla GOk w Gołańczy na realizację zadania pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Buszewo" . (dz.921, rozdział 92109). - Uzupełnienie istniejącej bazy kulturalnej poprzez budowę nowej świetlicy | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2012 | 2014 | 294 401,00 | 0,00 | 290 498,00 | 0,00 | 290 498 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w maju 2013r. Realizatorem zadania jest Gołaniecki Ośrodek Kultury.

W 2012 r. została udzielona dotacja   na dokumentację. Budowa świetlicy w trakcie realizacji.

Ryzyko występujące w projekcie: niesprzyjające warunki atmosferyczne, rezygnacja wykonawcy, a co się z tym wiąże brak lub problemy z uzyskaniem dofinansowania na  realizację zadania przez instytucję kultury.

| 2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe |  |  |  | 1 207 428,00 | 37 428,00 | 1 030 000,00 | 140 000,00 | 1 170 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |  | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit zobowiązań |
|  |  |  | od | do |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH I CHODNIKÓW . Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Gołańczy ( dz.600, rozdział 60016). - Rozwój infrastruktury technicznej | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2013 | 2014 | 508 450,00 | 18 450,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2012r. w 2013r. wykonano dokumentacji techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę parkingu, a w roku 2014 nastąpi realizacja zadania.

Ryzyko występujące w projekcie: Brak dofinansowania ze źródeł unijnych.

| 1.3.2.2 | BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH I CHODNIKÓW. Chodnik przy zamku ( dz.600, rozdział 60016). - Rozwój infrastruktury technicznej. | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2013 | 2014 | 548 978,00 | 18 978,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w październiku 2012r.  W 2013r. wykonano dokumentację techniczną, w roku 2014 nastąpi realizacja zadania.

Ryzyka występujące w projekcie: Brak wyrażenia zgody na część robót przez WKOZ w Poznaniu.

| 1.3.2.3 | WSPARCIE IINSTYTUCJONALNO-KADROWE PROCESU ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA WRPO. „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec – Gołańcz- Miasto i Gmina Gołańcz” ( Dz. 700, rozdział 70005) - Stworzenie nowoczesnych węzłów komunikacyjnych wzdłuż trasy kolejowej Poznań-Bydgoszcz na odcinku Czerwonak- Gołańcz | Urząd Miasta i Gminy Gołańcz | 2014 | 2015 | 150 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 140 000,00 | 150 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zadanie wprowadzono do WPF MIG Gołańcz w listopadzie 2013r. Złożony został do Urzędu Marszałkowskiego z programu WRPO 2007 – 2018 o dofinansowanie na dokumentacje techniczną.

Ryzyko występujące w projekcie: Brak dofinansowania na wykonanie dokumentacji przez Urząd Marszałkowski.

| Zmiany w planie budżetu na 2013 r. w wydatkach dofinansowywanych z UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data Wejścia Numer. |
|  |  |  |  | 2013-01-01 (1) |  | 2013-08-19 (16) |  | 2013-12-30 (31) |  | Razem |
| Dział | Rozdział | Paragraf | FinPar | XXI/207/12 | Razem | OA 0050.54.2013 | Razem | XXXI/299/13 | Razem |  |
| 853 | 85395 1. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Gołańcz” | 291 | 7 |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  |  | Razem |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  |  | Razem |  |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  | Razem |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 921 | 92109 - „Poprawa jakości życia oraz aktywizacja społeczności lokalnej poprzez remont świetlic wiejskich w Panigrodzu, Czeszewie, Grabowie, Gręzinach i Rybowie” | 427 | 8 | 351 554,00 | 351 554,00 |  |  | -150 079,00 | -150 079,00 | 201 475,00 |
|  |  |  | 9 | 258 000,00 | 258 000,00 |  |  | -149 706,00 | -149 706,00 | 108 294,00 |
|  |  |  | Razem | 609 554,00 | 609 554,00 |  |  | -299 785,00 | -299 785,00 | 309 769,00 |
|  |  | 430 | 9 | 446,00 | 446,00 |  |  | -446,00 | -446,00 | 0,00 |
|  |  |  | Razem | 446,00 | 446,00 |  |  | -446,00 | -446,00 | 0,00 |
|  |  | Razem |  | 610 000,00 | 610 000,00 |  |  | -300 231,00 | -300 231,00 | 309 769,00 |
|  | Razem |  |  | 610 000,00 | 610 000,00 |  |  | -300 231,00 | -300 231,00 | 309 769,00 |
| Razem |  |  |  | 610 000,00 | 610 000,00 | 1,00 | 1,00 | -300 231,00 | -300 231,00 | 309 770,00 |

Zadanie pierwsze to zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości -0,01 - Wojewódzki  Urząd Pracy w wyniku końcowego rozliczenia zadania nie zakwalifikował kwoty 0,01, stąd należało dokonać zwrotu. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu nr WUP XI/4.189/922/9.81/2012 z 02.08.2013. Środki na projekt otrzymano w 2012r. Na realizację zadania podpisano umowę nr POKL.09.01.02-30-171/12-00.

Zmiany w zadaniu drugim to zmniejszenie wartości zadania w wyniku rozliczenia końcowego. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013

( umowa o przyznanie pomocy nr 00289-6930-UM1530068/11 z dnia 28.11.2011r. ).