**Informacja o stanie realizacji rozbudowy obiektu na stadionie**

**Zadanie pn. Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie w trakcie. Wykonywane są prace wykończeniowe części rozbudowywanej. Na dzień wizji wykonano remont części tzw. „starej” istniejącej polegający na wymianie: stolarki drzwiowej, glazury, terakoty, gipsowanie, malowane, wymiana białego osprzętu (baterie, umywalki, pisuary, ubikacje) oraz osprzęt elektryczny.**

**W części nowej trwają prace malarskie, montaż drzwi przesuwnych, przygotowanie podłoża do ułożenia wykładziny.**

**Na dzień 20.06.2017 roku przeprowadzona zostanie kontrola odbioru obiektu przez Komendę Powiatową straży Pożarnej.**

** **

** **

** **

** **

 **Opracował:**

**Karol Wolter**

**ref. ds. budownictwa i inwestycji**

**19.06.2017 rok**