Harmonogram  finansowy

## Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Gołańcz

| Lp | Wyszczególnienie (obiekty, czynności, prace, dostawy, zakupy) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FINANSOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pierwszy rok finansowania 2007 (kwartały) |  |  |  | drugi rok finansowania 2008 (kwartały) |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1. | ### Przychodnia ### i Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy ul.K.Libelta 4 |  |  |  | Zakończenie I etapu realizacji (90% płatności w stosunku do całości zadania) |  |  | Zakończenie II etapu realizacji zadania (10% płatności w stosunku do całości zadania) |  |
| 2. | # Zespół Szkół w Gołańczy ### ul.Klasztorna 3 |  |  |  |  |  |  | Zakończenie zadania 100% płatności |  |
| 3. | Zespół Szkół w Panigrodzu nr 24 |  |  |  |  |  |  | Zakończenie zadania 100% płatności |  |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Smogulcu nr 13a |  |  |  |  |  |  | Zakończenie zadania 100% płatności |  |
| 4. | Zespół Szkół w Morakowie nr 54a |  |  |  |  |  |  | Zakończenie zadania 100% płatności |  |