**Informacja o systemie usuwania azbestu („Program usuwania azbestu   
i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Gołańcz na lata   
2011-2032” – uchwała nr XII/107/11 RMiG z 28.12.2011 r.) na XV Sesję Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2020 roku.**

Dnia 28.12.2011 r. podjęto uchwałę dotyczącą realizacji programu usuwania azbestu   
i wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy. Program zakłada finansowanie odbioru transportu i utylizację odpadu zawierającego azbest. Co roku angażowane są środki   
z budżetu Gminy na realizację tego programu. Od czasu trwania programu do dnia dzisiejszego wpłynęło 159 wniosków na podstawie których odebrano łącznie 324,878 Mg.   
W bieżącym roku zaplanowanych do odbioru jest 76 ton materiałów zawierających azbest   
a zaplanowane środki w budżecie wynoszą 20 tys. złotych. W chwili obecnej przygotowywana jest procedura zapytania ofertowego, dopiero po jej zakończeniu będzie znany koszt odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest. Jeżeli zabezpieczone w budżecie środki okażą się nie wystarczające pozostałe wnioski zostaną rozpatrzone w roku następnym zgodnie z kolejnością ich składania.

Agnieszka Górska

ref. ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami