Informacja o stanie zaangażowania inwestycji według zawartych umów .

1. ZAKUP URZĄDZENIA DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ DOSTOSOWANIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GOŁAŃCZY.

Inwestycję zakończono 31.06.2007 .

W tym roku zamontowano urządzenie do odwadniania osadów ściekowych za kwotę 164.090,00 zł

W roku 2006 poniesiono koszty związane z realizacją tego zadania w wysokości 214.150,00 zł.

## Łącznie inwestycja kosztowała 378.240,00zł

2. MODERNIZACJA HYDROFORNI W SMOGULCU.

Przewiduje się koszty związane z tą inwestycję na kwotę 190.000,00 zł Na dzień dzisiejszy gmina poniosła koszty w wysokości 50.049,90zł związane z wykonaniem badań wody oraz robotami budowlanymi. Dalszy etap wykonywany jest w sposób ciągły. Obecnie w wybudowanym budynku hydroforni montowane są urządzenia technologiczne stacji uzdatniani wody.  Planuje się zakończyć inwestycję do dnia 9.11.2007.

Koszt inwestycji zaplanowano łącznie na rok 2007 w kwocie 190.000,00zł

3. BUDOWA WODOCIĄGU GMINNEGO DO PARKOWA.

Opracowano mapy geodezyjne do celów projektowych oraz wykonano dokumentację projektową. Obecnie ubiegamy się o wydanie pozwolenia na budowę. Wniosek został złożony w starostwie powiatowym w dniu 5.10.2007r. Po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę gmina systemem gospodarczym planuje wybudować sieć wodociągową.

Koszt inwestycji zaplanowano łącznie na rok 2007 w kwocie 90.000,00zł

4. BUDOWA DROGI GMINNEJ  TOMCZYCE – POTULIN.

Wykonano mapy do celów projektowych.

Koszt inwestycji zaplanowano łącznie na rok 2007 w kwocie 50.000,00zł

5. BUDOWA I PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC  NA OSIEDLU OSADA- SMOLARY W GOŁAŃCZY.

Wykonano mapy do celów projektowych.

Koszt inwestycji zaplanowano łącznie na rok 2007 w kwocie 44.000,00zł

6.  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHAWŁODNIE.

Wykonano mapy do celów projektowych. Dnia 28.09.2007r. podpisano umowę na wykonanie prac drogowych. Obecnie trwają prace związane z przebudową drogi, prowadzone przez POL – DRÓG Chodzież. Planuje się zakończyć inwestycję ( pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych ) do dnia 31.10.2007r.

Koszt inwestycji zaplanowano łącznie na rok 2007 w kwocie 188.000,00zł

7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CZESZEWIE.

Wykonano mapy do celów projektowych. Dokonano podziałów działek, oraz podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego drogi. Obecnie oczekujemy na wydanie decyzji lokalizacyjnej, wniosek został złożony do starostwa powiatowego dnia 25.09.2007r.

Koszt inwestycji zaplanowano łącznie na rok 2007 w kwocie 30.000,00zł

8. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W JEZIORKACH.

Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentacje projektową. Dnia 28.09.2007r. podpisano umowę na wykonanie prac drogowych. Planuje się zakończyć inwestycję ( pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych ) do dnia 31.10.2007r.

Koszt inwestycji zaplanowano łącznie na rok 2007 w kwocie 184.000,00zł

9. TERMOMODERNIZACJIA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ.

Rozstrzygnięto przetarg publiczny nieograniczony na wykonanie robót termomodernizacyjnych. Wyłoniono firmę wykonawczą, obecni czekamy na uprawomocnienie się wyboru oferenta. Jeśli do dnia 22.10.2007 nie wpłyną żadne protesty pozostałych firm, które złożyły oferty podpisana zostanie umowa. Planuje się, że w tym roku wykonana zostanie termomodernizacja budynku samopomocy społecznej ( pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych ). Prace na pozostałych budynkach wykonane zostaną do końca sierpnia 2008r.

Koszt inwestycji zaplanowano łącznie na rok 2007 w kwocie 562.275,00zł

10. BUDOWA SALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ  W MORAKOWIE.

Wykonano mapy do celów projektowych  oraz dokumentacje projektu budowlanego. Obecnie oczekujemy na wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, wniosek został złożony w starostwie powiatowym w dniu 5.10.2007r

Koszt inwestycji zaplanowano łącznie na rok 2007 w kwocie 45.000,00zł

11. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  MARGOŃSKA WIEŚ – LIPINY – CZESŁAWICE – BUSZEWO.

Opracowano mapy do celów projektowych. Obecnie nie ma żadnych konkretnych ustaleń z gminą Margonin – współrealizatorem inwestycji.

Koszt inwestycji zaplanowano łącznie na rok 2007 w kwocie 55.000,00zł

12. ADAPTACJA + PRZEBUDOWA BUDYNKU HYDROFORNI NA ŚWIETLICE WIEJSKĄ W BOGDANOWIE.

Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektu budowlanego. Uzyskaliśmy już decyzję pozwolenia na budowę. Obecnie trwają prace związane z przebudową i adaptacją budynku hydroforni na świetlicę wiejską. Planuje się zakończenie inwestycji ( pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych ) do dnia 31.11.2007r.

Koszt inwestycji zaplanowano łącznie na rok 2007 w kwocie 22.000,00zł

13. MODERNIZACJA KOMPLEKSU PAŁACOWO – PARKOWEGO W SMOGULCU.

Opracowano dokumentację projektową, obecnie czekamy za decyzją Wojewódzkiego konserwatora zabytków opiniującą pozytywnie planowany zakres prac. Następnie wystąpimy do starostwa z zgłoszeniem wykonania planowanych robót.

Koszt inwestycji zaplanowano łącznie na rok 2007 w kwocie 10.000,00zł

14. DOKOŃCZENIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIESZKAŃCÓW ULIC KAROLA LIBELTA WILKOŃSKIEGO – POPRZECZNA W GOŁAŃCZY.

Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektu budowlanego. Uzyskaliśmy już decyzję pozwolenia na budowę. Obecnie trwają prace związane z dokończeniem kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami. Planuje się zakończenie inwestycji do dnia .................

Koszt inwestycji zaplanowano łącznie na rok 2007 w kwocie 75.000,00zł

15. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHOJNIE.

Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentacje projektową. Dnia 1.10.2007r. podpisano umowę na wykonanie prac drogowych. Planuje się zakończyć inwestycję ( pod warunkiem sprzyjających warunków atmosferycznych ) do dnia 31.10.2007r.

Koszt inwestycji zaplanowano łącznie na rok 2007 w kwocie 323.000,00zł

Sporządziła 15.10.2007r

Magdalena Wekwert