Załącznik nr 5

Zapytanie ofertowe ZO/0014/8/2018-TB

WZÓR UMOWY

Umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta w Lubaniu w dniu .............................................. pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową ul. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim, NIP: 616-155-75-21 REGON: 022424987  reprezentowaną przez Zarządcę,

Aleksandrę Dietrich właścicielkę firmy pod nazwą Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami WSPÓLNOTA Aleksandra Dietrich z siedzibą w Lubaniu, ul. Spółdzielcza 13 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Skarbu o numerze NIP 613-100-16-35

zwanym dalej Zamawiającym,

a ...............................................................................................................

e-mail    …………………………………… zwanym dalej Wykonawcą.

Zwanych dalej zamiennie lub łącznie Stronami

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest realizacja projektu, pn.: „Rewitalizacja budynku mieszkalno – usługowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 37 w Gryfowie Śląskim pn. „remont pokrycia dachowego i elewacji”. (zwany dalej Projektem) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie: 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów ZIT AJ  –nr wniosku RPDS.06.03.03-02-0014/16

- Zamawiający oświadcza, że podmiotem upoważnionym do podpisania niniejszej umowy jest  Aleksandra Dietrich właścicielka firmy pod nazwą Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami WSPÓLNOTA Aleksandra Dietrich z siedzibą w Lubaniu 59-800, ul. Spółdzielcza 13

- Wszystkie roboty wykonane zostaną z należytą starannością z fabrycznie nowych materiałów budowlanych, zapewnionych przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia zmian w okresie rozwiązań projektowych na etapie realizacji robót, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych na własny koszt.

- Przedmiot Umowy oprócz niniejszej umowy opisany został w następujących dokumentach: dokumentacja projektowa, zapytanie ofertowe ZO/0014/8/2018-TB, oferta Wykonawcy.

§2

Termin realizacji

- Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca w terminie 10 dni od daty rozpoczęcia budowy przekaże Zamawiającemu rzeczowy harmonogram realizacji robót z podziałem robót na poszczególne miesiące kalendarzowe okresu  realizacji zadania. Szczegółowość powinna być zgodna co najmniej z robotami wymienionymi w tabeli  elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy: nie później niż: 31-03-2019 rok.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty bez opóźnień. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wykonanie zakresu robót Zamawiającego zgodnie z Umową.

- Jeżeli rzeczywisty postęp jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie, Zamawiający może polecić Wykonawcy przedłożenie skorygowanego harmonogramu rzeczowego wykonania robót oraz  raportu  opisującego zaktualizowane metody, które Wykonawca zamierza zastosować w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie umownym. Wszelkie związane z tym ryzyka i koszty są ryzykiem i kosztem Wykonawcy.

- Jeżeli zaktualizowane metody spowodują także, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiającemu. W tym przypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przysługującym mu roszczeniu oraz szczegółowo wskaże podstawę roszczenia oraz uzasadnione kwoty zapłaty.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę odbioru stwierdzone w protokole odbioru końcowego.

§3

Nadzór nad robotami

- Zamawiający ustanowi Nadzór inwestorski w osobie Inspektora/Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

- O wyborze Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający niezwłocznie, pisemnie powiadomi Wykonawcę.

- Nadzór inwestorski działa w graniach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290).

- Jeżeli w opinii Zamawiającego zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub robót lub sąsiadującą nieruchomość może on bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach umowy polecić Wykonawcy wykonać taką pracę, która w opinii Zamawiającego, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka.

- Zamawiający będzie nadzorować terminowość wykonywanych poszczególnych etapów realizacji zadań zgodnie z ustalonym i na bieżąco aktualizowanym harmonogramem rzeczowym robót.

- Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy pełniącego również funkcję Kierownika robót budowlanych: …………………………………………………………………………………

- Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290)

- Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy: …………………………………………………………………………………

- Wykonawca przekazuje Przedstawicielowi Wykonawcy uprawnienia konieczne do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie Umowy.

- Do zadań Przedstawiciela Wykonawcy należy kierowanie robotami w celu prawidłowego wypełnienia warunków Umowy przez Wykonawcę. Jeżeli Przedstawiciel Wykonawcy ma być nieobecny, to po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i za jego zgodą należy wyznaczyć niezwłocznie odpowiedniego zastępcę lub – na tej samej zasadzie – dokonać zmiany Przedstawiciela Wykonawcy.

- Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim, Jeśli zgodnie z ustaleniami Przedstawiciela Zamawiającego taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt oraz ryzyko, przez cały czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza, dysponującego wiedzą w zakresie tłumaczenia.

- Zmiana osób wskazanych w niniejszym paragrafie jest dopuszczalna wyłącznie po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oraz uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zmiana osób, o której mowa powyżej nie jest zmianą Umowy.

§4

Wartość zamówienia

- Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy jest cena ryczałtowa zaoferowana w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości ……………………………… PLN (słownie: ………………………………………………… PLN),

Netto (bez podatku VAT)…………………………….. zł

VAT ……………………………. zł

zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Faktury VAT z niniejszej umowy wystawiane będą przez Wykonawcę do wysokości wartości wykonanych i odebranych robót zgodnie z protokołem robót

- Zamawiający oświadcza, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

- Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów związanych z realizacją umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym nr ZO/0014/8/2018/TB

- Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem umowy zapoznał się z dokumentacją projektową i nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz że uzyskał konieczne informacje i zapoznał się z warunkami technicznymi obiektu i nie wnosi do nich uwag, a także dokonał wizji lokalnej przyszłego placu budowy.

§5

Warunki płatności

- Rozliczenie robót odbywać się będzie fakturami częściowymi zadania oraz fakturą końcową zadania z warunkami określonymi w niniejszym paragrafie.

- Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi:

  - w przypadku, gdy roboty wykonywane były bez udziału podwykonawców:

- protokół wykonania zakończonych etapów robót realizowanych w ramach określonego zadania stwierdzający zakres rzeczowy wykonanych robót – zgodny z tabelą ceny – sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Kierownika budowy oraz nadzór inwestorski.

  - w przypadku, gdy roboty wykonywane były z udziałem podwykonawców:

- protokół wykonania zakończonych etapów robót realizowanych w ramach określonego zadania stwierdzający zakres rzeczowy wykonanych robót – zgodny z tabelą ceny – sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Kierownika budowy oraz nadzór inwestorski.

  - w przypadku, gdy roboty wykonywane były z udziałem podwykonawców:

      - zestawienie Podwykonawców,

      - protokół wykonania zakończonych etapów robót realizowanych w ramach określonego zadania sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Kierownika budowy oraz Nadzór inwestorski, stwierdzający zakres robót oraz ich wartość,

      - kopia faktury wystawionej przez Podwykonawcę dla Wykonawcy (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) za wykonane przez Podwykonawcę roboty,

      - kopie przelewów bankowych lub inne dokumenty świadczące o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia na konto Podwykonawcy (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) do pełnej wysokości sumy kwot przedstawionych faktur,

      - oryginał oświadczenia Podwykonawcy (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wskazany na fakturze Podwykonawcy zakres robót.

    - Faktury częściowe płatne będą zgodnie z etapami robót.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej zadania stanowi:

- w przypadku, gdy roboty wykonywane były bez udziału podwykonawców:

- protokół odbioru końcowego robót realizowanych w ramach określonego zadania podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego;

- w przypadku, gdy roboty wykonywane były z udziałem podwykonawców:

- kopie przelewów bankowych lub inne dokumenty świadczące o dokonaniu zapłaty wynagrodzenia na konto Podwykonawcy (wraz z poświadczeniem Wykonawcy o zgodności kopii z oryginałem) do pełnej wysokości kwoty wynikającej z podpisanej umowy,

- oryginał oświadczenia Podwykonawców (lub notarialnie poświadczona kopia) o otrzymaniu od Wykonawcy pełnego wynagrodzenia wynikającego z podpisanych umów.

- Wszelkie faktury, związane z realizacją niniejszej umowy, wystawiane będą przez Wykonawcę nie częściej niż raz na miesiąc (nie uwzględniając ewentualnych faktur niezbędnych dla wnioskowania o zaliczkę).

5.  Zapłaty faktur, wystawionych zgodnie z niniejszą umową, nastąpią w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur przesłanych na adres: Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami WSPÓLNOTA Aleksandra Dietrich, 59-800 Lubań, ul. Spółdzielcza 13.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę.

- Zamawiający przewiduje możliwość wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.

§6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich warunków i wymogów wynikających z Opisu Przedmiotu Zamówienia, zawartego w Zapytaniu ofertowym nr ZO/0014/8/2018-TB.

- Roboty objęte umową – Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, doświadczeniem i oświadcza, iż przejmuje odpowiedzialność cywilną.

- Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urządzenie terenu budowy dla zadania wymienionego w § 1. ust 1. Umowy, w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, w szczególności umieści na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, a także zapewnia realizację obowiązków kierownika budowy oraz kierowników robót wynikających z ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca odpowiada za odpady powstałe w trakcie robót oraz ponosi koszt ich wywozu i ewentualnej utylizacji.

- Podczas prowadzenia robót rewitalizacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca gniazdowania i schronień ptaków. Wykonawca będzie działać zgodnie z przygotowaną przez uprawniony podmiot ekspertyzą ornitologiczną. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym będzie prowadził stały nadzór ornitologiczny.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zorganizować plac robót, strzec mienia zgromadzonego w miejscu wykonania zadania, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W okresie wykonywania zadań, Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie składował wszelkie urządzenia, materiały, odpady i śmieci w sposób nie utrudniający korzystanie z nieruchomości.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren w sposób umożliwiający jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe w wyniku realizacji prac.

§7

Dokumenty Wykonawcy

- Dokumenty Wykonawcy obejmują dokumentację techniczną, dokumentację niezbędną dla uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzeń, pozwoleń i odbiorów, w szczególności operat kolaudacyjny.

- Operat kolaudacyjny to dokument, na który składają się wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót budowlanych m.in. dokumentację Powykonawczą (obejmującą wykonanie Robót, wykazującą dokładne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegóły wykonanych prac), Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne wymagane Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach budowlanych, karty gwarancyjne producentów na zamontowane urządzenia, protokoły z badań lub pomiarów.

- Dokumenty Wykonawcy będą sporządzone w jasnej, przejrzystej formie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim. Dokumenty Wykonawcy zostaną dostarczone Przedstawicielowi Zamawiającego przed odbiorem końcowym, w 2 egzemplarzach w formie papierowej

- Normy techniczne i przepisy

  - Dokumenty Wykonawcy oraz ukończone roboty budowlane winny odpowiadać obowiązującym normom technicznym, prawom dotyczącym budowli i budynków oraz ochrony środowiska.

  - Wszystkie te Prawa, odnoszące się do Dokumentów Wykonawcy i Robót winny być takie, jak obowiązują w czasie, kiedy Roboty są odbierane przez Zamawiającego. Jeżeli nie ma innego ustalenia, to przywołane w umowie normy należy rozumieć jako przywołanie wydania, obowiązującego na dzień złożenia oferty.

  - W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy ulegną zmianie przepisy Prawa mające zastosowanie do jakichkolwiek dokumentów Wykonawcy i Robót, wówczas Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostosować wykonane dokumenty i Roboty do obowiązujących przepisów Prawa.

- Błędy dokumentów: Jeżeli w Dokumentach Wykonawcy zostaną znalezione błędy, pominięcia, dwuznaczności, niekonsekwencje, niedostatki, lub inne wady, to zarówno one jak i roboty zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, dokonane na mocy niniejszego paragrafu

§8

Roboty budowlane

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót przekaże Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, własnym staraniem i na własny koszt kopię Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia nie później niż w ciągu 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót budowlanych, a także zmiany Planu BiOZ dla zapewnienia zgodności z wymogami Prawa.

- Nie później niż na 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawca zgłosi pisemnie ten fakt Zamawiającemu. Data rozpoczęcia robót budowlanych nie może być późniejsza niż 15-10-2018 rok.

- Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące stron umowy będą natychmiast zgłaszane w formie pisemnej Zamawiającemu przez Przedstawiciela/ Wykonawcę*. Zamawiający podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umową.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji z dokumentacją projektową.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania harmonogramu rzeczowego robót i przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie Umowy, w tym za jakość materiałów i robót, terminowość , prawidłowość oraz bezpieczeństwo realizacji robót, które wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca zrealizuje na własny koszt i własnym staraniem zabezpieczenie terenu budowy wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem terenu robót od dnia przekazania terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania robót, aż do ich odbioru – utrzymać teren budowy jak i miejsce wykonywania robót, w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne. Jest również odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., a także odpowiada za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów i pieszych w obrębie realizowanych robót.

- Za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń oraz za jego realizację odpowiada Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposażenia zaplecza Wykonawcy w odpowiedni sprzęt BHP oraz ppoż.

- Wykonawca – jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) – ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 poz 672), a także zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach do właściwego Starostwa Powiatowego, jeżeli wynika to z przepisów prawa.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

- Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Przedstawiciela Zamawiającego lub inne instytucje.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek uprzedniego pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zmiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

§9

Ubezpieczenie budowy

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich, lub uszkodzenia ciała albo śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim wskutek wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Ubezpieczenie musi obejmować odpowiedzialność za szkody związane z wykonaniem robót powstałe również po ich zakończeniu. Ubezpieczenie będzie zawarte na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 200.000,00 zł (na jeden wypadek niezależnie od ilości zdarzeń).

- Suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu po wypłacie odszkodowania z tytułu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

- Ubezpieczenie, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy winno ubezpieczać każdą ze Stron Umowy oraz Podwykonawców.

- W ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za straty i uszkodzenia o której mowa w §9 ust. 1. powyżej Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć mienie stanowiące przedmiot realizowanych robót oraz maszyny i urządzenia Wykonawcy bądź podwykonawcy w trakcie budowy, montażu i składowania w miejscu prowadzenia robót budowlanych wymienionych w Umowie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w powyższych ustępach, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru  zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, kopie polis(y) ubezpieczeniowych(ej), a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż siedem dni przed końcem obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia – pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłat składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10

Odstąpienie od umowy

- W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w zakresie realizacji robót nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, jedynie za wykonaną część umowy.

- Zamawiający może także odstąpić od umowy, gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,

  - Wykonawca ze swej winy przerwał realizację robot i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

  - Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą Umową.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn wymienionych w ust. 2 w ciągu 7 dni od dnia, w którym dowiedział się o zaistnieniu przyczyn uzasadniających odstąpienie.

- Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu Umowy.

§11

Odbiory robót

- Wykonawca, niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy potwierdzenia wykonania robót, obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru poszczególnych zadań. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez organy architektoniczno-budowlane lub nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej na skutek złożenia wniosku dotyczącego zgłoszenia zakończenia robót, Zamawiający wymierzoną karą obciąży Wykonawcę. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia tej kary z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia Zamawiającego o jej usunięciu.

- Zamawiający może odmówić odbioru końcowego określonego zadania, jeżeli przedmiot odbioru nie osiągnie w umówionym terminie gotowości do odbioru lub w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, których nie można usunąć i eksploatować prawidłowo obiektu.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

  - żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin, z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy,

  - obniżyć w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli nie ma możliwości usunięcia wad, lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, lub Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie -  a wady są nieistotne;

  - odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.

- W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia usunięcia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu.

§12

Kary umowne, odszkodowania

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - Za opóźnienie w wykonaniu prac stanowiących przedmiot Umowy w wysokości 100,00 zł (sto) za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze każdego z zadań oraz w okresie rękojmi – w wysokości 100,00 PLN (sto) za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy) niezależnie od wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego powstałych w wyniku tegoż odstąpienia, których zaspokojenia Zamawiającego może domagać się na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

  - Za niewykonanie obowiązków wynikających z zapisów § 9 niniejszej umowy w wysokości 50,00 PLN, za każdy dzień braku ubezpieczenia,

  - za wykonanie robót przez podwykonawcę bez pisemnej zgody Zamawiającego (zgodnie z zapisami art. 647 §2 ustawy Kodeks Cywilny) – w wysokości 5.000,00 PLN (pięć tysięcy) za każde stwierdzenie wykonywania takich robót oraz po 500,00 PLN za każdy dzień pracy podwykonawcy

  - Kara umowna za opóźnienie należy się także w razie odstąpienia od umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżania należnego mu wynagrodzenia o kwotę naliczonych kar umownych.

- Kara za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy, wymieniony ust. 1 nie może przekroczyć kwoty równej 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy)

- W przypadku zbiegu kar umownych z różnych wyżej wskazanych tytułów suma kar umownych nie może przekroczyć kwoty 40.000,00 PLN (czterdzieści tysięcy)

- Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy) z zastrzeżeniem §10 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku nieterminowego przekazania terenu budowy w wysokości 100,00 PLN (sto) za każdy dzień opóźnienia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Niezależnie od pozostałych zapisów niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru sposobu dochodzenia roszczeń od Wykonawcy, w tym kar umownych, w szczególności poprzez potrącenie z wynagrodzenia lub wystawianie oddzielnego tytułu.

§13

Zmiany lub uzupełnienia

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.

- Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w przypadku, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - nastąpią istotne zmiany przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia;

  - nastąpi zmiana harmonogramu płatności z tytułu dofinansowania ze środków UE

  - nastąpią zmiany obowiązującej stawki VAT, ulec zmianie może cena w takim zakresie w jakim będzie to wynikało z przepisów;

  - zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

    - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

  - z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie, a w szczególności w przypadku wystąpienia:

    - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robot. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień;

    - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania;

    - wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robót w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres braku możliwości realizacji robót

  - w wyniku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć np.

    - zmiana w rozwiązaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

    - zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo Budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,

    - zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

  - konieczne będzie wprowadzenie zmian będących następstwem zawieszenia Robót budowlanych przez Zamawiającego;

  - zmiany spowodowane warunkami ornitologicznymi, w szczególności: stwierdzenie gniazdowania ptaków chronionych na obiektach objętych umową.

  - Zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych po dacie wejścia w życie umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany.

- Wprowadzenie zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym lub instrukcyjnym, niezbędnym do realizacji Umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do komunikowania się, zmiany osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji Umowy wraz z adresami, numerami telefonów, telefaksów, adresów poczty elektronicznej, itp. nie są zmianami istotnymi i zawsze dopuszczalne za porozumieniem stron.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia, mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron wyrażona w formie pisemnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na niewykonanie umowy w terminie.

§14

Warunki gwarancji i rękojmi

- Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela …….. miesięcy gwarancji jakości na każde zadanie

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym każdego z zadań. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie.

- Rękojmia wygasa trzy miesiące po upływie terminu gwarancji. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie do 14 dni licząc od dnia uzyskania powiadomienia pisemnie lub dnia wysłania wiadomości przez Zamawiającego na adres e-mail wskazany w Umowie,  o ujawnieniu wady od Zamawiającego.

- W przypadkach uzasadnionych okolicznościami, za zgodą Zamawiającego, usunięcie usterek może nastąpić w późniejszym terminie.

- Jeżeli Wykonawca dokonał usunięcia wady istotnej termin gwarancji/rękojmi biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji/rękojmi ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy wykonany przez podwykonawców.

- Wszystkie szkody, jakie poniesie Zamawiający lub osoby trzecie z tytułu usterek  ujawnionych w okresie gwarancji, pokryje Wykonawca.

- Po bezskutecznym dochodzeniu napraw, Zamawiający ma prawo usunąć w zastępstwie usterki nie usunięte przez Wykonawcę w terminie określonym w  ust. 4 powyżej i obciążyć go kosztami za usunięcie usterek.

§15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca przed podpisaniem umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości ………… zł ale nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia brutto podanej w ofercie - w kwocie w formie …………………………………………………………..

- W trakcie umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kila form, o których mowa w dziale p.n. „zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy” zawartym w Zapytaniu ofertowym ZO/0014/8/2018-TB z zastrzeżeniem, że zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie zwolnione w następujących terminach

  - Część zabezpieczenia w wysokości 70% gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, po odbiorze końcowym-bezusterkowym całości inwestycji w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru całości robót, po ewentualnych potrąceniu o kwotę kar przewidzianych umową na pisemny wniosek Wykonawcy.

  - Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po upłynięciu okresu rękojmi i po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych umową na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji lub poręczenia Zabezpieczenie musi być wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.

- Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając w dokumentacji kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

- W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rękojmi/ gwarancji nie usuniętych w wyznaczonym terminie – Zamawiający dokona potrącenia z zabezpieczenia kwoty, która będzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadać będzie kosztowi usunięcia tychże wad.

§16

Podwykonawcy

- Wykonawca może podzlecić przedmiot zamówienia maksymalnie do 40% całości przedmiotu zamówienia. Pozostałą część przedmiotu zamówienia 60% Wykonawca wykona wyłącznie samodzielnie.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników tak, jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego. W związku z powyższym:

  - Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie Budowy.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Powiadomienie będzie przedłożone przez Wykonawcę z nie mniej niż 14-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający w terminie do 7 dni wniesie zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, lub wniesie sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

  - Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. Zamawiający nie określa informacji o umowach o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 5 % wartości umowy o zamówienie jednak do wartości nie większej niż 5.000,00 PLN (pięć tysięcy).

- Procedura zatwierdzenia Podwykonawcy (dalszy Podwykonawca) wymaga wykonania wszystkich czynności jak przy zatwierdzaniu Podwykonawcy.

- Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca nie może zatrudnić Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz nie może zmienić zakresu wykonywanych przez niego robót bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań, wynikających z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca, zlecając prace podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów, wynikających z art. 647 Kodeksu Cywilnego

§17

Forma umowy

Umowę sporządzono w formie pisemnej w 3(trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 1 (jeden) dla Wykonawcy, 2 (dwa) dla Zamawiającego,

§18

Siła wyższa

- „Siła Wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:

  - na którą Strona nie ma wpływu,

  - przeciw której ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem umowy,

  - której, skoro wystąpiła, taka Strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz

  - której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez Stronę.

- W przypadku spełnienia warunków pkt 1 do pkt 4 siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych niżej:

  - wojna, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazja, działanie nieprzyjaciół zewnętrznych,

  - bunt, akty terroryzmu, rewolucja, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojna domowa,

  - zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców,

  - amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę,

  - katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub działania wulkaniczne.

- Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego umową, to winna ona powiadomić drugą Stronę o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą, wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać. Powiadomienie winno nastąpić w terminie do 7 dni po dniu, kiedy Strona dowiedziała się, lub powinna się dowiedzieć, o istotnym wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących siłę wyższą. Po takim powiadomieniu Strona będzie usprawiedliwiona z niewykonania zobowiązań na czas tak długi, w jakim Siła Wyższa będzie stanowiła przeszkodę.

- Jeżeli siła wyższa, o której Wykonawca powiadomił Zamawiającego uniemożliwi Wykonawcy wywiązanie się z jego zobowiązań objętych umową, a działanie siły wyższej spowoduje opóźnienie czy też spowoduje koszt, to Wykonawca będzie uprawniony do wydłużenia czasu zakończenia realizacji zadania oraz zapłaty za taki poniesiony koszt jeżeli wykonanie jest lub zostanie opóźnione oraz poniósł uzasadniony koszt.

- Jeżeli siła wyższa, o której Zamawiający został powiadomiony uniemożliwi wykonanie całego lub istotnej części zadania, to każda ze Stron może wypowiedzieć umowę drugiej Stronie.

§19

Rozstrzyganie sporów

- Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane oraz przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie.

*niepotrzebne skreślić

Zamawiający                                                                                                               Wykonawca

………………………………………….                                 …………………………………….