Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 39/06

Wójta Gminy Harasiuki

z dnia 21 sierpnia 2006r

# Wydatki

związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na rok 2006

| dział | rozdział | Nazwa programu i zadania | Wysokość wydatków | wykonanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 102106R Rogóźnia-Banachy od km 0+000 do km 2+50,00 | 863 367,00 | 744,48 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 102107R Łazory-PCB Harasiuki od km 0+000 do km 1+554 | 450 000,00 | - |
| 600 | 60016 | Budowa mostu na rzece Tanew w ciągu drogi gminnej Sieraków-Kurzyna | 1 462 670,00 | 4 256,48 |
| 801 | 80110 | Budowa hali sportowej w Harasiukach | 1 212 760,00 | 493 417,92 |
| 801 | 80110 | Budowa sali gimnastycznej w Hucie Krzeszowskiej | 530 140,00 | 204 965,11 |
| 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Harasiuki wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków | 650 000,00 | 48 378,84 |
| 900 | 90095 | Wzrost atrakcyjności kulturalno-rekreacyjnej Harasiuk poprzez rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej | 688 000,00 | 14 599,51 |
| 900 | 90095 | Adaptacja budynku dla potrzeb remizo-świetlicy w miejscowości Huta Krzeszowska | 100 000,00 | - |
| OGÓŁEM |  |  | 5 956 937,00 | 766 362,34 |

Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

| dział | rozdział | # Nazwa programu i zadania | Wysokość wydatków | Wykonanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 60016 | remonty dróg gminnych | 135 977,00 | 14 124,66 |
|  | 60095 | zagospodarowanie centrum Harasiuk | 170 000,00 | - |
| 750 | 75023 | zakup komputerów i ksero | 15 000,00 | 4 486,08 |
| 754 | 75412 | zakup samochodu OSP | 5 000,00 | 1 750,00 |
| 801 | 80110 | rozbudowa szkoły w Harasiukach o część dydaktyczną i blok żywieniowy rozbudowa budynku szkoły w Hucie Krzeszowskiej o część dydaktyczną i blok żywieniowy | 712 000,00 1 102 000,00 | 10 394,50 414 486,16 |
|  | 80114 | zakup komputerów | 4 500,00 | - |
| 900 | 90015 | oświetlenie ulic | 25 000,00 | - |
| OGÓŁEM |  |  | 2 169 477,00 | 445 241,40 |