Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR  UMOWY

#### UMOWA NR RRG.III.272.1.2013

#### Zadanie  współfinansowane przy udziale  środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego  PROW na lata  2007 – 2013.

zawarta w dniu ..............pomiędzy Gminą Harasiuki z siedzibą 37 – 413 Harasiuki              NIP -  602 0017 515,  REGON 83 04 09 376 , zwaną dalej „Zamawiającym”

# reprezentowaną przez:

Henryk Bździuch – Wójt Gminy

a

…………………………………………………………………………….. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr.…………NIP .....................REGON .........., reprezentowanym przez:

1………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy przez to rozumieć:

1.       Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

2.       Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3.      Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4.      Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

5.      Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

6.     Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

7.   Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

8.	Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

9.	    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie, należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

10.    Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

11.	Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  zamówienia jest  realizacja zadania pn. „   Remont  chałupy lasowiackiej w Krzeszowie Górnym”, poprzez wymianę pokrycia dachowego z dachowki cementowej na drewniany gont ( jodłowy), wymianie belki podwalinowej z fragmentami ściany oraz wykonaniem nowych fundamentów betonowych z podbudową muru z kamienia polnego po obrysie całego budynku. Lokalizacja robót : miejscowość Krzeszów Górny, działka nr ewidencyjny 410 .

2.Zakres rzeczowy zadania  obejmuje wykonanie:

  - robót rozbiórkowych i przygotowawczych,

  - roboty ziemne i fundamentowe,

  - roboty ciesielskie,

  - roboty pokrywcze,

  - impregnacja,

6)   roboty stolarskie,

3. Opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących

jego własność, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i wskazaniami Zamawiającego oraz

oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w

umowie.

5.  W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w § 1 pkt 3,

dokumentem nadrzędnym jest projekt budowlany. W związku z czym wszelkie prace

wykonywane w wyniku usunięcia tej rozbieżności nie będą zamówieniami dodatkowymi,

nie będą wymagały podpisania aneksu zmieniającego przedmiot umowy i nie będą

stanowiły dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

6.  Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczności wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją

projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień  wykonania robot

przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej specyfikacji.

7.  Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego.

Będą to np okoliczności :

a/ powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

b/ powodujące poprawienie parametrów technicznych,

c/ wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

8. Zmiany o których mowa w pkt 6 i 7 niniejszego paragrafu, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i Projektanta.

9. Zmiany o których mowa w pkt. 6 i 7 niniejszego paragrafu, nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy o której mowa w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania placu budowy  Wykonawcy.

- Przekazania placu budowy w terminie do 4 dni od podpisania  Umowy z Wykonawcą,

- Zakończenia realizacji przedmiotu  umowy  – w terminie do 30 września 2013r,

§ 3

Obowiązki zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy, dokumentacja projektową, w terminie określonym w § 2 pkt.2 niniejszej umowy.

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru  inwestorskiego;

  - Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1.Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie placu budowy od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i ogrodzenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r  Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r, Nr 39, poz.251 z późniejszymi zmianami),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

18) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub

termin zakończenia robót.

19.Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

20.Z chwilą przekazania terenu budowy na Wykonawcę  przechodzi pełna odpowiedzialność w szczególności :

20.1. szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników  i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, jeżeli szkody te i nieszczęśliwe wypadki wynikają lub są związane z prowadzonymi robotami,

20.2. szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

20.3. szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia mienia Zamawiającego i mienia osób trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami,

20.4.szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu budowy i robót.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą umową. Wszelkie koszty zawarcia w/w umowy obciążają Wykonawcę.

21.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane

Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osobę:

1) .................................................................uprawnienia budowlane Nr...........................

22. Zmiana osoby, o której mowa w pkt.21. w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie

7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie

wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

23 Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w pkt 21 ppkt.1

winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

24. Kierownik budowy  zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

25. Kierownik budowy  działać będzie w granicach umocowania określonego

w ustawie Prawo budowlane.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości netto ...........zł, Słownie..................................................................................... plus  podatek VAT w wysokości ........%, co stanowi kwotę .....................zł. Wartość robót brutto wynosi ...............zł, Słownie : ...................................................................................

2 Wynagrodzenie  ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z

realizacją przedmiotu umowy, ( koszty prac porządkowych,  utrzymania zaplecza  ) w tym

ryzyko wykonawcy z  tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją

zamówienia..

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w w ust. 1

niniejszego paragrafu,

3.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem rozwiązań

technologicznych i ilościowych i na tej podstawie stwierdza że ewentualne korekty

ilościowe przedmiotu umowy zostały usankcjonowane niniejszą umową i zawierają  się w

wartości umowy.

4.Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową po

wykonaniu przedmiotu umowy , spisaniu protokołu odbioru końcowego i podpisaniu go

przez Strony.

5.Płatności faktury  końcowej  dokonana  zostanie  przelewem na  wskazany przez

Wykonawcę rachunek bankowy, Nr ............................w terminie do 14 dni

od   daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

6.Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiór częściowy  stanowiący podstawę do wystawiania faktury częściowej za wykonanie części robót,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiór częściowy oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,  potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik budowy,

  - Kosztorys powykonawczy z realizacji przedmiotu umowy.

  - Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, o której mowa w § 5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ......................................) w formie  ...........................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1/.70%  wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu

odbioru końcowego,

2/.30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za

wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 8

Nadzór

1.Zamawiający wyznacza Pana ….............................do pełnienia nadzoru inwestorskiego

posiadającego uprawnienia Nr …......................................................................................

2/ Osoba wskazana w ust.1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie –

Prawo budowlane,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany  osoby  wskazanej  w ust. 1.

4. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed

dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 9.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)  Za  nieterminowe rozpoczęcie  robót w terminie wskazanym w § 2 pkt. 1 niniejszych

postanowień umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §  5

ust. 1,za każdy dzień zwłoki.

b) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki ( termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 3 niniejszej umowy),

c)   Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d)   Za przerwę w realizacji robót trwającą powyżej 3 dni roboczych, wynikłą z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 , za każdy dzień zwłoki

e) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości  10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego

w § 5.  ust. 1. Kary za odstąpienie od umowy nie będą naliczane w przypadku

odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych.

3.   Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- 4.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wypłaty za

- wykonane i zafakturowane roboty.

§ 10.

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania

- w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania

protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 12

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy . Gwarancja rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru końcowego robót..

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancji w dniu odbioru robot budowlanych,

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji..

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 13.

Zamówienia dodatkowe

Jeżeli wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia  podstawowego będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty po podpisaniu przez Strony umowy na wykonanie zamówień dodatkowych po uprzednim ustaleniu zakresu robot i sporządzeniu kosztorysu ofertowego.

§ 14.

Zmiana umowy

1.Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której  dokonano Wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy :

2.1. zmiany materiałów budowlanych, sprzętu urządzeń , gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem, że zmiana nastąpi na materiały i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak  te, które stanowiły podstawę wyboru oferty i pod warunkiem nie zwiększania ceny.

2.2.zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,

2.3.zmiany   terminu realizacji przedmiotu umowy   w przypadku :

2.3.1.z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym

pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny czas do usunięcia

skutków  tego działania

2.3.2.zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, udokumentowanych w

dzienniku budowy, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie

wymogów technologicznych,

2.3.3 Gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi

odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy,

zgodnie  z specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2.3.4.konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do uzyskania

wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz i

badań,

2.4. zmiana przedstawicieli stron : kierownika robót, inspektora nadzoru, w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji ( np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja). Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ,

§ 15.

Siła wyższa

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 16

Postanowienia końcowe

1.Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 wraz ze zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, oraz Kodeksu Cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem :

dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz  dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                               ZAMAWIAJĄCY

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- kosztorys ofertowy,

- SIWZ,

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,