#### Załącznik Nr 5 ( projekt umowy )

#### UMOWA NR ……2014

zawarta w dniu ..............2014r. pomiędzy Gminą Harasiuki z siedzibą 37 – 413 Harasiuki 
NIP 602 00 17 515 , REGON 83 04 09 376, reprezentowanym przez:

Henryk Bździuch -  Wójt Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym”

a:

……………………………………………………zarejestrowanym w…………… NIP.......... REGON.......... reprezentowanym przez:

………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ………… z dnia ………… przeprowadzonego zgodnie z art.10 ust.1 w związku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawarta została umowa o następującej treści:

DEFINICJE:

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy przez to rozumieć:

- Przedmiot umowy – zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

- Dokumentacja robót – projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

- Front robót – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

- Harmonogram – projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

- Odbiór częściowy – protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

- Odbiór końcowy – protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

- Wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

- Gwarancja, gwarancja jakości – dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie, należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Podwykonawca – osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

- Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a podwykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą) a w przypadku zamówień na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Siła wyższa – przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ”Remont – odbudowa placu szkolnego przy Zespole Szkół w Harasiukach”

Zakres rzeczowy zadania obejmuje :

- wykonanie odwodnienia terenu, przy pomocy drenażu i studni chłonnych,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni kostki brukowo-betonowej,

- urządzenie terenów zielonych

Szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania został opisany w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej i sztuki budowlanej takie jak np. prace geodezyjne, projekt organizacji ruchu, (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, wyznaczenie kolizji itp.) przywrócenie przyległego terenu do stanu pierwotnego, zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia itp.

§2

Termin wykonania zamówienia

- Wykonanie przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy.

- Przekazanie placu budowy następuje w terminie  do 7 dni od podpisania umowy z Wykonawcą,

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy – w terminie do 28 listopada 2014r.

§3

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z , dokumentacja projektową, w terminie określonym w §2 ust.2 niniejszej umowy.

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

  - Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminową zapłatę wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

      - Realizowanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową, obowiązującymi przepisami prawnymi, a także wskazaniami Zamawiającego,

      - Wykonanie  oznakowania terenu budowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót (ich części), bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

      - Zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, dostarczenie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy (jeżeli zachodzi potrzeba),

      - Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy, odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, uporządkowanie terenu budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przywrócenie ich do stanu pierwotnego,

      - Kompletowanie w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkich dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przygotowanie do odbioru kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

      - Z chwilą przekazania terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność w szczególności za:

  - Szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, jeżeli szkody te i nieszczęśliwe wypadki wynikają lub są związane z prowadzonymi robotami,

  - Szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

  - Szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia mienia Zamawiającego i mienia osób trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami,

  - Szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu budowy i robót.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą umową. Wszelkie koszty zawarcia w/w umowy obciążają Wykonawcę.

- Zabezpieczenie i utrzymywanie placu budowy i jego zaplecza w należytym porządku oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

- Bieżące informowanie Inspektora Nadzoru o wszelkich problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich wykonania,

- Zawiadamianie Inspektora nadzoru, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, zgłaszanie ich do odbioru 	wpisem do dziennika budowy,

- Stosowanie wyłącznie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i w innych dziedzinach działalności gospodarczej, zgodnych z dokumentacją projektową przedmiotu umowy i Specyfikacją Techniczną, tj, wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, okazania na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji – Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest - do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz.1232 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Umożliwienie wstępu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i uprawnionym pracownikom Zamawiającego,

- Uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego i usunięcie stwierdzonych w trakcie jego przebiegu wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

- Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na ewentualne zlecenie części robót podwykonawcom

- Roboty dodatkowe, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, czyli nieujęte w dokumentacji i nie wynikające z zastosowanej technologii, norm i przepisów technicznych, które wystąpią w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i są	konieczne do jej wykonania, mogą zostać wykonane na podstawie odrębnego zamówienia, a ich rozliczenie nastąpi wg kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiającego. Konieczność wykonania robót dodatkowych musi być potwierdzona w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych wraz z uzasadnieniem, wystawionym przez Wykonawcę, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Na stanowisko Kierownika robót Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć osobę: ….......................... upr. bud …....................

- Zmiana osoby, o której mowa w ust.18 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust.18 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości …….zł, plus należny podatek VAT w wysokości ….%, co stanowi kwotę brutto w wysokości ….......................... zł.

Słownie: (….........................................................................................................................)

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, (koszty prac porządkowych, utrzymania zaplecza) w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Nie oszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem rozwiązań technologicznych i ilościowych i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne korekty ilościowe przedmiotu umowy zostały usankcjonowane niniejszą umową i zawierają się w wartości umowy.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową po wykonaniu przedmiotu umowy, spisaniu protokołu odbioru końcowego i podpisaniu go przez Strony bez zastrzeżeń.

- Płatności faktury końcowej dokonana zostanie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, Nr ……………………………….w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Fakturę za wykonane roboty należy wystawić na Zespół Szkół w Harasiukach, 37 – 413 Harasiuki,  NIP 602 013 18 89.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

  - Odbiór ostateczny po upływie gwarancji,

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, i zgłoszenie gotowości do odbioru skierowane na piśmie do Zamawiającego.

- Najpóźniej z upływem terminu, o którym mowa w ust.6 wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą całego zakresu prac.

  - Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin na przekazanie dokumentów, o których mowa ust.5 pkt 2), z zastrzeżeniem, że termin przekazania nie może być dłuższy od terminu, o którym mowa w ust.7.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.

- Odbiór robót, o którym mowa w ust.4 dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli stron Wykonawcy i Zamawiającego.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

  - Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych badań i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust.5, z zastrzeżeniem jego zapisów.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

    - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości bądź w części lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym lub przy odbiorze ostatecznym wynosić będzie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Zamawiającego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony postanawiają inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

- Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust.10 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robot przed upływem terminu gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej,

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §7 niniejszej umowy.

§7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, o której mowa w §5 ust.1 w wysokości: …….zł (Słownie …......................................... w formie ….............................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

  - 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

  - 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust.2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§8

Nadzór

    - Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru osobę, Pana …................... upr. bud. Nr…..........................................

    - Osoba wskazana w ust.1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane,

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian osoby wskazanej w ust.1.

    - O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§9

Kary umowne

      - Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy robót karę umowną w następujących sytuacjach:

  - Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0.15% wartości, o którym mowa w §5 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia, po upływie terminu, o którym mowa w §2 ust.3 niniejszej umowy.

  - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0.15% wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad przez Zamawiającego;

  - Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §5 ust.1;

  - W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w §5 ust.1;

  - Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w §5 ust.1;

  - Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w §5 ust.1;

  - W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w §5 ust.1.

      - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §5 ust.1 za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

      - Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy Zamawiający z przyczyn od siebie niezależnych nie będzie mógł spełnić zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy zgodnie z zawartą umową

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli:

  - Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,

  - Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienie w realizacji robót

  - Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową,

  - Stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy lub jego cześć Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego.

W w/w przypadkach Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą w trybie natychmiastowym, przyjmując, w ciągu 15 dni od odstąpienia od umowy plac budowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy z winy Zamawiającego, jeżeli Zamawiający opóźnia przekazanie placu budowy oraz odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy,

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego w ciągu 7 dni, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz:

  - Zabezpieczy roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

  - Sporządzi wykaz materiałów zakupionych zgodnie z dokumentacją techniczną wg stanu na dzień inwentaryzacji (wraz z ważnymi atestami i zasadnością zakupu), które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający,

  - Sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający

  - Wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających w terminie 10 dni od dnia odstąpienia od umowy a w terminie 30 dni usunie urządzenia zaplecza.

§ 11

Wymagania dotyczące podwykonawstwa

- Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące roboty: …………………, pozostałe roboty wykona siłami własnymi.

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany w trakcie niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym w przypadku, gdy umowę o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą zamierza zawrzeć podwykonawca – jest on zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spełniać następujące wymagania:

  - Mieć formę pisemną;

  - Być zgodnym z prawem, w szczególności z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - Zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia przez podwykonawcę; dokładnie określać zakres robót powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin ich wykonania;

  - Nie może zawierać terminu zapłaty faktury dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych;

  - Nie może wyłączać odpowiedzialności głównego Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców;

  - Nie może zawierać zapisów sprzecznych z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

  - Nie może zawierać zapisów uzależniających zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla podwykonawcy przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego dla Wykonawcy,

  - Nie może zawierać przepisów uzależniających uzyskania przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia Zamawiającego dla Wykonawcy.

  - Zasady i termin udzielania gwarancji lub rękojmi w umowie o podwykonawstwo musi być zgodny z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą,

- Projekt umowy zgodny z wymogami wskazanymi w ust.3 podlega akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania. W razie niezgłoszenia pisemnych zastrzeżeń przyjmuje się, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy.

- Po akceptacji projektu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu – w terminie 7 dni od zawarcia – umowy zawartej z podwykonawcą (dotyczy to także podwykonawcy zawierającego umowę z dalszym podwykonawcą) zgodnej z zatwierdzonym wcześniej wzorem. Umowa jest składana w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Wykonawca przedłoży wraz z umową z podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

- W przypadku, gdy umowa, o której mowa w ust.5 jest niezgodna z wymogami wynikającymi z ust.3 Zamawiający wzywa do jej zmiany w terminie 7 dni. Podwykonawca może rozpocząć wykonywanie robót dopiero po zaakceptowaniu umowy przez Zamawiającego.

- Przepisy ust.2 do ust.7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy z podwykonawcą oraz do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami i zmian tych umów.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocą których wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu innym podwykonawcą, podwykonawca ten powinien wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturami wystawionymi dla Zamawiającego oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (także dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nie upłynął termin płatności żadnych faktur podwykonawców, do faktur Wykonawca jest zobowiązany załączyć oświadczenie o braku roszczeń podwykonawców z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Faktury, do których nie zostaną załączone dowody lub oświadczenia, o których mowa w ust.11 nie będą stanowiły podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego. Termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę biegnie od momentu ich doręczenia Zamawiającemu wraz z dokumentami, o których mowa w ust.11

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne, w szczególności wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez podwykonawców zarówno zamawiającemu jak i osobom trzecim.

§12

Wynagrodzenie podwykonawców

  - Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, na której zawarcie Zamawiający wyraził zgodę, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia  pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji.

  - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może :

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

  - Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust.1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego z winy Wykonawcy.

§13

Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru końcowego robót. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym niezawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§14

Zmiany w umowie

- Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust.2.

- Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:

  - Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:

2.1.1.Wstrzymania robót przez Zamawiającego,

2.1.2.Konieczności usunięcia błędów lub wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

2.1.3.Wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np.(dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu), nieterminowym przekazaniem przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy.

2.1.4.Zaistnienia niesprzyjających warunków pogodowych, udokumentowanych w dzienniku budowy, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, (przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów).

2.1.5.Z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny czas do usunięcia skutków tego działania.

2.1.6.Konieczności wykonania zamówień dodatkowych, dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz i badań,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.2.1. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

  - Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

    - Zmiany technologiczne dotyczące konieczności zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż  wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

    - Pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

    - Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, oraz konieczności zmiany ilości robót w stosunku do określonych w przedmiarze, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego

    - Gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

  - Zmiany osobowe:

2.3.1.zmiana przedstawicieli stron: kierownika robót, inspektora nadzoru, w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja). Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ.

2.4.   Wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu

umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez

podwykonawcę.

  - Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§15

Siła wyższa

        - Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

        - Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

        - Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§16

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r  poz. 1409 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego o ile przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Formularz ofertowy Wykonawcy,

- Kosztorys ofertowy,

- SIWZ,

- Projekt budowlano-wykonawczy,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

WYKONAWCA                                                                      ZAMAWIAJĄCY