INFORMACJA

Z REALIZACJI  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  i  REMONTOWYCH

w roku 2005 i zamierzenia na rok 2006 r

I. Z zakresu inwestycji  i remontów :

1. Rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej

z zapleczem przy gimnazjum w Harasiukach”. Wykonawcą robót jest Lubaczowskie

Przedsiębiorstwo Budowlane  sp. z o.o.  w Lubaczowie.

Wartość robót do wykonania  opiewa na kwotę brutto 1 902 419,86 zł z terminem

realizacji do 30.09.2007 r. Zakres rzeczowy robót do wykonania w 2005 r obejmuje :

- roboty ziemne i fundamenty,

- ściany ,stropy i elementy monolityczne,

- konstrukcja i pokrycie dachu z izolacjami

na kwotę 638 581,14 zł. Na realizację w/w inwestycji pozyskano środki finansowe

MENIS kwocie 770 000 zł, do wykorzystania w latach 2005 – 2007.

###### Poza zakresem objętym umową do wykonania pozostaje rozbudowa części

###### dydaktycznej i bloku żywieniowego na wartość 2 182 769,64 zł

2  Rozpoczęto realizację  zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej

wraz z częścią dydaktyczną w Hucie Krzeszowskiej” Wykonawcą robót jest

Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. w Lubaczowie. Wartość robót do

wykonania opiewa na kwotę 1 144625,94 zł. z terminem wykonania do   31.08.2007 r.

Zakres rzeczowy robót do wykonania w 2005 r obejmuje :

Sala gimnastyczna – ściany i elementy monolityczne, konstrukcje i pokrycie dachu

i kanalizacja deszczowa, instalacja zimnej wody,  instalacje elektryczne wewnętrzne,

Część dydaktyczna- roboty ziemne i fundamenty, ściany stropy i elementy monolityczne.

Wartość robót przewidzianych do wykonania w 2005 r opiewa na kwotę

473080,85 zł. Na realizację w/w inwestycji pozyskano środki zewnętrzne z

MENIS  w wysokości 270 000 zł, do wykorzystania w  latach 2005 – 2007.

Poza zakresem objętym umową do wykonania pozostaje dokończenie pozostałych

robót w części dydaktycznej i żywieniowej budynku na kwotę 1 406 777,96 zł

Na realizację tych dwóch zadań łącznie pozyskano środki finansowe z MENIS

w kwocie 1 040 000,00 zł, oprócz tych środków planuje się zaciągnięcie kredytu

inwestycyjnego w wysokości 2060 680,00 zł na sfinansowanie zakresu robót

objętych umowami.

3. Wyłoniono wykonawcę  robót zadania współfinansowanego ze środków   Unii   Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pn.„ Rozbudowa   i remont świetlicy wiejskiej w Harasiukach”. Wartość szacunkowa zadania opiewa na kwotę brutto 763 000 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania to 07.09.2006 r. W roku 2005 planuje się wykonać : roboty ziemne, fundamenty,  ściany przyziemia. Na realizację w/w zadania gmina  pozyskała środki  finansowe  w kwocie 450 000 zł.

4.  Rozpoczęto modernizację drogi gminnej przez miejscowość Żuk Nowy na długości 850 m polegającą na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego i wykonaniu powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami.

Wykonawcą robót jest Zakład Inżynierii Leśnej w Biłgoraju ul. Zamojska 96 B. Wartość robót opiewa na kwotę brutto 134 514,00 zł. Na realizację w/w zadania Gmina pozyskała środki finansowe z budżetu województwa podkarpackiego w ramach „ Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich” w kwocie 100 000,00 zł.

5. Rozpoczęto budowę drogi wewnętrznej na osiedlu w miejscowości Sieraków. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy z materiału kamiennego oraz nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o w Stalowej Woli ul. Przemysłowa 8. Wartość robót opiewa na kwotę brutto 121 902,87 zł. z terminem wykonania do 30.11.2005 r.

6.  Podpisano umowę na  realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa  parkingu

przy budynku Urzędu Gminy.” Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie podbudowy z  kruszywa kamiennego, odwodnienia i ustawienia  krawężników. Wykonawcą robót jest Zakład Inżynierii Leśnej w  Biłgoraju ul. Zamojska 96 B. Wartość zadania opiewa na kwotę brutto  80 376,38 zł. z terminem  wykonania do dnia 15.12.2005 r.

7.  Zakończono roboty polegające na wykonaniu remontu oświetlenia ulicznego w miejscowości Hucisko. Wykonawcą robót jest PKP” ENERGETYKA” Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie   Zakład Lubelski w Lublinie. Wartość robót opiewa na kwotę brutto             18 622,08 zł. z terminem wykonania do dnia 31.10.2005 r.

8.  Trwają roboty polegające na wykonaniu remontu oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazory.  Wykonawcą robót jest PKP „ENERGETYKA” Sp. z o. o.  Zakład Lubelski w Lublinie ul. Okopowa 5. Wartość robót brutto wynosi  30 013,76 zł. z terminem realizacji do 15.11.2005r.

9.  Dokonano zmiany konstrukcji dachowej na budynku Ośrodka Zdrowia w Hucie Krzeszowskiej. Roboty zostały wykonane przez Zakład Remontowo –  Budowlany „KOREM” Jeżowe. Wartość robót opiewa  na kwotę 75 025,28 zł.

10.Zakończono roboty przy zmianie konstrukcji dachu na budynku komunalnym

„ Agronomówka” w Hucie  Krzeszowskiej. Roboty wykonywane sąprzez Zakład Remontowo-  Budowlany „KOREM” Jeżowe. Wartość wykonywanych robót opiewa na  kwotę 71 828,52 zł.

#### Z zakresu zadań realizowanych wspólnie z Marszałkiem Województwa

#### i  Starostą Powiatu.

#### 1. Wykonano modernizację drogi dojazdu rolnego w miejscowości Hucisko

na długości 530 mb. i szerokości 3m polegającą na utwardzeniu nawierzchni

tłuczniem kamiennym i wykonaniu powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową.

Wartość robót to kwota 36211,09 zł. w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych  to kwota  16 000 zł.

- Zakończono  realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi i budowa chodnika     w  Harasiukach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze– Biłgoraj. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego  INŻDRÓG” Stalowa Wola. Wartość zadania opiewa na kwotę 233 350,32 zł. w tym środki z budżetu gminy to kwota 130 000 zł.

3.Trwają prace przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1041 R Zdziary –

Huta Krzeszowska. Gmina zakupiła materiał do budowy chodnika na wartość               40 302,44 zł. Zadanie  realizowane jest wspólnie ze Starostą  Powiatu. Roboty

wykonywane są przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę materiału do budowy chodnika parkingu w

miejscowości Hucisko. Wartość dostaw opiewa na kwotę 48 231,58 zł.

- Zakończono modernizację drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj  na odcinku 1064 mb. na wartość 298 689,93 zł.

III.      Z  zakresu  prac  projektowych:

- W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z   przykanalikami w miejscowościach: Derylaki, Kusze, Sieraków, Łazory z  doprowadzeniem sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków w Harasiukach. Wartość prac projektowych opiewa na kwotę 96 624 00 zł. z terminem wykonania do 15 grudnia 2005 r.

- Wykonano koncepcję skanalizowania gminy Harasiuki . Wartość prac opiewa

na kwotę brutto 22 814,00 zł.

- Przystąpiono do realizacji projektu grupowego pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin leżących w dorzeczu dolnego Sanu” . W ramach powyższego przedsięwzięcia na terenie gminy planuje się  zrealizować następujący zakres rzeczowy :

1/ budowę sieci kanalizacyjnej w czternastu miejscowościach tj. Łazory, Derylaki,

Sieraków, Kusze, Wólka, Hucisko, Nowa Wieś, Krzeszów Górny, Huta

Krzeszowska, Huta Nowa, Huta Stara, Huta Podgórna, Gózd, Maziarnia,

2/ rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki.

W chwili obecnej złożono kartę potęncjonalnego przedsięwzięcia do WFOŚIGW w Rzeszowie . Do realizacji projektu  grupowego przystąpiły następujące gminy: Krzeszów, Jeżowe, Nisko,  Radomyśl, Rudnik n/Sanem, Zaleszany. Wartość projektu złożonego przez gminę Harasiuki opiewa na kwotę 31 171 000,00 zł.

Ogółem na roboty budowlane i remontowe Wójt Gminy Harasiuki zawarł  umowy na łączną  kwotę 4 653 756,98 zł.