Zał. Nr 3.(  PROJEKT  UMOWY)

Umowa Nr 3413/3/07

zawarta w  dniu …………… r  pomiędzy Gminą  Harasiuki z siedzibą 37 –413 Harasiuki

NIP 602017515 reprezentowaną przez :

Wójta Gminy Harasiuki -  Henryka  Bździucha

## zwanym w dalszej części umowy  „ Zamawiającym”

a ………………………………………….z siedzibą w .................................działającym na podstawie wpisu do …………………….  pod numerem ………NIP ..................................

reprezentowanym przez :

# ………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy przez to rozumieć:

1.       Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

2.       Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3.      Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4.      Harmonogram - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

5.      Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

6.     Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

7.   Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

8.	Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

9.	    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

10.    Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.

11.	Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 1.

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2006 r Nr 164 , poz. 1163 ze zm ).

§  2.

Przedmiot umowy

1.Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz  Zamawiającego  robót budowlanych  w ramach inwestycji„ Rozbudowa szkoły w Hucie Krzeszowskiej o część dydaktyczną i blok żywieniowy – dydaktyka  etap III”, zgodnie z  dokumentacją projektową,  kosztorysem ofertowym. przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  budowlanych.

Dokumenty te stanowią integralną część  Umowy.

Zakres robot obejmuje:

1/ wykonanie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej,

2/ wykonanie instalacji wod-kan, co. elektrycznej,

3/ wykonanie posadzek i izolacji, tynków wewnętrznych i okładzin,

4/ roboty zewnętrzne,

§ 3.

Obowiązki stron

1.Do obowiązków Zamawiającego należy :

1/ protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w ciągu 3 dni po podpisaniu

umowy,

2/ udostępnienie pomieszczeń/miejsca składowania materiałów,

3/ przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,

4/ zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy.

5/ zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie wykonawcy zgromadzone w

pomieszczeniu/miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy :

1/ przyjęcie frontu robót,

2/zagospodarowanie pomieszczenia/miejsca składowania/ na własny koszt.

3/utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4/prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla

zachowania terminu wykonania robót,

5/wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z

harmonogramem realizacji robót, warunkami technicznymi, polskimi normami, zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,,

6/ stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie ,posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty i

zapewniających sprawność eksploatacyjną  wykonanego  przedmiotu umowy.

7/ prawidłowe oznakowanie robót przez cały czas realizacji zadań oraz zapewnienie

warunków bezpieczeństwa,

8/ po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i

przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

9/ wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy dostawę energii, wody

oraz odbiór odpadów z terenu budowy na czas realizacji inwestycji.

10.Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na dostawę energii, wody i odbiór

odpadów z   właściwymi instytucjami na czas realizacji przedmiotu umowy.

§ 4.

### Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną i warunkami lokalnymi ,zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową,  kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać

roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

2.Dopuszcza się zatrudnienie podwykonawców, ale pod warunkiem udzielenia uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

3. W celu wyrażenia zgody przez zamawiającego wykonawca ma obowiązek przedstawienia zamawiającemu  projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej powierzonych robót. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę dokumentów o których mowa powyżej, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą.

4. Zlecenie części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni  zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za  wykonanie tej części robót.

5. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem następujących podwykonawców:

Zakres rzeczowy robot realizowanych przy udziale podwykonawców :

- ……………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………

6.Umowy z podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą  z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

7.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

8. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył realizację zamówienia ,Wykonawca odpowiada jak za własne.

§ 5.

#### Termin realizacji umowy

1.Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w  terminie

do 15 sierpnia 2008 r.

2.Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 3 dni od daty podpisania umowy,

3.Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 7 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.

4.Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie zamawiającemu wszystkich znajdujących się w  posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju jak  w § 6 niniejszej umowy.

§ 6.

Odbiór robót.

1.	Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych

i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom  częściowym podlegają roboty zanikające, ulegające zakryciu lub  elementy robót według uzgodnień na budowie. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy na jego koszt – odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót ,które nie zostały odebrane.

2.	W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.	Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1)	dziennika budowy,

2)	protokołów technicznych, częściowych,

3)	protokołów badań,

4)	gwarancji,

5)	dopuszczeń, aprobat technicznych,

6)	atestów i certyfikatów jakości,

7)	deklaracji zgodności z Aktualnymi Polskimi Normami,

8)	dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi

w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

9)      dokumentacji powykonawczej

10)     instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji,

4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie

do  14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót.

Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru podwykonawców, przy

których pomocy wykonał przedmiot odbioru.

5. Odbiór częściowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 7

dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

6. Przyjęcie protokołu odbioru częściowego nie jest równoznaczne z przyjęciem na stan przez Zamawiającego  odebranego przedmiotu umowy a służy jedynie wypłacie wynagrodzenia za odebrane roboty.

7.Osiągnięcie  gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru   inwestorskiego oraz potwierdza na protokole odbioru wykonanych robót budowlanych.

8.O osiągnięciu gotowości odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz dokonać wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

9.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

10.	Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

11.	Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

12.Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy , o którym mowa w § 8 niniejszej umowy. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

13. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel zamawiającego w ciągu 14 dni od upływu terminu gwarancji jakości oraz rękojmi wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy, Strony

ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie netto ………….zł , plus należny podatek VAT w wysokości  ........%  tj. …………………zł.

Łącznie wynagrodzenie brutto  …………… zł ,Słownie: …...........……………………,

2.	Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy  w …………………………………………………………………………….

3.       Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie fakturami częściowymi  do wysokości 80% wartości zamówienia.

4.       Płatność faktury końcowej obejmującej  20% wartości zamówienia zostanie wypłacone po odebraniu przedmiotu umowy, wystawieniu faktury końcowej i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego robót.

5.	Płatności faktur częściowych oraz faktury końcowej dokonywane  będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiającego.

§ 8.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

2.	Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od

daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.	Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancji w dniu odbioru robót.

4.       Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5.	Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6.	Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7.	W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

1)	odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

2)	dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8.	W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

1)	żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2)	żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 9.

Roboty dodatkowe

1.	Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia .

2.	Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy ustawy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony umowy na roboty dodatkowe, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

3.	Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 będzie ustalone kosztorysem  sporządzonym przy zachowaniu tych samych stawek, norm, parametrów i standardów zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

§ 10.

Nadzór

- Zamawiający powierza funkcję inspektora w osobie:

…………………………………………………………………………….

- Zamawiający wyznacza Pana  Krzysztof Kiszka jako koordynatora realizacji

przedmiotu umowy.

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

…………………………………………………………………….

4.      Wykonawca wyznacza   Pana  …..........................…. do kontaktów roboczych

dotyczących realizacji robót.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru

§ 12.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1/  za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,01  % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

2/  za odstąpienie od umowy nie spowodowane z winy Zamawiającego

w wysokości  10 % wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy.

2.	Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3.	Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

1/ za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2/ za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym

z tych dni.

4.	Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru części przedmiotu umowy.

6.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 13.

Ubezpieczenie

1.	Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni następujące ubezpieczenia  pokrywające okres od daty rozpoczęcia do zakończenia realizacji inwestycji.:

1/ ubezpieczenia od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego przez Wykonawcę w wysokości 30 000 zł za jedno zdarzenie,

2/ ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób, które  przebywają na placu budowy w wysokości kwoty 50 000 zł za jedne zdarzenie,

3/ ubezpieczenie od zniszczenia robót i materiałów podczas budowy w wysokości kwoty 30 000 zł  za jedno zdarzenie .

2. 	Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robot podaną w umowie i następnie przedstawione na każde żądanie Zamawiającego.

3.	Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu uzyskania ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 a koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe będą podległy potrąceniu z płatności należnych Wykonawcy, a jeżeli nie należą się żadne płatności to Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów.

4.	Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą Zamawiającego.

5.	Obie strony będą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych.

§ 14.

Siła wyższa

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 15.

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

4.Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.Umowę sporządzono w trzech  jednakowo brzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy

6.Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza

się:

1/ dokumentację  projektową

2/ ofertę Wykonawcy

3/ specyfikację istotnych warunków zamówienia,

4/ specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY