Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy

z okresu od 28 maja 2007r. do 27 czerwca 2007r.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wykonanie rozbudowę szkoły                          w Harasiukach – dydaktyka etap. II. Otwarcie ofert ustalono na dzień 12.07.2007r godz. 10.15.

- Rozpoczęto postępowanie przetargowe na rozbudowę szkoły w Hucie Krzeszowskiej – dydaktyka etap III. Otwarcie ofert ustalono na dzień 18.07.2007r, godz. 10.45.

- Opracowano wniosek o płatność pośrednią do Urzędu Wojewódzkiego

z realizacji inwestycji pn. Budowa mostu na rzece Tanew w ciągu drogi

gminnej Sieraków – Kurzyna.

- Zakończono remont drogi dojazdu rolnego w miejscowości Nowa Wieś,

- Zakupiono działkę o pow. 0.22 ha w miejscowości Sieraków (osiedle),

- Dokonano zamiany działek położonych w miejscowości Harasiuki.

- Wykonano elewację budynku świetlicy wiejskiej w Półsierakowie.

W zakresie gospodarki komunalnej:

1. Przeprowadzono remont przepustów na drogach dojazdu rolnego w m. Banachy                                                i Gózd.

2. Wykonano remont nawierzchni drogi gminnej w m. Pęk.

3. Wykonano przebudowę samochodów ŻUK i przerejestrowano na potrzeby

OSP Banachy, OSP Huta Nowa.

4. Przeprowadzono remont drogi dojazdu rolnego w m. Krzeszów Górny

„Wygon Tarnogrodzki”.

5. Kontynuowane jest koszenie poboczy dróg gminnych gminy Harasiuki.

WÓJT GMINY

/-/ Henryk Bździuch