Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy

z okresu od 24 maja 2008r. do 20 czerwca 2008r.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Łazory. Wykonawcą robót będzie

Firma Wielobranżowa Elektromontaż – Stanisław Studnicki z Biłgoraja.

Plac budowy przekazano w dniu 18.06.2008 r,

- Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102106 R  Rogóźnia – Banachy od km

2  + 650 do km 3 + 700”,.

- Trwają prace dotyczące pozyskania terenów pod realizację kompleksu

sportowo-rekreacyjnego w Harasiukach . Dokonano uzgodnień z trzema

właścicielami działek, co łącznie zabezpieczy teren o pow. 1,77 ha.

- W trakcie opracowania jest uproszczona dokumentacja remontu drogi dojazdu

rolnego nr ewidencyjny 260 i 302  w miejscowości Łazory .

Planowany termin przetargu Lipiec 2008 r.

- Opracowana została dokumentacja na przebudowę wewnętrznych instalacji

elektrycznych w Publicznych Szkołach Podstawowych w Harasiukach i Hucie

Krzeszowskiej.

W zakresie pomocy społecznej:

W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Gmina Harasiuki w 2008r uzyskała środki w wysokości 105.000 zł na świadczenie usług integracji społecznej, zostały opublikowane zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług dla społeczności lokalnej.

W miesiącu czerwcu 2008r. został złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy                 w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI – „Czas na aktywność w gminie Harasiuki” na łączną kwotę  84.242 zł.

W zakresie kultury:

W dniu 15 czerwca 2008r. w Jasienniku Starym gmina Potok Górny odbyła się cykliczna impreza plenerowa pod nazwą „Spotkania graniczne – kultura bez granic”. Naszą gminę reprezentowały zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury; zespół taneczny „Wiolinki”, oraz zespół wokalny z Huty Nowej.

W tym tygodniu została uruchomiona sieć radiowa bezpłatnego dostępu do internetu z Urzędu Gminy w Harasiukach.

Dostęp do internetu mieszkańcy będą mieli:

Od poniedziałku do czwartku w godz.: 1600 – 745

Od piątku do niedzieli dostęp całodobowy

Urząd Gminy w Harasiukach nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbieranego sygnału. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u informatyka w Urzędzie Gminy w Harasiukach.

WÓJT GMINY

/-/ Henryk Bździuch