Załącznik nr 4 do uchwały nr X/145/07

Rady Gminy Herby z dnia 30 października 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | Jedn organiz realizująca program |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rok 2007 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | 2008 | 2009 |  |
|  |  |  |  |  |  | Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymien.w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach część północna 2006-2007 | 355.000 | 350.000 | 100.000 | 250.000 |  |  |  |  | UG |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach część południowa 2008 | 400.000 |  |  |  |  |  | 400.000 |  | UG |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Taninie 2007 | 840.000 | 240.000 |  | 240.000 |  |  | 600.000 |  | UG |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa oczyszczalni ścieków w Olszynie 2007-2008 | 250.000 | 20.000 | 20.000 |  |  |  | 30.000 | 200.000 | UG |
| 5 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kierzkach 2007-2008 | 300.000 | 30.000 | 30.000 |  |  |  | 270.000 |  |  |
| 6 | 700 | 70005 | Budowa szaletu publicznego w Herbach 2006-2007 | 82.540 | 31.540 | 31.540 |  |  |  |  |  | UG |
| 7 | 710 | 71035 | Budowa cmentarza i kaplicy cmentarnej w Lisowie 2004-2007 | 439.830 | 217.460 | 217.460 |  |  |  |  |  | UG |
| 8 | 801 | 80110 | Budowa krytej pływalni przy ZPO Herby 2007-2008 | 4.200.000 | 90.000 | 90.000 |  |  |  | 1.000.000 | 3.110.000 | UG |
|  | Ogółem | 6.867.370 | 979.000 | 489.000 | 490.000 |  |  | 2.300.000 | 3.310.000 |  |