##### Pieczęć Zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA V 7023-23/1/06

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w tybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 euro na

„Modernizacja oświetlenia na ul. Lublinieckiej w Herbach”

- Zamawiający:

- Pełna nazwa zamawiającego:

# Gmina Herby

- Adres do korespondencji

# Urząd Gminy Herby, ul. Lubliniecka 33,  42-284 Herby

- REGON:

000537326

- Internet: www.herby.pl/bip

e- mail: urzherby@poczta.onet.pl

- Numer telefonu: 034/3574100

faks: 034/3574105

- Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

- Imię i nazwisko: Gerard Białas

- Stanowisko służbowe: inspektor

- Numer telefonu: 034/3574100 w 21

- E-mail:

- Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok. 14

- Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 800-1500

### Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: 
„Modernizacja oświetlenia na ul. Lublinieckiej w Herbach” (Wspólny Słownik Zamówień CPV 45316100-6 instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys ślepy,

stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dostawy w części takich materiałów jak:

kostka betonowa, krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

### Informacje o przetargu:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Koszt SIWZ wynosi 10 złotych.

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

- wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ);

- oświadczenie, o spełnieniu warunków na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ);

- podpisany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3;

- kosztorys ofertowy (stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ);

f)   odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert;

g)  wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza

powierzyć podwykonawcom.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim;

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu wykonawcy w tym postępowaniu;

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji;

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

- Opakowanie i oznakowanie ofert:

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego,

pok. 8;

  - Opakowanie powinno być oznaczone napisem:

Oferta „Modernizacja oświetlenia na ul. Lublinieckiej w Herbach”.

- Warunki wymagane od wykonawców:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

Spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

### Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).

- Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia:

  - Deklaracja o przyjęciu obowiązków kierownika budowy – oryginał,

  - Odpis uprawnień budowlanych kierownika budowy – ksero,

  - Odpis zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – ksero,

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

    - Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX.      Termin realizacji zamówienia:

Pożądany termin realizacji zamówienia: 30 wrzesnia 2006 r.

### X.     Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich;

b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena

brutto;

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

### XI.      Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem

Cena – 100 %

- Cena obejmuje całość prac przewidzianych do wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

#### Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = [(Cn : Cb) x 100] x waga

- gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej.

### XII.     Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków

### zamówienia:

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.

- Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### XIII.    Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i

### oceny ofert:

- Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Herby

ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby, pok. nr 8.

- Termin składania ofert: 28 lipca 2006 r do godz. 900

- Termin otwarcia ofert: 28 lipca 2006 r godz. 900

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie

terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres  (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, termin wykonania, okres gwarancji, warunki płatności.

- Ocena ofert:

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych

w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

### XIV.    Tryb zawarcia umowy:

- Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy.

- Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego:

Wszystkie zobowiązania przewidziane dla wykonawcy przepisami kodeksu cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

### XV.      Środki odwoławcze:

W postępowaniu tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w

wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami.)

przepisów przysługują środki odwoławcze:

- protest (art. 180 - 183 ustawy),

- odwołanie (art. 184 – 193 ustawy) oraz

- skarga do sądu okręgowego (art. 194 – 198 ustawy).

### XVI. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

  - Formularz oferty

  - Formularz oświadczenia – art. 22 ust.1 ustawy

  - Wzór umowy

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – kosztorys ślepy

podpis  Zamawiającego: