Nr sprawy : IZ.271.87.2018                                                                            	 Herby, 2018-08-23

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji Kierownika Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II”

- ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Herby

ul. Lubliniecka 33

42-284 Herby

NIP 575-18-65-335

fax. 34 357 41 05

e-mail: gmina@herby.pl

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia:

Pełnienie funkcji Kierownika Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest koordynacja  realizacji inwestycji pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II”.

- Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Priorytet IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zadania inwestycyjnego „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II”.  udostępniony jest w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Herby pod adresem: http://www.bip.herby.pl w zakładce „Przetargi publiczne”.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera wzór umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają określone przez zamawiającego wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia. Pożądane doświadczenie to koordynacja co najmniej jednego projektu związanego z niską emisją współfinansowanego z funduszy europejskich o wartości co najmniej 300 000,00 zł netto w okresie ostatnich 3 lat udokumentowane referencjami.

- Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń, według formuły ;”SPEŁNIA-NIE SPEŁNIA”

- Istotne warunki zamówienia określone zostały we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

- Przyjętą przez zamawiającego formą wynagrodzenia wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto.

- Cenę ryczałtową oferty brutto w PLN oraz należny podatek VAT za wykonanie zamówienia należy podać w pkt. 1 formularza oferty.

- Cena ryczałtowa oferty brutto winna być ceną kompletną i jednoznaczną, zawierać należny podatek VAT oraz musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jak również obejmować wszelkie koszty wynikające z obowiązków wykonawcy określonych w projekcie umowy.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe dokonywane będą w PLN.

- Wykonawca w przedstawionej ofercie zaoferuje cenę ryczałtową, stałą dla okresu realizacji przedmiotu zamówienia.

- KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

- Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium CENA, które ma wagę 100 %.

- Zamawiający oceni i porówna oferty w ramach w/w kryterium w następujący sposób:

Najniższa cena ofertowa brutto/cena badanej oferty brutto x 100 %

- OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

            - Formularz ofertowy – zał. nr 1

            - Referencje za wykonane roboty – zgodnie z pkt 3.1 zapytania

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie papierowej na adres Gmina Herby ul. Lubliniecka 33 , 
42-284 Herby z dopiskiem : Oferta na: Pełnienie funkcji Kierownika Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II”

Oferty należy składać do dnia  03 września 2018 roku , do godziny 11:00 .

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane .

- OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. Niniejsza procedura zapytania ofertowego może zostać unieważniona na każdym etapie bez podania przyczyny.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

# Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Herby;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Herby jest Pani Aleksandra Cnota-Mikołajec , kontakt: adres e-mail aleksandra@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl ,*;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Pełnienie funkcji Kierownika Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II” nr IZ.271.87.2018 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- ZAŁACZNIKI:

            - Formularz ofertowy – zał. nr 1

            - Wzór umowy – zał. nr 2

…………………………………….