Umowa WZÓR

zawarta dnia …………………...2018 r.  pomiędzy:

Gminą Herby

reprezentowaną przez: Iwonę Burek – Wójta Gminy Herby

przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Cierpioł

zwaną dalej Zamawiającym,

a firmą:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

NIP: ……………………………...

reprezentowaną przez: ………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na :
    „Remont sieci wodociągowej DN 110 mm w miejscowości Herby Nowe”

zgodnie z kosztorysem ofertowym i ofertą Wykonawcy z dnia …………………….2018 r.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.

- Przez wykonanie zamówienia rozumie się np. wykonanie robót, dostarczenie, postawienie do dyspozycji, przekazanie przedmiotu zamówienia – potwierdzone pisemnie protokołem ostatecznego odbioru robót.

§ 3

1.Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie

kosztorysowej.

2. Wynagrodzenie zostało ustalone w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowiący integralną część niniejszej umowy i wynosi :

netto: ……. zł, (słownie: …………………..zł.)

brutto: ……….. zł. (słownie: …………………. zł.) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

w tym Wykonawcy przysługuje :

stawka roboczogodziny, R : …………………. zł.

koszty pośrednie             Kp : ……………….%

zysk                                 Z : …………………%

podatek VAT 23%

3.Kwota określona w ust. 2 zwiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w § 1, wynikające wprost z przedmiaru robót będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego. Koszty wszelkich robót przygotowawczych, zagospodarowania terenu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi ze szczególnego charakteru budowy, zasilania terenu budowy w energię elektryczną oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. W zakresie materiałów zbędnych Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy wynikające z Ustawy o odpadach – ponosząc w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność.

4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie faktycznie zrealizowanych ilości robót oraz nośników cen i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

5. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości robót wynikających wprost z przedmiaru robót będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 2 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

6. W przypadku, gdy wystąpi konieczność dokonania robót innego rodzaju niż w przedmiarze robót ( tzn. tych których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 4, 5 niniejszego paragrafu), a koniecznych do wykonania i objętych przedmiotem umowy, mogą być one wykonane na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, zatwierdzonego przez Zamawiającego, który stanowi dla stron podstawę sporządzenia aneksu do umowy. Kosztorys powinien być opracowany w oparciu o następujące założenia:

a) ceny czynników cenotwórczych zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę.

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót o zapisy w ust. 6a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów Sekocenbud (jako średnie) za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y  lub wycena indywidualna zatwierdzona przez Zamawiającego.

7. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w przedmiarze robót,

a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, zatwierdzonego przez Zamawiającego.

8. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

9. Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych i składników cenotwórczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

10. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

11. Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje.

12. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy.

13. Termin płatności faktury wynosi 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

§ 4

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczania częściowego robót.

- Datą zapłaty faktury będzie data uznania konta Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP 575 186 53 35.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada nr NIP ……………….

§ 5

1. Po wykonaniu zamówienia strony sporządzą Protokół odbioru robót. Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 6

1. Wykonawca odpowiada za wykonane roboty w oparciu o przepisy o rękojmi i gwarancji.

2. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru robót.

§ 7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3.

- Karę, o której mowa w ust.1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 8

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz Zarządzenie nr IZ.0050.28.2014  Wójta Gminy Herby z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Gminie Herby.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 10

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA