Umowa WZÓR

zawarta dnia …………………2018 r. pomiędzy: Gminą Herby

reprezentowaną  przez: Iwonę Burek – Wójta Gminy Herby

przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Cierpioł

zwanym dalej Zamawiającym,

a

Firmą

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

NIP ………………………………..

zwanym dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

Niniejszą umowę zawarto zgodnie z Zarządzeniem nr IZ.0050.28.2014  Wójta Gminy Herby z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Gminie Herby.

§ 2

1. Zamawiający powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na :

„Wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych”.

zgodnie z zapytaniem ofertowym IZ.271.121.2018  z dnia 26.11.2018 r. i ofertą Zleceniobiorcy z dnia ………………………….. r.

2. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową” jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.:

Część 1 zamówienia: „Budowa odcinka drogi ul. Budowlanych w Lisowie”

- miejsce inwestycji:  m. Lisów, gmina Herby,

- lokalizację określono w załączniku nr 2 do zapytania, mapa zasadnicza

- orientacyjna długość odcinka drogi do przebudowy – ok. 400,00 m,

- założenia wstępne:

nawierzchnia dróg z betonu asfaltowego i kostki brukowej betonowej, chodnik i parkingi z kostki brukowej betonowej, odwodnienie korpusu drogi (wpusty kanalizacji deszczowej – włączenie do istniejącej sieci). Szczegółowe  rozwiązania  zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania.

Część 2 zamówienia: „Budowa odcinka ul. Sportowej w Lisowie”

- miejsce inwestycji: m. Lisów, gmina Herby,

- lokalizację określono w załączniku nr 3 do zapytania, mapa zasadnicza

- orientacyjna długość odcinka drogi do przebudowy – ok. 200,00 m,

- założenia wstępne:

nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej, chodniki z kostki brukowej betonowej, odwodnienie korpusu drogi (wpusty kanalizacji deszczowej – włączenie do istniejącej sieci) . Szczegółowe  rozwiązania  zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania.

Część 3 zamówienia: ”Budowa odcinka drogi Oleksiki - Drapacz”

- miejsce inwestycji: droga gminna Oleksiki – Drapacz.

- lokalizację określono w załączniku nr 4 do zapytania, mapa do celów projektowych

- orientacyjna długość odcinka drogi do przebudowy – ok. 1500,00 m,

- założenia wstępne:

nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego. Szczegółowe  rozwiązania  zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie projektowania.

Część 4 zamówienia:  „Remont drogi i parkingu w Herbach przy ul. Leśnej”

- miejsce inwestycji: m. Herby, ul. Leśna rejon bloków mieszkalnych 14 i 15.

- lokalizację określono w załączniku nr 5 do zapytania, mapa zasadnicza

- orientacyjna długość odcinka drogi do przebudowy – ok. 100,00 m,

- założenia wstępne:

nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego, parkingi z kostki brukowej betonowej.

1.3. W zakres umowy dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej każdej z dróg wchodzi:

a) wykonanie następujących opracowań i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego:

-     kompletny projekt budowlany na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę map do

celów projektowych, wraz z informacją BIOZ – 4 egz.,

- szczegółowy przedmiar robót – 1 egz.,

- kosztorys inwestorski – 1 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich prac ujętych w projektach budowlanych – 3 egz.,

- inwentaryzacja drzew i krzewów, jeżeli ich usunięcie będzie konieczne w związku z budową projektowanej drogi – 2 egz.,

- stały projekt organizacji ruchu  – 2 egz., (jeśli jest wymagany)

- wersja elektroniczna całej dokumentacji na nośniku pendrive lub płycie CD

Zleceniobiorca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. W ciągu miesiąca od podpisania umowy Zleceniobiorca na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję przebudowy drogi. Zaakceptowana koncepcja będzie podstawą wykonania dalszych prac.

b) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii i uzgodnień dokumentacji,

c) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:

-     stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

-      uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

d) uzyskanie wszelkich decyzji, opinii uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym złożenie

zgłoszenia w Starostwie.

1.4. Dokumentację projektową należy sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,

w szczególności:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462 z późn. zm.).

3. Gwarancja na przedmiot zamówienie wynosi 3 lata od wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3.

§ 3

- Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 2 w okresie

od dnia podpisania umowy, do dnia 15 lipca 2019 r.

- Przez wykonanie zamówienia rozumie się (np. wykonanie robót, dostarczenie, postawienie do dyspozycji, przekazanie przedmiotu zamówienia – potwierdzone pisemnie protokołem ostatecznego odbioru robót).

- Wszelki informacje uzyskane przez Zleceniobiorcę od Zleceniodawcy, niezależnie od formy i sposobu ich przekazania, w tym ustnie, pisemnie, w formie zapisu elektronicznego, jak też wszelkie inne dotyczące przedmiotu umowy, postanowień umowy, faktu jej zawarcia lub Zleceniodawcy, mogą być wykorzystane przez Zleceniobiorcę tylko w celu realizacji umowy i nie będą ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej innej niż Strony.

§ 4

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 wynosi ……….. zł. netto + VAT 23% (tj. ………. zł.) czyli łącznie brutto ………….. zł. (słownie: ……………..złotych).

2. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zleceniodawcę przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę, po potrąceniu podatku oraz składek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

3. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmują wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2.

4.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Zleceniobiorcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 5

- Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki,

- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4.

- Karę, o której mowa w ust.1, Zleceniobiorca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

- Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 6

1. W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz Zarządzenie nr IZ.0050.28.2014  Wójta Gminy Herby z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Gminie Herby.

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 8

1. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					            ZLECENIOBIORCA