- UMOWA  wzór

- Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego GK.IZ.271.21.2022.Z z dnia 03.08.2022 r.

zawarta dnia ………….2022 r.  pomiędzy:

Gminą Herby z siedzibą  ul. Lubliniecka 33, 42–284 Herby.

REGON: 151398439,   NIP 5751865335

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Herby – Iwonę Burek

przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Cierpioł

zwaną dalej Zamawiającym,

a Firmą:

………………………………

………………………………

………………………………

REGON: ……………..,   NIP: …………………….

reprezentowaną przez

……………………………….

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1 Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje obowiązek pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego  pn.  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby” zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie zawartej z wykonawcą robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy zgodnie z celem jej zawarcia oraz zobowiązuje się wykonać Umowę rzetelnie i terminowo, dokładając najwyższej staranności profesjonalnej oraz mając na względzie prawne i ekonomiczne interesy Zamawiającego.

§ 2 Osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonawca     oświadcza,     że     powierzy     sprawowanie     funkcji Inspektora Nadzoru     Inwestorskiego robót drogowych Panu ………………...  posiadającemu uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno – drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowalne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa

- Wykonawca     oświadcza,     że     powierzy     sprawowanie     funkcji Inspektora Nadzoru     Inwestorskiego robót sanitarnych Panu ………………...  posiadającemu uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowalne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa

- Wykonawca może zmienić inspektora nadzoru, o którym mowa w ust. 1 i 2, na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub wykonawcy robót albo z własnej inicjatywy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że nowo wskazana osoba musi legitymować się co najmniej takimi samymi uprawnieniami jak osoba zastępowana.

- Zmiana inspektora nadzoru, o którym mowa w ust. 1 i 2,  nie stanowi zmiany lub modyfikacji treści Umowy, z tym że dla jej ważności musi być dokonana przez Wykonawcę na piśmie i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Z chwilą wyrażenia wyżej wymienionej akceptacji przez Zamawiającego, zmiana osoby inspektora nadzoru staje się skuteczna dla Stron.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami,

§ 3. Termin realizacji

- Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.  W okresie gwarancji i rękojmi - od dnia dokonania odbioru końcowego zadania, do dnia, w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych,

- Zamawiający oświadcza, że przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 30.09.2024 r. 
W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych, automatycznie przedłuża się termin pełnienia nadzoru inwestorskiego.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych inspektor będzie pełnił funkcje w zakresie określonym w niniejszej umowie, do czasu zakończenia wszystkich realizowanych robót budowlanych, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4. Zobowiązania Wykonawcy

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - Reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

  - reprezentowanie Inwestora  przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - Reprezentowanie Zamawiającego w sprawach ewentualnych szkód obiektów czy innych szkód majątkowych wynikłych w trakcie trwania procesu inwestycyjnego

  - Sprawdzenie zgodności wykonanej dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej z PFU;

  - Zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności;

  - Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów i niedopuszczonych do stosowania;

  - Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych gotowych obiektów i przekazania ich do użytkowania;

  - Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń,

  - Żądanie od kierownika budowy dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobów, materiałów;

  - Wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem i zgłoszeniem robót;

  - Weryfikacja dokumentacji powykonawczej;

  - W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, a także przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu stosowny protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych;

  - Prowadzenie i udział w naradach koordynacyjnych budowy;

  - Przygotowywanie dokumentów oraz pism (notatek) w trakcie narad koordynacyjnych;

  - Zatwierdzanie i opiniowanie dokumentów przekazanych przez wykonawcę robót budowlanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót;

  - Udział w przekazywaniu placu budowy;

  - Sporządzanie min. raz w miesiącu raportów ze stanu zaawansowania prac;

  - Uczestniczenie w rozliczeniu inwestycji oraz w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

  - Bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru, nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń w zakresie wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

  - Inspektor, w porozumieniu z Zamawiającym, jest zobowiązany realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji umowy na wykonanie robót i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

  - Zamawiający przekaże Inspektorowi niezbędne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji przedmiotu umowy.

§ 5. Wartość przedmiotu umowy

- Za świadczenie usług w ramach realizowanego przedsięwzięcia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………… zł brutto, w tym VAT  …% (słownie: ………. zł.) płatne po bezusterkowym odbiorze robót budowlanych.

- Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ostatecznym obejmującym wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

§ 6. Płatności

- Udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór nad usuwaniem zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek, w trakcie trwania okresu gwarancyjnego – Wykonawca pełnił będzie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu prac i odebraniu robót protokołem końcowym odbioru robót, jednakże dopuszcza się fakturowanie częściowe za wykonane i zafakturowane roboty budowlane (proporcjonalnie do wartości robót budowlanych).

- Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

- Wynagrodzenie płatne będzie przez Zleceniodawcę przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie papierowej/elektronicznej ustrukturyzowanej* (*usunąć niepotrzebne).

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w fakturach wystawianych w związku z realizacją przedmiotowej umowy jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

- Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego.

- Dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Kary umowne

- Strony ustalają, że w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w wysokości 5 % wartości faktury wystawionej za okres, w którym miało miejsce nienależyte wykonanie usługi,

- za nieusprawiedliwioną przerwę w realizacji usług objętych umową dłuższą niż 7 dni w wysokości 5 % wartości faktury wystawionej za okres, w którym miało miejsce nienależyte wykonanie usługi,

- z tytułu stwierdzonej nieuzasadnionej nieobecności na budowie inspektorów nadzoru  w specjalności zgodnej z rodzajem aktualnie wykonywanych robót - w wysokości 50 zł za każdy dzień,

- Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 50% wartości zamówienia.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 8 Odstąpienie od umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub jej części, ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:

  - Wykonawca nie przystąpił do realizacji Umowy lub jej części, a opóźnienie przekroczy 5 dni roboczych,

  - Wykonawca przerwał wykonywanie swych obowiązków, zaniedbuje je lub wypełnia z brakiem należytej staranności lub wykonuje Umowę lub jej część niezgodnie z postanowieniami Umowy, i sytuacja ta nie uległa zmianie w sposób zadawalający, mimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiającego,

  - Wykonawca występuje wbrew interesom Zamawiającego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy lub jej części nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy lub jej części, bez terminu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający zrezygnuje z realizacji przedmiotowego zadania i bez względu na przyczyny tej rezygnacji, przed wprowadzeniem na budowę wykonawcy robót, a tym samym Wykonawca nie podejmie i nie wykona żadnych usług (czynności czy obowiązków) określonych w Umowie. W takim przypadku uważać się będzie, że Umowa lub jej część nie została zrealizowania.

- Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy lub jej części, jeżeli opóźnienie w zapłacie przez Zamawiającego bezspornego wynagrodzenia przekroczy 60 dni od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w Umowie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania zapłaty i wyznaczenia mu ostatecznego terminu zapłaty, Zamawiający nie ureguluje należności wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części lub rozwiązania Umowy lub jej części, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do zakresu należycie wykonanych czynności.

§ 9. Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zadania lub usług podwykonawcom pod warunkiem że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonanie prac przez podwykonawcę nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie podwykonawców jak za własne.

- Zawarcie umowy na podwykonawstwo wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.

§ 10. Zmiana umowy

- Dopuszcza się istotne zmiany umowy w następującym przypadku:

- zmiany ustawowej stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy - w zakresie dotyczącym tylko niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie w zakresie określonym w § 5 ust. 1 zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT, która zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 niniejszej umowy.

§11 Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustaw Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą orzecznictwu sądu cywilnego dla siedziby Zamawiającego.

- Zapytanie ofertowe wraz ze złożoną ofertą na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy stanowią integralną część umowy.

- Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						 WYKONAWCA:

………………………                                                                    ……………………………