Załącznik nr 6

Umowa – projekt

zawarta w dniu ................. r. w  Horyńcu-Zdroju

pomiędzy :

Gminą Horyniec-Zdrój, 37-620 Horyniec-Zdrój ul. Aleja Przyjaźni 5

zwaną dalej „Inwestorem”,

reprezentowaną przez

Wójt Gminy  – Robert Serkis

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renata Petryniak

a  .............................................................................

.................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowaną przez :

..........................................................................................

..........................................................................................

§ 1

Zamawiający zleca:

Budowa otworu studziennego S-5 o głębokości  około 40 m w Horyńcu-Zdroju 
dz. nr ewidencyjny 2167/1.

1.	Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie  1 sztuki otworu studziennego o głębokości  około 40 m, metodą mechaniczno-udarowo-obrotową (młotkiem udarowym) ø 305 mm, zafiltrowanie filtrem ø 200/180/10 mm perforowanym szczelinowo (odcinki filtra łączone  gwintowaną mufą) wraz z rurką piezometryczną, zgodnie z zał. nr 3

- Przeprowadzenie pompowania oczyszczającego i pomiarowego w wymiarze 120 godzin z agregatu prądotwórczego

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapa zasadnicza, współrzędne geodezyjne ; x, y, z) i analiz wody

-Załatwienie wszystkich formalności i pokrycie kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i załączonym projektem robót geologicznych dla w/w zadania.

- Wykonawca odpowiada za fachowe wykonanie robót zgodnie z założeniami technicznymi i wskazaniami służb geologicznych, w terminach zawartych w umowie, w sposób należyty i nie podlegający zastrzeżeniom pod względem jakościowym.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w całości z materiałów własnych, posiadających atesty PZH, dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną.

- Wykonawca przedłoży przed przystąpieniem do robót atesty na zabudowane materiały i urządzenia.

- Wykonawca będzie prowadził prace w sposób ograniczający do minimum powstawanie szkód na terenach i obiektach stanowiących własność osób trzecich. Za nieuzasadnione szkody, odszkodowania zapłaci Wykonawca.

§ 2

- Zamawiający zezwala na wstęp na nieruchomość, na obszarze gdzie mają być prowadzone prace geologiczno wiertnicze.

- Zamawiający przy udziale Wykonawcy wyznaczy miejsce w którym zostaną wykonane otwory studzienne.

- Zamawiający oświadcza, że miejsca w których będą wykonane otwory studzienne są wolne od wszelkiego rodzaju linii napowietrznych i podziemnych oraz rurociągów gazowych 
i wodnych.

- Zamawiający wskaże miejsce odprowadzenia wody z pompowania oczyszczającego, pomiarowego i zespołowego studni.

§ 3

            - Strony ustalają terminy realizacji:

a)   przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy

- rozpoczęcia robót: ..............................

- zakończenia robót wraz z odbiorem końcowym: 30.08.2016r.

- Wykonawca zwolniony będzie z dotrzymania umownego terminu zakończenia robót 
w przypadku zlecenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub zamiennych, które 
w znaczący sposób będą miały wpływ na zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Ustalenie nowego terminu zakończenia robót wymaga sporządzenia stosownego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 4

- Wartość przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT (brutto) określona zgodnie z ofertą wynosi kwotę brutto: .......................................................... zł

słownie: ......................................................................

Kwota netto ............................................. zł.

słownie: ....................................................................... .

Podatek VAT wynosi: ..................... zł

słownie: ...........................................................................

Rozliczenie końcowe nastąpi według ilości rzeczywistych przewierconych metrów.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy oraz zagospodarowania powstałych odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i nie ulega zmianie w toku realizacji inwestycji

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową tzn. nie przewidziane w kosztorysie ofertowym i niniejszej umowie, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Zamawiającego. Zlecenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie pisemnego aneksu do umowy. Roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

§ 5

W ramach kwoty zamówienia określonej w § 3 Wykonawca wykona wszystkie roboty związane z właściwą realizacją budowy. Między innymi dokona:

  - urządzenia i zagospodarowania placu budowy ,

  - zabezpieczenia i dozorowania budowy na czas realizacji robót oraz ewentualnych przerw 
w wykonawstwie,

  - zakupu materiałów fabrycznie nowych (posiadających deklarację zgodności z PN lub odpowiednie atesty i certyfikaty)

  - zabezpieczenia mediów do celów budowy wraz z opomiarowaniem,

  - zabezpieczenia warunków bhp i ppoż., oznakowanie budowy

  - uporządkowania terenu po zakończeniu robót,

  - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom służb geologicznych 
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora

  - odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających

  - poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

  - transportu na plac budowy dostaw inwestorskich,

  - czynności wynikających z Ustawy o Odpadach,

  - dokonana  naprawy, lub poniesienia kosztów naprawy uszkodzonych dróg, ogrodzeń, przepustów, urządzeń melioracyjnych itp, oraz doprowadzi teren wokół budowy do stanu pierwotnego,

  - utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego

§ 6

- Rozliczenie należności przysługujących Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym – w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru.

- Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT 
i posiada Nr identyfikacyjny .............................

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego.

§ 7

- Odbiory elementów robót dokonywane będą przez Zamawiającego. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości wykonanych robót do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru termin ich usunięcia,

b)	Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Odbiory robót ulegających zakryciu i zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego. Zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę będzie skutkowało dokonaniem odkrycia na koszt Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

- odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim opracowaniu dokumentacji powykonawczej, przedłożeniu atestów dotyczących zabudowanych materiałów, po przedstawieniu wyników badań wody - wykonanych przez akredytowane laboratorium. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwią użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

- Za dzień zakończenia robót, tj. wykonania przedmiotu umowy, uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu umowy bez winy Wykonawcy, Wykonawca upoważniony będzie do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej.

§ 8

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca pomimo podpisania umowy nie podjął realizacji robót w ciągu 14 dni od 
daty wyznaczonej przez Zamawiającego na rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązanie umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
z podaniem uzasadnienia.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy na inną osobę czy jednostkę organizacyjną, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:

- Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych:

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i rękojmi 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu  wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek.

- Jeżeli szkody przekroczą kary umowne, strony mogą dochodzić na zasadach określonych Kodeksem Cywilnym odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne, do wysokości poniesionej szkody.

§ 11

Strony nie będą narażone na kary umowne, jeżeli nie wykonanie obowiązków zostanie spowodowane siłą wyższą.

Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidywalne przez żadną ze stron przyczyny, bądź będące poza ich kontrolą, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w umowie, takich jak: naturalne katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, strajki, niepokoje społeczne, działania wojenne.

W przypadku zaistnienia siły wyższej, strona dotknięta informuje natychmiast pisemnie drugą stronę oraz przeprowadzane są konsultacje w celu ustalenia wspólnego postępowania.

§ 12

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na okres 
24 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek, stwierdzonych w okresie gwarancji w terminie do 7 dni od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy 
o zaistniałych wadach, lub w innym terminie wzajemnie uzgodnionym z Zamawiającym. Przyjmuje się formę zgłoszenia pisemna lub elektroniczną.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt i ryzyko do usunięcia wady w przedmiocie umowy lub do ponownego jego wykonania, jeżeli wadliwość przedmiotu umowy ujawni się w okresie udzielonej gwarancji.

- Do ponownego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany, jeżeli uprzednie dwukrotne naprawy tej samej wady nie odniosły rezultatu i wady nie da się usunąć.

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę lub wystąpienia zwłoki w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający może bez wyznaczania dodatkowego terminu powierzyć wykonanie obowiązku gwarancyjnego osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku ponownego wykonania przedmiotu umowy lub dokonania jego istotnych napraw okres gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru lub potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania naprawy.

- Wykonawca może powierzyć na swój koszt i ryzyko wykonanie obowiązków gwarancyjnych osobie trzeciej.

§ 13

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- § 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

  - Ustawy o prawie geologicznym i górniczym z dn. 04.02.1994r (Dz.U.Nr 27 z 01.03.1994r, poz.96 z późn. zmianami).

  - Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy Sąd Powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- § 16

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy , jeden dla Zamawiającego.

## Zamawiający                                                                           Wykonawca