Projekt

U M O W A

zawarta  w dniu ……………………. w  Horyńcu-Zdroju pomiędzy

Gminą Horyniec-Zdrój reprezentowaną przez:

1. mgr inż. Robert Serkis		-	Wójt Gminy

przy kontrasygnacie pod względem finansowym:

2.  mgr Renata Petryniak		-	Skarbnik Gminy

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą,

w trybie zapytania ofertowego z dnia 11.08.2017 r. 
z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) o następującej treści:

§  1

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą:

ZADANIE NR 1. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH  DZ. NR EWID. 2243, 2320, 2299 W MIEJSCOWOŚCI HORYNIEC – ZDRÓJ KM 0 + 000 – KM 0 + 330

a   Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlane w wysokości:

……………… zł słownie: ……………………………………..(wg kosztorysu ofertowego).

ZADANIE NR 2. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI  WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 2324 W MIEJSCOWOŚCI HORYNIEC – ZDRÓJ KM 0 + 000 – KM 0 + 050

a   Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty budowlane w wysokości:

……………… zł słownie: ……………………………………..(wg kosztorysu ofertowego).

2.   Należności będą regulowane:

Z rachunku Zamawiającego  w Powiatowym Banku Spółdzielczym Lubaczów O/Horyniec-Zdrój Nr 59 9101 1039 2002 2500 1195 0002 na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy plac budowy do dnia  01.09.2017 r.

§  3

Termin wykonania określonego w § 1 zakresu robót ustala:   do dnia 29.09.2017 roku.

§  4

Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

§ 5

1. a) Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy

b) Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakości, który wynosi ...................... od daty odbioru ostatecznego.

2.  Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określa sposób i termin usunięcia wad jakościowych. Protokół podpisują strony umowy.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

- Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury.

§ 6

Zamawiający obowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenie w terminie 14 dni 
od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.

§ 7

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

§ 8

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w oddaniu robót objętych umową w wysokości  0,5 % wynagrodzenia umownego brutto.

§ 9

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

a). Formularz oferty,

b). Kosztorys ofertowy.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu Sądowi Gospodarczemu.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                           Wykonawca

..............................................                                 ...................................................