GIR/IP/2220/SP/11/2006

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

Budowa szkoły w Kochcicach – kontynuacja budowy segmentu C – wyposażenie pomieszczeń kuchennych

I. Zamawiający:

Gmina Kochnaowice

ul. Wolności nr 5

42-713 Kochanowice

Strona WWW: www.kochanowice.pl

E-mail: gmina@kochanowice.pl

Godziny urzędowania: 8:00 do 14:00

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego

2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 71,

poz. 645),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia

publicznego.

III.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wyposażenie i montaż urządzeń do pomieszczeń kuchennych takich jak: myjnia , wydawanie obiadów, magazyn podręczny, kuchnia, myjnia sprzętu kuchennego, wybijanie jaj, magazyn dezynfekcji jaj, magazyn produktów suchych, chłodnia, magazyn owoców i warzyw, wstępne przygotowanie owoców i warzyw, szatnia ubrań roboczych, stołówka.

Szczegółowy wykaz wyposażenia jest załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień:

36 14 00 00 – 4  Różne meble i wyposażenie

36 13 10 00 – 8  Meble i wyposażenie kuchni

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniejące

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia:

Pożądany termin wykonania zamówienia:

Zakup urządzeń do dnia                     30.12.2006 r.

Montaż urządzeń do dnia                   31.01.2007 r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu :

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, który spełniają następujące warunki:

a/ są uprawnieni do wykonywania czynności i działalności, w której mieści się

przedmiot zamówienia

b/ dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym posiadający

uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach wynikających z zakresu

przedmiotowego zamówienia .

c/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, tj.

zrealizowali w ostatnich 3 latach co najmniej 3 zamówienia związane z

zakresem zamówienia

d/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

e/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie

publiczne z art. 22  Prawo zamówień publicznych

-wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie

publiczne, o których mowa    w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych,

- wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem

prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w

postępowaniu nie narusza zasad uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów

potwierdzających spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,  PZP

3. Zamawiający odrzuca ofertę:

- niezgodną z ustawą lub gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,

- gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do zakresu i wartości przedmiotu zamówienia,

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia do składania ofert,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

podstawie art. 88, PZP lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie

omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy

Prawo zamówień publicznych udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne,

wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert

-  Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne – załącznik nr 4

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 i art. 24

PZP z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2

- szczegółową wycenę zgodnie z załącznikiem nr 7

2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

- umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie

- oferta winna zawierać dokumenty dla każdego partnera z osobna, oprócz formularza

ofertowego i szczegółowej wyceny

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz

dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w

postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

-wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót i dostaw, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i

wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich

wartości oraz daty i miejsca - załącznik nr 5

C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa on

następujące dokumenty:

-polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osob uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres::

Gmina Kochanowice

ul. Wolności 5

42-713 Kochanowice

faksem: 034   35 33 105

lub na adres e-mail: gmina@kochanowice.pl.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną (w

godzinach pracy Urzędu Gminy Kochanowice).

3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali

SWIZ chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem

terminu składania ofert.

4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko:	            kierownik GIR

imię i nazwisko      	Jarosław Pasieka

tel.	                                   0 (34)  35 33 100

fax. 	                                   0 (34) 35 33 105

w terminach 	poniedziałek - piątek

w godz. pomiędzy 9.00 a 13.00

6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

stanowisko:	kierownik  GIR

imię i nazwisko	Jarosław Pasieka

tel.	0 (34)  35 33 100

fax. 	0 (34)  35 33 105

w terminach 	poniedziałek - piątek

w godz. pomiędzy 9.00 a 13.00

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania

pisemności postępowania.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed

upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z

zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację

istotnych warunków zamówienia.

8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak

również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O

przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w

ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy,

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Realizacja praw i

obowiązków wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem prawniczego terminu składania ofert.

XI. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XII. Termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2007-01-10

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem

czytelnym.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia

i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz

przepisami prawa.

4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają

załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne

dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego

wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych

wzorach (załącznikach).

7 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób

podpisującej ofertę.

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający

możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie w:

Siedzibie zamawiającego:

Gmina Kochnaowice

ul. Wolności nr 5

42-713 Kochanowice

10. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres:

Gmina Kochnaowice

ul. Wolności nr 5

42-713 Kochanowice

i oznakowane następująco:

„Oferta przetargowa na  Budowa szkoły w Kochcicach – kontynuacja budowy segmentu C

– wyposażenie pomieszczeń kuchennych.

Nie otwierać przed dniem 12.12.2006 r. godz. 9:30.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub

upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/

partnerów - należy załączyć do oferty

3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania

wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XIV. Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Kochnaowice

ul. Wolności nr 5

42-713 Kochanowice

Pokój nr 11, sekretariat

do dnia 2006-12-12 do godz. 09:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

XV.  Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Kochnaowice

ul. Wolności nr 5

42-713 Kochanowice

Sala narad, I piętro

dnia 2006-12-12 o godz. 09:30.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy (którego oferta jest otwierana), cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie dokumenty zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia  oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1	oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2	z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3	złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4	oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

najniższa cena                                                        |100     |

---------------------------------------------------------------------------

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Zastosowane własne wzory do obliczenia punktowego

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium:

A –cena oferty brutto

WA – waga przyjętego kryterium – 100 %

Ano – najniższa cena ze wszystkich ofert ważnych

Ank – cena oferty badanej

100 – współczynnik

Wzór: (Ano/Ankx100xWA= suma punktów oferty liczonej

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze.

6.  W zawiadomieniu zamawiający poda:

nazwę (firmę): nazwa firmy,

adres wykonawcy: adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,

uzasadnienie wyboru: uzasadnienie

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto w:

projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: 3

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej:

protest,

przysługują wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

2. Protest

Umotywowany protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Szczegółowe informacje na temat: protestu, odwołania, skargi znajdują się w PZP w dziale VI Środki ochrony prawnej.

XXII. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

XXIII. Umowa ramowa

1. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XXIV. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

XXV. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

XVI. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna.

1. Adres poczty elektronicznej: gmina@kochanowice.pl

2. Adres strony internetowej: WWW.kochanowice.pl

XVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,

XXVIII. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

XXIX. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

XXX. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: WWW.kochanowice.pl

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

XXXI. Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1,- zł

udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy PZP oraz Kodeks cywilny.

XXXII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.  oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 i

art. 24 PZP – załącznik nr 2

3. Projekt umowy – załącznik nr 3

4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie –

załącznik nr 4

5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót/dostaw – załącznik nr 5

6. Oferowane warunki gwarancji – załącznik nr 6

7. Szczegółowy wykaz wyposażenia – załącznik nr 7

Kochanowice, dnia 30.11.2006 r.

______________________________________

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik Nr. 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		0 (**) ......................................

Numer faksu:			0 (**) ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

GMINA  KOCHANOWICE

Ul. Wolności nr 5

42-713 Kochanowice

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym:

Budowa szkoły w Kochcicach – kontynuacja budowy segmentu C – wyposażenie pomieszczeń kuchennych

Nr sprawy: GIR/IP/2220/SP/11/2006,oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

Cena ofertowa netto .................................................................................................zł

(Słownie:..............................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................... ... ……………………………………………………………………………………)

Oświadczam, że :

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….

Termin płatności:.......... dni ......................

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.............

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.	Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________                _____________________________

Imiona i nazwiska osób 		                   Czytelne podpisy osób uprawnionych uprawnionych do				                   do reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia:

Budowa szkoły w Kochcicach – kontynuacja budowy segmentu C – wyposażenie pomieszczeń kuchennych

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.	Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.	Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

--------------------------------------------------             -------------------------------------------

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 		Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy			 reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

UMOWA Nr ……..

zwarta w dniu …………………………………. roku w miejscowości ………………………………………….pomiędzy:

Gminą Kochanowice, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:

Wójta Gminy      mgr inż. Ireneusza Czecha

a firmą ………………………………………………………………………………….., zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez:

Osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy,

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę wraz z montażem polegające na Budowa szkoły w Kochcicach – kontynuacja budowy segmentu C – wyposażenie pomieszczeń kuchennych

2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o           Szczegółowy wykaz wyposażenia.

§ 2.

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie frontu robót,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy

określonego w § 2 umowy,

2.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone

w  pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przyjęcie frontu robót,

2) zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt oraz

zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody i energii w okresie

realizacji robót w wysokości wskazań podliczników,

3) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie

wykonywania robót .

5) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla

zachowania terminu wykonania robót.

6) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz

wykonanego przedmiotu umowy; wszelkie odstępstwa od pierwotnie

zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń

muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;

7)  współpraca z służbami Zamawiającego,

8)  zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i

posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników gwarantujących

poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,

9) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz

wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania

przedmiotu umowy,

10) ubezpieczenie od wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy w

okresie od przejęcia frontu robót do dnia ukończenia robót.

11) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

12) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,

13) dbałość o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 3.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze

stanem technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia,

że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i

uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie

należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań

Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej

części robót.

3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem

następujących Podwykonawców:

Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców

4. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z

Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 4.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do dnia

- dostawa wyposażenia do dnia 30.12.2006 r.

-  montaż wyposażenia do dnia 30.01.2007 r.

2) zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień 30.01.2007 r.

2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego,

przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu

Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 5.

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót po wykonaniu przedmiotu

umowy.

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik

budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie

Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania

przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1) gwarancji,

2) atestów i certyfikatów jakości,

3) deklaracji zgodności z PN,

4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu

10 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru

inwestorskiego.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie

wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający

może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w

ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do

odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem

zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia

poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy

przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest

dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w

protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia

wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

8. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i

powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności

związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może

ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w

skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym

Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy.

Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty

wynagrodzenia zgodnie z §6 umowy.

§ 6.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają

wynagrodzenie w łącznej kwocie…………… Wynagrodzenie netto zł , plus należny

podatek VAT w wysokości…………... Łącznie wynagrodzenie brutto

wynosi……………………….  Wynagrodzenie brutto, słownie: Wynagrodzenie

brutto.

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek

bankowy, Numer konta ……………………………………………….. .

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch

ratach: pierwsza faktura za dostawę urządzeń, druga za całkowite zakończenie

przedmiotu umowy. Wystawienie faktury  następuje na podstawie podpisanego

przez Zamawiającego protokołu odbioru.

Termin zapłaty 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za

wykonane roboty.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie

przedłożenia w terminie 7 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia

przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej

faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

5. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuję się datę uznania na

rachunku podwykonawcy.

§ 7.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące

przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na 24 miesiące. Gwarancja rozpoczyna

swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany

przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze

względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo

jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z

dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu

umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe

po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili

odbioru.

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady

fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według

wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje,

jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad

lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości

otrzymanych wskazówek.

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady

powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady

wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie

projektu lub rozwiązania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do

usunięcia Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy

odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie

rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym.

§ 8.

Roboty dodatkowe

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru

budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie

zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w

terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez

Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu

umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa

Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu

tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po

podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termy

wykonania.

3. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 będzie ustalone kosztorysem

powykonawczym potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

§ 9.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru

§ 10.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w

usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku

dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 2 % wynagrodzenia

Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, także

poprzez  potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.

Za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 50% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może

dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy

rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek

uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad.

Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które

naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego

winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu

wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części

przedmiotu umowy.

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia

odsetek ustawowych.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają

przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,

przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z

zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym

potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem

odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Gmina Kochanowice

ul. Wolności nr 5

42-713 Kochanowice

Wykonawca:

Nazwa zamawiającego

Ulica

Kod Miejscowość

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy

jej interpretacji.

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z

interpretacji lub wykonania umowy, 	podejmą w dobrej wierze rokowania w celu

polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o 	których

mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7

dni od pisemnego 	wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony

poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 	Zamawiającego.

7. Przedstawicielami Stron są:

a) Zamawiającego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego: ………………………………………………….

Przedstawiciel ogólny: Jarosław Pasieka

a)	Wykonawcy:

- Kierownik Wykonawcy: …………………………………………….

8. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym

egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr  4

OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE

Przedmiot zamówienia:

Budowa szkoły w Kochcicach – kontynuacja budowy segmentu C – wyposażenie pomieszczeń kuchennych

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam/my, że nie zalegam/my z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

--------------------------------------------------             -------------------------------------------

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 		Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy			 reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT ROBÓT/DOSTAW

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

| Lp. | Odbiorca* | Wartość | Zakres przedmiotowy | Daty Rozpoczęcia/zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4… |  |  |  |  |

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy/usługi zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające ww. warunek).

______________________________       _____________________________

Imiona i nazwiska osób 		             Czytelne podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do			           	reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcy

Załacznik nr 6

(pieczęć firmy)

OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy  ...................................................................................................

Miejscowość ..................................................      Data ...........................................

# Zakres warunków gwarancyjnych

| Lp. | Oferowane warunki i zakres | ilość i potwierdzenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji w miesiącach | 24 m-cy |
| 2. | Reklamacje dot. drobnych usterek i wad załatwiane będą w terminie nie dłuższym niż | 3 dni |
| 3. | Naprawy będą dokonywane z należytą starannością | tak |
| 4. | Okres gwarancji ulega automatycznie wydłużeniu o czas trwania naprawy | tak |

.................................................                            ................................................

imiona i nazwiska osób uprawnionych                Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy                                         do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 7 do specyfikacji

Zakres rzeczowy

wyposażenia pomieszczeń kuchennych segmentu C

budowy szkoły w Kochcicach

Myjnia  - urządzenia ze stali nierdzewnej

- Profesjonalna zmywarka kapturowa do naczyń z  funkcją wyparzania naczyń o wymiarach 70x80x167  ze stolikiem i dozownikiem płynu myjącego + kosze do zmywarki   - szt. – 1,

- Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi o wym. 110 x 70x 180 cm  - szt. – 1

- Stolik do zabudowy „lada” o wym. 190x50 cm / przy oknie/ - szt. – 1,

- Pojemnik na odpadki na kółkach o pojemności  25 litrów – szt. – 2,

Wydawanie  obiadów  - urządzenia ze stali nierdzewnej

- Stół do pracy z szafką, drzwi suwane o wym. 150x70x85 cm– szt. – 3,

- Stół do pracy z 3 szufladami i półką o wym. 150x70x85 cm - szt. – 1,

- Stół  z półką o wym. 240x100x 85 cm – szt. 1,

- Szafki wiszące o wym 40x65 do zamontowania na ścianach o długości 4 metry i 3 metry  – kompl. - 1

Wydawanie  obiadów - urządzenia ze stali nierdzewnej

- Bemar elektryczny na kółkach o wym. 114,5x60x85 cm z trzema komorami  - szt. – 2,

- Pojemniki z pokrywami   do w/w bemarów  - komplet -2,

- Stół do pracy o  wym.150x 70x85 cm,  z szafką, drzwi suwane – szt. – 2,

- Stół do pracy o wym.150x 70x85 cm, z 3 szufladami z 2 blokami – szt. – 2,

Magazyn podręczny

- Lodówka duża i wysoka ok.200cm o wym. 80x. 80 cm – szt. – 1,

- Regał otwarty nierdzewny o wym. 60x120 x180 cm – szt. – 1,

Kuchnia - urządzenia ze stali nierdzewnej

- Patelnia elektryczna o wym.60x70x85cm  – szt. 2,

- Kuchnia elektryczna z 4 płytami i  z piekarnikiem elektrycznym  – szt. -2,

- Płyta grzewcza elektryczna o dużym  blacie – szt. – 2,

- Kuchnia gazowa na szfce z 4 płytami na gaz z  butli -  szt. – 1,

- Robot kuchenny wraz z wyposażeniem dodatkowym / na ok. 100 osób/  – szt. – 1,

- Zestaw kotłów przechylnych –wersja elektryczna  3x 30 l – komp.. – 1,

- Okap kuchenny  do zabudowy, który obejmie wszystkie opary z urządzeń znajdujących się w kuchni

- Garnki nierdzewne: wysoki z pokrywką śr.36 cm, h 36 cm, poj.37 l  - szt. – 2,średni z pokrywką –śr.40 cm, h 25 cm, poj. 31,5 l – szt. 2, niski z pokrywką - śr. 40 cm, h 19 cm, poj. 24 l  - szt. -2, do duszenia z pokrywką -= śr. 36 cm, h 11 cm, poj. 11 l – szt. – 1, rondel – śr. 28 cm, h 11 cm, poj. 7 l – szt. – 1,

- Patelnia – śr.40 cm, h 6,5 cm – szt. – 1, wanna okrągła z uszami – śr.45,h22,poj.24 – szt. – 1, misa o wym.śr.36,h17,poj.14  – szt. -1, łyżka cedzakowa ośr.16 cm – szt. – 1, chochla o dł. 37 cm – szt.- 1, brytfanna z pokrywką  o wym. 60x45x8 cm – szt. – 1, ubijak do ziemniaków z metalową rączką o dł. 50 cm  – szt. – 2,

- Zastawa stołowa z arcoroku  białego po 100 szt. z każdego rodzaju: talerze głębokie, talerze płytkie, talerze deserowe, kubki z uchem,

- Sztućce ze stali nierdzewnej po 120 szt z każdego rodzaju /łyżki, noże, widelce, łyżeczki/,

- Krajalnice kolorowe z polietylenu o wym.ok. 45x30x1,3 cm – komplet – 1,

- Noże kuchenne z trzonkami kolorowymi / do ryb, mięsa, drobiu i warzyw/ - komplet – 1,

- Tace antypoślizgowe prostokątne o wym.30x41,5 cm – szt. – 6,

Myjnia sprzętu kuchennego - urządzenia ze stali nierdzewnej

- Wózek z podgrzewanym barem na kółkach z pojemnikami 3x GN1/1 – szt. -1,

- Wózek transportowy o wym. 86x54x92 cm  2 -półkowy – szt. -2,

- Wózek transportowy o wym. 86x54x92 cm 3-półkowy  – szt. -3 ,

Wybijanie jaj - urządzenie ze stali nierdzewnej

- Stół do wybijania jaj o wym. 100x70x85 cm z 1 komorą z lewej  strony o wym.50x50x25 cm – szt. – 1

Magazyn dezynfekcji jaj

- Naświetlacz do jaj szufladowy nierdzewny – szt. – 1,

- Stół do pracy ze stali nierdzewnej o wym. 80x70x85 cm – szt. 1,

- Mała lodówka do jaj  / 100x70/ - szt. – 1,

Magazyn produktów suchych

- Szafa z półkami i drzwiami przesuwanymi o wymiarach 180x80x200 cm  - szt.1

Chłodnia

- Lodówka wysoka ok. 200cm o wym. 80x80 cm  szt.- 3,

- Zamrażarka szufladkowa wysoka ok. 200 cm o wym. 80x80 cm – szt. – 1,

- Mała lodówka do przechowywania  próbek żywności – szt. 1.

Magazyn owoców i warzyw

- Regały ze stali nierdzewnej o wym.. 70x200 cm ustawione przy ścianie o długości 4 m,

Wstępne przygotowanie owoców i warzyw - urządzenia ze stali nierdzewnej

- Maszynka do obierania ziemniaków z płuczką o wym. 114x60x90cm – szt. 1,

- Stół do pracy z półką  o wym. 150x70x85cm - szt. – 1,

Szatnia ubrań roboczych

- Szafy ubraniowe na nóżkach koloru czerwonego o wym.120x55x194 do ubrań domowych i roboczych z wyposażeniem – komplet -2,

- Stół jadalny kuchenny o wym. 140x80 cm – szt. 1,

- Krzesła  ze stelażem metalowym oraz siedziskiem z okleiny bukowej – szt. – 4,

- Taborety kuchenne – szt. -4.

- Szafka kartotekowa pięcioszufladkowa / do kartotek A-5 poziomo/ z blachy stalowej , szuflady na prowadnicach kulowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem , wymiary: 54,5x63x128,5 – szt. – 1.

Stołówka

- Krzesło do stołówki ze stelażem z lakierowanej na czerwono rury stalowej oraz siedziskiem i z zaokrąglonym oparciem z okleiny bukowej , wymiar siedziska – 37,5x36,5 cm – szt- 70

- Stół do stołówki sześcioosobowy o wym. 180x80x73,5 cm ze stelażem z lakierowanej na czerwono rury stalowej  oraz blatem z laminatu bukowego – szt- 7,

- Stół do stołówki czteroosobowy o wym. 120x80x73,5 cm ze stelażem z lakierowanej na czerwono rury stalowej  oraz blatem z laminatu bukowego – szt- 7,

- Szafa biurowa z okleiny bukowej o wym. 185x90x40 – szt 3,

- Ławka korytarzowa deska sosnowa odł.150 cm – szt. – 2.

Uwaga:

Urządzenia winny spełniać  wymagania UE i systemu HACCP oraz posiadać atest PZH.

Wyposażenie w kuchni winno nadawać się do mycia w zmywarkach.

Cena winna obejmować wartość urządzenia z transportem i montażem.

Wzór wyceny

| Lp. | Nazwa | Cena sprzętu | Cena montażu | Razem cena netto | Vat | Razem cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Myjnia |  |  |  |  |  |
| 1. | Profesjonalna zmywarka itd. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| II. | Wydawanie obiadów |  |  |  |  |  |
| 1. | Stół do pracy ….. |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |

……………………………….., dnia ……………………. 2006 r.

Nazwa Firmy ………………………….

Adres……………………………………

ZGŁOSZENIE

Firma …………………………………. zgłasza udział w postępowaniu przetargowym, przetarg nieograniczony na zadanie  pn. Budowa szkoły w Kochcicach – kontynuacja budowy segmentu C – wyposażenie pomieszczeń kuchennych

- Prosimy o przesłanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie

pocztą na nasz koszt.*

- Pobraliśmy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z Waszej strony

internetowej.*

- Pobraliśmy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia osobiście.*

* niepotrzebne skreślić