### Harmonogram realizacji Programu					Załącznik nr 2 do uchwały Nr 143/XX/2004

### Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 września 2004 roku

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE | NFOS | WFOS | środki własne | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zapobieganie degradacji i dewastacji gruntów rolnych poprzez właściwe ich wykorzystanie w kierunku rolnym przy uwzględnieniu klas bonitacji | 2004 | 2010 | Gmina Kochanowice | Zmniejszenie powierzchni terenów zdegradowanych | 25 |  |  | x | x | ODR |
| 2. | Wyznaczenie wokół terenów istniejących wyrobisk stref ochronnych | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Zapobieganie powstaniu terenów zdegradowanych poeksploatacyjnych | 20 |  |  | x | x | Szkoły wiejskie, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje ekologiczne |
| 3. | Wyznaczenie na cele upraw łąkowych i pastwisk terenów o niskiej klasie bonitacji gleb. | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Zagospodarowanie terenów niskich klas bonitacyjnych | 15 |  |  | x | x | Śląski Związek Gmin i Powiatów, ODR |
| 4. | Promowanie rolnictwa ekologicznego i agroturystyki | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Zwiększenie ilości i skali produkcji zdrowej żywności | 12 |  |  | x | x | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje ekologiczne |
| 5. | Zorganizowanie cyklu spotkań dla producentów żywności i przedsiębiorczych rolników, | 2004 | 2006 | Gmina Kochanowice | Zwiększenie wiedzy i doświadczeń rolników | 55 |  |  | x | x | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje ekologiczne |
| 6. | Okresowa kontrola odczynu pH zawartości metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Kontrola jakości gleby | 36 |  |  | x | x | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje ekologiczne |
| 7 | Ochrona terenów o najwyższych klasach bonitacji przed zmianą użytkowania | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Zachowanie terenów nieskażonych | 10 |  |  |  | x |  |
| 8 | Wdrażanie działań zmierzających do ochrony gleb przed erozją poprzez ich właściwe użytkowanie | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Zachowanie terenów w formie naturalnej i zmniejszenie stopnia ich drgeadacji | 60 |  |  | X | x |  |
| 9 | Zachowanie i powiększenie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolowych | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Ograniczenie procesów erozyjnych | 42 |  |  |  | x |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aktualizacja map glebowych | 2004 | 2006 | Urząd Wojewódzki | Dostosowanie upraw do specyfiki gleb | 100 |  |  | x | x | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Starostwo Powiatowe |
| 2. | Poprawa stanu powierzchni ziemi rekultywację terenów zdegradowanych i nieużytków | 2004 | 2015 | Władający powierzchnią ziemi” | Zmniejszenie powierzchni terenów zmienionych przez człowieka | b.d |  |  | x | x | Prywatni inwestorzy, Bank Ochrony Środowiska , |
| 3. | Rozwój infrastruktury technicznej terenów wiejskich. | 2004 | 2015 | Właściciele gospodarstw rolnych | Poprawa jakości i efektywności Polskiego rolnictwa | 500 | X |  | X | x | Prywatni inwestorzy |
| 4. | Stworzenie na terenie Gminy kilku gospodarstw produkujących żywność ekologiczną. | 2004 | 2015 | Właściciele gospodarstw rolnych | Produkty wysokiej jakości | 200 | X |  | X | x | Śląska Izba Rolnicza, Śląski Związek Gmin i Powiatów |
| 5 | Popularyzacja w gospodarstwach rolniczych oferty dla turystów, urządzanie bazy noclegowej dla letników, | 2004 | 2015 | Właściciele gospodarstw rolnych | Zwiększenie dochodów rolników | 350 | x | x | X | X | Prywatni inwestorzy |
| 6. | Upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, | 2004 | 2015 | Właściciele gospodarstw rolnych | Produkty wysokiej jakości | 20 |  |  | x | x | Starostwo Powiatowe, Ośrodek Doradztwa Rolniczego |
| SUMA |  |  |  |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |