- ZAŁĄCZNIK NR 4 – PROGRAM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 	Załącznik nr 6 do uchwały Nr 143/XX/2004

Rady Gminy Kochanowice z dnia 30 września 2004 roku

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys | UE | NFOS | WFOS | środki własne | partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ZADANIA WŁASNE GMINY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozpoznanie problemu starych studni gospodarskich – ewidencja i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem | 2004 | 2004 | Gmina Kochanowice | Poprawa jakości wód podziemnych | 20 |  |  | X | X |  |
| 2 | Rozpoznanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego | 2004 | 2005 | Gmina Kochanowice | Ochrona przed powodzią | 10 | X | X | X | X |  |
| 3 | Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 40 |  |  |  | X |  |
| 4 | Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Zmniejszenie zużycia wody | 10 |  |  |  | X |  |
| 5 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Pawełki, o długości ok. 5,8 km (ok. 68 sztuk przyłączy, 1 ujęcie wody) | 2004 | 2005 | Gmina Kochanowice | Zapewnienie mieszkańcom Gminy niezawodności dostawy wody do picia o odpowiedniej jakości | 1 311 | X |  | X | X |  |
| 6 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Szklarnia oraz Pawełki - Paryż | 2005 | 2007 | Gmina Kochanowice | Zapewnienie mieszkańcom Gminy niezawodności dostawy wody do picia o odpowiedniej jakości | 800 | X | X | X | X |  |
| 7 | Rozbudowa sieci wodociągowej – połączenie sieci pomiędzy Kochanowicami i Kochcicami | 2005 | 2005 | Gmina Kochanowice | Zapewnienie mieszkańcom Gminy niezawodności dostawy wody do picia o odpowiedniej jakości | 25 | X | X | X | X |  |
| 8 | Budowa ujęć wody na terenie gminy | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Zapewnienie mieszkańcom Gminy niezawodności dostawy wody do picia o odpowiedniej jakości | 400 | X | X | X | X |  |
| 9 | Urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody | 2005 | 2015 | Gmina Kochanowice | Zapewnienie mieszkańcom Gminy niezawodności dostawy wody do picia o odpowiedniej jakości | 200 |  |  | X | X |  |
| 10 | Opomiarowanie ryczałtowych przyłączy wodociągowych | 2004 | 2004 | Gmina Kochanowice | - | 23 |  |  | X | X |  |
| 11 | Wymiana wyeksploatowanych przyłączy i sieci wodociągowych | 2004 | 2006 | Gmina Kochanowice | Zapewnienie mieszkańcom Gminy niezawodności dostawy wody do picia o odpowiedniej jakości | 84 |  |  | X | X |  |
| 12 | Wymiana pomp poziomych – hydrofornia Kochcice | 2004 | 2004 | Gmina Kochanowice | Zapewnienie mieszkańcom Gminy niezawodności dostawy wody do picia o odpowiedniej jakości | 10 |  |  | X | X |  |
| 13 | Modernizacja zasuw wodociągowych | 2004 | 2006 | Gmina Kochanowice | Zapewnienie mieszkańcom Gminy niezawodności dostawy wody do picia o odpowiedniej jakości | 50 |  |  | X | X |  |
| 14 | Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Tylna i Polna w Jawornicy, o długości ok. 0,5 km | 2004 | 2005 | Gmina Kochanowice | Ograniczenie skażenia gleb, wód powierzchniowych i podziemnych | 237 | X |  | X | X |  |
| 15 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawornica o długości ok. 6,6 km | 2004 | 2006 | Gmina Kochanowice | Ograniczenie skażenia gleb, wód powierzchniowych i podziemnych ściekami komunalnymi | 2647 | X | X | X | X |  |
| 16 | Modernizacja i wymiana pomp w przepompowniach ścieków w Kochanowicach | 2004 | 2005 | Gmina Kochanowice | Usprawnienie systemu kanalizacji sanitarnej a przez to ograniczenie skażenia środowiska ściekami sanitarnymi | 50 |  |  | X | X |  |
| 17 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Droniowice i Harbułtowice oraz Lubockie i Ostrów | 2007 | 2015 | Gmina Kochanowice | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 5268 | X | X | X | X |  |
| 18 | Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Droniowice i Harbułtowice oraz Lubockie i Ostrów | 2007 | 2015 | Gmina Kochanowice | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 3000 | X | X | X | X |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 14185 |  |  |  |  |  |
| II | GOSPODARKA ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami w Gminie | 2004 | 2004 | Gmina Kochanowice | Uregulowanie gospodarki odpadami w Gminie | 30 |  |  |  | X |  |
| 2 | Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców z zakresu gospodarki odpadami | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Zmniejszenie uciążliwości odpadów dla środowiska, poprzez zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska | 25 |  |  | X | X |  |
| 3 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Zmniejszenie uciążliwości odpadów dla środowiska, poprawa jakości środowiska w Gminie | 180 |  |  | X | X |  |
| 4 | Wprowadzenie na terenie Gminy systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 2004 | 2007 | Gmina Kochanowice | Zmniejszenie uciążliwości odpadów tego typu dla środowiska | 130 |  |  | X | X |  |
| 5 | Wprowadzenie na terenie Gminy systemu odbioru odpadów budowlano – remontowych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych oraz gospodarczych | 2004 | 2006 | Gmina Kochanowice | Zmniejszenie uciążliwości odpadów tego typu dla środowiska | 80 |  |  | X | X |  |
| 6 | Zorganizowanie na terenie Gminy Punktu Odbioru Odpadów Niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 2004 | 2006 | Gmina Kochanowice | Zmniejszenie uciążliwości odpadów niebezpiecznych dla środowiska, uregulowanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi | 55 |  |  | X | X |  |
| 7 | Inwentaryzacja obiektów na terenie Gminy posiadających materiały zawierające azbest | 2004 | 2005 | Gmina Kochanowice | Poprawa jakości środowiska w Gminie | 32 |  |  | X | X |  |
| 8 | Wdrożenie na terenie Gminy programu usuwania azbestu | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Zmniejszenie uciążliwości odpadów tego typu dla środowiska | 6 |  |  | X | X |  |
| 9 | Doskonalenie systemu ewidencji odpadów niebezpiecznych powstających na terenie Gminy | 2004 | 2006 | Gmina Kochanowice | Zmniejszenie uciążliwości odpadów tego typu dla środowiska | 3 |  |  |  | X |  |
| 10 | Objęcie wszystkich podmiotów wytwarzających odpady medyczne systemem zbiórki tych odpadów | 2004 | 2006 | Gmina Kochanowice | Zmniejszenie uciążliwości odpadów tego typu dla środowiska | 12 |  |  | X | X |  |
| 11 | Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych | 2004 | 2007 | Gmina Kochanowice | Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu określonych w prawie polskim | 85 |  |  | X | X |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 638 |  |  |  |  |  |
| III | OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zapobieganie degradacji i dewastacji gruntów rolnych poprzez właściwe ich wykorzystanie w kierunku rolnym przy uwzględnieniu klas bonitacji | 2004 | 2010 | Gmina Kochanowice | Zmniejszenie powierzchni terenów zdegradowanych | 25 |  |  | X | X | ODR |
| 2. | Wyznaczenie wokół terenów istniejących wyrobisk stref ochronnych | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Zapobieganie powstaniu terenów zdegradowanych poeksploatacyjnych | 20 |  |  | X | X | Szkoły wiejskie, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje ekologiczne |
| 3. | Wyznaczenie na cele upraw łąkowych i pastwisk terenów o niskiej klasie bonitacji gleb. | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Zagospodarowanie terenów niskich klas bonitacyjnych | 15 |  |  | X | X | Śląski Związek Gmin i Powiatów, ODR |
| 4. | Promowanie rolnictwa ekologicznego i agroturystyki | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Zwiększenie ilości i skali produkcji zdrowej żywności | 12 |  |  | X | X | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje ekologiczne |
| 5 | Zorganizowanie cyklu spotkań dla producentów żywności i przedsiębiorczych rolników, | 2004 | 2006 | Gmina Kochanowice | Zwiększenie wiedzy i doświadczeń rolników | 55 |  |  | X | X | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje ekologiczne |
| 6 | Okresowa kontrola odczynu pH zawartości metali ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Kontrola jakości gleby | 36 |  |  | X | X | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje ekologiczne |
| 7 | Ochrona terenów o najwyższych klasach bonitacji przed zmianą użytkowania | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Zachowanie terenów nieskażonych | 10 |  |  |  | X |  |
| 8 | Wdrażanie działań zmierzających do ochrony gleb przed erozją poprzez ich właściwe użytkowanie | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Zachowanie terenów w formie naturalnej i zmniejszenie stopnia ich drgeadacji | 60 |  |  | X | X |  |
| 9 | Zachowanie i powiększenie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolowych | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Ograniczenie procesów erozyjnych | 42 |  |  |  | X |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  |  |
| IV | OCHRONA POWIETRZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji | 2004 | 2008 | Gmina Kochanowice | - | 15 | X | X | X | X |  |
| 2 | Wdrożenie obszarowego programu ograniczenia niskiej emisji | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Ograniczenie emisji pyłowej i gazowej | 10 500 | X | X | X | X | Partnerzy: Urząd Marszałkowski NFOŚiGW, WFOŚiGW, właściciele posesji |
| 3 | Opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia ...” zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 wraz z późniejszymi zmianami) | 2004 | 2008 | Gmina Kochanowice | - | 15 |  |  | X | X |  |
| 4 | Termomodernizacja budynków gminnych | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Oszczędność energii, ograniczenie emisji pyłowej i gazowej | 2 260 | X |  | X | X | wliczono koszty termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego |
| 5 | Promowanie kotłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii (biomasa, pompy ciepła) | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | ograniczenie emisji pyłowej i gazowej | 20 |  |  | X | X |  |
| 6 | Wprowadzenie zakazu wypalania traw i rżysk | 2004 | 2006 | Gmina Kochanowice | Ograniczenie emisji niezorganizo -wanej | (1) |  |  |  | X |  |
| 7 | Prowadzenie kontroli podmiotów dotyczącej przestrzegania zasad i wymagań ochrony środowiska | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Ograniczenie emisji pyłowej i gazowej | (1) |  |  |  | X | WSSE, WIOŚ |
| 8 | Modernizacja dróg gminnych | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Ograniczenie emisji ze środków transportu | b.d. | X | X | X | X |  |
| 9 | Budowa sieci gazowej | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | - | b.d. | X | X |  | X |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 12 810 |  |  |  |  |  |
| V | OCHRONA PRZED HAŁASEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa | 10 |  |  | X | X |  |
| 2 | Stworzenie bazy danych o obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Kontrola stanu środowiska, eliminacja lokalnych konfliktów | 10 |  |  | X | X | Współpraca z WIOŚ w Katowicach |
| 3 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ze szczegółowym opisem dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku dla poszczególnych jednostek strukturalnych | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Kontrola oceny stanu akustycznego na terenie Gminy | 50 |  |  | X | X |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| VI | PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Określenie stanu aktualnego i lokalizacji w odniesieniu do instalacji mogących być potencjalnym źródłem elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego | 2004 | 2005 | Gmina Kochanowice | Lokalizacja instalacji powodujących wytwarzanie pól elektromagnetycznych | brak danych |  |  | X | X | Wojewoda Śląski, Powiat lubliniecki |
| SUMA |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| VII | OCHRONA PRZYRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Utworzenie użytków ekologicznych | 2004 | 2006 | Gmina Kochanowice | Tworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh) Gminy | 30 |  |  | X | X | Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Śląski Urząd Wojewódzki, Nadleśnictwa Herby i Koszęcin, Rady Sołeckie, organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, ZPKWŚ o/Herby |
| 2 | Objęcie ochroną prawną drzew — propozycji pomników przyrody (w oparciu o rozpoznanie zasobów starodrzewia na terenie Gminy: parki zabytkowe, zielen przydrożna, itp. — ok. 30 obiektów, bieżąca pielęgnacja istniejących pomników przyrody | 2004 | 2006 | Gmina Kochanowice | Tworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh) Gminy | 25 |  |  | X | X | Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Śląski Urząd Wojewódzki, Rady Sołeckie, Szkolne Koła LOP, organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, Śląski Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków Partnerzy: Organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, Nadleśnictwo Herby i Koszęcin, fundusze pomocowe, ZPKWŚ o/Herby |
| 3 | Utworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych w obrębie terenów przyrodniczo cennych — w tym przewidziane do objęcia ochroną prawną (foldery, broszury, tablice informacyjne; 2-3 obiekty). Stworzenie wspólnego centrum informacji turystyczno-przyrodniczej | 2004 | 2006 | Gmina Kochanowice | Poszerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym Gminy, rozszerzenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej Gminy | 270 | X |  | X | X |  |
| 4 | Promocja działań proekologicznych, wydawnictwa ekologiczne z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej, imprezy plenerowe | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 120 | X |  | X | X | organizacje ekologiczne, Rady Sołeckie |
| 5 | Realizacja zieleni urządzonej w ramach istniejących i projektowanych sołeckich kompleksów turystyczno-sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych oraz parków gminnych | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy | 800 | X |  | X | X | organizacje ekologiczne, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Inwestorzy sektora publicznego i prywatnego |
| 6 | Ochrona zabytkowych założeń zieleni parkowej (prace pielęgnacyjno-konserwacyjne i programy rewaloryzacyjne: Kochanowice, Kochcice, Lubecko) | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Poprawa „estetycznego wizerunku” Gminy Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy | 300 | X | X | X | X | Śląski Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, Inwestorzy sektora publicznego i prywatnego, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne, Rady Sołeckie |
| 7 | Ochrona pozostałości starodrzewia historycznych alei przydrożnych i śródpolnych (Kochanowice, Kochcice, Lubecko) | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Poprawa „estetycznego wizerunku” Gminy | 100 | X | X | X | X | Śląski Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, Inwestorzy sektora publicznego i prywatnego, stowarzyszenia i organizacje ekologiczne, Rady Sołeckie |
| 8 | Realizacja punktów widokowych na terenie Gminy (m.in.: w strefach ochrony historycznego krajobrazu kulturowego i komponowanego krajobrazu naturalnego (ekspozycji zabytkowych założeń parkowych oraz historycznych układów urbanistycznych) —3-4 obiekty | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Rozszerzenie oferty rekreacyjno-turystycznej Gminy | 50 | X |  | X | X | Śląski Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, , Inwestorzy sektora prywatnego, rady sołeckie |
| 9 | Promocja programów rolno-środowiskowych i agroturystyki | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 100 | X |  | X | X | Urząd Marszałkowski, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, rady sołeckie, ZPKWŚ |
| 10 | Waloryzacja przyrodnicza Gminy | 2004 | 2015 | Gmina Kochanowice | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 30 |  |  | X | X | Firma consultingowa |
| SUMA |  |  |  |  |  | 1825 |  |  |  |  |  |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys | UE | NFOS | WFOS | środki własne | partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach zabudowy rozproszonej | 2004 | 2015 | właściciele posesji | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 600 |  | X | X | X | Urząd Gminy |
| SUMA |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| GOSPODARKA ODPADAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aktualizacja map glebowych | 2004 | 2006 | Urząd Wojewódzki | Dostosowanie upraw do specyfiki gleb | 100 |  |  | x | x | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Starostwo Powiatowe |
| 2. | Poprawa stanu powierzchni ziemi rekultywację terenów zdegradowanych i nieużytków | 2004 | 2015 | Władający powierzchnią ziemi” | Zmniejszenie powierzchni terenów zmienionych przez człowieka | b.d |  |  | x | x | Prywatni inwestorzy, Bank Ochrony Środowiska , |
| 3. | Rozwój infrastruktury technicznej terenów wiejskich. | 2004 | 2015 | Właściciele gospodarstw rolnych | Poprawa jakości i efektywności Polskiego rolnictwa | 500 | X |  | X | x | Prywatni inwestorzy |
| 4. | Stworzenie na terenie Gminy kilku gospodarstw produkujących żywność ekologiczną. | 2004 | 2015 | Właściciele gospodarstw rolnych | Produkty wysokiej jakości | 200 | X |  | X | x | Śląska Izba Rolnicza, Śląski Związek Gmin i Powiatów |
| 5. | Popularyzacja w gospodarstwach rolniczych oferty dla turystów, urządzanie bazy noclegowej dla letników, | 2004 | 2015 | Właściciele gospodarstw rolnych | Zwiększenie dochodów rolników | 350 | x | x | X | X | Prywatni inwestorzy |
| 6 | Upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej, | 2004 | 2015 | Właściciele gospodarstw rolnych | Produkty wysokiej jakości | 20 |  |  | x | x | Starostwo Powiatowe, ODR |
| SUMA |  |  |  |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |
| OCHRONA POWIETRZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa odcinka obwodnicy wraz z węzłem komunikacyjnym na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 46 i 11 | 2004 | 2015 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, Starostwo Powiatowe | Poprawa płynności ruchu, ograniczenie emisji spalin | b.d. | X | x | x | X |  |
| 2 | Modernizacja dróg powiatowych | 2004 | 2015 | Starostwo Powiatowe | Poprawa płynności ruchu, ograniczenie emisji spalin | b.d. | X | x | x | X |  |
| 3 | Inwentaryzacja potencjału pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych | 2004 | 2008 | Starostwo Powiatowe,Gmina Kochanowice | - | 15 | x | x | x | X |  |
| SUMA |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| OCHRONA PRZED HAŁASEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych gdzie występują przekroczenia standardów akustycznych | 2004 | 2015 | Zarządzający drogami | Poprawa klimatu akustycznego na terenie Gminy | 120 |  |  | X | X | Gmina Kochanowice |
| 2 | Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego (np. poprzez poprawę jego płynności), co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego terenów przyległych | 2004 | 2015 | Zarządzający drogami | Poprawa klimatu akustycznego na terenie Gminy | 30 |  |  | X | X | Gmina Kochanowice |
| SUMA |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stworzenie systemu monitoringu środowiska w celu określenia aktualnego poziomu promieniowania niejonizujacego | 2004 | 2015 | Wojewoda Śląski | Wyznaczenie terenów o przekroczonej wartości dopuszczalnego poziomu promieniowania | 100 |  | X | X | X |  |
| 2 | Gromadzenie danych dotyczących instalacji (będących w kompetencji Starosty) powodujących wytwarzanie pól elektromagnetycznych | 2004 | 2015 | Starostwo Powiatowe | Ewidencja podmiotów gospodarczych wraz z kontrolą wywiązywania się z warunków pozwole | 20 |  |  | X | X | Przedstawiciele sieci |
| SUMA |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| OCHRONA PRZYRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zalesianie gruntów porolnych (wariant optymalny — ok.10% aktualnej powierzchni leśnej, tj. około 340 ha) | 2004 | 2015 | RDLP w Katowicach ARIMR | Wzrost różnorodności biologicznej w obszarach ekstensywnej gospodarki rolnej | 1020 |  | X | X | X | Wójt Gminy Kochanowice, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Lublińcu |
| 2 | Ochrona czynna zbiorowisk łąkowych i zadrzewień łęgowych w dolinach potoków | 2004 | 2015 | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Inni zarządcy cieków wodnych | Wzrost różnorodności biologicznej na terenie Gminy Utrzymanie lokalnych korytarzy ekologicznych | 350 | X | X | X | X | Inwestorzy sektora publicznego z zakresu gospodarki wodnej, zarządcy gruntów, Organizacje ekologiczne, ZPKWŚ o/Herby |
| 3 | Nowe nasadzenia zieleni wysokiej, bieżąca pielęgnacja istniejących zadrzewień, wymiana składu gatunkowego drzewostanu (topole) wzdłuż odcinków dróg ponadlokalnych | 2004 | 2015 | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Starostwo Powiatowe | Utrzymanie ciągłości ekosystemów w obszarach zurbanizowanych | 250 | X |  | X | X | Wójt Gminy Kochanowice, Starostwo Powiatowe w Lublińcu |
| 4 | Realizacja wytycznych „programu ochrony przyrody” oraz planów urządzenia lasu Nadleśnictw w zakresie przebudowy drzewostanu i ochrony lasu (50% powierzchni Lasów Państwowych, tj. ok. 1700 ha) | 2004 | 2015 | Nadleśnictwo Herby i Koszęcin | Wzrost różnorodności biologicznej na terenach leśnych | 3400 |  | X | X | X | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Wójt Gminy Kochanowice |
| 5 | Współudział w tworzeniu planu ochrony PK „Lasy nad Górną Liswartą” | 2004 | 2006 | Śląski Urząd Wojewódzki, ZPKWŚ | Tworzenie ESOCH Woj. Śląskiego | 100 |  |  |  | X | Wójt Gminy Kochanowice, organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, Starostwo Powiatowe w Lublińcu |
| SUMA |  |  |  |  |  | 5120 |  |  |  |  |  |

  - zadanie organizacyjne

brak danych – koszty zostaną oszacowane po opracowaniu dokumentacji przeprowadzeniu przetargów

* - w przypadku zadań koordynowanych, środkami własnymi są środki jednostek odpowiedzialnych