Załącznik

do Uchwały Nr 205/XXVII/2005

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 29.04.2005 r

Wieloletni program inwestycyjny Gminy Kochanowice na lata 2005 – 2015

| Lp. | Zakres rzeczowy zadania | # Jed. | Ilość | Nazwa przedsięwzięcia (miejsce realizacji) | Orientacyjny koszt zadania (PLN) | Źródła finansowania | Oczekiwane rezultaty | Planowany termin realizacji (w latach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Gospodarka wodno - ściekowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sieć wodociągowa | km | 4,7 | Kochcice – Szklarnia Pawełki - Paryż | 800.000 | Budżet gminy Fund. Struktur. WFOŚ i GW | Poprawa jakości wody, pełne zwodociągowanie gminy | 2006 - 2008 |
| 2. | Stacje wodociągowe | szt. | 1 | Modernizacja Hydroforowni Kochcice | 300.000 | Budżet gminy Fund. Struktur | Poprawa jakości wody | 2006 |
| 3. | Ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej) | szt. | 2 | Kochanowice Harbułtowice | 200.000 | Budżet gminy Fund. Struktur. WFOŚ i GW | Poprawa jakości wody | 2006 - 2008 |
| 4. | Urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody | szt. (m3/d) | 2 | Kochanowice Harbułtowice | 100.000 | Budżet gminy Fund. Struktur. WFOŚ i GW | Poprawa jakości wody | 2006 - 2008 |
| 6. | Sieć kanalizacji sanitarnej | km | 7,1 6,0 5,2 | Droniowice – Harbułtowice Lubockie – Ostrów Jawornica | 2.680.000 2.400.000 2.300.000 | Budżet gminy Fund. Struktur. NFOŚ i GW | Poprawa jakości wód gruntowych, ochrona środowiska | 2008 – 2012 2008 – 2012 2005 - 2006 |
| 6. | Inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia i odprowadzania ścieków | szt. (m3) | 30 | Budowa oczyszczalni przyzagrodowych Pawełki Lubockie - Styczyrze | 480.000 | Budżet gminy WFOŚ i GW | Poprawa jakości wód gruntowych, ochrona środowiska | 2008 - 2012 |

| Lp. | Zakres rzeczowy zadania | # Jed. | Ilość | Nazwa przedsięwzięcia (miejsce realizacji) | Orientacyjny koszt zadania (PLN) | Źródła finansowania | Oczekiwane rezultaty | Planowany termin realizacji (w latach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. | Gospodarka odpadami |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Likwidacja dzikich wysypisk | szt. | 1 1 1 1 1 | Droniowice Harbułtowice Szklarnia Lubecko Jawornica | 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 | Budżet gminy Fund. Struktur. Urząd Marszałkowski |  | 2006 2007 2007 2006 2007 |

| Lp. | Zakres rzeczowy zadania | # Jed. | Ilość | Nazwa przedsięwzięcia (miejsce realizacji) | Orientacyjny koszt zadania (PLN) | Źródła finansowania | Oczekiwane rezultaty | Planowany termin realizacji (w latach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | Modernizacja i budowa dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Drogi gminne | km | 1,50 1,00 1,20 0,30 0,70 1,00 0,68 0,82 0,70 0,30 1,85 0,55 0,40 0,90 0,80 0,25 0,30 2,10 1,40 0,30 0,60 0,60 0,20 1,40 | Lubecko ul. Jesionowa, Boczna, Glinicka, Strażacka Lubecko, ul. Glinicka Kochcice ul. XX-lecia ul. Stawowa ul. Lubliniecka, Rolna Kochcice – Glinica Pawełki ul. Lipowa ul. Piaskowa ul. Leśna Kochanowice ul. Wolności ul. Szkolna ul. Rolna ul. Ogrodowa Jawornica ul. Tylna i Polna ul. Leśna ul. Kolonijna ul. Cegielniana Lubockie ul. Piaskowa ul. Leśna Harbułtowice droga gruntowa Droniowice ul. Szkolna ul. Boczna droga gruntowa Kochanowice-Dronio. | 1.275.000 600.000 576.000 420.000 98.000 140.000 95.200 114.800 98.000 350.000 260.000 100.000 56.000 765.000 112.000 215.000 255.000 294.000 210.000 42.000 84.000 84.000 28.000 260.000 | Budżet gminy Fund. Struktur | Poprawa infrastruktury | 2005 - 2015 |

| 2. | Drogi powiatowe | km | 3,50 2,50 1,00 1,00 | Droniowice – Harbułtowice Pawełki Lubockie, ul. Wieczorka Pawełki – Ciasna | 735.000 437.500 150.000 150.000 | Fund. Struktur |  | 2005 - 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. | Infrastruktura drogowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kanalizacja deszczowa | km | 1,50 0,85 1,00 0,30 1,70 1,30 1,10 | Lubecko Kochcice ul. XX-lecia Kochanowice ul. Ostrowska ul. Lubliniecka Ostrów, ul. Wiejska Droniowice Harbułtowice | 600.000 340.000 400.000 120.000 680.000 520.000 440.000 | Budżet gminy Fund. Struktur | Ochrona wód powierzchniowych | 2005 - 2015 |
| 2. | Chodniki | km | 1,50 2,40 0,40 1,00 0,82 0,70 1,00 1,10 0,60 0,50 | Lubecko Kochcice ul. XX-lecia Kochanowice ul. Lubliniecka ul. Ostrowska ul. Lubocka ul. Dworcowa Harbułtowice Droniowice Jawornica ul. Wiejska ul. Szkolna | 202.500 234.000 36.000 90.000 73.800 95.000 135.000 148.500 60.000 55.000 | Budżet gminy Fund. Struktur |  | 2005 - 2015 |

| 3. | Oświetlenie | szt | 30 | Dobudowa lamp Teren Gminy Dobudowa sieci Kochanowice ul. Wolności ul. Ogrodowa ul. Częstochowska ul. Szkolna Kochcice ul. Cegielniana ul. Jawornicka Lubockie – Styczyrze ul. Piaskowa ul. Szkolna Droniowice ul. Boczna ul. Lipowa Jawornica ul. Polna ul. Cegielniana ul. Wiejska ul. Szkolna Szklarnia Pawełki - dobudowa brakujących lamp | 18.000 120.000 20.000 300.000 15.000 25.000 15.000 25.000 25.000 15.000 15.000 15.000 25.000 25.000 6.000 6.000 15.000 15.000 | Budżet gminy Fund. Struktur |  | 2005 – 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. | Oświata (modernizacja i budowa) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Szkoły podstawowe | p.u. (m2) |  | Kochcice | 1.500.000 | Budżet gminy Fund. Struktur |  | 2005 - 2008 |
| 2. | Gimnazja | p.u. (m2) |  | Modernizacja elewacji w Kochanowicach | 200.000 |  |  | 2005 - 2006 |

| Lp. | Zakres rzeczowy zadania | # Jed. | Ilość | Nazwa przedsięwzięcia (miejsce realizacji) | Orientacyjny koszt zadania (PLN) | Źródła finansowania | Oczekiwane rezultaty | Planowany termin realizacji (w latach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. | Kultura, sport, turystyka |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ścieżki pieszo - rowerowe | km | 2,80 | Lisów -Kochanowice-Jawornica-Lubliniec | 520.000 | Budżet gminy Fund. Struktur |  | 2006 - 2010 |
| 2. | Hale i boiska sportowe | p.u. (m2) |  | Modernizacja boisk Kochanowice, Kochcice Budowa boisk Lubecko, Pawełki Kompleks sportowo – rekreacyjny w Lubockiem-Ostrowie | 100.000 100.000 200.000 635.000 | Budżet gminy Fund. Struktur |  | 2005 - 2015 |
| 3. | Infrastruktura kultury (zaplecza kulturalne i rozrywkowe – sale koncertowe i wystawowe, amfiteatry, itp.) | szt. (m2) | 3 | Budowa amfiteatru w Kochanowicach Modernizacja i rozbudowa Schroniska w Pawełkach Budowa Wiejskiego Domu Spotkań w Droniowicach | 200.000 500.000 650.000 | Budżet gminy Fund. Struktur |  | 2005 -2015 |

| Lp. | Zakres rzeczowy zadania | # Jed. | Ilość | Nazwa przedsięwzięcia (miejsce realizacji) | Orientacyjny koszt zadania (PLN) | Źródła finansowania | Oczekiwane rezultaty | Planowany termin realizacji (w latach) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII | Poprawa jakości powietrza |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych (w tym systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej) |  |  | Kochanowice Budynek Wielofunkcyjny | 180.000 | Budżet gminy Fund. Struktur |  | 2005 - 2006 |
| 3. | Budowa sieci gazowych | km |  | Teren Gminy |  |  |  |  |
| 4. | Termomodernizacja budynków | m2 | 1200 | Kochanowice Przedszkole | 135.000 | Budżet gminy Fund. Struktur |  | 2006 -2007 |