Znak: GIR.271.2.4.2022							Załącznik nr 3 do Zapytania

UMOWA GIR.272…..2022 (wzór umowy)

zawarta w dniu …. ……………. 2022 r. w Kochanowicach pomiędzy:

Gminą Kochanowice mającą swą siedzibę przy ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice, NIP: 575-186-51-15, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

mgr inż. Ireneusza Czecha – Wójta Gminy Kochanowice z udziałem kontrasygnującej skarbnik – 
mgr Elżbietą Styczyrz,

a

................................................., zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

.................................................

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.  „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice”” została zawarta umowa o następującej treści:

- §1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją   zadania inwestycyjnego pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Kochanowice””

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności określonych w umowie, w terminie 
i w zakresie określonym przez Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres prac wykonywanych w ramach w/w zadania polegających na instalacji Paneli fotowoltaicznych, solarów oraz kotłów na biomasę zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 2 do SWZ do w/w zadania i dostępny jest on pod linkiem:  https://bip.kochanowice.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/650974/ogloszenie_o_zamowieniu__montaz_odnawialnych_zrodel_energii_na_t

- Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz ofertą wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

- § 2

- Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień inspektora określają obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz.2351 ze zm.) oraz niniejsza umowa, 
a w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania czynności:

- Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

- Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych.

- Żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Udział w odbiorach częściowych i częściowych odbiorze końcowym.

- Przybycia na każde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy robót objętych nadzorem

- Udzielenia na żądanie Inwestora informacji o stanie realizacji robót.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także potwierdzenie obmiaru robót jako podstawy wynagrodzenia Wykonawcy.

- Informowanie Inwestora o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogłyby mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

- Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

- Utworzenie zespołu ze specjalistów branżowych posiadających stosowne uprawnienia budowlane, w celu zapewnienia prowadzenia skoordynowanego nadzoru.

- Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robót pełnej dyspozycyjności Inspektora nadzoru budowlanego zwłaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystąpienia uchybień w realizowanych robotach i innych sprawach budowy.

- Posługiwanie się wyłącznie dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego oraz zobowiązanie się do zapewnienia, aby Wykonawca robót budowlanych posługiwał się tożsamą dokumentacją.

- Przeanalizowanie istniejącej dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz zidentyfikowanie możliwych obszarów ryzyka ewentualnych usterek i rozbieżności pomiędzy nimi i zlecenie działań naprawczych.

- Stała współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a także powiadamianie Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, o ile wystąpi taka potrzeba.

- Współuczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji Projektu, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów dla przeprowadzających kontrole i udzielenie wyjaśnień związanych z realizacją projektu.

- Monitorowanie oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z aktualnym harmonogramem rzeczowo- finansowym w tym postępu rzeczowo- finansowego oraz osiągnięcia złożonych wskaźników rezultatu i produktu.

- Wykonanie wszelkich innych czynności niewymienionych w niniejszym zapytaniu, umowie 
o pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego oraz umowie na roboty budowlane, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zadania.

- Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji.

- Obowiązki inspektora nadzoru w branży sanitarnej będzie Pan ……………, tel. …………………….

- Obowiązki inspektora nadzoru w branży elektrycznej będzie Pan …………., tel. …………………….

- Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie Pani ………….., tel. ………………….

- Obowiązki inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie osoba wskazana przez Zamawiającego.

- § 3

- Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego związany jest z terminem wykonania robót budowlanych.

- Planowany termin realizacji zakończenia zadania 30 września 2023 r.

- W przypadku wydłużenia się okresu wykonywania prac budowlanych termin określony w § 5 ust. 1 umowy ulega przedłużeniu o wymagany czas do nowej daty zakończenia i odbioru prac budowlanych, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie 
z tego tytułu.

- § 4

- Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustalone na podstawie oferty wynosi:

brutto ………………… zł słownie: ………………………………………………………………

- Wynagrodzenie wymienione kwotowo w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania usługi (dojazd itp.).

- Strony postanawiają, że wykonanie   zamówienia będzie rozliczone jednorazowo fakturą po wykonaniu całości zamówienia.

- Należność za usługę uregulowana będzie przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury Wykonawcy wraz z załączonym końcowym protokołem odbioru robót budowlanych.

- Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

- § 5

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

- jeżeli wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 14 dni,

- jeżeli wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,

- w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistniałych, nieprzewidzianych uprzednio okoliczności, nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych;

- Zamawiający nie dokonuje zapłaty faktury Wykonawcy w terminie wynikającym z umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstąpienia, powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przed zakończeniem budowy zostanie sporządzony szczegółowy protokół określający zakres robót wykonanych pod nadzorem Wykonawcy oraz zawierający wykaz dokumentów przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy, które z racji pełnionej funkcji były w jego posiadaniu.

- § 6

- Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:

- za każdą nieobecność na budowie w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto;

- za nieterminowe podpisywanie odbiorów lub opóźnienia w parafowaniu dokumentów wystawionych przez Wykonawcę robót wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

- jeżeli usługi objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca wymieniony w umowie lub podwykonawca, któremu powierzono wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 10 umowy - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki stwierdzony przypadek.

- W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- § 7

- Jeśli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę to Wykonawca zobowiązuje się niezależnie od kar umownych 
o jakich mowa w §8 pokryć tę szkodę w pełnej wysokości zgodnie z ogólnymi przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu obowiązków określonego w § 2 i 3.

- § 8

- Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy także istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy także istotna może być dokonana w szczególności 
w przypadku:

- wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia siły wyższej w stosunku do wykonywanych robót budowlanych (np. wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych). O interpretacji siły wyższej i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych z tego powodu będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót,

- wydłużenia terminu realizacji zamówienia spowodowane zmianami: w dokumentacji technicznej, wystąpieniem robót dodatkowych, których wykonanie powoduje przesunięcie terminu wykonania zadania głównego, w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania (robót budowlanych) według SST powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,

- zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym,

- nastąpi konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy z powodu wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych, zaakceptowanych przez Zamawiającego – zmiana terminu realizacji o liczbę dni wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych,

- nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiającego,

- gdy konieczność zmian do umowy będzie następstwem zmian wprowadzonych 
w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,

- zmiana terminu umowy, jeżeli zmiana będzie następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, itp.,

- zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,

- zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,

- zmian korzystnych dla Zamawiającego.

- § 9

Każda zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności   takiej zmiany.

- § 10

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygnięć będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia lub niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu miejscowo dla zamawiającego.

- § 11

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 	                	 	 	 			WYKONAWCA: