SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kochanowice – ul. Rolna

Nazwa oraz adres Zamawiającego

GMINA  KOCHANOWICE

Ul. Wolności nr 5

42-713 Kochanowice

Strona WWW.kochanowice.pl.

E-mail: gmina@kochanowice.pl

Godziny urzędowania: 8:00 do 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223,poz. 1655).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655  zwanym dalej „PZP”

2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te   dokumenty mogą być składane (Dz. U.z 2006r.  Nr 87, poz. 605),

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych polegający na :

mechanicznym wykorytowaniu I-go odcinka drogi o dł. 600mb, wykonaniu podbudowy w dwóch warstwach rozkładarką do mas z tłucznia drogowego o średnicy 0-60mm i grubości 20cm w dwóch warstwach 12 i 8 cm z uwałowaniem, zamkniecie podbudowy nakładką bitumiczną o gr. 4cm ( po uwałowaniu).

Na II odcinku o długości 760mb wykonanie wyrównania i wyprofilowanie istniejącej podbudowy równiarką z uwałowaniem, wykonanie podbudowy o grubości 20cm w dwóch warstwach 12 i 8 cm wraz z uwałowaniem.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45 23 31 24 - 4 Drogi dojazdowe

45 23 32 20 -7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Szczegółowy zakres zawiera:

Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych polegająca na: mechanicznym wykorytowaniu I-go odcinka drogi o dł. 600mb, wykonaniu podbudowy w dwóch warstwach rozkładarką do mas z tłucznia drogowego o średnicy 0-60mm i grubości 20cm w dwóch warstwach 12 i 8 cm z uwałowaniem, zamkniecie podbudowy nakładką bitumiczną o gr. 4cm ( po uwałowaniu).

Na II odcinku o długości 760mb wykonanie wyrównania i wyprofilowanie istniejącej podbudowy równiarką z uwałowaniem, wykonanie podbudowy o grubości 20cm w dwóch warstwach 12 i 8 cm wraz z uwałowaniem

1.A. Wymagania szczególne  stawiane Wykonawcy:

-  musi wykazać się dysponowaniem minimum 1 równiarką samojezdną, minimum

jednym rozścielaczem do układania mas bitumicznych, minimum 1 walcem

statycznym samojezdnym 10t., minimum 1 walcem ogumionym, min. 1 samochód

samowyładowawczy

-  jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- wykonawca jest zobowiązany do podania telefonów kontaktowych i numerów fax.

oraz innych danych niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania

zamówienia.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez    Wykonawcę  podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące gwarancji:

wymagana gwarancja 36 miesiacy od daty protokołu odbioru.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:  30  września  2008r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2. Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

4.  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający ustalił warunki szczególne wskazane wyżej w pkt.1.A.

6. udokumentowania wykonania w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie , co najmniej 3-ch robót o zakresie i

charakterze oraz technologii  porównywalnym z niniejszym zamówieniem i

wartości   jednostkowej nie mniejszej niż 300.000zł.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólne w/w warunek podmioty te mogą spełniać łącznie. Zamawiający dopuszcza złożenie w/w dokumentów w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie.

W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1- posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia:

- uprawnienia drogowe lub konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

- Pracownik odpowiedzialny za realizację wymienionej funkcji(kierownik budowy(, zgodnie z obowiązującymi przepisami winien posiadać oprócz uprawnień jw. Zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Ocena spełnienia tych  warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i załączonych dokumentów wymaganych ustawą pzp jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane metodą )-1, tj.( spełnia – nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach.

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22

Pzp opisanych w p.pkt. 1.1 do 1.4,

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których

mowa   w art. 24 ust. 1 Pzp,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców

w postępowaniu nie   narusza zasad uczciwej konkurencji,

-złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego

postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub

dokumentów  potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art.26

ust.3 Pzp.

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych

warunków   zamówienia,

- gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do zakresu i wartości przedmiotu

zamówienia,

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie

zaproszonego do  składania ofert,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

podstawie art. 88 PZP, lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na         poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie  w oparciu dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

A.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę

- Wzór umowy

- Inne dokumenty.

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp z udziału w postępowaniu o  zamówienie publiczne, wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

2) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia i pełnomocnictwa przez osoby

podpisujące ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów

rejestrowych,

3)dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają

wymagane uprawnienia,

4)aktualne oświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenia, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu

5)oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22

ust. 1 Pzp z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3

6) szczegółowy kosztorys ofertowy .

C. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie

oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące

dokumenty:

-wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i sprzętu jakie posiada

wykonawca - załącznik nr 4

-wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do   wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nich czynności – załącznik   nr 5a i 5b

-wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 3robót budowlanych

o wartości nie mniejszej niż 300.000,00zł., a jeżeli okres  prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i  wartością

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich

wartości oraz daty i miejsca - załącznik nr 6

D. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa   następujące dokumenty:

-informacje banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych i zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz o osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

adres: Urząd Gminy Kochanowice

ul. Wolności 5

42-713 Kochanowice

faksem: 034   35 33 105

lub na adres e-mail: gmina@kochanowice.pl.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem w godz. pracy U.G. Kochanowice.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

imię i nazwisko Gabriela LUPA, tel.	0 (34)  35 33 100

fax. 	0 (34) 35 33 105

w terminach 	poniedziałek - piątek

w godz. pomiędzy 8.00 a 15.00

2.Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

imię i nazwisko	Gabriela LUPA

- tel.  (34)  35 33 100

fax. 	0 (34)  35 33 105

w terminach 	poniedziałek - piątek

w godz. pomiędzy 8.00 a 15.00

4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło:

do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Realizacja praw i obowiązków wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem przewidzianego terminu składania ofert.

VIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres czas 30 dni od upływu terminu do składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu  związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych wzorach (załącznikach).

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:

1. winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2. upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć je do oferty

3. przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

C Inne wymagania:

nie ma

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

Urząd Gminy Kochanowice

ul. Wolności nr 5

42-713  Kochanowice

Pokój nr 11 (sekretariat)

do dnia 2008-08-29 do godz. 9:00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Urząd Gminy Kochanowice

ul. Wolności nr 5

42-713  Kochanowice

3. Oznakowanie oferty winno być:

Oferta przetargowa na modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kochanowice, ul. Rolna

Nie otwierać przed dniem 29.08.2008 r. godz. 9:30

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert: w  siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Kochanowice

Ul. Wolności nr 5

42-713 Kochanowice

sala narad I piętro  dnia 2008-08-29 o godz. 9:30

6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie dokumenty zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia  oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym"  cenę przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

XIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i

przyjmie do  szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1 oferta co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone

niniejszą specyfikacją,

1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki

formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane

przez osoby  uprawnione,

1.4 oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5  Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami

Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert

stanowi  podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do

najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie

każdego kryterium,

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę

punktów  obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium                                                |Waga    |

---------------------------------------------------------------------------

najniższa cena                                                        |100     |

---------------------------------------------------------------------------

4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Zastosowane własne wzory do obliczenia punktowego

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium:

## A –cena oferty brutto

WA – waga przyjętego kryterium – 100 %

Ano – najniższa cena ze wszystkich ofert ważnych

Ank – cena oferty badanej

100 – współczynnik

Wzór: (Ano/Ankx100xWA= suma punktów oferty liczonej

7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,  zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

opublikowane w: Biuletynie Zamówień Publicznych

5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni  o dokonanym  wyborze.

6.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego

na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający

powiadomi wybranego wykonawcę odrębnym pismem.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik .

XVI. Środki ochrony prawnej.

1. Wykonawcom, a także innym osobom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w art. 179 -  183, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Protest

Umotywowany protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią .

Szczegółowe informacje na temat: protestu się w pzp.

XVII. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

XVIII. Umowa ramowa

1. Umowa ramowa - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIX. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

XX. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

XXI. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do

porozumiewania się drogą elektroniczna.

1. Adres poczty elektronicznej: gmina@kochanowice.pl

2. Adres strony internetowej:www.kochanowice.pl

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,

XXIII. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

XXIV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

XXV. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.kochanowice.pl

Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.

XXVI. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1,- zł

udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz Kodeks cywilny.

XXVII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz ofertowy-załącznik nr 1

2. Projekt umowy- załącznik nr 2

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art.

22 PZP-załącznik nr 3

4. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i sprzętu jakie posiada

wykonawca-załącznik nr 4

5. Informacja nt. osób i podmiotów przewidzianych do zatrudnienia w ramach

umowy- załączniki nr 5a i 5b

6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5-ch lat robót – załącznik nr 6

7. Oferowane warunki gwarancji – załącznik nr 7

8. Przedmiar robót-załącznik nr 8

Miejscowość, 2008-08-29

_____________________________________

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik Nr. 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:	................................................

Siedziba:	................................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

Numer telefonu:		0 (**) ......................................

Numer faksu:			0 (**) ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

Dane dotyczące zamawiającego

GMINA  KOCHANOWICE

Ul. Wolności nr 5

42-713 Kochanowice

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: przedmiot zamówienia

Nr sprawy: GIR IP 5541/G/9/06, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty

Cena ofertowa netto .................................................................................................zł

(Słownie:..............................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………)

Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT........................................................................zł

Cena ofertowa brutto ............................................................................................zł

(Słownie:............................................................................................................................... ... ……………………………………………………………………………………)

Oświadczam, że :

Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia:30 września 2008r.

Termin płatności:30  dni od dnia doręczenia faktury z kompletem dokumentów

odbiorowych

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy)  36

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.	Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Załącznik nr 2

UMOWA Nr ……..

zwarta w dniu …………………………………. roku w Kochanowicach pomiędzy:

Gminą Kochanowice, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Kochanowice -  mgr inż. Ireneusza Czecha

a firmą ………………………………………………………………………………….., zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez: ............................................

Osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy,

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć następująco:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji

Zamawiającego stanowiącej jej integralną część, na podstawie której

realizowany jest przedmiot umowy;

2. Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje

techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty

ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych, na podstawie których

realizowany jest przedmiot umowy.

3. Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z

zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem

ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę

wykonania robót.

5. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu

umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po

pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

6. Wada - cechę zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją

Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi

wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami

wymaganymi przepisami prawa.

7. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane

urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez

Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz

uprawnienia określone przez gwaranta co do rzeczy sprzedanej.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną

w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub

nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy;

9. Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą

Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy;

10. Siła wyższa -  zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,

uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie

można zapobiec, ani  przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

polegające na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości

Kochanowice – ul. Rolna

2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o przedmiar

robót.

§ 3.

Obowiązki Stron

1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie frontu robót,

2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu

umowy   określonego w § 2 umowy,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przyjęcie frontu robót,

2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. W

trakcie  wykonywania robót .

4) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla

zachowania terminu wykonania robót.

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z

harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi,

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

6) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz

wykonanego przedmiotu umowy; wszelkie odstępstwa od pierwotnie

zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń

muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;

7)  współpraca z służbami Zamawiającego,

8)  zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i

posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników  gwarantujących

poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,

9)  zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz

wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania

przedmiotu umowy,

10) ubezpieczenie od wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy w

okresie od przejęcia frontu robót do dnia ukończenia robót.

11) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

12) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,

13) dbałość o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

14) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót przedstawicielowi Zamawiającego i

inspektorowi nadzoru.

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze

stanem technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia,

że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i

uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie

należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań

Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej

części robót.

3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem

następujących Podwykonawców:

Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców

4. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z

Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy:

1) rozpoczęcie bezpośrednio po podpisaniu umowy,

2) zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień 2008-09-30 r.

. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego,

przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu

Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 6.

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych.

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik

budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie

Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania

przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1)  gwarancji,

2) atestów i certyfikatów jakości,

3) deklaracji zgodności z PN,

4) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

5) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu

3-ch dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić

Zamawiającego . Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie

od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej

podstawie Zamawiający wyznacza dzień i   godzinę odbioru.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie

wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający

może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w

ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do

odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem

zobowiązania wynikającego z umowy.

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia

poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy

przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest

dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w

protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia

wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i

powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności

związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może

ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w

skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym

Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy.

Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty

wynagrodzenia zgodnie z §6 umowy.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają

wynagrodzenie w łącznej kwocie…………… Wynagrodzenie netto zł , plus należny

podatek VAT w wysokości…………... Łącznie wynagrodzenie brutto

wynosi……………………….  Wynagrodzenie brutto, słownie: Wynagrodzenie

brutto.

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek

bankowy, Numer konta ……………………………………………….. .

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą

końcową .

Wystawienie faktury  następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego

protokołu odbioru  końcowego, podpisanego przez zamawiającego a zapłata

następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury

VAT za  wykonane roboty.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie

przedłożenia w terminie 7 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia

przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej

faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

5. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuję się datę uznania na

rachunku podwykonawcy.

§ 8.

.Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące

przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna

swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany

przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze

względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo

jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z

dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu

umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe

po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili

odbioru.

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady

fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według

wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje,

jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad

lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości

otrzymanych wskazówek.

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady

powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady

wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie

projektu lub rozwiązania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do

usunięcia Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy

odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie

rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do

utraconej  wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym w

formie i treści określonej w załączniku nr 8.

§ 10.

Roboty dodatkowe

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru

budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie

zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w

terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez

Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu

umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy PZP

jest wykonać przy zachowaniu tych samych

stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez

strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termy wykonania.

3. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 będzie ustalone kosztorysem

powykonawczym potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru

§ 12.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w

usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku

dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 2%

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień

opóźnienia.

Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, także

poprzez  potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości

50%  wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może

dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy

rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a/za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, za każdy następny

rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek

uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad.

Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które

naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego

winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu

wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części

przedmiotu umowy.

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do

naliczenia  odsetek ustawowych.

§ 13.

Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub

nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu

Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły

wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej

zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą

się na nią.

§ 14.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają

przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,

przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z

zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym

potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem

odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Gmina Kochanowice

ul. Wolności nr 5

42-713 Kochanowice

Wykonawca:

Nazwa zamawiającego

Ulica

Kod Miejscowość

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej

zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu

doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy

jej interpretacji.

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z

interpretacji lub wykonania umowy, 	podejmą w dobrej wierze rokowania w celu

polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu.

Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego

rozwiązania sporu w terminie 7  dni od pisemnego wezwania do wszczęcia

rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla

Zamawiającego.

8. Przedstawicielami Stron są:

a) Zamawiającego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego

b) Wykonawcy

Kierownik budowy

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym

egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia: nazwa postępowania

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia

działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem

technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

4.Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie

art. 24 PZP.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

--------------------------------------------------             -------------------------------------------

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 		Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy			 reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

Nazwa wykonawcy	..................................................................................................

Adres wykonawcy	..................................................................................................

Miejscowość ...............................................				Data ...................

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I SPRZĘTU WYKONAWCY

Wykaz narzędzi i sprzętu, jakimi dysponuje Wykonawca mający na celu potwierdzenie warunku że wykonawca: posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Nazwa narzędzi i sprzętu, jakimi dysponuje Wykonawca (na potrzeby zamówienia)

| LP. | Nazwa sprzętu | Rok Prod. | Sprzęt własny | Sprzęt dzierżawiony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Równiarka samojezdna |  |  |  |
| 2 | Rozścielacz do układania masy |  |  |  |
| 3 | Walec stalowy –10t. |  |  |  |
| 4 | Walec ogumiony |  |  |  |
| 5 | Samochód samowyładowawczy |  |  |  |

Nie wykazanie posiadania minimum narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.

--------------------------------------------------             -------------------------------------------

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 		Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy			 reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 a

Nazwa wykonawcy	...............................................................................................................

Adres wykonawcy	...............................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .........................

Wykaz wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

INFORMACJA NT. OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO ZATRUDNIENIA W RAMACH UMOWY

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Lata doświadczenia | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie osób przewidzianych do wykonania zamówienia. (kserokopia uprawnień)

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do		Czytelne podpisy osób  uprawnionych do reprezentowania wykonawcy		uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5 b

Nazwa wykonawcy	...............................................................................................................

Adres wykonawcy	...............................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .........................

Wykaz wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

INFORMACJA N/T PODWYKONAWCÓW PRZEWIDZIANYCH DO ZATRUDNIENIA W RAMACH UMOWY

| Lp. | Nazwa Firmy | Imię i nazwisko kierownika robót | Lata doświadczenia | Zakres wykonywanych czynności |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie kierownika robót przewidzianych do wykonania zamówienia. (kserokopia uprawnień)

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do		Czytelne podpisy osób  reprezentowania wykonawcy		                      uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich5  lat co najmniej 3-ch robót budowlanych odpowiadających rodzajem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000,00zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

| Lp. | Odbiorca* | Wartość | Zakres przedmiotowy | Daty Rozpoczęcia/zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy/usługi zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające ww. warunek).

______________________________       _____________________________

Imiona i nazwiska osób 		             Czytelne podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do			           	reprezentowania wykonawcy reprezentowania wykonawcy

Załacznik nr 7

(pieczęć firmy)

OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy  ...................................................................................................

Miejscowość ..................................................      Data ...........................................

# Zakres warunków gwarancyjnych

| Lp. | Oferowane warunki i zakres | ilość i potwierdzenie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji w miesiącach | 36 m-cy |
| 2. | Reklamacje dot. drobnych usterek i wad załatwiane będą w terminie nie dłuższym niż | 3 dni |
| 3. | Naprawy będą dokonywane z należytą starannością | Tak |
| 4. | Okres gwarancji ulega automatycznie wydłużeniu o czas trwania naprawy | tak |

.................................................                            ................................................

imiona i nazwiska osób uprawnionych                Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy                                         do reprezentowania wykonawcy