Załącznik nr 2

UMOWA Nr ……..

zwarta w dniu …………………………………. roku w Kochanowicach pomiędzy:

Gminą Kochanowice, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Kochanowice -  mgr inż. Ireneusza Czecha

a firmą ………………………………………………………………………………….., zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez: ............................................

Osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy,

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć następująco:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji

Zamawiającego stanowiącej jej integralną część, na podstawie której

realizowany jest przedmiot umowy;

2. Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje

techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty

ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych, na podstawie których

realizowany jest przedmiot umowy.

3. Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z

zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4. Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem

ustalonego w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę

wykonania robót.

5. Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu

umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po

pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

6. Wada - cechę zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją

Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi

wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami

wymaganymi przepisami prawa.

7. Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane

urządzenia i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez

Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz

uprawnienia określone przez gwaranta co do rzeczy sprzedanej.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazaną

w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub

nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy;

9. Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną, z którą Wykonawca za zgodą

Zamawiającego zawarł umowę o wykonanie części przedmiotu umowy;

10. Siła wyższa -  zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron,

uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie

można zapobiec, ani  przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

polegające na przebudowa odcinka wodociągu tranzytowego o średnicy 160

mm i dł. 421 mb oraz budowa sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i

długości 190mb w  miejscowości Lubecko, gm. Kochanowice

2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o przedmiar

robót.

§ 3.

Obowiązki Stron

1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie frontu robót,

2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu

umowy   określonego w § 2 umowy,

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przyjęcie frontu robót,

2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. W

trakcie  wykonywania robót .

4) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla

zachowania terminu wykonania robót.

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z

harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi,

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

6) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz

wykonanego przedmiotu umowy; wszelkie odstępstwa od pierwotnie

zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń

muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;

7)  współpraca z służbami Zamawiającego,

8)  zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i

posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników  gwarantujących

poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,

9)  zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz

wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania

przedmiotu umowy,

10) ubezpieczenie od wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu umowy w

okresie od przejęcia frontu robót do dnia ukończenia robót.

11) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

12) przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,

13) dbałość o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

14) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót przedstawicielowi Zamawiającego i

inspektorowi nadzoru.

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze

stanem technicznym, dokumentacją techniczną, i warunkami lokalnymi, zapewnia,

że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i

uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie

należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań

Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej

części robót.

3. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem

następujących Podwykonawców:

Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców

4. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z

Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy:

1) rozpoczęcie bezpośrednio po podpisaniu umowy,

2) zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień 31.10.2008r.

. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego,

przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu

Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 6.

Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych.

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik

budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie

Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania

przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1)  gwarancji,

2) atestów i certyfikatów jakości,

3) deklaracji zgodności z PN,

4) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

5) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu

3-ch dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić

Zamawiającego . Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie

od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej

podstawie Zamawiający wyznacza dzień i   godzinę odbioru.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie

wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający

może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w

ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do

odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem

zobowiązania wynikającego z umowy.

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia

poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy

przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest

dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w

protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia

wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i

powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności

związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może

ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w

skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym

Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy.

Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty

wynagrodzenia zgodnie z §6 umowy.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają

wynagrodzenie w łącznej kwocie…………… Wynagrodzenie netto zł , plus należny

podatek VAT w wysokości…………... Łącznie wynagrodzenie brutto

wynosi……………………….  Wynagrodzenie brutto, słownie: Wynagrodzenie

brutto.

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek

bankowy, Numer konta ……………………………………………….. .

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą

końcową .

Wystawienie faktury  następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego

protokołu odbioru  końcowego, podpisanego przez zamawiającego a zapłata

następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury

VAT za  wykonane roboty.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie

przedłożenia w terminie 7 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia

przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej

faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

5. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 4 przyjmuję się datę uznania na

rachunku podwykonawcy.

§ 8.

.Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące

przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna

swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany

przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze

względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo

jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z

dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu

umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe

po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili

odbioru.

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady

fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według

wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje,

jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad

lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości

otrzymanych wskazówek.

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady

powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady

wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie

projektu lub rozwiązania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do

usunięcia Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy

odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie

rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do

utraconej  wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym w

formie i treści określonej w załączniku nr 8.

§ 10.

Roboty dodatkowe

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru

budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie

zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w

terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez

Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu

umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy PZP

jest wykonać przy zachowaniu tych samych

stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez

strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termy wykonania.

3. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.2 będzie ustalone kosztorysem

powykonawczym potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru

§ 12.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w

usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku

dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 2%

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień

opóźnienia.

Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, także

poprzez  potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy.

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości

50%  wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może

dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy

rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a/za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, za każdy następny

rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek

uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad.

Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które

naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego

winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu

wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części

przedmiotu umowy.

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo do

naliczenia  odsetek ustawowych.

§ 13.

Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub

nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu

Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły

wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej

zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą

się na nią.

§ 14.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają

przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,

przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z

zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym

potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem

odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Gmina Kochanowice

ul. Wolności nr 5

42-713 Kochanowice

Wykonawca:

Nazwa zamawiającego

Ulica

Kod Miejscowość

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej

zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu

doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy

jej interpretacji.

6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z

interpretacji lub wykonania umowy, 	podejmą w dobrej wierze rokowania w celu

polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu.

Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego

rozwiązania sporu w terminie 7  dni od pisemnego wezwania do wszczęcia

rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla

Zamawiającego.

8. Przedstawicielami Stron są:

a) Zamawiającego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego

b) Wykonawcy

Kierownik budowy

Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym

egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY