| Załącznik Nr 1 LIMITY WYDATKÓW do Uchwały nr 533 / LVI / 2010 NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - | Okres realizacji w latach | Całkowity koszt zadania | Wartość | Nakłady od początku realizacji | Wydatki do poniesienia w latach 2010 - 2012 | Z tego przypada na: |  |  |
|  |  |  |  | kosztory- sowa |  |  | 2010 | 2011 | k 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |  | 12 812 066,21 | 12 812 066,21 | 13 420,00 | 12 798 646,21 | 6 218 500,49 | 6 580 145,72 |  |
| - | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin – zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń | 2007- 2011 | 4 709 089,53 | 4 709 089,53 | 13 420,00 | 4 695 669,53 | 2 516 791,35 | 2 178 878,18 |  |
|  | Środki własne |  | - | - | 2 013,00 | 704 350,42 | 377 518,70 | 326 831,72 |  |
|  | Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego |  | - | - | 11 407,00 | 3 991 319,11 | 2 139 272,65 | 1 852 046,46 |  |
| - | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin – zadanie III | 2009-2011 | 4 632 494,40 | 4 632 494,40 | - | 4 632 494,40 | 1 966 468,00 | 2 666 026,40 |  |
|  | Środki własne |  | - | - | - | - | - | 1 027 075,74 |  |
|  | Środki z kredytu |  | - | - | - | 1 784 649,48 | 757 573,74 | - |  |
|  | Środki z PROW |  | - | - | - | 2 847 844,92 | 1 208 894,26 | 1 638 950,66 |  |
| - | Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizacje gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem sieci kanalizacji sanitarnej – I etap. Program rozwoju subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. | 2009-2010 | 3 470 482,28 | 3 470 482,28 | - | 3 470 482,28 | 1 735 241,14 | 1 735 241,14 |  |
|  | Środki własne |  |  |  |  | 1 790 482,28 | 895 241,14 | 895 241,14 |  |
|  | Środki z Programu Rozwoju Subregionu RPO Województwa Śląskiego |  |  |  |  | 1 680 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 |  |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - | Okres realizacji w latach | Całkowity koszt zadania | Wartość | Nakłady od początku realizacji | Wydatki do poniesienia w latach 2010 - 2012 | Z tego przypada na: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kosztory- sowa |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | 600 – Transport i łączność |  | 2 234 938,54 | 2 234 938,54 | 42 980,00 | 1 999 558,54 | 1 999 558,54 | - |  |
| - | Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Ligonia i Kościuszki w miejscowości Prądy – Strzebin w Gminie Koszęcin | 2008-2010 | 2 234 938,54 | 2 234 938,54 | 42 980,00 | 1 999 558,54 | 1 999 558,54 | - |  |
|  | Środki własne |  |  |  | 42 980,00 | 918 158,54 | 918 158,54 | - |  |
|  | Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 |  |  |  |  | 1 081 400,00 | 1 081 400,00 | - |  |
| 3. | 750 – Administracja publiczna |  | 247 908,60 | 247 908,60 | 180 132,37 | 2 265,94 | 2 265,94 | - |  |
| - | Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w Gminach ziemi lublinieckiej | 2007-2010 | 247 908,60 | 456 800 | 180 132,37 | 2 265,94 | 2 265,94 | - |  |
|  | Środki własne |  |  |  | 65 000 | 687,21 | 687,21 | - |  |
|  | Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego |  |  |  | - | 1 578,73 | 1 578,73 | - |  |
| 4. | 801 – Oświata i wychowanie |  | 8 105 679,78 | 8 105 679,78 | - | 4 714 176 | 2 941 495,00 | 1 772 681,00 |  |
| - | Rozbudowa Gimnazjum w Strzebiniu przy ul. Szkolnej | 2008-2010 | 8 105 679,78 | 8 105 679,78 | - | 4 714 176 | 2 941 495,00 | 1 772 681,00 |  |
|  | Środki własne |  |  |  | - | 2 214 176 | 1 403 495,00 | 810 681,00 |  |
|  | Środki z kredytu |  |  |  | - | 2 500 000 | 1 538 000,00 | 962 000,00 |  |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - | Okres realizacji w latach | Całkowity koszt zadania | Wartość | Nakłady od początku realizacji | Wydatki do poniesienia w latach 2010 - 2012 | Z tego przypada na: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kosztory- sowa |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | 926 – Kultura fizyczna i sport |  | 456 800 | 456 800 | 65 000 | 383 607 | 383 607 | - |  |
| - | Termomodernizacja budynku GOS i R w Koszęcinie | 2009-2010 | 456 800 | 456 800 | 65 000 | 383 607 | 383 607 | - |  |
|  | Środki własne |  |  |  | 65 000 | 63 700 | 63 700 | - |  |
|  | Środki z pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach |  |  |  | - | 319 907 | 319 907 | - |  |
| 6. | 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 1 943 182,91 | 1 943 182,91 | 65 880,00 | 1 877 302,91 | 657 878,19 | 700 000,00 | 519 424,72 |
| - | „ Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach ” | 2009-2012 | 1 943 182,91 | 1 943 182,91 | 65 880,00 | 1 877 302,91 | 657 878,19 | 700 000,00 | 519 424,72 |
|  | Środki własne |  |  |  | 65 880,00 | 877 302,91 | 157 878,19 | 200 000,00 | 519 424,72 |
|  | Środki z kredytu |  |  |  |  | 500 000,00 | 133 700,00 | 366 300,00 |  |
|  | Środki z PROW |  |  |  |  | 500 000,00 | 366 300,00 | 133 700,00 |  |
| 7. | 600- Transport i łaczność |  | 814 865 ,65 | 814 865,65 | - | 814865,65 | - | 814 865,65 |  |
| - | „ Zagospodarowanie skwerku w centrum wsi przy Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie” | 2011 | 367 748,97 | 367 748,97 | - | 367 748,97 | - | 367 748,97 | - |
|  | Środki własne |  |  |  |  | 127 748,97 | - | 127 748,97 | - |
|  | Środki z PROW |  |  |  |  | 240 000,00 | - | 240 000,00 | - |

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - | Okres realizacji w latach | Całkowity koszt zadania | Wartość | Nakłady od początku realizacji | Wydatki do poniesienia w latach 2010 - 2012 | Z tego przypada na: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kosztory- sowa |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| - | „Budowa parkingu przy Kościele w Strzebinu ” | 2011 | 447 116,68 | 447 116,68 | - | 447 116,68 | - | 447 116,68 | - |
|  | Środki własne |  | - | - | - | 111 779,17 | - | 111 779,17 | - |
|  | Środki z PROW |  | - | - | - | 335 337,51 | - | 335 337,51 | - |
| 8. | 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |  | 1 085 054,29 | 1 085 054,29 | - | 1 085 054,29 | 342 800,00 | 742 254,29 | - |
|  | „ Budowa wodociągu w miejscowości Piłka – etap I ” | 2010-2011 | 1 085 054,29 | 1 085 054,29 | - | 1 085 054,29 | 342 800,00 | 742 254,29 | - |
|  | Środki własne |  | - | - | - | 292 800,00 | 292 800,00 | - | - |
|  | Środki z pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach |  | - | - | - | 792 254,29 | 50 000,00 | 742 254,29 | - |
| 9. | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  | 287 880,00 | 287 880,00 | - | 287 880,00 | 60 000,00 | 227 880,00 | - |
|  | Budowa oświetlenia drogowego ulic: Bratkowej, Makowej, Wrzosowej, Irysowej, Fiołkowej, Tulipanowej, Krokusowej i Konwaliowej w Koszęcinie | 2010-2011 | 287 880,00 | 287 880,00 | - | 287 880,00 | 60 000,00 | 227 880,00 | - |
|  | Środki własne |  | 287 880,00 | 287 880,00 | - | 287 880,00 | 60 000,00 | 227 880,00 | - |