- Załącznik nr 1

- UMOWA   NR ………………………

- O ROBOTY   BUDOWLANE

- Zawarta w dniu …………………………………..w Koszęcinie pomiędzy:

- Gminą Koszęcin z siedzibą ul Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, NIP 575-18-65-111, REGON 151398468, reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy – mgr inż. Grzegorza Ziaję,

- Zwaną dalej „Zamawiającym”,

- a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….z siedzibą w ……………………………………………………………………………………

- NIP:……………………………………………………REGON……………………………………………………………………………………..wpisanym do ……………………………………………………………………………………

- Reprezentowanym przez:

- 1……………………………………………………………..

- 2………………………………………………………………

- Zwanym dalej „Wykonawcą”,

- O treści następującej:

- §1.

- Umowa została zawarta w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

- PRZEDMIOT  UMOWY

- §2.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku OSP Strzebiń”.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- - roboty wynikające z złożonego kosztorysu ofertowego jak i wszelkie inne roboty niezbędne do wykonania zadania a nie objęte kosztorysem ofertowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu, w terminie w niej uzgodnionym.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów, urządzeń i sprzętu, niezbędnych do realizacji umowy.

- §3.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także – na własny koszt – do:

- a/ organizacji i zagospodarowania ternu budowy i zaplecza budowy,

- b/ po zakończeniu robót do demontażu obiektów tymczasowych oraz uporządkowania terenu,

- d/ ubezpieczenia prowadzonych robót zgodnie z postanowieniami umowy,

- e/ niedopuszczenia na teren budowy obcych osób,

- f/ zapewnienia składowania, wywozu i utylizacji odpadów,

- Wykonawca potwierdza, iż przed zawarciem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się szczegółowo z wszelkimi warunkami mogącymi mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy  i w tym zakresie nie wnosi żadnych zastrzeżeń, w szczególności dokonał wizji lokalnej przedmiotowego budynku.

- §4.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że nie toczy się wobec niego jakiekolwiek postępowanie oraz wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy nie zagraża mu żadne postępowanie, śledztwo, dochodzenie, likwidacja bądź upadłość, które mogłyby mieć wpływ na zdolność Wykonawcy do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub ważności i wykonalności (skuteczności) niniejszej umowy, a gdyby takie zaistniało, zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o wszczęciu takiego postępowania. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że nie dopuścił się naruszenia przepisów żadnej ustawy, rozporządzenia, orzeczenia sądu ani decyzji organów administracji państwowej w Polsce, ani w żadnym innym kraju, które to naruszenia mają lub mogłyby mieć negatywny wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy.

- OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

- §5.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- a/ wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie określonym w § 7 ust. 1 pkt a/ umowy,

- b/ zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego,

- c/ odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12,

- d/ terminowa zapłata wynagrodzenia  określonego w §8 niniejszej umowy.

- Koordynatorem nadzoru inwestorskiego będzie wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego.

- Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego będzie ……………………

- OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

- §6.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- a/ prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,

- b/ organizacja i zabezpieczeniu placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.,

- c/ zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

- d/ ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy przed wprowadzeniem na plac budowy, Wykonawca także odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na rzecz osób trzecich podczas wykonywania robót.

- e/ dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- f/ po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością .

- g/ dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań i prób/ wykonanie na swój koszt wszelkich badań i ekspertyz potrzebnych do odbiorów robót,

- h/ kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- i/ wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy,

- j/ usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inwestora w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni,

- k/przekazanie Zamawiającemu materiałów stalowych z rozbiórki

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

- Kierownik budowy w osobie:…………………………………………………

- posiadający uprawnienia budowlane w zakresie instalacji urządzeń cieplnych

- wydane przez ……………………………………………………………w dniu……………………………

- oraz będący członkiem Izby Inżynierów Budownictwa w ……………………………………………., nr………………

- Zmiana personalna Kierownika budowy wymaga zgody Zamawiającego.

- TERMINY

- §7.

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- a/ termin przekazania placu budowy  w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy,

- b/ termin rozpoczęcia robót – zgodny z dniem przekazania placu budowy,

- c/ termin zakończenia robót 30.12.2013 r.

- Za datę zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy uważa się faktyczną datę wykonania robót objętych umową, potwierdzoną w tym dniu spisanym na tą okoliczność protokołem odbioru końcowego.

- WYNAGRODZENIE

- §8.

- Strony ustalają ryczałtową formę wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy.

- Za terminowe wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy bez wad Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne ze złożoną ofertą cenową w wysokości netto:…………………………………………………………………………

- powiększone o podatek od towarów i usług co stanowi brutto:………………………………………………

- słownie:………………………………………………………………………

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego robót.

- Wynagrodzenie podlega waloryzacji tylko w stosunku do podatku VAT w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Strony zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującej wysokość podatku VAT.

- §9.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT na:

- Gmina Koszęcin

- Ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin

- NIP 575-18-65-111

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru potwierdzającym należyte wykonanie elementu robót. Brak wyżej wymienionego protokołu skutkuje tym, że wynagrodzenie Wykonawcy nie jest wymagalne.

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie protokół końcowego odbioru robót. Nie dopuszcza się fakturowania częściowego

- W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był z udziałem podwykonawców, do faktury końcowej Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu wobec nich należności.

- Brak protokołu końcowego odbioru robót budowlanych i oświadczeń podwykonawców skutkuje tym, iż wynagrodzenie końcowe Wykonawcy określone niniejszą umową nie jest wymagalne.

- PODWYKONAWCY

- § 10.

- 1.Wykonawca ma prawo zawrzeć umowę o wykonanie robót z podwykonawcami w zakresie wymienionym w ofercie, wskazując, które części zamówienia powierzy realizacji podwykonawcom.

- 2.Umowa z podwykonawcami musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień.

- 3.Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu projekty umów z podwykonawcami. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego do projektów umów w terminie do 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu oznaczać będzie ich akceptację.

- 4.Zawarcie umowy z podwykonawcami nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zakresu prac wykonanych siłami własnymi oraz powierzonych podwykonawcom.

- GWARANCJA I  RĘKOJMIA

- § 11.

- 1.Wykonawca udziela rękojmi za wady, oraz gwarancji 36 miesięcy jakości na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty dokonania przez Strony protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- 2.Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do udziału w dokonywanych okresowo przeglądach gwarancyjnych.

- 3.W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi wad w przedmiocie umowy Wykonawca przystąpi do ich usunięcia w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wystąpieniu wad.

- 4.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- ODBIORY   ROBÓT

- §12.

- 1.Strony ustalają następujące rodzaje odbioru robót:

- a/ odbiór robót znikających i ulegających zakryciu,

- b/ odbiór końcowy,

- 2.Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać pisemnie do siedziby Zamawiającego do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Nadzór Inwestorski, na tę okoliczność zostanie spisana notatka służbowa. Jeśli Nadzór Inwestorski nie przystąpi do odbioru tych robót w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, Wykonawca uprawniony będzie do traktowania tych robót, jako odebranych.

- 3.Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej załączając dokumentację odbiorową obejmującą:

- a/ wszelkie dokumenty wymagane przepisami prawa,

- b/ certyfikaty i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń

- c/ protokoły i wyniki badań.

- 4.Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.

- 5.Zamawiający jest zobowiązany do podpisania lub odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego w terminie nie przekraczającym czternastu dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru końcowego jeżeli stwierdzi, iż roboty będące przedmiotem umowy, nie zostały w całości zakończone lub zawierają wady.

- 6.Jeżeli w trakcie przeprowadzania odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- 7.Jeżeli w trakcie przeprowadzania odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia , skutkujące brakiem możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i odmówić wypłaty wynagrodzenia lub wymagać zapłacenia kar umownych i nie odstępując od umowy żądać wykonania robót po raz drugi.

- 8.Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.

- Kary

- §13.

- 1.Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

- - za opóźnienie w oddaniu całego przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust 2, za każdy dzień opóźnienia,

- - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8ust 2,

- - z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy i niewykonania przedmiotu umowy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §8 ust 2.

- 2.Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości powstałej szkody obejmującej rzeczywistą stratę (damnum emergens) .

- 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo  potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- §14.

- Zamawiającemu przysługuj prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

- 1Istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie niezwłocznym od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- 2.Nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych umową w ciągu 7 dni od dnia w którym Wykonawca powinien je rozpocząć.

- 3.Nieuzasadnionej przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót trwającej dłużej niż 7 dni.

- 4.Nienależytego wykonywania przedmiotu umowy w szczególności w sposób niezgodny z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, wskazaniami Zamawiającego.

- 5.Wstrzymania wykonania robót przez władze nadzoru budowlanego lub inne organy administracji z winy Wykonawcy, trwające dłużej niż 7 dni.

- 6.Wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się majątku Wykonawcy na rzecz wierzycieli.

- 7.Przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy.

- 8.W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia nie zakończonych robót oraz terenu budowy.

- ZMIANY

- §15.

- 1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- 2.Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku:

- a/ ustawowej zmiany stawki podatku VAT za usługę objętą przedmiotem umowy,

- b/ zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- c/ zmiany nazw, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych oraz zmiany nazwy zadania w układzie wykonawczym budżetu gminy.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- §16.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- §17.

- 1.Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane pomiędzy Stronami polubownie.

- 2.W przypadku nie załatwienia sporu polubownie spory rozwiązywane będą przez Sąd właściwy miejscowo Zamawiającego.

- 3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

- §18.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

- Wykonawca 							Zamawiający