S P E C Y F I K A C J A

Istotnych warunków udzielenia zamówienia na roboty budowlane na zasadach

Ustalonych w ustawie –Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Dz.U.Nr.19 poz.177 z póź.zm./ -wartość zamówienia powyżej 60 000 EURO,

a nie przekraczającej wartości określonej w  art.11 ust 8 ustawy.

I. I n f o r m a c j a    o g ó l n a

I.1.  Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu

ZAMAWIAJĄCY  /Inwestor bezpośredni/ :

###### URZĄD GMINY KOSZĘCIN

- UL.  POWSTAŃCÓW  10

  - KOSZĘCIN

Upoważnieni do bezpośredniego kontaktu z oferentami są :

Inspektor Urzędu Gminy  -  Leon Janisz

pokój nr 6 A, tel. /prefix/ /034/3576100 w. 120

tel. fax  /prefix/ /034/3576108

E-mail: koszecin  @   koszecin.pl

- Przedmiotem przetargu jest :

Termomodernizacja Domu Kultury w Koszęcinie obejmująca :

1.Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów budynku.

2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

3.Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

- I I .  Wymagany termin wykonania zamówienia :     31 sierpień 2007 rok.

Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- III .Warunki zakwalifikowania oferenta do postępowania przetargowego :

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i 2

- Ustawy pzp.

- 2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia

3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena spełnienia warunków dokonania zostanie w oparciu o informacje zawarte

w dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia nie spełnia .Z treści złożonych

dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż wykonawca spełnił wszystkie warunki.

- IV. Wymagane świadectwa wiarygodności oferenta :

1.    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej, stwierdzającego, że wykonawca prowadzi  działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu, wystawionego  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.    aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych          nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert,

3. kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra  Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w  sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych /Dz.U.Nr.80 ,poz.867/.

4.   wykaz imienny osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia           , wraz z danymi na temat ich kwalifikacji ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnego  do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności./wymagane

jest dysponowanie osobami : kierownik budowy z uprawnieniami konstrukcyjno-budowla-

nymi + zaświadczenie ,osoba z uprawnieniami instalacyjnymi obejmujące instalacje c.o. + zaświadczenie oraz pracowników w specjalności murarz tynkarz ,dekarz ,instalator co./ -

dołączyć kserokopie uprawnień kierowników poszczególnych branż wraz z kserokopią

zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu Zawodowego aktualnego na dzień składania ofert .

5.kserokopioa dowodu wpłaty wadium.

6.oświadczenie wynikające z art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.IV pk 1 i 2;

1.Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju ,w którym ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania,potwierdzajace odpowiednio,że :

a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

b/nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne albo że  uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu.

c/nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

2.Dokumenty o których mowa w ust 1 lit.a i c ,powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Dokument o

którym mowa w ust 1 lit.b,powinien być wystawiony nie wcześniej niż  3

miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce  zamieszkania, nie wydaje się  dokumentów , o których mowa w ust 1

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

### Informacje powinny być udzielane na piśmie a wymagane zaświadczenia składane

w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim obejmującą w swym zakresie cały zakres wynikający z specyfikacji jak i przedmiarów pod rygorem wykluczenia z postępowania przetargowego na piśmie, pismem

- czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. Kilka podmiotów może złożyć

- ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowie-

- dzialność  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- ZAMAWIAJĄCY  nie dopuszcza składania ofert częściowych jak i wariantowych.

W przypadku gdy o zamówienie będzie się ubiegało kilku wykonawców wspólnie

należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego . W przypadku braku ustanowienia pełnomocnika oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Oferta winna zawierać dokumenty wymienione pkt. V Specyfikacji dla każdego

Partnera z osobna,  za wyjątkiem dowodu wpłaty wadium które może być wspólne.

Pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

- Oferty będą oceniane według niżej wymienionego kryterium :

A/    najniższa wiarygodna cena ofertowa                                                                 -  100 %

Szczegółowe zasady oceny ofert w zakresie podjętego kryterium :

Ad. A   Cena – max 100pkt x kryterium 100 %

100 pkt – oferta z najniższą wiarygodną ceną, pozostałe oferty oceniane będą

wg wzoru :

cena najniższa

x pkt  = {         ................................. x 100} x 100%

cena badanej oferty

- Zaleca się oferentom przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy w celu

uzyskania pełnego poglądu na terenowe warunki realizacji.

## Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty i zalecaną wizją lokalną

## ponosi oferent, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

- Dokumentacja przetargowa

IX.1.   W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej oferentom wchodzą :

A/    specyfikacja istotnych warunków udzielenia zamówienia

B/    wzór umowy

C/    wzór oferty

D/    przedmiary robót

E/    specyfikację techniczną ,projekt techniczny do wglądu w siedzibie Inwestora,

Pokój 6A w godz.8-14  ,oraz na stronie internetowej www. koszecin. bazagmin.pl.

specyfikację techniczną

ZAMAWIAJĄCY  oczekuje, że oferenci zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich

dokumentów przetargowych. Oferty opracowane niezgodnie z wymaganiami

dokumentacji przetargowej nie będą rozpatrywane.

IX.2.  Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do  ZAMAWIAJĄCEGO  o

wyjaśnienie  treści dokumentów przetargowych w terminie nie później niż 6 dni

przed  upływem terminu składania ofert .Wszystkie zapytania i wyjaśnienia dotyczące treści  dokumentów przetargowych ,Zamawiający będzie zamieszczał na stronie  internetowej   www.koszecin.bazagmin.pl. Zamawiający udzielając pisemnych

informacji pytającemu będzie przesyłał ich treść wszystkim wykonawcom ,którym przekazano SIWZ.

W niniejszym postępowaniu ,oświadczenia ,wnioski, zawiadomienia

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie.                                          Nie przewiduje się zwoływania zebrań wykonawców.

- Opracowanie ofert

X.1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :

- wypełniony formularz ofertowy,

- szczegółowy kosztorys ofertowy na pełny zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Regionalnego i Budownictwa

z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania robót budowlanych

/Dz.U.Nr.80,poz.867/

z podaniem w formie załącznika bazy kosztorysowo – cenowej oferenta . Wycenie

podlegają wszystkie pozycje przedmiaru z uwzględnieniem podanych wyjaśnień.

A/ Wycena ma być dokonana na podstawie podanego przedmiaru z zastosowaniem

norm wynikających z katalogów tj. KNR, KNNR lub KNR-W przypisanym

przypisanym poszczególnym  pozycjom przedmiaru.

Nie dopuszcza się zmian przez oferenta w istniejących KNR w zakresie zmiany norm

tj. wielkości nakładów tj. normie przypisanych ani wprowadzenie własnych kalkulacji

na poszczególne czynności a występujące w katalogach. Nie dopuszcza się opracowanie

kosztorysu ofertowego opartego o własny przedmiar oferenta, na który otrzymał

przedmiar od zamawiającego. Przyjęcie norm zakładowych może odnosić się do

pozycji przewidzianych w podanym przedmiarze. Ceny jednostkowe, czynniki

produkcji jak robocizna, sprzęt, materiały należy ustalić wg kalkulacji własnej

wykonawcy robót. Wskaźniki kosztów pomocniczych ustalić wg istniejących katalogów,

w stosunku do pozycji gdzie występuje wycena własna wg kalkulacji własnej wykonawcy

robót. Wskaźniki kosztów pośrednich ustalić na podstawie kalkulacji własnej wykonawcy

procentowo w stosunku do robocizny i sprzętu. Zysk wg ustaleń własnych wykonawcy,

iloczyn wskaźnika narzutu zysku  i podstawy jego naliczenia tj. / od sumy robocizny

i sprzętu łącznie z kosztami pośrednimi /.

Wszystkie zastosowane materiały powinny być wykonane zgodnie z polskimi

normami lub posiadać aprobatę techniczną. Dopuszcza się stosowanie materiałów

równoważnych.

B/ cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również następujące koszty : koszt wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, robót

związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu, oznakowaniem terenu budowy.Koszty nie wynikające wprost z przedmiaru robót wykonawca może jako

pozycję dodatkową dodać do kosztorysu ofertowego, o ile tego nie uczyni Zamawiający

uzna że są zawarte w kosztach pośrednich.

- imienny wykaz osób upoważnionych do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy o ile to nie wynika z dokumentów wymienionych

w pkt IV.1 SIW.

- dokumenty wymienione w pkt IV niniejszej specyfikacji.

X.2. Oferta winna mieć charakter kosztorysowy  brutto za zakres robót objęty

w pkt X.1. ust 2 przy założeniu 22 % podatku VAT.

Wszelkie rozliczenia  między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone

w PLN.

- Jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność zmiany zakresu rzeczowego ujętego

- przedmiarem / zwiększeniu lub zmniejszeniu / cena ofertowa ulegnie zmianie

w oparciu o bazę cenową przyjętą przez oferenta w kosztorysie ofertowym po

spisaniu protokołu konieczności i zaakceptowaniu przez zamawiającego.

Wykonanie robót dodatkowych wymaga każdorazowo zgody  ZAMAWIAJĄCEGO.

ZAMAWIAJĄCY  nie przewiduje możliwości waloryzacji ceny ofertowej ze

względów  inflacyjnych.

X.3. Wykonawca pozostaje związany z złożoną przez siebie ofertą w terminie 30

dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania oferty.

X.4. Oferent przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości

10.000,00 zł / osiemdziesiąt tysięcy złotych gr 00/  w terminie do dnia 29.09.2006r.

do godz 11-ej.

Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na konto :

Bank Spółdzielczy Koszęcin 84828800042000000000130010  lub w kasie

Urzędu Gminy, pieniądze na koncie ZAMAWIAJĄCEGO w dniu i godzinie

otwarcia ofert .Potwierdzenie przelewu lub wpłaty/oryginał lub kopię

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do

podpisywania oferty /należy dołączyć do oferty.

Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz a wynikające z art.45 ust 2

pkt 6 pzp. należy złożyć w kasie Urzędu Gminy w Koszęcinie w formie

oryginału .Kserokopie złożonego dokumentu potwierdzonego za zgodność z

oryginałem,zawierającą potwierdzenie przyjęcia w depozyt oryginału

dokumentu przez Kasę Urzędu/należy dołączyć do oferty.

Oferty bez dowodu wpłaty wniesienia wadium będą traktowane przez

ZAMAWIAJĄCEGO  jako niekompletne i zostaną odrzucone bez dalszego

rozpatrywania.

X.5.  Zamawiający ustanawia wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania w wysokości 3 % wartości ofertowej brutto przed dniem podpisania

umowy  zgodnie z art.148 ust.1 pkt 1do 5 według wyboru wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca na rachunek

bankowy zamawiającego wskazany w pkt X.4.

W pozostałych formach  dokument oryginalny w kasie Urzędu Gminy .

X.5.  Zwrot wadium następuje w terminach ustalonych w art. 46 ustawy

Prawa Zamówień Publicznych.

X.6.  Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz

- ZAMAWIAJĄCEGO  jeżeli :

- A/  - odmówił  podpisania umowy na warunkach określonych przez  ZAMAWIAJĄCEGO

we wzorze umowy oraz określonych w złożonej ofercie.

B/   nie  wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości

3 %  wartości umownej.

C/   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- XI .Oferta winna być napisana pismem maszynowym, a wszystkie strony powinny

być podpisane przez osobę upoważniona przez wykonawcę.  Ewentualne poprawki

muszą być naniesione techniką trwałą, czytelnie i opatrzone podpisem osoby

upoważnionej. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.

- XII. Składanie ofert.

## XII.1. Oferty należy składać w nieprzeźroczystych i opieczętowanych

kopertach lub opakowaniach podwójnych.

XII.2. Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona :    „TERMOMODERNIZACJA

DOMU  KULTURY  W  KOSZĘCINIE „

XII.3.  Oferty należy składać na adres :

- URZĄD  GMINY

- Ul. POWSTAŃCÓW  10

  - KOSZĘCIN

pokój nr 6 A  do dnia  29 września 2006 roku do godz 11-ej

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- XIII.Otwarcie  i  ocena  ofert.

#### XIII.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 września 2006 roku o godz 11.00

w siedzibie Urzędu Gminy, 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców 10, pokój nr 16

Przy otwarciu ofert winni być obecni przedstawiciele wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom

informację o wysokości  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.

Oferty w kopertach uszkodzonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone

wykonawcom  bez rozpatrzenia.

XIII.2. Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa

wykonawcy, adres wykonawcy a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu

wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności

zawartych w ofercie.

Informacje te odnotowane zostaną w protokóle postępowania oraz na wniosek

wykonawców nieobecnych przy otwarciu ofert zostaną doręczone.

Przewodniczący Komisji Przetargowej powiadomi uczestników sesji otwarcia

o terminie, miejscu i sposobie ogłoszenia wyników przetargu.

XIII.3. ZAMAWIAJĄCY  może żądać w wyznaczonym terminie udzielenia przez

dostawców i wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich

ofert.

Wyjaśnienia wykonawcy muszą mieć formę pisemną.

XIII.4. Oferty będą przez Komisję Przetargową szczegółowo sprawdzane pod

względem kompletności wymaganych dokumentów, zakresu rzeczowego

wynikającego z oferty zgodnie z wydanym przedmiarem przez

ZAMAWIAJĄCEGO, wycenę pod względem arytmetycznym.

XIII.5. ZAMAWIAJĄCY  poprawia w tekście złożonej oferty oczywiste omyłki

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich

wykonawców, którzy złożyli oferty.

- XIV Wybór wykonawcy i ogłoszenie wyników przetargu.

XIV.1.  ZAMAWIAJĄCY  zawrze umowę z wykonawcą, który przedłożył

najkorzystniejszą ofertę według kryteriów ustalonych w pkt VI niniejszej

specyfikacji przy spełnieniu wymogów wynikających z SIWZ.

XIV.2.  Wynik przetargu zostanie ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w terminie 7 dni od daty otwarcia

przetargu.

XIV.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający

zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres wykonawcy

którego ofertę wybrano. i uzasadnienie jej wyboru ,

- wykonawcach ,których oferty zostały odrzucone ,podając uzasadnienie

faktyczne i prawne,

- wykonawcach ,którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

zamówienia ,podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIV.4.   Informacja zawarta w pkt XIV.2.  zostanie również przekazana

do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XIV.5.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pismem

akceptującym o decyzji  ZAMAWIAJĄCEGO w terminie jak w pkt XIV.3.

z podaniem daty zawarcia umowy.

Termin ten będzie uwzględniał termin zawarcia umowy, nie krótszy niż

7 dni od daty ogłoszenia, nie dłuższy niż 30dni – termin związania z ofertą.

XIV.6.   W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany wykonawca jest

zobowiązany przybyć na wskazane przez  ZAMAWIAJĄCEGO  miejsce

celem podpisania umowy pod rygorem utraty wadium na rzecz

- ZAMAWIAJĄCEGO.

- Protesty i odwołania :

##### Wykonawcom przysługują środki odwoławcze od decyzji  ZAMAWIAJĄCEGO

określone w art. 179 – 198  ustawy Prawa  Zamówień  Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. / Dz. U. Nr 19 z  2004 roku poz. 177  z póź. zm. /.

- Uwagi końcowe :

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej,

- Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z

- zastosowaniem  aukcji elektronicznej.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia

- uzupełniającego o którym mowa w art.67.ust.1pkt 6

##### Oczekuje się, że zostaną złożone oferty kompletne zawierające wszystkie

##### dokumenty, wadium, załączniki wynikające ze specyfikacji, ponieważ oferty niekompletne podlegają odrzuceniu.

- Postanowienia końcowe :

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy                ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004  roku / Dz. U. Nr 19 z 2004 roku poz. 177  z póź. zm./ oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie.

Koszęcin, 22 sierpnia 2006 rok

WZÓR UMOWY

/obowiązujacy

U M O W A  NR...........................

Zawarta w dniu .................................w Koszęcinie pomiędzy Gminą Koszęcin

42-286 Koszecin,ul,Powstańców 10 reprezentowaną przez :

1.Wójta Gminy – mgr Michała Staszyńskiego

przy udziale Skarbnika Gminy  - Pani Róży Kościołek

zwanym dalej „ ZAMAWIAJĄCYM „

A

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

1...........................................................................................................................................................................

2............................................................................................................................................................................

zwanym dalej.”WYKONAWCĄ”

§  1

Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia ..........................roku ogłoszonego w Biuletynie

Zamówień Publicznych nr. .............................. pod pozycją  .............................................................................

Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane związane z Termomodernizacją  Domu Kultury w Koszęcinie obejmujące :

1.Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów budynku

2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

3.Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

zgodnie z kosztorysem ofertowym.

§ 2

Wymagany termin zakończenia robót : 31 sierpień 2007 rok.

§ 3

Podpisanie umowy i przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni.

Łączny czasokres od daty powiadomienia o wyborze oferty do podpisania umowy wynosi 14 dni.

Zamawiający otrzyma dwa egzemplarze umowy.

§ 4

Obowiązki ZAMAWIAJACEGO :

1.ZAMAWIAJACY w terminie 7 dni od daty podpisania umowy  jest zobowiązany do :

-przekazania projektu technicznego –kompletnego obejmującego cały zakres objęty umową

-przekazania placu budowy oraz wskazania terenu pod zaplecze

2.ZAMAWIAJACY w terminie 3 dni od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia jakości robót

podlegających zakryciu .

3..ZAMAWIAJACY niezwłocznie poinformuje WYKONAWCĘ o wadach przedmiotu umowy.

§ 5

Obowiązki WYKONAWCY :

1.WYKONAWCA wykonuje i utrzymuje na swój koszt wszelkie zabezpieczenia wynikające

z pkt X.1 ust 2B. siwz.,a także ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe podczas

wykonywania robót  na rzecz Zamawiającego jak i osób trzecich ,które w całości obciążają

WYKONAWCĘ.

2.Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru  jest uwarunkowane zakończeniem robót i

doprowadzeniem zaplecza do stanu przed rozpoczęciem robót.

3.WYKONAWCA winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane roboty ,

urządzenia i inne przedmioty do chwili odbioru końcowego.

4.WYKONAWCA zapewni nadzorowi inwestorskiemu pełną dostępność do robót

oraz jest zobowiązany zgłosić roboty zanikające i ulegające zakryciu do odbioru częściowego.

§ 6

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie WYKONAWCY za przedmiot umowy ustalono wartościowo-ilościowe

za cenę brutto...............................................................zł /słownie/..............................................

....................................................................................................................................................

cenę netto....................................................................zł/słownie/................................................

......................................................................................................................................................

należny podatek WAV w wysokości .....................% .................................................................

/słownie/ .....................................................................................................................................

2.Zamawiający nie przewiduje możliwości waloryzacji wynagrodzenia ze względów inflacyjnych.

3.Wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność zmiany

zakresu rzeczowego objętego przedmiarem /zwiększenie lub zmniejszenie/cena ofertowa ulegnie

zmianie w oparciu o bazę cenową przyjętą przez oferenta w kosztorysie ofertowym po spisaniu

protokołu konieczności i zaakceptowaniu przez zamawiającego. Wykonanie robót dodatkowych

wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego.

§ 7

Rozliczenie za wykonane roboty :

1/Faktury przejściowe – po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach  miesięcznych

do wysokości 80% wartości zadania .

2.Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

3.Faktury płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty

otrzymania kompletnych  dokumentów rozliczeniowych.

4.Należność za roboty dodatkowe realizowane na odrębne zlecenie-umowy będą rozliczne

oddzielnymi fakturami i płatne przez Zamawiającego na zasadach określonych w pkt.3

§ 8

Odbiory robót :

- Odbioru dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

-  odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu z udziałem Inspektora Nadzoru

-  odbiór częściowy  z udziałem przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

-  odbiór końcowy –komisyjny  /komisja wyznaczona przez Zamawiającego/.

2. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego dokonuje Wykonawca  pisemnie na adres

Zamawiającego .Zgłoszenie do odbioru powinno być poprzedzone przeglądem technicznym całego

zakresu umownego,sprawdzeniem przygotowanych wymaganych dokumentów odbiorowych

dokonanym przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego iWykonawcy dopuszczającym do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru,o terminie przeglądu decyduje Inspektor Nadzoru wraz z wykonawcą.

3 .Przedmiot umowy zgłoszony do odbioru nie może posiadać niedoróbek i widocznych usterek.

4. Zamawiający jest zobowiązany najdalej w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia do odbioru

rozpocząć czynności odbioru i zakończyć odbiór w ciągu 14  dni roboczych od daty rozpoczęcia

odbioru.

5.W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru usterek lub wad  uniemożliwiających użytkowanie,

praca komisji zostanie przerwana

Z tej czynności zostanie spisany protokół .Prace komisji zostaną wznowione po usunięciu przez

Wykonawcę stwierdzonych wad i ponownym zgłoszeniu do odbioru.

§ 9

Gwarancja i rękojmia :

1.Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuką

budowlaną ,normami technicznymi  wykonania i odbioru robót oraz innymi warunkami umowy .

Wykonane roboty będą wolne od wad, które mogłyby pogorszyć lub uczynić przedmiot umowy

nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem .

2.Wykonawca jest odpowiedzialny względem  Zamawiającego z tytułu gwarancji  za

fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji .

3.Uprawnienia Zamawiającego z  tytułu gwarancji  za wady fizyczne wygasają po upływie

36 miesięcy od daty zakończenia odbioru końcowego.

4.Zamawiajacy po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji  jest zobowiązany w terminie 7 dni

zgłosić to Wykonawcy i wyznaczyć termin usunięcia .Po bezskutecznym upływie wyznaczonego

terminu powierzyć usunięcie wad innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 10

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania

lub nienależytego wykonania zobowiązań umowy.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci

kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a/  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

-   za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego

za każdy dzień zwłoki po terminie ,w którym odbiór powinien być zakończony,

-   za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

b/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za :

-   zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy

dzień zwłoki,

-   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości

2% wynagrodzenia umownego , za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego  przez

Zamawiającego na ich usuniecie.

-   za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

c/ jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mają prawo dochodzić odszkodowania

uzupełniającego.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy :

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości

umownej tj.......................................zł./słownie/ ...........................................................................

........................................................................................................................................................

w formie .......................................................................................................................................

2. Zamawiający w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego zwróci Wykonawcy 70 %

wniesionego zabezpieczenia, a pozostałe 30 %w terminie 15 dni  po wygaśnięciu okresu

gwarancji.

§ 12

Postanowienia końcowe :

1.Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą stron wyrażoną na piśmie.

pod rygorem nieważności .

2.W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy :

-     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr. 19 poz 177/

-     Kodeksu Cywilnego /Dz.U.Nr.16 poz.93 z 1964 r. z póź .zm./

-     Prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku /Dz.U.Nr.207 poz 2016 z 2003 r.

oraz przepisy wykonawcze z poź.zm/.

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury /Dz.U.Nr.47 poz 401 z dnia 6 luty 2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

3. Ewentualne spory wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez właściwy Sąd w

Lublińcu po wyczerpaniu drogi postępowania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze umowy.

Zamawiający                                                                                              Wykonawca

WZÓR OFERTY

/obowiązujący/

.......................................

/nazwa i adres oferenta/

F o r m u l a r z   o f e r t o w y

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia.............

Dotyczącym  Modernizacji Budynku Domu Kultury w Koszęcinie

1 . Oferujemy wykonanie robót budowlanych za :

cenę brutto .......................................................................................................................

/słownie/ ..........................................................................................................................

cenę netto ........................................................................................................................

/słownie/ ..........................................................................................................................

należny podatek WAT w wysokości ...........% tj. .......................................................zł.

/słownie/............................................................................................................................

Zakres prac jest zgodny z zakresem objętym w specyfikacji istotnych warunków

Zamówienia.

2.Oświadczamy  ,że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

I nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne

do właściwego wykonania zamówienia/w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją

opisującą przedmiot zamówienia.

3.Oświadczamy,że uważamy się związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specy-

cyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.Oświadczamy ,że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt

umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania

naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym

przez Zamawiającego.

5.Jesteśmy świadomi ,że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione

przez na wadium ulega przepadkowi.

6.W przypadku wybrania naszej oferty ,przed podpisaniem umowy złożymy

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ..............................................................w kwocie ..............................................zł.

/słownie/ .......................................................................................................................

zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.

7.Roboty  objęte przetargiem wykonamy sami za wyjątkiem robót podanych w

pkt. ............................................................................................................................

8. Następujące roboty zamierzamy  podzielić podwykonawcom :

8.1 ....................................................................................................................................

8.2.................................................................................................................................

8.3...................................................................................................................................

/nazwa ,ilość, ofertowa wartość robót, nazwa podwykonawcy/

9. Na przedmiot przetargu udzielamy 36 miesięcy gwarancji  licząc od daty odbioru

końcowego.

10.Wadium w wysokości ............................... zostało uiszczone w dniu .....................

w formie................................................./kopia dokumentu potwierdzającego wpłatę

wadium ------ zał nr.........

11. Oświadczamy, że wszystkie strony niniejszej oferty wraz z wszystkimi załącznikami

są ponumerowane i cała oferta składa się z ..............stron.

12.Załącznikami do niniejszej oferty są :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu oferenta

WZÓR OŚWIADCZENIA

..............................................                                                                          /obowiązujący /

/nazwa i adres wykonawcy/

/ pieczęć /

O S W I A D C Z E N I E

z   art.  22  ust. 1  u  P  z  p

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na :

Modernizację Domu Kultury w Koszecinie.

........................................................................................................................................................................................

/imię i nazwisko /

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy.............................................................................................................

/nazwa firmy /

oświadczam ,że :

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.   znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4.  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 PZP.

....................................dnia.....................r.                                                         Podpis

....................................................................

/uprawniony  przedstawiciel wykonawcy/