S P E C Y F I K A C J A

Istotnych warunków udzielenia zamówienia na roboty budowlane na zasadach

Ustalonych w ustawie –Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Dz.U.Nr.164 poz.1163 z póź.zm. z 2006 r/ o wartości nie przekraczającej,

określonej w  art.11 ust 8 ustawy.

I. I n f o r m a c j a    o g ó l n a

I.1.  Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu

ZAMAWIAJĄCY  /Inwestor bezpośredni/ :

###### URZĄD GMINY KOSZĘCIN

- UL.  POWSTAŃCÓW  10

  - KOSZĘCIN

Upoważnieni do bezpośredniego kontaktu z oferentami są :

Inspektor Urzędu Gminy  -  Leon Janisz

Inspektor Urzędu Gminy – Michał Kryś

pokój nr 6 A, tel. /prefix/ /034/3576100 w. 120

tel. fax  /prefix/ /034/3576108

E-mail: koszecin  @   koszecin.pl

- Przedmiotem przetargu jest :

- „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od DW 906 do miejscowości Rzyce, Gmina Koszęcin.”

Zakres do wykonania :

1. Wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy wraz z uwałowaniem na powierzchni 5040m2.

2.Uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym na powierzchni 5040 m2, grubości 8 cm- warstwa dolna

3. Uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym na powierzchni 5040 m2, grubości 8 cm- warstwa górna

4. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, powierzchnia 4800 m2

5. Zamknięcie nawierzchni poprzez wykonanie nakładki mineralno- bitumicznej na powierzchni 4800 m2

- I I . Wymagany  termin wykonania zamówienia :     15 dni od dnia

- podpisania umowy

Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- III .Warunki zakwalifikowania oferenta do postępowania przetargowego :

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i 2

- Ustawy pzp.

- 2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia

3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte

w dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia nie spełnia .Z treści złożonych

dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż wykonawca spełnił wszystkie warunki.

- IV. Wymagane świadectwa wiarygodności oferenta :

1.    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej, stwierdzającego, że wykonawca prowadzi  działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu, wystawionego  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.    aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych          nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert,

3.   wykaz imienny osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia           , wraz z danymi na temat ich kwalifikacji ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnego  do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności./wymagane

uprawnienia dla kierownika budowy  specjalności  drogowej/

dołączyć kserokopie uprawnień kierownika budowy  wraz z kserokopią

zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu Zawodowego aktualnego na dzień składania ofert .

4.oświadczenie wynikające z art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

5.polisa,a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ,że wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.IV pk 1 i 2;

1.Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju ,w którym ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  odpowiednio ,że :

a/nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

b/nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne albo że  uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu.

c/nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

2.Dokumenty o których mowa w ust 1 lit.a i c ,powinny być wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Dokument o

którym mowa w ust 1 lit.b,powinien być wystawiony nie wcześniej niż  3

miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lu miejsce  zamieszkania, nie wydaje się  dokumentów , o których mowa w ust 1

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

### Informacje powinny być udzielane na piśmie a wymagane zaświadczenia składane

w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim obejmującą w swym zakresie cały zakres wynikający z specyfikacji jak i przedmiarów pod rygorem wykluczenia z postępowania przetargowego na piśmie, pismem

- czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. Kilka podmiotów może złożyć

- ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowie-

- dzialność  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- ZAMAWIAJĄCY  nie dopuszcza składania ofert częściowych jak i wariantowych.

W przypadku gdy o zamówienie będzie się ubiegało kilku wykonawców wspólnie

należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego . W przypadku braku ustanowienia pełnomocnika oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Oferta winna zawierać dokumenty wymienione pkt I V Specyfikacji dla każdego

Partnera z osobna,  za wyjątkiem dowodu wpłaty wadium które może być wspólne.

Pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

- Oferty będą oceniane według niżej wymienionego kryterium :

A/    najniższa wiarygodna cena ofertowa                                                                 -  100 %

Szczegółowe zasady oceny ofert w zakresie podjętego kryterium :

Ad. A   Cena – max 100pkt x kryterium 100 %

100 pkt – oferta z najniższą wiarygodną ceną, pozostałe oferty oceniane będą

wg wzoru :

cena najniższa

x pkt  = {         ................................. x 100} x 100%

cena badanej oferty

- Zaleca się oferentom przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy w celu

uzyskania pełnego poglądu na terenowe warunki realizacji.

## Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty i zalecaną wizją lokalną

## ponosi oferent, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

- Dokumentacja przetargowa

IX.1.   W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej oferentom wchodzą :

A/    specyfikacja istotnych warunków udzielenia zamówienia .

B/    wzór umowy .

C/    wzór oferty .

D/    przedmiary robót

E/    szczegółowa specyfikacja techniczna

ZAMAWIAJĄCY  oczekuje, że oferenci zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich

dokumentów przetargowych. Oferty opracowane niezgodnie z wymaganiami

dokumentacji przetargowej nie będą rozpatrywane.

IX.2.  Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do  ZAMAWIAJĄCEGO  o

wyjaśnienie  treści dokumentów przetargowych w terminie nie później niż 6 dni

przed  upływem terminu składania ofert .Wszystkie zapytania i wyjaśnienia dotyczące treści  dokumentów przetargowych ,Zamawiający będzie zamieszczał na stronie  internetowej   www.koszecin.bazagmin.pl. Zamawiający udzielając pisemnych

informacji pytającemu będzie przesyłał ich treść wszystkim wykonawcom ,którym przekazano SIWZ.

W niniejszym postępowaniu ,oświadczenia ,wnioski, zawiadomienia

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie.                                          Nie przewiduje się zwoływania zebrań wykonawców.

- Opracowanie ofert

X.1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :

- wypełniony formularz ofertowy,

- szczegółowy  kosztorys ofertowy na pełny zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Regionalnego i Budownictwa

z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania robót budowlanych

/Dz.U.Nr.80,poz.867/

z podaniem w formie załącznika bazy kosztorysowo – cenowej oferenta . Wycenie

podlegają wszystkie pozycje przedmiaru z uwzględnieniem podanych wyjaśnień.

A/ Wycena ma być dokonana na podstawie podanego przedmiaru .

Nie dopuszcza się zmian przez oferenta w podanym przedmiarze  bez zgody

zamawiającego w zakresie zmiany norm

tj. wielkości nakładów tj. normie przypisanych ani wprowadzenie własnych

kalkulacji  na poszczególne czynności. Nie dopuszcza się opracowanie kosztorysu

ofertowego opartego o własny przedmiar oferenta, na który otrzymał przedmiar od

zamawiającego. Przyjęcie norm zakładowych może odnosić się do  pozycji

przewidzianych w podanym przedmiarze. Ceny jednostkowe, czynniki  produkcji

jak robocizna, sprzęt, materiały należy ustalić wg kalkulacji własnej wykonawcy

robót. Wskaźniki kosztów pomocniczych ustalić wg istniejących katalogów, w

stosunku do pozycji gdzie  występuje wycena własna wg kalkulacji własnej

wykonawcy robót. Wskaźniki kosztów pośrednich ustalić na podstawie kalkulacji

własnej wykonawcy procentowo w stosunku do robocizny i sprzętu. Zysk wg

ustaleń   własnych wykonawcy iloczyn wskaźnika narzutu zysku  i podstawy jego

naliczenia tj. / od sumy robocizny i sprzętu łącznie z kosztami pośrednimi /.

Wszystkie zastosowane materiały powinny być wykonane zgodnie z polskimi

normami lub posiadać aprobatę techniczną.

B/ cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również następujące koszty : koszt wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, robót

związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu, oznakowaniem

terenu budowy  .Koszty nie wynikające wprost z przedmiaru robót wykonawca

może jako pozycję dodatkową dodać do kosztorysu ofertowego, o ile tego nie

uczyni Zamawiający uzna że są zawarte w kosztach pośrednich.

- imienny wykaz osób upoważnionych do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy o ile to nie wynika z dokumentów wymienionych

w pkt IV.1 SIW.

- dokumenty wymienione w pkt IV niniejszej specyfikacji.

X.2. Oferta winna mieć charakter kosztorysowy  brutto za zakres robót objęty

w pkt X.1. ust 2 przy założeniu 22 % podatku VAT.

Wszelkie rozliczenia  między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone

w PLN.

- Jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność zmiany zakresu rzeczowego ujętego

- przedmiarem / zwiększeniu lub zmniejszeniu / cena ofertowa ulegnie zmianie

w oparciu o bazę cenową przyjętą przez oferenta w kosztorysie ofertowym po

spisaniu protokołu konieczności i zaakceptowaniu przez zamawiającego.

Wykonanie robót koniecznych wymaga każdorazowo zgody  ZAMAWIAJĄCEGO.

ZAMAWIAJĄCY  nie przewiduje możliwości waloryzacji ceny ofertowej ze

względów  inflacyjnych.

X.3. Wykonawca pozostaje związany z złożoną przez siebie ofertą w terminie 30

dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania oferty.

- XI .Oferta winna być napisana pismem maszynowym, a wszystkie strony powinny

być podpisane przez osobę upoważniona przez wykonawcę.  Ewentualne

poprawki muszą być naniesione techniką trwałą, czytelnie i opatrzone

podpisem osoby upoważnionej.

Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.

- XII. Składanie ofert.

## XII.1. Oferty należy składać w nieprzeźroczystych i opieczętowanych

kopertach lub opakowaniach podwójnych.

- XII.2. Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona :  „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od DW 906 do miejscowości Rzyce, Gmina Koszęcin.”

XII.3.  Oferty należy składać na adres :

- URZĄD  GMINY

- Ul. POWSTAŃCÓW  10

  - KOSZĘCIN

pokój nr 6 A  do dnia  19 września 2007 roku do godz 11-ej

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- XIII. Otwarcie  i  ocena  ofert.

#### XIII.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 września 2007 roku o godz 11.00

w siedzibie Urzędu Gminy, 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców 10, pokój nr 16

Przy otwarciu ofert winni być obecni przedstawiciele wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom

informację o wysokości  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.

Oferty w kopertach uszkodzonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone

wykonawcom  bez rozpatrzenia.

XIII.2. Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa

wykonawcy, adres wykonawcy a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu

wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności

zawartych w ofercie.

Informacje te odnotowane zostaną w protokóle postępowania oraz na wniosek

wykonawców nieobecnych przy otwarciu ofert zostaną doręczone.

Przewodniczący Komisji Przetargowej powiadomi uczestników sesji otwarcia

o terminie, miejscu i sposobie ogłoszenia wyników przetargu.

XIII.3. ZAMAWIAJĄCY  może żądać w wyznaczonym terminie udzielenia przez

dostawców i wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich

ofert.

Wyjaśnienia wykonawcy muszą mieć formę pisemną.

XIII.4. Oferty będą przez Komisję Przetargową szczegółowo sprawdzane pod

względem kompletności wymaganych dokumentów, zakresu rzeczowego

wynikającego z oferty zgodnie z wydanym przedmiarem przez

ZAMAWIAJĄCEGO, wycenę pod względem arytmetycznym.

XIII.5. ZAMAWIAJĄCY  poprawia w tekście złożonej oferty oczywiste omyłki

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich

wykonawców, którzy złożyli oferty.

- XIV Wybór wykonawcy i ogłoszenie wyników przetargu.

XIV.1.  ZAMAWIAJĄCY  zawrze umowę z wykonawcą, który przedłożył

najkorzystniejszą ofertę według kryteriów ustalonych w pkt VI niniejszej

specyfikacji przy spełnieniu wymogów wynikających z SIWZ.

XIV.2.  Wynik przetargu zostanie ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w terminie 7 dni od daty otwarcia

przetargu, oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

XIV.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający

zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres wykonawcy

którego ofertę wybrano. i uzasadnienie jej wyboru ,

- wykonawcach ,których oferty zostały odrzucone ,podając uzasadnienie

faktyczne i prawne,

- wykonawcach ,którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

zamówienia ,podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIV.4.   Informacja o zawarciu umowy  zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń

Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego oraz na portalu

UZP.

XIV.5.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pismem

akceptującym o decyzji  ZAMAWIAJĄCEGO w terminie jak w pkt XIV.3.

z podaniem daty zawarcia umowy.

Termin ten będzie uwzględniał termin zawarcia umowy, nie krótszy niż

7 dni od daty ogłoszenia, nie dłuższy niż 30dni – termin związania z ofertą.

XIV.6.   W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany wykonawca jest

zobowiązany przybyć na wskazane przez  ZAMAWIAJĄCEGO  miejsce

celem podpisania umowy .

- Protesty i odwołania :

##### Wykonawcom przysługują środki odwoławcze od decyzji  ZAMAWIAJĄCEGO

określone w art. 179 – 183  ustawy Prawa  Zamówień  Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.tekst jednolity / Dz. U. Nr 164 z  2006 roku poz. 1163  z póź. zm. /.

Nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg zgodnie z

Art.4a pzp.

- Uwagi końcowe :

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej,

- Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z

- zastosowaniem  aukcji elektronicznej.

- Zamawiający  nie przewiduje udzielenie zamówienia

- uzupełniającego o którym mowa w art.67.ust.1pkt 6

##### Oczekuje się, że zostaną złożone oferty kompletne zawierające wszystkie

##### dokumenty, załączniki wynikające ze specyfikacji, ponieważ

##### oferty niekompletne podlegają odrzuceniu. Wadium nie obowiązuje.

- Postanowienia końcowe :

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy                ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004  roku / Dz. U. Nr 164

z 2006 roku poz. 1163  z póź. zm./ oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie.

Koszęcin, 29 sierpień 2007rok

Wójt Gminy

Mgr.inż Grzegorz Ziaja

WZÓR UMOWY

U M O W A  NR...........................

Zawarta w dniu .................................w Koszęcinie pomiędzy Gminą Koszęcin

42-286 Koszecin,ul,Powstańców 10 reprezentowaną przez :

1.Wójta Gminy – mgr inż  Grzegorz Ziaja

przy udziale Skarbnika Gminy  - Pani Róży Kościołek

zwanym dalej „ ZAMAWIAJĄCYM „

A

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

1...........................................................................................................................................................................

2............................................................................................................................................................................

zwanym dalej.”WYKONAWCĄ”

§  1

Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia ..........................roku

Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane związane z

- budową „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od DW 906 do miejscowości Rzyce, Gmina Koszęcin”zgodnie z zakresem wynikającym z

kosztorysu ofertowego jak i postanowieniami niniejszej umowy.

§ 2

Wymagany termin zakończenia robót : 15 dni od daty podpisania umowy

§ 3

Podpisanie umowy i przez Zamawiającego nastąpi w terminie 7 dni.

Łączny czasokres od daty powiadomienia o wyborze oferty do podpisania umowy wynosi 14 dni.

Zamawiający otrzyma dwa egzemplarze umowy.

§ 4

Obowiązki ZAMAWIAJACEGO :

1.ZAMAWIAJACY w terminie 7 dni od daty podpisania umowy  jest zobowiązany do :

-przekazania placu budowy oraz wskazania terenu pod zaplecze

2.ZAMAWIAJACY w terminie 3 dni od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia jakości robót

podlegających zakryciu .

3..ZAMAWIAJACY niezwłocznie poinformuje WYKONAWCĘ o wadach przedmiotu umowy.

§ 5

Obowiązki WYKONAWCY :

1.WYKONAWCA wykonuje i utrzymuje na swój koszt wszelkie zabezpieczenia wynikające

z pkt X.1 ust 2B. siwz.,a także ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe podczas

wykonywania robót  na rzecz Zamawiającego jak i osób trzecich ,które w całości obciążają

WYKONAWCĘ.

2.Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru  jest uwarunkowane zakończeniem robót i

doprowadzeniem zaplecza do stanu przed rozpoczęciem robót.

3.WYKONAWCA winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane roboty ,

urządzenia i inne przedmioty do chwili odbioru końcowego.

4.WYKONAWCA zapewni nadzorowi inwestorskiemu pełną dostępność do robót

oraz jest zobowiązany zgłosić roboty zanikające i ulegające zakryciu do odbioru częściowego.

§ 6

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie WYKONAWCY za przedmiot umowy ustalono wartościowo-ilościowe

za cenę brutto...............................................................zł /słownie/..............................................

....................................................................................................................................................

cenę netto....................................................................zł/słownie/................................................

......................................................................................................................................................

należny podatek VAT w wysokości .....................% .................................................................

/słownie/ .....................................................................................................................................

2.Zamawiający nie przewiduje możliwości waloryzacji wynagrodzenia ze względów inflacyjnych.

3.Wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność zmiany

zakresu rzeczowego objętego przedmiarem /zwiększenie lub zmniejszenie/cena ofertowa ulegnie

zmianie w oparciu o bazę cenową przyjętą przez oferenta w kosztorysie ofertowym po spisaniu

protokołu konieczności i zaakceptowaniu przez zamawiającego.

§ 7

Rozliczenie za wykonane roboty :

1.Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

2.Faktury płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty

otrzymania kompletnych  dokumentów rozliczeniowych.

3.Należność za roboty dodatkowe realizowane na odrębne zlecenie-umowy będą rozliczne

oddzielnymi fakturami i płatne przez Zamawiającego na zasadach określonych w pkt.3

§ 8

Odbiory robót :

- Odbioru dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

-  odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu z udziałem Zamawiającego.

-  odbiór końcowy –komisyjny  /komisja wyznaczona przez Zamawiającego/.

2. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego dokonuje Wykonawca  pisemnie na adres

Zamawiającego ..

3 .Przedmiot umowy zgłoszony do odbioru nie może posiadać niedoróbek i widocznych usterek.

4. Zamawiający jest zobowiązany najdalej w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia do odbioru

rozpocząć czynności odbioru i zakończyć odbiór w ciągu 14  dni roboczych od daty rozpoczęcia

odbioru.

5.W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru usterek lub wad  uniemożliwiających użytkowanie,

praca komisji zostanie przerwana

Z tej czynności zostanie spisany protokół .Prace komisji zostaną wznowione po usunięciu przez

Wykonawcę stwierdzonych wad i ponownym zgłoszeniu do odbioru.

§ 9

Gwarancja i rękojmia :

1.Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuką

budowlaną ,normami technicznymi  wykonania i odbioru robót oraz innymi warunkami umowy .

Wykonane roboty będą wolne od wad, które mogłyby pogorszyć lub uczynić przedmiot umowy

nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem .

2.Wykonawca jest odpowiedzialny względem  Zamawiającego z tytułu gwarancji  za

fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji .

3.Uprawnienia Zamawiającego z  tytułu gwarancji  za wady fizyczne wygasają po upływie

36 miesięcy od daty zakończenia odbioru końcowego.

4.Zamawiajacy po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji  jest zobowiązany w terminie 7 dni

zgłosić to Wykonawcy i wyznaczyć termin usunięcia .Po bezskutecznym upływie wyznaczonego

terminu powierzyć usunięcie wad innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 10

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania

lub nienależytego wykonania zobowiązań umowy.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci

kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a/  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

-   za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego

za każdy dzień zwłoki po terminie ,w którym odbiór powinien być zakończony,

-   za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

b/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za :

-   zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy

dzień zwłoki,

-   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości

2% wynagrodzenia umownego , za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego  przez

Zamawiającego na ich usuniecie.

-   za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

c/ jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mają prawo dochodzić odszkodowania

uzupełniającego.

§ 11

Postanowienia końcowe :

1.Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą stron wyrażoną na piśmie.

pod rygorem nieważności .

2.W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy :

-     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych  tekst jednolity

/Dz.U.Nr. 164 poz 1163 z 2006 r  z póź zm./

-     Kodeksu Cywilnego /Dz.U.Nr.16 poz.93 z 1964 r. z póź .zm./

-     Prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku /Dz.U.Nr.156 poz 1118 z 2006 r.

oraz przepisy wykonawcze z poź.zm/.

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury /Dz.U.Nr.47 poz 401 z dnia 6 luty 2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

3. Ewentualne spory wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez właściwy Sąd w

Lublińcu po wyczerpaniu drogi postępowania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze umowy.

Zamawiający                                                                                              Wykonawca

WZÓR OFERTY

/obowiązujący/

.......................................

/nazwa i adres oferenta/

F o r m u l a r z   o f e r t o w y

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia.............

- Na „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na

- odcinku od DW 906 do miejscowości Rzyce, Gmina Koszęcin.”

1 . Oferujemy wykonanie robót budowlanych za :

cenę brutto .......................................................................................................................

/słownie/ ..........................................................................................................................

cenę netto ........................................................................................................................

/słownie/ ..........................................................................................................................

należny podatek VAT w wysokości ...........% tj. .......................................................zł.

/słownie/............................................................................................................................

Zakres prac jest zgodny z zakresem objętym w specyfikacji istotnych warunków

Zamówienia.

2.Oświadczamy  ,że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

I nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne

do właściwego wykonania zamówienia/w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją

opisującą przedmiot zamówienia.

3.Oświadczamy,że uważamy się związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specy-

cyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.Oświadczamy ,że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt

umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania

naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym

przez Zamawiającego.

5.Roboty  objęte przetargiem wykonamy sami za wyjątkiem robót podanych w

pkt. ............................................................................................................................

6. Następujące roboty zamierzamy  podzielić podwykonawcom :

6.1 ....................................................................................................................................

6.2.................................................................................................................................

6.3...................................................................................................................................

/nazwa ,ilość, ofertowa wartość robót, nazwa podwykonawcy/

7. Na przedmiot przetargu udzielamy 36 miesięcy gwarancji  licząc od daty odbioru

końcowego.

8. Oświadczamy, że wszystkie strony niniejszej oferty wraz z wszystkimi załącznikami

są ponumerowane i cała oferta składa się z ..............stron.

9.Załącznikami do niniejszej oferty są :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu oferenta

WZÓR OŚWIADCZENIA

..............................................                                                                          /obowiązujący /

/nazwa i adres wykonawcy/

/ pieczęć /

O S W I A D C Z E N I E

z   art.  22  ust. 1  u  P  z  p

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na :

- „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od DW 906 do

- miejscowości Rzyce, Gmina Koszęcin.”

........................................................................................................................................................................................

/imię i nazwisko /

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy.............................................................................................................

/nazwa firmy /

oświadczam ,że :

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.   znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4.  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 PZP.

....................................dnia.....................r.                                                         Podpis

....................................................................

/uprawniony  przedstawiciel wykonawcy/