# Załącznik nr 9

do Uchwały Rady Gminy nr

W Y D A T K I     N A   W I E L O L E T N I E     P R O G R A M Y    I N W E S T Y C Y J N E

........................................................................................................................................................................................................

Lp  Dział  Rozdział  Nazwa programu  Okres realizacji  Łączne nakłady   Koszty  poniesione   Koszty do poniesienia                    Wysokość wydatków w roku

inwestycyjnego     p r o g r a m u    f i n a n s o w e     na zadania                na zadania budżetowe                   budżetowym i kolejnych latach

Termin rozpocz  wg kosztorysu     w latach  2001                   2004 – 2005

Termin zakończ  inwestorskiego     - 2003                                                   .................................................................................................

2004                               2005

.................................................................................................

śr.wł.     śr. do poz          śr.wł      śr do poz

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

1   010     01010     Budowa kanalizac     IV kw 2001    15.786.300             575.744                         2.207.624                1.362.354       745.270        100.000           -

sanit w m. Strzebiń   IV kw 2005

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

2   801     80110     Budowa sali gimna-

stycznej z łącznik.

dla Gimnazjum nr1   Ikw 2001

w Koszęcinie            IV kw 2005       2.271.648             940.206                           822.000                   337.000       285.000            -             200.000

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

18.057.948          1.515.950                        3.029.624                1.699.354   1.030.270         100.000    200.000