Załącznik nr 3

do zaproszenia do składania ofert

z dnia 19 lipca 2021 r. 
nr GKZ.7011.21.2021

UMOWA NR …....UG.2021

zawarta w dniu ……….... 2021 r. w Koszęcinie, pomiędzy:

Gminą Koszęcin, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, NIP: 575-18-65-111, reprezentowaną przez Wójta Gminy Koszęcin – Zbigniewa Seniów, zwaną dalej

„Zamawiającym”

a

………………………………………… z  siedzibą  w  ………………….…………..,  NIP:

………………….., zwaną/ym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający oświadcza, iż wartość zamówienia jest niższa niż 130.000,00 zł, a w konsekwencji, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszego postępowania.

  - 1.

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego w ul. Słonecznej (w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021) oraz w ul. Brzozowej w miejscowości Piłka”.

- Przedmiotem zamówienia jest:

1) rozbudowa oświetlenia zewnętrznego w ul. Słonecznej – 1 kpl. (od istniejącego słupa 4/WO do projektowanego słupa 5/WO wraz z wysięgnikiem trójramiennym i trzema oprawami w technologii LED włącznie),

2) budowa oświetlenia zewnętrznego w ul. Brzozowej – 1 kpl. (od projektowanego słupa 5/WO do projektowanego słupa 9/WO wraz z oprawami w technologii LED).

- Szczegółowy zakres prac do wykonania określa zaproszenie do składania ofert z dnia 19 lipca 2021 r., nr GKZ.7011.21.2021, wraz z załącznikami, stanowiące integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, że montowane urządzenia będą fabrycznie nowe, wolne od wad i będą spełniały wszelkie normy i wymogi dla tego typu urządzeń, w szczególności będą posiadały certyfikaty i atesty bezpieczeństwa.

- Do obowiązków Wykonawcy należy również zapewnienie składowania i wywozu materiałów rozbiórkowych czy odpadów (w razie konieczności utylizacji).

  - 2.

- Termin rozpoczęcia realizacji umowy strony ustaliły na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 27 sierpnia 
2021 r.

- Odbiór zamówienia nastąpi po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez obie strony niniejszej umowy w zakresie objętym przedmiotem umowy.

- Datę podpisania protokołu wskazanego w ust. 3 strony będą traktowały jako datę wykonania przedmiotu umowy.

  - 3.

- Za wykonanie całego przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….. zł brutto (słownie:………………………… złotych …../100), w tym …. % VAT. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy, wskazany w § 2 ust. 3, potwierdzający odbiór przedmiotu umowy. Brak podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego powoduje, że wynagrodzenie umowne jest niewymagalne.

- Zapłata za wykonanie umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający wyłącza dokonanie przez Wykonawcę przelewu wierzytelności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy.

  - 4.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać umowę z należytą starannością.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi czynnościami, jak i z niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z wykonywanymi czynnościami.

- Koordynatorem w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego będzie Pan/i …………...……., pracownik Urzędu Gminy Koszęcin.

  - 5.

- Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na wykonany zakres robót objętych przedmiotem umowy, w tym dostarczone i zamontowane urządzenia.

- Zamawiający zgłosi bezzwłocznie Wykonawcy wszystkie stwierdzone w okresie gwarancji wady i uszkodzenia z zachowaniem formy pisemnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnie prac gwarancyjnych w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, chyba że Zamawiający wyznaczy dłuższy termin.

- Odebranie prac wykonanych w ramach gwarancji będzie dokonywane protokołem odbioru, spisanym bezzwłocznie po zakończeniu prac gwarancyjnych.

- Na prace wykonane w ramach gwarancji Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru prac gwarancyjnych. Termin nowej gwarancji będzie określony każdorazowo w protokole odbioru.

- Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do nowej udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

- W przypadku gdy Wykonawca w terminie wskazanym w ust. 3 wad lub usterek nie usunie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, powierzy ich usunięcie osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Sądu, tzw. wykonanie zastępcze.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

  - 6.

- W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 0,5% wartości brutto

wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności,

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Naliczenie kar nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.

6. Zastrzeżenie	kar	umownych	nie	wyłącza	uprawnienia	Zamawiającego

do dochodzenia	od Wykonawcy	na	zasadach	ogólnych	odszkodowania

uzupełniającego przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Kary mogą być naliczane niezależnie z kilku tytułów. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy nie znosi odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kary umownej zastrzeżonej na wypadek opóźnienia w terminowym spełnieniu świadczenia.

  - 7.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy Wykonawca narusza ciążące na nim obowiązki lub prawa Zamawiającego wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych albo postanowień niniejszej umowy oraz w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy, w szczególności Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. Odstąpienie może nastąpić w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeśli Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu przedmiotu umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 7 dni od upływu terminu wykonania umowy wskazanego w § 2 ust. 2.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

  - 8.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- 10.

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- 11.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA