Załącznik  Nr  7

-  po  zmianach -

do  Zarządzenia

Wójta  Gminy w Koszęcinie

z  dnia  22.12.2006

W Y D A T K I    N A    W I E L O L E T N I E   P R O G R A M Y     I N W E S T Y C Y J N E

Lp.   Dz.  Rozdz.    §    Nazwa  progr.      Okres realizacji     Łączne  nakłady    Wartość            Koszty do pon.                  Wysokość   wydatków  w  roku

inwestycyjnego    programu              f i n a n s o w e      kosztorysowa    na zad. Budżetowe            budżetowych i kolejnych latach

Termin rozpocz.                                                               2006  - 2007

Termin.zakończ.                                                                                               -------------------------------------------------

2006                              2007

-------------------------------------------------

ś  r  o  d  k  i

własne  do pozysk.   własne do pozysk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  010      01010   6050  Budowa  kanaliz.     I kw. 2006            3 565 120              3 473 877              2 200 000                 820 947          -       1 379 053       -

sanitarna                  IIIkw.2007

m.Strzebiń   zadanie III

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.   600     60016   6050  Budowa  ulicy          IV kw.2006               526.260              526.260                   526 260                        -              -          526 260       -

Stawowej                 III kw.2007

w  Rusinowicach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.   921    92195   6050  Termomodernizacja    IV kw.2006            445 000              445 000                  445 000              116 000    115 500    106 750   106 750

budynku Domu           III kw. 2007

Kultury w Koszęcinie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O b j a ś n i e n i a :

Poz. 3   -   Termomodernizację   budynku    Domu   Kultury    Koszęcin     rozpoczęcie  w  2006  roku    ze   środków   własnych  i  środków

z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony   Środowiska    i   Gospodarki   Wodnej   w   Katowicach,   w  2007   roku   planuje  się

środki  własne  w  kwocie  106.750,00  jak  również  środki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki

Wodnej  w  kwocie  106.750,00