Załącznik  Nr  7

-  po  zmianach -

do Zarządzenia Nr 130

Wójta  Gminy w Koszęcinie

z  dnia  27.12.2006

W Y D A T K I    N A    W I E L O L E T N I E   P R O G R A M Y     I N W E S T Y C Y J N E

Lp.   Dz.  Rozdz.    §       Nazwa  progr.      Okres realizacji     Łączne  nakłady    Wartość            Koszty do pon.                  Wysokość   wydatków  w  roku

inwestycyjnego    programu              f i n a n s o w e      kosztorysowa    na zad. Budżetowe            budżetowym i kolejnych latach

Termin rozpocz.                                                               2006  - 2007

Termin.zakończ.                                                                                               -------------------------------------------------

2006                              2007

-------------------------------------------------

ś  r  o  d  k  i

własne  do pozysk.   własne do pozysk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  010      01010   6050    Budowa  kanaliz.    I kw. 2006            3 565 120              3 473 877              2 200 000                 820 947          -       1 379 053       -

sanitarnej                IIIkw.2007

w m.Strzebiń zadanie III

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.   600     60016    6050    Budowa  ulicy         IV kw.2006          526.260              526.260                   526 260                        -              -         526 260            -

Stawowej                 III kw.2007

w  Rusinowicach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.   921    92195     6050  Termomodernizacja   IV kw.2006          445 000              445 000                  445 000              116 000    43 198     120 598    165 204

budynku Domu          III kw. 2007

Kultury  w Koszęcinie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O b j a ś n i e n i a :

Poz. 3   -   Termomodernizację   budynku    Domu   Kultury    Koszęcin     rozpoczęcie  w  2006  roku    ze   środków   własnych – 116 000,00  i  środków   z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony   Środowiska    i   Gospodarki   Wodnej   w   Katowicach – 43 198,00   w  2007   roku   planuje  się    środki  własne  w  kwocie  120 598,00  jak  również  środki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki

Wodnej  w  kwocie  165 204,00