SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA			POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

Koszęcin, dnia11.09.2008 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZĄCA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

BUDOWA ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ

NR 906 W MIEJSCOWOŚCIACH SADÓW I STRZEBIŃ

Zadanie 1

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w drodze wojewódzkiej nr 906 – ul. Powstańców                 w Sadowie

Zadanie 2

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Strzebin-Bukowiec w drodze woj. 906 – ul. Lubliniecka    w Strzebiniu

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIAR ROBÓT							ZAŁĄCZNIK NR 1

- FORMULARZ OFERTOWY						ZAŁĄCZNIK NR 2

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ART. 22 YSTAWT PZP			ZAŁĄCZNIK NR 3

5.	UMOWA – WZÓR							ZAŁĄCZNIK NR 4

- WYKAZ OSÓB Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI KTÓRE

BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA – WZÓR	ZAŁĄCZNIK NR 5

7.  WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT – WZÓR				ZAŁĄCZNIK NR 6

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZAKRESIE ROBÓT DO

WYKONANIA PRZEZ PODWYKONAWCÓW – WZÓR			ZAŁĄCZNIK NR 7

9..	PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI					ZAŁĄCZNIK NR 8

10.	SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA			POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

11.09.2008

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy

Mgr inż. Grzegorz Ziaja

data zatwierdzenia :11.09.2008

441/11/DR/ZP/08

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007roku, Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity).

Ilekroć w niniejszej specyfikacji znajduje się odwołanie do ustawy bez podania jej nazwy należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.

1.1 Nazwa i adres zamawiającego

Urząd Gminy Koszęcin

ul. Powstańców 10

42-286 Koszęcin

Tel/fax (034) 3576 108

  - Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

  - Opis przedmiotu zamówienia

Budowa ścieżek pieszo- rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 w miejscowościach Sadów i Strzebiń w tym :

Zadanie 1

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w drodze wojewódzkiej nr 906 – ul. Powstańców    w Sadowie

Zadanie 2

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Strzebin-Bukowiec w drodze woj. 906 – ul. Lubliniecka    w Strzebiniu

Główny przedmiot zamówienia CPV: 45.23.31.40-2

  - Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 30.10.2009

  - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Wykonawca musi dysponować minimum 2 osobami   w tym :1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń ,oraz 1 osobę posiadającą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA			POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

kanalizacyjnych bez ograniczeń należących do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego  ,a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym

okresie, minimum 1 roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i

wartości  minimum 800 000,00  zł brutto z podaniem jej wartości, oraz daty i miejsca wykonania ,oraz

załączyć  dokumenty potwierdzające że robota została wykonana należycie

- Wykonawca musi posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą  niż kwota 500 000,00 zł .przypadająca na każde zadania.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.

Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu jw., skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

  - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  z art. 22 ustawy PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, p. 4 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, p. 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani a ofert.

- Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń kanalizacyjnych ,należących  do Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa ..

- Kserokopie uprawnień budowlanych osób wymienionych w wykazie.

- Kserokopie zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wymienionych w wykazie.

- Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi  zamówienia i o wartości minimum dla każdego wykazanego

zadania 800 000,00zł (brutto)  z podaniem  ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

- Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań wymienionych w wykazie. Dokumenty należy przedstawić w kolejności zgodnej  z wykazem.

- Oświadczenie Wykonawcy o zakresie robót do wykonania przez Podwykonawców.

- Kserokopia polisy Odpowiedzialności Cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Nie złożenie jakiegokolwiek ww. dokumentu z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy PZP skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA			POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

W przypadku gdy ofertę składają samodzielne podmioty gospodarcze wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia za spełnienie warunków, o których mowa w art. 22ust.1 p.2 i 3 ustawy, brany pod uwagę jest łączny potencjał kadrowy, techniczny, ekonomiczny i finansowy wskazany w dokumentach w poz. 6÷10 i 12, składanych przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenia zamówienia.

  - Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami odbywa się w formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej oraz faksem (art.27 ustawy) – fax. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 730÷1530.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywać pisemnie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane z pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (art.27 ustawy).

Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na wniesione zapytania niezwłocznie chyba, że zapytanie wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert .Zamawiający wszystkie zapytania  i wyjaśnienia będzie zamieszczał na stronie internetowej http ://new.bazagmin.pl/bip_koszecin    Zamawiający udzielając pisemnych informacji pytającemu będzie przesyłał ich treść wszystkim wykonawcom którym przekazano SIWZ.

  - Wymagania dotyczące wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu po :25000.zł odrębnie dla każdego zadania

Dopuszczalne formy wadium:

- Pieniądz.

- Poręczenia bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

- Gwarancje bankowe.

- Gwarancje ubezpieczeniowe.

- Poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 p. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o wadium:

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek zamawiającego, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę  uznania rachunku bankowego zamawiającego.

  - Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy – prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek wykonawcy wskazany na piśmie,  a wniesionego  w innej formie – w kancelarii zamawiającego.

  - Zwrot wadium nastąpi, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,

- na wniosek wykonawcy, jeśli wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- na wniosek wykonawcy, jeśli został on wykluczony z postępowania,

- na wniosek wykonawcy, jeśli jego oferta została odrzucona.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami (art.46 ust. 5 ustawy), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA			POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 2 pkt. 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy w Koszęcinie w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 10:00 dnia01.10.2008 oferta była zabezpieczona wadium:

BS KOSZĘCIN

84 82880004  2000  0000  0013  0010

Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującą ustawą  Prawo Bankowe  i winny zawierać  niżej wymienione elementy:

- nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,

- kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- zobowiązanie gwaranta do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty”,

- warunki utraty wadium – Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami (art. 46 ust. 5 ustawy), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- okres obowiązywania,

- warunki wygaśnięcia,

Okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie zamawiającego – w kasie przed terminem składania ofert.

  - Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego terminu składania ofert.

  - Sposób przygotowania oferty

- Oferta musi zawierać

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA				POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

- Wypełniony pismem maszynowym lub czytelnym pismem odręcznym, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg druku Załącznika Nr2.

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP na lub wg druku Załącznika nr 3.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert.

- W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, p. 4 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, p. 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani a ofert.

- Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń kanalizacyjnych ,należących  do Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa .Załącznik Nr.5

- Kserokopie uprawnień budowlanych osób wymienionych w wykazie.

- Kserokopie zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wymienionych w wykazie.

- Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi  zamówienia i o wartości minimum dla każdego wykazanego zadania 800 000,00zł (brutto)  z podaniem  ich wartości oraz daty i miejsca wykonania

na lub wg druku Załącznik Nr .6

- Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań wymienionych w wykazie. Dokumenty należy przedstawić w kolejności zgodnej  z wykazem.

- Kosztorys Ofertowy, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zgodny z Przedmiotem Robót tj. Załącznikiem Nr 1, i STWiORB. W rozbiciu na poszczególne zadania z  uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku

do przedmiarów.

- Oświadczenie Wykonawcy o zakresie robót do wykonania przez Podwykonawców na lub wg druku Załącznika Nr 7.

- Kserokopia polisy Odpowiedzialności Cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).

W przypadku gdy ofertę składają samodzielne podmioty gospodarcze wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (na podstawie art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) – działające jako konsorcjum lub w formie spółki cywilnej – wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Po wyborze wykonawcy, a przed podpisaniem umowy, zamawiający na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda dostarczenia:

- Umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie występujących określającą:

- cel gospodarczy,

- czas trwania współpracy, obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

- solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum lub spółki cywilnej wobec zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych),

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy współpracy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA				POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

- zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej współpracy lub umowy zawartej pod warunkiem

zawieszającym.

- Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w p. 3, 5 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub zaświadczenia  że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą i wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, albo  że  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dn. 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem  dla innych uczestników postępowania, powinny być załączone do oferty osobno i oznaczone słowem „POUFNE”.

- Wymienione w niniejszym SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

- Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (kopia dokumentu nie poświadczona za zgodność z oryginałem), pomimo wezwania do ich uzupełnienia i wyjaśnienia w wyznaczonym czasie (art. 26 ust.3), spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty.

  - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w pokój 6A w terminie do dnia02.10.2008do godziny 10:00.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:

- koperta wewnętrzna

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES>

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego

na: Budowa ścieżek -pieszo rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr.906

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA				POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

- koperta zewnętrzna

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego

na: Budowa ścieżek -pieszo rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr.906

Nie otwierać przed dniem 02.10.2008 godz. 1015

Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert:

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego pokój nr 16 w dniu 02.10.2008r. o godz. 10:15

W dniu otwarcia  po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranym ,nazwa Wykonawcy adres Wykonawcy ,cenę oferty ,termin wykonania zamówienia, okres rękojmi.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek .Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

- Zamawiający odrzuci ofertę (art. 89 ustawy), jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Wykonawca zostanie wykluczony (art.24 ustawy) z postępowania jeżeli nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, a w szczególności nie wniósł wadium.

Warunki składania ofert:

  - Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

  - Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji,

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcą jest : Leon Janisz, Michał Kryś

Fax: 034 3576 108 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 730 ÷ 1530

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA				POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

Wycofanie oferty lub jej zmiany:

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (art. 84 ust. 1 ustawy).

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznaczona napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

  - Sposób obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług)

- Kosztorys Ofertowy – powinien być opracowany metoda kalkulacji uproszczonej dla ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych podanych w Przedmiarze robót Załącznik NR 1, zgodny z STWiORB. Dla każdego zadania oddzielnie z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku do przedmiarów.

-  Cena netto (bez podatku VAT), wszystkich robót musi stanowić sumę iloczynów odpowiednio skalkulowanych cen jednostkowych robót i ilości jednostek przedmiarowych robót.

-  Cena jednostkowa robót musi zawierać sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku oraz inne koszty (np. opłaty za zabezpieczenia , badania, itp.).

3) Cena musi być podana w złotych polskich liczbą i słownie.

  - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert (art.87 ust.1 ustawy).

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (art. 87 ust. 2 ustawy), zgodnie z art. 88 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| L.P. | OPIS KRYTERIÓW OCENY | ZNACZENIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | CENA | 100% |

LICZBA PUNKTÓW ZA CENĘ:

C min		cena minimalna spośród badanych ofert

C n			cena badanej oferty

100			stały współczynnik

( C min / C n) x 100 =	ilość punktów na cenę badanej oferty.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA				POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

5).   Wycena dotyczy każdego zadania oddzielnie.

6).   Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria

wyboru na jedno względnie dwa zadania z uwagi iż dopuszczono składanie ofert częściowych/zadaniowo/

7).Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy  zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

  - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca ma dopełnić następujących formalności:

▪	przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości wg Załącznika nr 8

▪	przedłożyć umowę konsorcjum w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o realizację

zamówienia,

▪	przedłożyć umowę z podwykonawcami w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy

podwykonawców,

▪	wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

▪	udzielić Zamawiającemu 60 miesięcy rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia.

  - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy) zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy zabezpieczenie ustala się w wysokości: 2% ceny całkowitej podanej  w ofercie (kwota brutto).

Zabezpieczenie musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w  jednej lub w kilku niżej wymienionych formach:

- Pieniądzu – na konto zamawiającego BS KOSZĘCIN

84  82880004  2000  0000  0013  0010

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

- Gwarancjach bankowych

- Gwarancjach ubezpieczeniowych

- Poręczeniach wymienionych w art. 148 ust. 1 p. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zabezpieczenia wymienione wyżej w p. 2-5 (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać:

-	nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela),

-	nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy),

-	nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta),

-	określenie zabezpieczonej umowy

-	kwotę zabezpieczenia

-	okresy na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy)

-	zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową.

Gwarancja musi być ważna na cały okres obowiązania.

Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających zamawiającego (beneficjenta). Obowiązkiem zamawiającego jest wyliczenie kwoty i wezwanie wykonawcy do wypełnienia wszystkich warunków umowy.

Treść umowy musi uzyskać aprobatę zamawiającego.

Gwarancje nie spełniające ww. warunków nie będą przyjmowane.

Oryginał gwarancji musi być przekazany zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.

Zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją  nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA				POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy – Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty do podpisania 4 egzemplarzy umowy zgodnej z wzorem Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

  - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007roku,Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity), jak też postanowień niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI wymienionej ustawy.

Zasady wnoszenia protestów określa art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odwołanie przysługuje – podstawa prawna art. 184 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.1  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .Wykazane zadania posiadają odrębne przedmiary,

Wykonawca może wybrać i złożyć ofertę na wybrane zadanie.

  - Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 p. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 p. 3 i 4 jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust 1 p. 6 i 7)

  - Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA				POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

  - Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

  - Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

- informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

Nie dotyczy.

- wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

Nie dotyczy.

- informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej,

Nie dotyczy.

  - Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4.

- Na podstawie art. 36 ust. 4 zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Na podstawie art. 36 ust. 5 zamawiający określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA				POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

Zalącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PRZEDMIAR ROBÓT

Dla każdego zadania oddzielnie

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie 1-

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w drodze wojewódzkiej nr 906 – ul. Powstańców                 w Sadowie

Uwaga :

Poz.nr 77 przedmiaru robót jest uwzględniony krawężnik betonowy wystający o wym 15x22

cm na podsypce piaskowej/krawężnik najazdowy/-analogia

do wyceny przyjąć krawężnik najazdowy 20x22 cm  pomimo odmiennego opisu

wynikającego z dokumentacji.

Poz.nr.76 przedmiaru robót wycenić zgodnie z opisem i przedmiarem ,czyli do wyceny przyjąć

krawężnik o wym. 20x30 cm   pomimo odmiennego opisu wynikającego z

dokumentacji.

# Zadanie 2 -

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Strzebin-Bukowiec w drodze woj. 906 – ul. Lubliniecka    w Strzebiniu

Uwaga :

1.Poz.nr 139  przedmiaru robót jest uwzględniony krawężnik betonowy wtopiony o wym.12x 25

cm na podsypce cementowo piaskowej

do wyceny przyjąć krawężnik najazdowy 20x22 cm pomimo odmiennego opisu

wynikającego z dokumentacji

2.Do przedmiaru wprowadzono korektę. Kosztorys dla robót zmniejszający-zakres dopisać w

kosztorysie ofertowym jako odrębny, ostatni dział i zatytułować /roboty minusowe/

FORMULARZ OFERTOWY							POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

ZAŁĄCZNIK NR 2

..................................

(pieczęć firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

URZĄD GMINY KOSZĘCIN

UL. POWSTAŃCÓW 10

42-286 KOSZĘCIN

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Wymienić zadanie/a podając pełną nazwę)

zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OFERUJEMY:

- Kwotę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia................................................zł

+ należny podatek VAT 22% tj................................................................................zł cenę (kwotę brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia:...................................zł (słownie:.....................................................................................................................)

w tym zadanie 1-Budowa ścieżki pieszo rowerowej w drodze wojewódzkiej nr 906

ul.Powstańców w Sadowie

Kwotę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia................................................zł

+należny podatek VAT 22% tj................................................................................zł

cenę (kwotę brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia:...................................zł

/słownie....................................................................................................................../

w tym zadanie 2-Budowa ścieżki pieszo rowerowej   Strzebiń –Bukowie  w drodze

wojewódzkiej nr 906 –ul .Lubliniecka w Strzebiniu

Kwotę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia..............................................zł

+należny podatek VAT 22% tj................................................................................zł

cenę (kwotę brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia:...................................zł

/słownie....................................................................................................................../

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia - ...............................................................

- Roboty wynikające z niniejszej umowy wykonamy:

*)	siłami własnymi

*)	przy pomocy podwykonawców w zakresie:......................................................................

.................................................................................................................................................

*) niepotrzebne skreślić

- Na wykonawcy przedmiot zamówienia udzielamy 60 miesięcy rękojmi.

- Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

FORMULARZ OFERTOWY						POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

ZAŁĄCZNIK NR 2

Załączniki oferty:

- Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP na lub wg druku Załącznika nr 3.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszeni a do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, p. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, p. 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń kanalizacyjnych ,należących  do Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa  na lub wg druku Załącznika nr 5.

- Kserokopie uprawnień budowlanych osób wymienionych w wykazie.

- Kserokopie zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wymienionych w wykazie.

- Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenia  zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót  budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi  zamówienia i o wartości minimum dla każdego wykazanego zadania 800 000,00zł (brutto)  z podaniem  ich wartości oraz daty i miejsca  wykonania

- Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zadań wymienionych w wykazie. Dokumenty należy przedstawić w kolejności zgodnej z wykazem.

- Kosztorys Ofertowy, opracowany metoda kalkulacji uproszczonej, obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia zgodny z Przedmiarem Robót tj. Załącznikiem nr 1 i STWiORB

- Oświadczenie Wykonawcy o zakresie robót do wykonania  przez Podwykonawców na lub wg druku Załącznika nr 7.

- Kserokopia polisy Odpowiedzialności Cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).

FORMULARZ OFERTOWY						POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

ZAŁĄCZNIK NR 2

Załączniki w kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy

................................, dnia...........................

miejscowość				data

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa, dokładny adres, telefon, fax wykonawcy)

Nazwiska i stanowiska osób, z którymi należy się kontaktować w celu uzyskania wyjaśnień i dalszych informacji, jeżeli będą wymagane

a)	informacje techniczne	............................................tel...........................................

b)	informacje finansowe		............................................tel...........................................

c)	informacje personalne	............................................tel...........................................

OŚWIADCZENIE                        						POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

____________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 3

.....................................,...................

(miejscowość)	(data)

..........................................................

(pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

prowadzonego przez URZĄD GMINY KOSZĘCIN,

w związku z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 roku, nr 223, poz. 1655 tekst jednolity),

oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Nie jesteśmy wykonawcą w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu likwidacji zawarli układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

- Akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ.

- Zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści zgodnej z załączonym do SIWZ projektem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia.

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(nazwa, dokładny adres, telefon, fac wykonawcy)

UMOWA							                                 POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

_______________________________________________ _____________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 4

UMOWA

Do postępowania.............................

W dniu.......................................w ...........................

Pomiędzy:	...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”, Zamawiajacego reprezentuje :

Wójt Gminy		mgr inż. Grzegorz Ziaja

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –Róży Kościołek

a		............................................................................

ul. ...............................		................................	NIP..........................

zwanym dalej „Wykonawcą”, Wykonawcę reprezentuje:

Pan		............................................................................

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia .................

Została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zgodnie z ofertą z dnia................................ dotyczącą przetargu nieograniczonego.

§ 2

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki:

  - Warunki Umowne,

  - Przedmiar Robót (zał. Nr 1 do SIWZ),

  - Oferta Wykonawcy – kopia,

  - Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej – kopia,

  - Kosztorys ofertowy – kopia.

§ 3

- Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy Wykonawca wykona w terminie:............

- Roboty wynikające z niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców w zakresie określonym w ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt umowy z podwykonawcą do akceptacji Zamawiającego.

Umowa ta musi przewidywać cesję wierzytelności na Zamawiającego.

UMOWA							                                 POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

_______________________________________________ _____________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 4

§ 4

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe do kwoty brutto .................zł. (słownie:..............................zł.

W roku 2008 realizacja zadania do kwoty zatwierdzonej w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego.

W roku 2009 dokończenie robót po zatwierdzeniu planu rzeczowo –finansowego przez Zarząd Województwa Śląskiego.

- Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego za wykonane i odebrane części przedmiotu zamówienia.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest odpowiedni kosztorys powykonawczy i protokół odbioru podpisany przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego i Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci faktury częściowe lub końcowa przelewem, w terminie do 30 dni, licząc od daty ich otrzymania wraz z odpowiednimi kosztorysami podwykonawczymi i protokołami odbioru.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów.

§ 5

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 2% oferowanej ceny (brutto) wynosi:...........................zł (słownie:................................................) i zostało wniesione przed podpisaniem umowy.

- Zasady wnoszeni a i zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają Warunki Umowne.

§ 6

- Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na okres 60 miesięcy, która rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze końcowym.

- Termin rękojmi ulega przedłużeniu o czas usuwania usterek.

§ 7

Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w okresie od przekazania terenu budowy do odbioru końcowego.

§ 8

Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni:.....................................................

Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełni:........................................................

Inspektor Nadzoru nie ma prawa do podejmowania zobowiązań finansowych związanych z niniejszą umową.

§ 9

Zmiany treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie  maja przepisy ustawy:

  - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 tekst jednolity),

  - Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.),

UMOWA							                                  POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

____________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 4

  - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r., nr 156, poz. 1118, tekst jednolity ze zm.),

  - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Z 2005 r.,  nr 250 poz., 2027 tekst jednolity ze zm.).

§ 11

- Powstałe spory w trakcie realizacji umowy będą w pierwszej kolejności rozpatrywane polubownie.

- Spory, które nie zostały rozpatrzone polubownie, będą rozstrzygane przed właściwym rzeczowo sądem w Katowicach.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

UMOWA                							                POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

____________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 4

WARUNKI  UMOWNE

Ustala się następujące warunki  umowne :

§ 1

Warunki zawarcia umowy

Warunkiem zawarcia umowy jest :

a/ wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

b/ załączenie do umowy opracowanego  przez Wykonawcę, Programu Zapewnienia jakości

/PZJ/ zatwierdzonego przez Zamawiającego w 2 egzemplarzach i planu BIOZ,

c/ przedłożenie umowy knsorcjum w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o

realizację zamówienia.

§ 2

Obowiązki stron

1 .Strony zobowiązane są do :

a/ współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia,

b/ wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach ,w wypełnieniu

wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

2. wykonawca zobowiązany jest do :

a/ wykonania robót ujętych w Przedmiarze Robót ,projekcie i zgonie z specyfikacjami technicznymi

i z  zastosowaniem materiałów ujętych w kosztorysie ofertowym,

b/ wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością ,w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej,

c/ realizacji budowy przez osoby podane w Ofercie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

d/ do stosowania wyrobów budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych, wyłącznie jeśli

odpowiadają:

- wymogom wyrów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym

w art. 10 –ustawy Prawo Budowlane,

-wymogom ustawy o wyrobach budowlanych  z dnia 16 kwietnia 2004 roku/Dz.U.z 2004r.nr 92 poz,

881/,

-wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

e/ uzyskania aprobaty inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych  po

przedstawieniu aprobaty technicznej ,europejskiej aprobaty technicznej lub krajowej deklaracji

zgodności ,przed zastosowaniem wyrobów budowlanych przy wykonywaniu robót budowlanych,

f/ przestrzegania przepisów bhp ,p. poż. i  ochrony środowisk a,przy realizacji przedmiotu zamówienia,

g/ bieżącego prowadzenia dokumentów budowy/robót/ i  terminowego sporządzania dokumentacji

powykonawczej ,

h/ prowadzenia geodezyjnej obsługi budowy i sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

oraz przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia wprowadzenia pomiaru powykonawczego do Zasobu

Geodezyjnego odpowiedniego Starostwa,

i/  zabezpieczenie  i zgłoszenie wszelkich odkryć i wykopalisk o znaczeniu historycznym właściwym

organom i Zamawiającemu,

j/ zawiadomienia ,Zamawiającego ,z wyprzedzeniem co najmniej trzydniowym, o terminie odbioru

częściowego lub końcowego.

k/ usunięcie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3.  Zamawiający jest zobowiązany do :

a/ przekazania Wykonawcy niezbędnej dokumentacji

b// przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy,

UMOWA                							                POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

____________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 4

c/ udzielenie Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne wystąpienie w terminie do 14 dni liczonych od

od dnia otrzymania danego wystąpienia

§ 3

Nadzór inwestorski

1. Inspektor  Nadzoru Zamawiającego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania

jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy,

2. Polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru  powinny  mieć formę pisemną. Jeżeli zajdzie

konieczność wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego plecenia

a Inspektor Nadzoru powinien wystawić pisemne potwierdzenie po wykonaniu przez Wykonawcę

tego polecenia.

3. Inspektor Nadzoru w czasie trwania robót jest uprawniony do działań wynikających z przepisów

prawa ,a  w szczególności :

a/  kontrolowania zgodności prowadzenia robót z umowa i dokumentami budowy,

b/ kontrolowania jakości robót i zastosowanych materiałów,

c/  dopilnowania terminowości wykonania robót,

d/  kontrolowania przestrzegania przepisów budowlanych i odpowiedniego prowadzenia

dokumentów  budowy,

e/  kontrolowania rozliczeń finansowych inwestycji-sprawdzanie faktur częściowych i końcowej,

f/  współpracy z organami nadzoru budowlanego.

g/  uzgodnienia z Zamawiającym spraw  wymagających jego akceptacji / np. roboty zamienne,

dodatkowe/,oraz bieżącego składania informacji o inwestycji,

4.  Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji wynikających z zakresu uprawnień

Inspektora Nadzoru.

§ 4

Ubezpieczenie  Wykonawcy

1.  Wykonawca ,na okres realizacji przedmiotu zamówienia winien zawrzeć odpowiednie umowy

ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej oraz z tytułu szkód które mogą zaistnieć w

związku

z określonymi zdarzeniami losowymi..

2.  Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a/  odpowiedzialność cywilna za szkody ,oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących

pracowników i osób trzecich ,a w powstałych w  związku z prowadzonymi robotami

budowlanymi  w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

b/  roboty ,obiekty budowlane ,urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio

z wykonywaniem  robót od  ognia ,huraganu i innych zdarzeń losowych ,

c/  wartość robót objętych ubezpieczeniem winna obejmować:

- roboty-do wartości ofertowej,

- urządzenia budowy ,sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez

Wykonawcę ,niezbędny do wykonywania robót- do wartości niezbędnej do ich ewentualnego

Zastąpienia,.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i zdarzenia losowe a wynikające z punktu § 4 pkt 1 i 2

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zwane dalej zabezpieczeniem ,służy pokryciu

Roszczeń z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

UMOWA                							                POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

____________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 4

- Wniesione przez Wykonawcę  zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest

Przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania

Umowy oraz pokryciu roszczeń z tytulurękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy:

a/  w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym – 70 %,

b/  w ciagu 14 dni po upływie okresu rękojmi-30%.

§ 6

Odbiór wykonania przedmiotu zamówienia

1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru ,na podstawie

zgłoszenia Wykonawcy, potwierdzając dokonanie odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

2. Zamawiający  dokona komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni

od dnia  potwierdzenia przez inspektora  Nadzoru zakończenia robót.

3,  Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu robót wraz z zagospodarowaniem terenu

i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego.

4.  W czasie   odbioru komisja ocenia jakość i terminowość wykonanych robót a także

kompletność  oraz  prawidłowość sporządzenia dokumentacji powykonawczej,

5.Po stwierdzeniu przez komisję wykonania robót zgodnie z zawartą umową nastąpi ostateczne

rozliczenie zadania  .

§ 7

Rozliczenia

- W terminie do 10 dni od daty odbioru końcowego Wykonawca  sporządza i przekazuje

Zamawiającemu fakturę końcową za całość robót objętych umową, potwierdzonych odbiorem końcowym pod względem ilości jakości i  terminowości.

- Faktura powinna być sporządzona na podstawie dokumentów uzasadniających przyjęte ilości,

z załączonym szczegółowym kosztorysem  powykonawczym ,według cen i czynników cenotwórczych Kosztorysu Ofertowego zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

- Inspektor Nadzoru sprawdza prawidłowość dokumentów rozliczeniowych.

- Zamawiający realizuje fakturę końcową w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu

do Zamawiającego.

- Do rozliczeń częściowych stosuje się odpowiednio zasady określone w § 7 p.od 1 do 4.

§ 8

Odbiory w okresie rękojmi

- Zamawiający wyznacza gwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu rękojmi.

- Zamawiający dokona protokolarnego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni

Przed zakończeniem okresu rękojmi.

3..   Zamawiający w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi zwraca drugą część zabezpieczenia

należytego wykonania umowy ,wymienioną w § 5 pkt 3 b.

UMOWA                							                POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

____________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 4

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia  w zapłacie

Rachunku.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy  zapłacenia kary umownej z tytułu :

a/  zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej częśći, dla której ustalono odrębny

termin – w wysokości  0,3% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy lub jej część

za każdy dzień zwłoki,

b/  zwłoki w usunięciu wad- w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień

zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad,

c/  odstąpienie od umowy z przyczyn ,za które ponosi  Wykonawca – w wysokości 20 %

wynagrodzenia umownego,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości  poniesionej szkody ,wraz z odsetkami.

§ 10

Odstąpienie i rozwiązanie umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy

w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych nie leży w interesie publicznym ,czego

nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia ,Zamawiający może odstąpić od umowy

w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, co stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli :

a/  ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy ,z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej

w celu przekształcenia ,

b/  Wykonawca nie podjął realizacji w ciągu jednego miesiąca od dnia przekazania terenu

budowy,

c/  Wykonawca  pomimo pisemnych żądań Inspektora Nadzoru nie wykonuje robót zgodnie

z umową i Warunkami Umownymi.

d/  Wykonawca przerwał realizację robót na okres dłuższy niż jeden miesiąc,

e/  został wydany nakaż zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się

majątku na rzecz wierzycieli ,

f/  Wykonawca wykonuje roboty przy pomocy podwykonawców bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu

Wypowiedzenia jeżeli zaistnieją okoliczności niezależne od Zamawiającego .

- Wykonawca może rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:

a/  Zamawiający zawiadomił Wykonawcę ,że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych

uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań umownych ,w

szczególności finansowych,,

b/  Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru wykonanych części

przedmiotu zamówienia.

- W razie rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół

Inwentaryzacji  robót w toku oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe  :

a/  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony ,która

UMOWA                							                POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

____________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 4

spowodowała rozwiązanie umowy,

b/  sporządzi wykaz materiałów urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez

Wykonawcę, jeżeli rozwiązanie umowy spowodował Zamawiający,

c/  wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót

zabezpieczających ,jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn ,za które Wykonawca

nie odpowiada.

- W razie rozwiązania umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,Zamawiający

Przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe :

a/  dokona odbioru i zapłaty wynagrodzenia za roboty, o których mowa w pkt.5,

b/  przejmie teren budowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wyłącza się możliwość przeniesienia wierzytelności w trybie art.509 Kodeksu  Cywilnego

z wyjątkiem określonym w § 3 pkt 3 umowy.

- Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie warunków technicznych, zakresu prac,

warunków gruntowych  związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego

przy wykonywaniu  obowiązków umownych,a również za szkody i straty spowodowane przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

- Ryzyko Zamawiającego obejmuje działania sił natury ,uznane za stan klęski  żywiołowej przed

którymi Wykonawca nie mógł poczynić zabezpieczenia.

ZAMAWIAJĄCY :                                             WYKONAWCA :

WYKAZ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA                                                                                                                                    POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

____________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKAZ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Siedziba .................................................................................................................................

Regon .........................................................NIP ..................................................................

Telefon.......................................................Fax.....................................................................

| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | RODZAJ I NUMER UPRAWNIEŃ |
| --- | --- | --- | --- |

.......................dnia...............................

miejscowość                     data

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych

w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBÓT                                                                                       POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

____________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 6

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Siedziba .................................................................................................................................

Regon .........................................................NIP ..................................................................

Telefon.......................................................Fax.....................................................................

| LP. | WYKAZ ROBÓT | WARTOŚĆ ZADANIA | DATA I MIEJSCE WYKONANIA |
| --- | --- | --- | --- |

.......................dnia...............................

miejscowość                     data

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych

w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu.

PODWYKONAWCY                                                                                                                POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

____________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 7

OŚWIADCZENIE

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Siedziba .................................................................................................................................

Regon .........................................................NIP ..................................................................

Telefon.......................................................Fax.....................................................................

Oswiadczam,że w realizacji zamówienia na :

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

/wymienić zadanie/

zamierzam zlecić podwykonawcom następujący zakres robót :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/zakres robót do wykonania przez podwykonawcę /

Podwykonawca  posiada :

- zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zleconemu zakresowi robót,

- uprawnienia niezbędne do wykonania określonych robót ,jeżeli ustawy nakładają obowiązek

posiadania takich uprawnień.

Oświadczam ,że ponoszę pełną odpowiedzialność za działania ,uchybienia i zaniedbania podwykonawcy

i jego pracowników .

.......................dnia...............................

miejscowość                     data

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby/osób wskazanych

w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI                                                                                            POSTĘPOWANIE NR 441/11/DR/ZP/08

____________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 8

POGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

POWINIEN ZAWIERAĆ :

1.Rodzaj  robót:

    - zakres robót,

    - projekt organizacji placu budowy wraz z organizacją ruchu na budowie

oraz oznakowaniem,

    - bhp

2.Sprzęt :

    - wykaz maszyn i urządzeń  wykorzystywanych na budowie

    - parametry maszyn i urządzeń,

    - rodzaj i ilość środków transportowych,

    - sposób zabezpieczenia i ochrony  ładunków  przed utratą ich właściwości

w czasie transportu,

*   wyposażenie w sprzęt  i urządzenia do prowadzenia badań i pomiarów,

3.Pracownicy:

    - kierownik  budowy,

    - osoby odpowiedzialne za jakość i terminowość wykonania robót,

    - wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje.

4.Materiały :

    - aprobaty techniczne na zastosowane materiały,

    - źródło pozyskiwania materiałów dostawcy,

    - recepty mieszanek betonowych

    - recepty mieszanek asfaltobetonowych,

5.Technologia wykonania :

    - organizacja robót,

    - sposób prowadzenia robót,

    - sposób i procedura pomiarów i badań /rodzaj, częstotliwość  sposób

pobierania próbek ,legalizacja  i sprawdzanie urządzeń   / prowadzonych

podczas dostawy materiałów ,wytwarzania,

    - wykonywanie poszczególnych elementów robót,

    - sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz formę

przekazywania tych wyników Inspektorowi Nadzoru,

    - sposób przechowywania pobranych próbek .

6. Harmonogram robót.