S P E C Y F I K A C J A

Istotnych warunków udzielenia zamówienia na roboty budowlane na zasadach

Ustalonych w ustawie –Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Dz.U.Nr.223 poz.1655 z 2007 r.+ nowelizacja z 4 września 2008 r. Dz. U. Nr.171

poz.1058/ - wartość zamówienia nie przekraczająca  wartości ustalonej w oparciu

o art.11 ust 8 ustawy pzp.

I. I n f o r m a c j a    o g ó l n a

I.1.  Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu

ZAMAWIAJĄCY  /Inwestor bezpośredni/ :

###### URZĄD GMINY KOSZĘCIN

- UL.  POWSTAŃCÓW  10

  - KOSZĘCIN

Upoważnieni do bezpośredniego kontaktu z oferentami są :

Inspektor Urzędu Gminy  -  Leon Janisz

pokój nr 6 A, tel. /prefix/ /034/3210832

tel. fax  /prefix/ /034/3576108

E-mail: koszecin  @   koszecin.pl

Przedmiotem przetargu jest : Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni da

miejscowości  Strzebiń i Prądy gm. Koszecin zadanie IV część A

Zakres do wykonania :

1. Sieci  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV  D= 200/5,9 mm   ---  1272,50 mb.

2.Śieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV D = 160/4,7 mm – 231,00 mb

- I I .  Wymagany termin wykonania zamówienia :     31 sierpień 2009

Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- III .Warunki zakwalifikowania oferenta do postępowania przetargowego :                1.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i 2
   Ustawy pzp. 
2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia 
3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
4. Udokumentują wykonanie co najmniej trzech robót odpowiadających
przedmiotowi zamówienia o minimum wartości ofertowej zadania
będącego przedmiotem zamówienia brutto zrealizowanych w okresie
ostatnich 5 lat.

Ocena spełnienia warunków dokonania zostanie w oparciu o informacje zawarte

w dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia nie spełnia .Z treści złożonych

dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż wykonawca spełnił wszystkie warunki.

Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu jw. skutkuje wykluczeniem

wykonawcy i odrzuceniem  oferty z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy PZP.

- IV. Wymagane świadectwa wiarygodności oferenta :

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, stwierdzającego, że wykonawca prowadzi działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3. wykaz imienny osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia , wraz z danymi na temat ich kwalifikacji ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. zał nr.5/uprawnienia dla kierownika budowy specjalności sanitarnej/
dołączyć kserokopie uprawnień kierownika budowy wraz z kserokopią
zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu Zawodowego aktualnego na dzień składania ofert . 
4.wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy -w tym okresie ,odpowiadających swoim rodzajem i
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie. 
5.oświadczenia wynikające z art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- zał.3 i 4
6.polisa,a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu jw. skutkuje wykluczeniem

wykonawcy i odrzuceniem  oferty z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy PZP.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej  zastosowanie ma paragraf 2 Rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów, jakich dokumentów

Może żądać zamawiający od wykonawcy,oraz form w jakich te dokumenty mogą

być składane/Dz.U.z 2006 R. Nr.87 ,poz 605,z póź zm. Dz.U. Nr.188 poz.1155/

### Informacje powinny być udzielane na piśmie a wymagane zaświadczenia składane

w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim

- obejmującą w swym zakresie cały zakres wynikający z specyfikacji  pod

- rygorem wykluczenia z postępowania przetargowego na piśmie, pismem

- czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. Kilka podmiotów może złożyć

- ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowie-

- dzialność  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

- Zamawiający dopuszcza występowanie podwykonawców przy realizacji

- zamówienia-zlecenie przez wykonawcę części zamówienia nie zwalnia wyko-

- nawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia-załączyć

- załącznik nr 6 do oferty

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- ZAMAWIAJĄCY  nie dopuszcza składania ofert częściowych jak i wariantowych.

W przypadku gdy o zamówienie będzie się ubiegało kilka podmiotów wspólnie

należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego .

- oferta winna zawierać dokumenty wymienione w pkt.IV dla każdego partnera

z osobna.

- spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 p.2 i 3 ustawy ,brany pod

uwagę jest łączny potencjał kadrowy,techniczny ,ekonomiczny i finansowy

wskazany w dokumentach w pkt IV poz.3.4.6

-  do oferty musi być załączone pełnomocnictwo o którym mowa w art.23 ust.2 ustawy

- Oferty będą oceniane według niżej wymienionego kryterium :

A/    najniższa wiarygodna cena ofertowa                                                                 -  100 %

Szczegółowe zasady oceny ofert w zakresie podjętego kryterium :

Ad. A   Cena – max 100pkt x kryterium 100 %

100 pkt – oferta z najniższą wiarygodną ceną, pozostałe oferty oceniane będą

wg wzoru :

cena najniższa

x pkt  = {         ................................. x 100} x 100%

cena badanej oferty

- Zaleca się oferentom przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy w celu

uzyskania pełnego poglądu na terenowe warunki realizacji.

## Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty i zalecaną wizją lokalną

## ponosi oferent, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

- Dokumentacja przetargowa

IX.1.   W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej oferentom wchodzą :

A/    specyfikacja istotnych warunków udzielenia zamówienia

B/    wzór umowy   zał. nr 1

C/    wzór oferty     zał  nr  2

D/    przedmiary robót   zał nr.7

E/    specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

F/    wzór oświadczenia   z art. 22 ust 1 pkt 1-3 zał nr 3

G/    wzór oświadczenia z art. 22 ust 1 pkt  4     zał nr 4

H/    wzór wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia zał nr 5

I/     wzór  informacja o podwykonawcach zał nr 6

J/     projekt techniczny

ZAMAWIAJĄCY  oczekuje, że oferenci zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich

dokumentów przetargowych. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli jej treść nie odpowiada

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87,ust.2 pkt 3.

ustawy PZP

IX.2.  Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do  ZAMAWIAJĄCEGO  o

wyjaśnienie  treści dokumentów przetargowych w terminie nie później niż 6 dni

przed  upływem terminu składania ofert .Wszystkie zapytania i wyjaśnienia dotyczące treści  dokumentów przetargowych ,Zamawiający będzie zamieszczał na stronie  internetowej  http://new.bazagmin.pl/bip_koszecin/Zamawiający udzielając pisemnych

informacji pytającemu będzie przesyłał ich treść wszystkim wykonawcom ,którym przekazano SIWZ.

W niniejszym postępowaniu ,oświadczenia ,wnioski, zawiadomienia

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie.                                          Nie przewiduje się zwoływania zebrań wykonawców.

- Opracowanie ofert

X.1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :

- wypełniony formularz ofertowy,

2. kosztorys ofertowy na pełny zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opracowany

metodą kalkulacji uproszczonej dla ilości jednostek przedmiarowych robót

podstawowych podanych w Przedmiarze robót , zgodny z STW i dokumentacją

Wycenie podlegają wszystkie pozycje przedmiaru –z zakresem wynikającym z

przypiasanych pozycji katalogowych, wycena dla studni fi 1200mm zgodnie z

założeniami wynikającymi z rysunku nr 232,wycena studzienek kanalizacyjnych

zgodnie z założeniami wynikającymi z rysunku 241 dokumentacji według opisu

str.39 pktVII 2.1.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

uwzględnieniem podanych poniżej  wyjaśnień.

- oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków/także podatku od towarów i usług/

- po stronie wykonawcy jest uwzględnienie środków na zajęcie pasa drogowego na

czas wykonywania robót jak i koszt opracowania projektu organizacji ruchu na czas

wykonywania robót w pasie drogi wojewódzkiej 906 ulicy lublinieckiej o długości

812,5 mb ,opłat za zabezpieczenia, badania ,oznakowania ,prace przygotowawcze i

porządkowe  zagospodarowanie placu budowy, inwentaryzacji geodezyjnej koszt

wszelkich robót przygotowawczych itp. /koszty nie wynikające wprost z przedmiaru

robót Wykonawca może jako dodatkowe pozycje dodać do kosztorysu ofertowego,

o ile tego nie uczyni Zamawiający uzna że są zawarte w kosztach pośrednich.

- imienny wykaz osób upoważnionych do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy o ile to nie wynika z dokumentów wymienionych

w pkt IV.ust 1. SIW.

- dokumenty wymienione w pkt IV niniejszej specyfikacji.

X.2. Oferta winna mieć charakter kosztorysowy  brutto za zakres robót objęty

w pkt X.1. ust 2 przy założeniu 22 % podatku VAT.

Wszelkie rozliczenia  między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone

w PLN.

- Jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność zmiany zakresu rzeczowego ujętego

- przedmiarem cena ofertowa ulegnie zmianie  w oparciu o bazę cenową przyjętą przez

- oferenta w kosztorysie ofertowym po spisaniu protokołu konieczności i zaakceptowaniu

- przez zamawiającego .

Wykonanie robót koniecznych wymaga każdorazowo zgody  Zamawiającego

spisania stosownej umowy.

X.3. Wykonawca pozostaje związany z złożoną przez siebie ofertą w terminie 30

dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania oferty.

X.4.  Zamawiający ustanawia wymóg wniesienia zabezpieczenia należytego

wykonania w wysokości 3 % wartości ofertowej brutto przed dniem podpisania

umowy  zgodnie z art.148 ust.1 pkt 1do 5 według wyboru wykonawcy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca wpłaca na rachunek

bankowy zamawiającego : 84828800042000000000130010

W pozostałych formach  dokument oryginalny w kasie Urzędu Gminy

- XI .Oferta winna być napisana pismem maszynowym, a wszystkie strony powinny

być podpisane przez osobę upoważniona przez wykonawcę.  Ewentualne

poprawki muszą być naniesione techniką trwałą, czytelnie i opatrzone

podpisem osoby upoważnionej. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i

słownie.

- XII. Składanie ofert.

## XII.1. Oferty należy składać w nieprzeźroczystych i opieczętowanych

kopertach lub opakowaniach podwójnych.

XII.2. Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona : Budowa kanalizacji

Strzebiń Prądy zadanie -IV A

XII.3.  Oferty należy składać na adres :

- URZĄD  GMINY

- Ul. POWSTAŃCÓW  10

  - KOSZĘCIN

pokój nr 4  do dnia  12.03.2008 roku do godz 11-ej

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- XIII.Otwarcie  i  ocena  ofert.

#### XIII.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.03.2009 roku o godz 11.00

w siedzibie Urzędu Gminy, 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców 10, pokój nr 16

Przy otwarciu ofert winni być obecni przedstawiciele wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom

informację o wysokości  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.

Oferty w kopertach uszkodzonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone

wykonawcom  bez rozpatrzenia.

XIII.2. Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa

wykonawcy, adres wykonawcy a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu

wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności

zawartych w ofercie.

Informacje te odnotowane zostaną w protokóle postępowania oraz na wniosek

wykonawców nieobecnych przy otwarciu ofert zostaną doręczone.

Przewodniczący Komisji Przetargowej powiadomi uczestników sesji otwarcia

o terminie, miejscu i sposobie ogłoszenia wyników przetargu.

XIII.3. ZAMAWIAJĄCY  może żądać w wyznaczonym terminie udzielenia przez

dostawców i wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich

ofert.

Wyjaśnienia wykonawcy muszą mieć formę pisemną.

XIII.4. Oferty będą przez Komisję Przetargową szczegółowo sprawdzane pod

względem kompletności wymaganych dokumentów, zakresu rzeczowego

wynikającego z oferty zgodnie z wydanym przedmiarem przez

ZAMAWIAJĄCEGO, wycenę pod względem arytmetycznym.

XIII.5. ZAMAWIAJĄCY  poprawia w tekście złożonej oferty oczywiste omyłki

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich

wykonawców, którzy złożyli oferty.

- XIV Wybór wykonawcy i ogłoszenie wyników przetargu.

XIV.1.  ZAMAWIAJĄCY  zawrze umowę z wykonawcą, który przedłożył

najkorzystniejszą ofertę według kryteriów ustalonych w pkt VI niniejszej

specyfikacji przy spełnieniu wymogów wynikających z SIWZ.

XIV.2.  Wynik przetargu zostanie ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy niezwłocznie po rozstrzygnięciu

przetargu

XIV.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający

zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres wykonawcy

którego ofertę wybrano. i uzasadnienie jej wyboru ,

- wykonawcach ,których oferty zostały odrzucone ,podając uzasadnienie

faktyczne i prawne,

- wykonawcach ,którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

zamówienia ,podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIV.4.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pismem

akceptującym o decyzji  ZAMAWIAJĄCEGO w terminie jak w pkt XIV.3.

z podaniem daty zawarcia umowy.

Termin ten będzie uwzględniał termin zawarcia umowy, nie krótszy niż

7 dni od daty ogłoszenia, nie dłuższy niż 30dni – termin związania z ofertą.

XIV.5.   W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany wykonawca jest

zobowiązany przybyć na wskazane przez  ZAMAWIAJĄCEGO  miejsce

celem podpisania umowy

- Protesty i odwołania :

##### Wykonawcom przysługują środki odwoławcze od decyzji  ZAMAWIAJĄCEGO

określone w art. 179 – 183  ustawy Prawa  Zamówień  Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. / Dz. U. Nr 223 z  2007 roku poz. 1655  z póź. zm. /.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 184 ust. 1a odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193a  Prawa zamówień publicznych, tj:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. (Dz. U. Nr 187, poz. 1327, Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1156),

b)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich  rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886, Dz. U. z 2008 r. Nr 182, poz. 1122).

- Uwagi końcowe :

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej,

- Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z

- zastosowaniem  aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia

- uzupełniającego o którym mowa w art.67.ust.1pkt 6

##### Oczekuje się, że zostaną złożone oferty kompletne zawierające wszystkie

##### dokumenty, załączniki wynikające ze specyfikacji.

- Postanowienia końcowe :

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy                ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004  roku / Dz. U. Nr 223

z 2007 roku poz.1655.+ nowelizacja z 4 września 2008 r.Dz.U. Nr.171  poz.1058/ oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie.

Koszęcin, 18.02.2009 rok                                                         ZATWIERDZIŁ

WÓJT  GMINY

mgr inż.Grzegorz Ziaja

WZÓR UMOWY

obowiązujący

zał nr 1

U M O W A  NR...........................

Zawarta w dniu .................................w Koszęcinie pomiędzy Gminą Koszęcin

42-286 Koszecin,ul,Powstańców 10 reprezentowaną przez :

1.Wójta Gminy – mgr inż.Grzegorz Ziaja

przy udziale Skarbnika Gminy  - Pani Róży Kościołek

zwanym dalej „ ZAMAWIAJĄCYM „

A

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

1...........................................................................................................................................................................

2............................................................................................................................................................................

zwanym dalej.”WYKONAWCĄ”

§  1

Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia ..........................roku ogłoszonego w Biuletynie

Zamówień Publicznych nr. .............................. pod pozycją  .............................................................................

Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane związane z :

Budowa Kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni da miejscowości  Strzebiń i Prądy gm. Koszecin zadanie IV część A zgodnie z kosztorysem ofertowym.

§ 2

Wymagany termin zakończenia robót : 31 sierpień 2009 rok

§ 3

Obowiązki ZAMAWIAJACEGO :

1.ZAMAWIAJĄCY w terminie 7 dni od daty podpisania umowy  jest zobowiązany do :

-przekazania projektu technicznego –kompletnego obejmującego cały zakres objęty umową

-przekazania placu budowy oraz wskazania terenu pod zaplecze

2.ZAMAWIAJACY w terminie 3 dni od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia jakości robót

podlegających zakryciu .

3..ZAMAWIAJACY niezwłocznie poinformuje WYKONAWCĘ o wadach przedmiotu umowy.

§ 4

Obowiązki WYKONAWCY :

1.WYKONAWCA wykonuje i utrzymuje na swój koszt wszelkie zabezpieczenia wynikające

z pkt X.1 ust 2. siwz.,a także ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe podczas

wykonywania robót  na rzecz Zamawiającego jak i osób trzecich ,które w całości obciążają

WYKONAWCĘ.

2.Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru  jest uwarunkowane zakończeniem robót i

doprowadzeniem zaplecza do stanu przed rozpoczęciem robót.

3.WYKONAWCA winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane roboty ,

urządzenia i inne przedmioty do chwili odbioru końcowego.

4.WYKONAWCA zapewni nadzorowi inwestorskiemu pełną dostępność do robót

oraz jest zobowiązany zgłosić roboty zanikające i ulegające zakryciu do odbioru częściowego.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie WYKONAWCY za przedmiot umowy ustalono wartościowo-ilościowe

za cenę brutto...............................................................zł /słownie/..............................................

....................................................................................................................................................

cenę netto....................................................................zł/słownie/................................................

......................................................................................................................................................

należny podatek WAV w wysokości .....................% .................................................................

/słownie/ .....................................................................................................................................

2.Wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność zmiany

zakresu rzeczowego objętego przedmiarem  cena ofertowa ulegnie

zmianie w oparciu o bazę cenową przyjętą przez oferenta w kosztorysie ofertowym po spisaniu

protokołu konieczności i zaakceptowaniu przez zamawiającego. Wykonanie robót dodatkowych

wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego i spisania stosownej umowy.

§ 6

Rozliczenie za wykonane roboty :

1/Faktury przejściowe – po rzeczywistym wykonaniu zakresu prac płatne w transzach  miesięcznych

do wysokości 80% wartości zadania .

2.Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

3.Faktury płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty

otrzymania kompletnych  dokumentów rozliczeniowych.

4.Należność za roboty dodatkowe realizowane na odrębne zlecenie-umowy będą rozliczne

oddzielnymi fakturami i płatne przez Zamawiającego na zasadach określonych w pkt.3

§ 7

Odbiory robót :

- Odbioru dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

-  odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu z udziałem Inspektora Nadzoru

-  odbiór częściowy  z udziałem przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

-  odbiór końcowy –komisyjny  /komisja wyznaczona przez Zamawiającego/.

2. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego dokonuje Wykonawca  pisemnie na adres

Zamawiającego .Zgłoszenie do odbioru powinno być poprzedzone przeglądem technicznym całego

zakresu umownego, sprawdzeniem przygotowanych wymaganych dokumentów  odbiorowych i

dostarczeniem wraz z zgłoszeniem.

dokonanym przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy dopuszczającym do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru ,o terminie przeglądu decyduje Inspektor Nadzoru wraz z wykonawcą.

3 .Przedmiot umowy zgłoszony do odbioru nie może posiadać niedoróbek i widocznych usterek.

4. Zamawiający jest zobowiązany najdalej w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia do odbioru

rozpocząć czynności odbioru .

5.W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru usterek lub wad  uniemożliwiających użytkowanie,

praca komisji zostanie przerwana

Z tej czynności zostanie spisany protokół .Prace komisji zostaną wznowione po usunięciu przez

Wykonawcę stwierdzonych wad i ponownym zgłoszeniu do odbioru.

§ 8

Gwarancja i rękojmia :

1.Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuką

budowlaną ,normami technicznymi  wykonania i odbioru robót oraz innymi warunkami umowy .

Wykonane roboty będą wolne od wad, które mogłyby pogorszyć lub uczynić przedmiot umowy

nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem .

2.Wykonawca jest odpowiedzialny względem  Zamawiającego z tytułu gwarancji  za

fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji .

3.Uprawnienia Zamawiającego z  tytułu gwarancji  za wady fizyczne wygasają po upływie

36 miesięcy od daty zakończenia odbioru końcowego.

4.Zamawiajacy po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji  jest zobowiązany w terminie 7 dni

zgłosić to Wykonawcy i wyznaczyć termin usunięcia .Po bezskutecznym upływie wyznaczonego

terminu powierzyć usunięcie wad innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 9

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania

lub nienależytego wykonania zobowiązań umowy.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci

kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a/  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

-   za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

b/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za :

-   zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0.2 % wynagrodzenia umownego za każdy

dzień zwłoki,

-   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości

0.2 % wynagrodzenia umownego , za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego  przez

Zamawiającego na ich usuniecie.

-   za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

c/ jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mają prawo dochodzić odszkodowania

uzupełniającego.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy :

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości

umownej tj............ zł./słownie/  ..................

2. Zamawiający w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego zwróci Wykonawcy 70 %

wniesionego zabezpieczenia, a pozostałe 30 %w terminie 15 dni  po wygaśnięciu okresu

gwarancji.

§ 11

Postanowienia końcowe :

1.Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą stron wyrażoną na piśmie.

pod rygorem nieważności .

2.W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy :

-     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr. 223 poz 1655

z 2007 r z + nowelizacja z 4 września 2008 r.Dz.U. Nr.171  poz.1058./

-     Kodeksu Cywilnego /Dz.U.Nr.16 poz.93 z 1964 r. z póź .zm./

-     Prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku /Dz.U.Nr.207 poz 2016 z 2003 r.

oraz przepisy wykonawcze z poź.zm/.

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury /Dz.U.Nr.47 poz 401 z dnia 6 luty 2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

3. Ewentualne spory wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez właściwy Sąd w

Lublińcu po wyczerpaniu drogi postępowania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze umowy.

Zamawiający                                                                                              Wykonawca

Załącznik nr.2

Gmina Koszęcin

Ul.Powstańców 10

42-286 Koszęcin

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

Budowa Kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym

przepompowni da miejscowości  Strzebiń i Prądy gm. Koszecin zadanie IV część A obejmującej wykonanie :

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV  D= 200/5,9 mm   ---  1272,50 mb.

2.Śieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV D = 160/4,7 mm – 231,00 mb

- Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę :

wartość brutto .......................................... zł

(słownie  złotych .....................................................................................................................)

wartość netto .............................................zł

(słownie złotych ......................................................................................................................)

podatek VAT w wysokości ................% tj. ............................... zł

(słownie złotych .....................................................................................................................)

- Przedmiot zamówienia wykonamy w  terminie do 31 sierpnia 2009 roku.

- Oświadczamy, że :

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- akceptujemy wzór umowy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są :

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy.

- Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy.

- Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

- Zaświadczenia o posiadaniu przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia niezbędnych uprawnień oraz o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie ,odpowiadających sw0im rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

- dokument potwierdzający ,że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  zakresie prowadzonej działalności …………………………………………. ……………………………

/wymienić dokument/

- Informacja o podwykonawcach.

................................., dnia ..................................                                                              ………………………..

podpis osoby uprawnionej

#### Załącznik nr 3

........................................................                                         .....................................................

(pieczątka oferenta – nazwa, adres)                                                      (miejscowość, data)

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa Kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym

przepompowni da miejscowości  Strzebiń i Prądy gm. Koszecin zadanie IV część A obejmującej

wykonanie :

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV  D= 200/5,9 mm   ---  1272,50 mb.

2.Śieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV D = 160/4,7 mm – 231,00 mb

Firma(y) /nazwa, adres/ ...............................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania  potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..............................................

podpis osoby uprawnionej

#### Załącznik nr 4

........................................................                                         .....................................................

(pieczątka oferenta – nazwa, adres)                                                      (miejscowość, data)

Oświadczenie

o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu,

o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa Kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym

przepompowni da miejscowości  Strzebiń i Prądy gm. Koszecin zadanie IV część A obejmującej

wykonanie :

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV  D= 200/5,9 mm   ---  1272,50 mb.

2.Śieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV D = 160/4,7 mm – 231,00 mb

Firma /nazwa, adres/ ...................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

..............................................

podpis osoby uprawnionej

#### Załącznik nr 5 do oferty

........................................................                                                                                                                            .....................................................

(pieczątka oferenta – nazwa, adres)                                                                                                                                        (miejscowość, data)

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Imię i nazwisko | Wykształcenie | Uprawnienia | Staż pracy | Proponowana rola w realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

................................................................

podpis osoby uprawnionej

#### Załącznik nr 6

........................................................                                          .....................................................

(pieczątka oferenta – nazwa, adres)                                                   (miejscowość, data)

Informacja o podwykonawcach

| Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcom | Wartość brutto powierzonej części zamówienia |
| --- | --- |

................................................................

podpis osoby uprawnionej