S P E C Y F I K A C J A

Istotnych warunków udzielenia zamówienia na roboty budowlane na zasadach

Ustalonych w ustawie –Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Dz.U.Nr.223 poz.1655 z 2007 r.+ nowelizacja z 4 września 2008 r.Dz.U. Nr.171

poz.1058/ - wartość zamówienia nie przekraczająca  wartości ustalonej w oparciu

o art.11 ust 8 ustawy pzp.

I. I n f o r m a c j a    o g ó l n a

I.1.  Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu

ZAMAWIAJĄCY  /Inwestor bezpośredni/ :

###### URZĄD GMINY KOSZĘCIN

- UL.  POWSTAŃCÓW  10

  - KOSZĘCIN

Upoważnieni do bezpośredniego kontaktu z oferentami są :

Inspektor Urzędu Gminy  -  Leon Janisz

pokój nr 4, tel. /prefix/ /034/3210832

tel. fax  /prefix/ /034/3576108

E-mail: koszecin  @   koszecin.pl

Przedmiotem przetargu jest :Budowa wodociągu w miejscowości Brusiek

ul.Przylasek Gmina Koszęcin obejmującej wykonanie :

1.sieć wodociagowa  PE 100 SDR 17 D=90 o długości 798,3 mb.

2 przewiert  sterowany odcinek W-7 –W8 dł.79 mb rura TS -90 SDR 11

wraz z robotami i urządzeniami towarzyszącymi .

- I I .  Wymagany termin wykonania zamówienia :     15 lipiec 2009

Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- III .Warunki zakwalifikowania oferenta do postępowania przetargowego :

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i 2

- Spełniający wymogi art. 22 ust 1-3 ustawy pzp.

- 2. Udokumentują dysponowanie potencjałem kadrowym w zakresie

- niezbędnym do wykonania zamówienia .

Ocena spełnienia warunków dokonania zostanie w oparciu o informacje zawarte

w dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia nie spełnia .Z treści złożonych

dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż wykonawca spełnił wszystkie warunki.

Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu jw. skutkuje wykluczeniem

wykonawcy i odrzuceniem  oferty z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy PZP.

- IV. Wymagane świadectwa wiarygodności oferenta :

- 1 IV. Wymagane świadectwa wiarygodności oferenta :

- a/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o których

- mowa w art.22 ust 1 pkt 1-3 ustawy /wzór dokumentu załącznik nr 3/.

- b/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o których

- mowa w art.22 ust 1 pkt 4ustawy /wzór dokumentu załącznik nr 4/.

c/    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej, stwierdzającego, że wykonawca prowadzi  działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu, wystawionego  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d/   wykaz imienny osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia             , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych  ,doświadczenia i wykształcenia niezbędnego  do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności/wzór dokumentu załącznik  nr.5/

e/ aktualne zaświadczenia o posiadaniu przez kadrę kierownicza, która będzie uczestniczyć

w wykonaniu zamówienia niezbędnych uprawnień oraz o ich przynależności do właściwej

izby samorządu zawodowego./dla kierownika budowy-uprawnienia sanitarne z

specjalnością instalacje i sieci wodociągowe /

f/ wykaz części zamówienia jaką Wykonawca powierzy podwykonawcom o ile wystąpi

taka sytuacja/wzór dokumentu załącznik nr 6/.

Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu jw. skutkuje wykluczeniem

wykonawcy i odrzuceniem  oferty z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy PZP.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej  zastosowanie ma paragraf 2 Rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów, jakich dokumentów

Może żądać zamawiający od wykonawcy,oraz form w jakich te dokumenty mogą

być składane/Dz.U.z 2006 R. Nr.87 ,poz 605,z póź zm. Dz.U. Nr.188 poz.1155/

### Informacje powinny być udzielane na piśmie a wymagane zaświadczenia składane

w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim

- obejmującą w swym zakresie cały zakres wynikający z specyfikacji  pod

- rygorem wykluczenia z postępowania przetargowego na piśmie, pismem

- czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. Kilka podmiotów może złożyć

- ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowie-

- dzialność  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

- Zamawiający dopuszcza występowanie podwykonawców przy realizacji

- zamówienia-zlecenie przez wykonawcę części zamówienia nie zwalnia wyko-

- nawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- ZAMAWIAJĄCY  nie dopuszcza składania ofert częściowych jak i wariantowych.

W przypadku gdy o zamówienie będzie się ubiegało kilka podmiotów wspólnie

należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego .

Oferta winna zawierać:

- dokumenty wymienione pkt I V lit.b-c Specyfikacji złożone przez każdy podmiot

osobno.

- dokumenty wymienione pkt I V lit.d/- f/ Specyfikacji złożone przez co najmniej

jeden podmiot.

- oświadczenie wymienione w pkt.IV lit.a/ oraz formularz ofertowy i inne dokumenty

muszą być złożone wspólnie/tn. W imieniu wszystkich podmiotów wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia/

-  do oferty musi być załączone pełnomocnictwo o którym mowa w art.23 ust.2 ustawy

- Oferty będą oceniane według niżej wymienionego kryterium :

A/    najniższa wiarygodna cena ofertowa                                                                 -  100 %

Szczegółowe zasady oceny ofert w zakresie podjętego kryterium :

Ad. A   Cena – max 100pkt x kryterium 100 %

100 pkt – oferta z najniższą wiarygodną ceną, pozostałe oferty oceniane będą

wg wzoru :

cena najniższa

x pkt  = {         ................................. x 100} x 100%

cena badanej oferty

- Zaleca się oferentom przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy w celu

uzyskania pełnego poglądu na terenowe warunki realizacji.

## Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty i zalecaną wizją lokalną

## ponosi oferent, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

- Dokumentacja przetargowa

IX.1.   W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej oferentom wchodzą :

A/    specyfikacja istotnych warunków udzielenia zamówienia

B/    wzór umowy   zał. nr 1

C/    wzór oferty     zał  nr  2

D/    przedmiary robót   zał nr.7

E/    specyfikację techniczną

F/    wzór oświadczenia   z art. 22 ust 1 pkt 1-3 zał nr 3

G/    wzór oświadczenia z art. 22 ust 1 pkt  4     zał nr 4

H/    wzór wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia zał nr 5

I/     wzór  informacja o podwykonawcach zał nr 6

J/     projekt techniczny

K/    specyfikacja wykonania i odbioru robót

ZAMAWIAJĄCY  oczekuje, że oferenci zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich

dokumentów przetargowych. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli jej treść nie odpowiada

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87,ust.2 pkt 3.

ustawy PZP

IX.2.  Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do  ZAMAWIAJĄCEGO  o

wyjaśnienie  treści dokumentów przetargowych w terminie nie później niż 6 dni

przed  upływem terminu składania ofert .Wszystkie zapytania i wyjaśnienia dotyczące treści  dokumentów przetargowych ,Zamawiający będzie zamieszczał na stronie  internetowej  http://new.bazagmin.pl/bip_koszecin/Zamawiający udzielając pisemnych

informacji pytającemu będzie przesyłał ich treść wszystkim wykonawcom ,którym przekazano SIWZ.

W niniejszym postępowaniu ,oświadczenia ,wnioski, zawiadomienia

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie.                                          Nie przewiduje się zwoływania zebrań wykonawców.

- Opracowanie ofert

X.1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :

- wypełniony formularz ofertowy,

2. kosztorys ofertowy na pełny zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia opracowany

metodą kalkulacji uproszczonej dla ilości jednostek przedmiarowych robót

podstawowych podanych w Przedmiarze robót , zgodny z STW i ORB oraz

dokumentacją  .

Wycenie podlegają wszystkie pozycje przedmiaru z

uwzględnieniem podanych wyjaśnień.

- cena netto/bez podatku VAT/,wszystkich robót musi stanowić sumę iloczynów

odpowiednio skalkulowanych cen jednostkowych robót i ilości jednostek

przedmiarowych robót.

- cena jednostkowa robót musi zawierać sumę kosztów bezpośredniej robocizny,

materiałów i sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku oraz inne koszty/np.opłat

za  zabezpieczenia ,badania ,przygotowaniami itp./

- oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z

uwzględnieniem wszystkich opłat za zabezpieczenia ,badania , przygotowania,

oraz podatków/także podatku od towarów i usług/koszty nie wynikające wprost z

przedmiaru robót Wykonawca może jako dodatkowe pozycje dodać do kosztorysu

ofertowego ,o ile tego nie uczyni  Zamawiający uzna że są zawarte w kosztach

pośrednich.

- imienny wykaz osób upoważnionych do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy o ile to nie wynika z dokumentów wymienionych

w pkt IV.c. SIW.

- dokumenty wymienione w pkt IV niniejszej specyfikacji.

X.2. Oferta winna mieć charakter kosztorysowy  brutto za zakres robót objęty

w pkt X.1. ust 2 przy założeniu 22 % podatku VAT.

Wszelkie rozliczenia  między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone

w PLN.

- Jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność zmiany zakresu rzeczowego ujętego

- przedmiarem cena ofertowa ulegnie zmianie  w oparciu o bazę cenową przyjętą przez

- oferenta w kosztorysie ofertowym po spisaniu protokołu konieczności i zaakceptowaniu

- przez zamawiającego .

Wykonanie robót koniecznych wymaga każdorazowo zgody  Zamawiającego

spisania stosownej umowy.

X.3. Wykonawca pozostaje związany z złożoną przez siebie ofertą w terminie 30

dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania oferty.

- XI .Oferta winna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub

- ręcznie  z zapewnieniem trwałego zapisu, a wszystkie strony powinny

być podpisane przez osobę upoważniona przez wykonawcę.  Ewentualne

poprawki muszą być naniesione techniką trwałą, czytelnie i opatrzone

podpisem osoby upoważnionej. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i

słownie.

- XII. Składanie ofert.

## XII.1. Oferty należy składać w nieprzeźroczystych i opieczętowanych

kopertach lub opakowaniach podwójnych.

XII.2. Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona :

:Budowa wodociągu w miejscowości Brusiek

ul.Przylasek Gmina Koszęcin

XII.3.  Oferty należy składać na adres :

- URZĄD  GMINY

- Ul. POWSTAŃCÓW  10

  - KOSZĘCIN

pokój nr 4  do dnia  26.03.2009 roku do godz 11-ej

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- XIII.Otwarcie  i  ocena  ofert.

#### XIII.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2009 roku o godz 11.00

w siedzibie Urzędu Gminy, 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców 10, pokój nr 16

Przy otwarciu ofert winni być obecni przedstawiciele wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom

informację o wysokości  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.

Oferty w kopertach uszkodzonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone

wykonawcom  bez rozpatrzenia.

XIII.2. Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa

wykonawcy, adres wykonawcy a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu

wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności

zawartych w ofercie.

Informacje te odnotowane zostaną w protokóle postępowania oraz na wniosek

wykonawców nieobecnych przy otwarciu ofert zostaną doręczone.

Przewodniczący Komisji Przetargowej powiadomi uczestników sesji otwarcia

o terminie, miejscu i sposobie ogłoszenia wyników przetargu.

XIII.3. ZAMAWIAJĄCY  może żądać w wyznaczonym terminie udzielenia przez

dostawców i wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich

ofert.

Wyjaśnienia wykonawcy muszą mieć formę pisemną.

XIII.4. Oferty będą przez Komisję Przetargową szczegółowo sprawdzane pod

względem kompletności wymaganych dokumentów, zakresu rzeczowego

wynikającego z oferty zgodnie z wydanym przedmiarem przez

ZAMAWIAJĄCEGO, wycenę pod względem arytmetycznym.

XIII.5. ZAMAWIAJĄCY  poprawia w tekście złożonej oferty oczywiste omyłki

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich

wykonawców, którzy złożyli oferty.

- XIV Wybór wykonawcy i ogłoszenie wyników przetargu.

XIV.1.  ZAMAWIAJĄCY  zawrze umowę z wykonawcą, który przedłożył

najkorzystniejszą ofertę według kryteriów ustalonych w pkt VI niniejszej

specyfikacji przy spełnieniu wymogów wynikających z SIWZ.

XIV.2.  Wynik przetargu zostanie ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy niezwłocznie po rozstrzygnięciu

przetargu

XIV.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający

zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres wykonawcy

którego ofertę wybrano. i uzasadnienie jej wyboru ,

- wykonawcach ,których oferty zostały odrzucone ,podając uzasadnienie

faktyczne i prawne,

- wykonawcach ,którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

zamówienia ,podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIV.4.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pismem

akceptującym o decyzji  ZAMAWIAJĄCEGO w terminie jak w pkt XIV.3.

z podaniem daty zawarcia umowy.

Termin ten będzie uwzględniał termin zawarcia umowy, nie krótszy niż

7 dni od daty ogłoszenia, nie dłuższy niż 30dni – termin związania z ofertą.

XIV.5.   W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany wykonawca jest

zobowiązany przybyć na wskazane przez  ZAMAWIAJĄCEGO  miejsce

celem podpisania umowy

- Protesty i odwołania :

##### Wykonawcom przysługują środki odwoławcze od decyzji  ZAMAWIAJĄCEGO

określone w art. 179 – 183  ustawy Prawa  Zamówień  Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. / Dz. U. Nr 223 z  2007 roku poz. 1655  z póź. zm. /.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 184 ust. 1a odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193a  Prawa zamówień publicznych, tj:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. (Dz. U. Nr 187, poz. 1327, Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1156),

b)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich  rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886, Dz. U. z 2008 r. Nr 182, poz. 1122).

- Uwagi końcowe :

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej,

- Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z

- zastosowaniem  aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia

- uzupełniającego o którym mowa w art.67.ust.1pkt 6

##### Oczekuje się, że zostaną złożone oferty kompletne zawierające wszystkie

##### dokumenty, załączniki wynikające ze specyfikacji.

- Postanowienia końcowe :

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy                ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004  roku / Dz. U. Nr 223

z 2007 roku poz.1655.+ nowelizacja z 4 września 2008 r.Dz.U. Nr.171  poz.1058/ oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie.

Koszęcin, 2.03.2009 rok                                                         ZATWIERDZIŁ

WÓJT  GMINY

mgr inż.Grzegorz Ziaja

WZÓR UMOWY

/obowiązujacy

zał nr 1

U M O W A  NR...........................

Zawarta w dniu .................................w Koszęcinie pomiędzy Gminą Koszęcin

42-286 Koszecin,ul,Powstańców 10 reprezentowaną przez :

1.Wójta Gminy – mgr inż.Grzegorz Ziaja

przy udziale Skarbnika Gminy  - Pani Róży Kościołek

zwanym dalej „ ZAMAWIAJĄCYM „

A

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

1...........................................................................................................................................................................

2............................................................................................................................................................................

zwanym dalej.”WYKONAWCĄ”

§  1

Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia ..........................roku ogłoszonego w Biuletynie

Zamówień Publicznych nr. .............................. pod pozycją  .............................................................................

Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane związane z :

Budowa wodociągu w miejscowości Busiek

ul.Przylasek Gmina Koszęcin obejmującej wykonanie :

1.sieć wodociagowa  PE 100 SDR 17 D=90 o długości 798,3 mb.

2 przewiert  sterowany odcinek W-7 –W8 dł.79 mb rura TS -90 SDR 11

wraz z robotami i urządzeniami towarzyszącymi .

zgodnie z kosztorysem ofertowym.

§ 2

Wymagany termin zakończenia robót : 15 lipiec 2009 rok

§ 3

Obowiązki ZAMAWIAJACEGO :

1.ZAMAWIAJĄCY w terminie 7 dni od daty podpisania umowy  jest zobowiązany do :

-przekazania projektu technicznego –kompletnego obejmującego cały zakres objęty umową

-przekazania placu budowy oraz wskazania terenu pod zaplecze

2.ZAMAWIAJACY w terminie 3 dni od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia jakości robót

podlegających zakryciu .

3..ZAMAWIAJACY niezwłocznie poinformuje WYKONAWCĘ o wadach przedmiotu umowy.

§ 4

Obowiązki WYKONAWCY :

1.WYKONAWCA wykonuje i utrzymuje na swój koszt wszelkie zabezpieczenia wynikające

z pkt X.1 ust 2. siwz.,a także ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe podczas

wykonywania robót  na rzecz Zamawiającego jak i osób trzecich ,które w całości obciążają

WYKONAWCĘ.

2.Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru  jest uwarunkowane zakończeniem robót i

doprowadzeniem zaplecza do stanu przed rozpoczęciem robót.

3.WYKONAWCA winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane roboty ,

urządzenia i inne przedmioty do chwili odbioru końcowego.

4.WYKONAWCA zapewni nadzorowi inwestorskiemu pełną dostępność do robót

oraz jest zobowiązany zgłosić roboty zanikające i ulegające zakryciu do odbioru częściowego.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie WYKONAWCY za przedmiot umowy ustalono wartościowo-ilościowe

za cenę brutto...............................................................zł /słownie/..............................................

....................................................................................................................................................

cenę netto....................................................................zł/słownie/................................................

......................................................................................................................................................

należny podatek WAV w wysokości .....................% .................................................................

/słownie/ .....................................................................................................................................

2.Wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność zmiany

zakresu rzeczowego objętego przedmiarem  cena ofertowa ulegnie

zmianie w oparciu o bazę cenową przyjętą przez oferenta w kosztorysie ofertowym po spisaniu

protokołu konieczności i zaakceptowaniu przez zamawiającego. Wykonanie robót dodatkowych

wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego i spisania stosownej umowy.

§ 6

Rozliczenie za wykonane roboty :

1.Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

2.Faktura płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty

otrzymania kompletnych  dokumentów rozliczeniowych.

4.Należność za roboty dodatkowe realizowane na odrębne zlecenie-umowy będą rozliczne

oddzielnymi fakturami i płatne przez Zamawiającego na zasadach określonych w pkt.3

§ 7

Odbiory robót :

- Odbioru dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

-  odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu z udziałem Zamawiającego.

-  odbiór końcowy –komisyjny  /komisja wyznaczona przez Zamawiającego/.

2. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego dokonuje Wykonawca  pisemnie na adres

Zamawiającego .Zgłoszenie do odbioru powinno być poprzedzone przeglądem technicznym całego

zakresu umownego, sprawdzeniem przygotowanych wymaganych dokumentów  odbiorowych

dokonanym przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy dopuszczającym do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy .

3 .Przedmiot umowy zgłoszony do odbioru nie może posiadać niedoróbek i widocznych usterek.

4. Zamawiający jest zobowiązany najdalej w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia do odbioru

rozpocząć czynności odbioru .

5.W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru usterek lub wad  uniemożliwiających użytkowanie,

praca komisji zostanie przerwana

Z tej czynności zostanie spisany protokół .Prace komisji zostaną wznowione po usunięciu przez

Wykonawcę stwierdzonych wad i ponownym zgłoszeniu do odbioru.

§ 8

Gwarancja i rękojmia :

1.Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuką

budowlaną ,normami technicznymi  wykonania i odbioru robót oraz innymi warunkami umowy .

Wykonane roboty będą wolne od wad, które mogłyby pogorszyć lub uczynić przedmiot umowy

nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem .

2.Wykonawca jest odpowiedzialny względem  Zamawiającego z tytułu gwarancji  za

fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji .

3.Uprawnienia Zamawiającego z  tytułu gwarancji  za wady fizyczne wygasają po upływie

36 miesięcy od daty zakończenia odbioru końcowego.

4.Zamawiajacy po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji  jest zobowiązany w terminie 7 dni

zgłosić to Wykonawcy i wyznaczyć termin usunięcia .Po bezskutecznym upływie wyznaczonego

terminu powierzyć usunięcie wad innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 9

Odpowiedzialność odszkodowawcza

- Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania

lub nienależytego wykonania zobowiązań umowy.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci

kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a/  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

-   za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

b/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za :

-   zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy

dzień zwłoki,

-   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości

1 % wynagrodzenia umownego , za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego  przez

Zamawiającego na ich usuniecie.

-   za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

c/ jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mają prawo dochodzić odszkodowania

uzupełniającego.

§ 10

Postanowienia końcowe :

1.Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą stron wyrażoną na piśmie.

pod rygorem nieważności .

2.W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy :

-     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr. 223 poz 1655

z 2007 r z + nowelizacja z 4 września 2008 r.Dz.U. Nr.171  poz.1058./

-     Kodeksu Cywilnego /Dz.U.Nr.16 poz.93 z 1964 r. z póź .zm./

-     Prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku /Dz.U.Nr.207 poz 2016 z 2003 r.

oraz przepisy wykonawcze z poź.zm/.

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury /Dz.U.Nr.47 poz 401 z dnia 6 luty 2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

3. Ewentualne spory wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez właściwy Sąd w

Lublińcu po wyczerpaniu drogi postępowania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze umowy.

Zamawiający                                                                                              Wykonawca

Załącznik nr.2

Gmina Koszęcin

Ul.Powstańców 10

42-286 Koszęcin

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

Budowę wodociągu w miejscowości Busiek

ul.Przylasek Gmina Koszęcin obejmującej wykonanie :

1.sieć wodociagowa  PE 100 SDR 17 D=90 o długości 798,3 mb.

2 przewiert  sterowany odcinek W-7 –W8 dł.79 mb rura TS -90 SDR 11

wraz z robotami i urządzeniami towarzyszącymi .

- Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę :

wartość brutto .......................................... zł

(słownie  złotych .....................................................................................................................)

wartość netto .............................................zł

(słownie złotych ......................................................................................................................)

podatek VAT w wysokości ................% tj. ............................... zł

(słownie złotych .....................................................................................................................)

- Przedmiot zamówienia wykonamy w  terminie do 15 lipca 2009 roku.

- Oświadczamy, że :

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- akceptujemy wzór umowy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są :

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy.

- Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy.

- Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

- Zaświadczenia o posiadaniu przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia niezbędnych uprawnień oraz o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Informacja o podwykonawcach.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

................................., dnia ..................................                                                              ………………………….

..

podpis osoby uprawnionej

#### Załącznik nr 3

........................................................                                         .....................................................

(pieczątka oferenta – nazwa, adres)                                                      (miejscowość, data)

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowę wodociągu w miejscowości Busiek

ul.Przylasek Gmina Koszęcin obejmującej wykonanie :

1.sieć wodociagowa  PE 100 SDR 17 D=90 o długości 798,3 mb.

2 przewiert  sterowany odcinek W-7 –W8 dł.79 mb rura TS -90 SDR 11

wraz z robotami i urządzeniami towarzyszącymi .

Firma(y) /nazwa, adres/ ...............................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania  potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..............................................

podpis osoby uprawnionej

#### Załącznik nr 4

........................................................                                         .....................................................

(pieczątka oferenta – nazwa, adres)                                                      (miejscowość, data)

Oświadczenie

o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu,

o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa wodociągu w miejscowości Busiek

ul.Przylasek Gmina Koszęcin obejmującej wykonanie :

1.sieć wodociagowa  PE 100 SDR 17 D=90 o długości 798,3 mb.

2 przewiert  sterowany odcinek W-7 –W8 dł.79 mb rura TS -90 SDR 11

wraz z robotami i urządzeniami towarzyszącymi .

Firma /nazwa, adres/ ...................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

..............................................

podpis osoby uprawnionej

#### Załącznik nr 5 do oferty

........................................................                                                                                                                            .....................................................

(pieczątka oferenta – nazwa, adres)                                                                                                                                        (miejscowość, data)

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Imię i nazwisko | Wykształcenie | Uprawnienia | Staż pracy | Proponowana rola w realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

................................................................

podpis osoby uprawnionej

#### Załącznik nr 6

........................................................                                          .....................................................

(pieczątka oferenta – nazwa, adres)                                                   (miejscowość, data)

Informacja o podwykonawcach

| Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcom | Wartość brutto powierzonej części zamówienia |
| --- | --- |

................................................................

podpis osoby uprawnionej