S P E C Y F I K A C J A

Istotnych Warunków Udzielenia Zamówienia na roboty budowlane na zasadach

ustalonych w ustawie –Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Dz.U.Nr.223 poz.1655 z 2007 r.+ nowelizacja z 4 września 2008 r. Dz. U. Nr.171

poz.1058/ - wartość zamówienia nie przekraczająca  wartości ustalonej w oparciu

o art.11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

I. I n f o r m a c j a    o g ó l n a

I.1.  Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu

ZAMAWIAJĄCY  /Inwestor bezpośredni/ :

###### URZĄD GMINY KOSZĘCIN

- UL.  POWSTAŃCÓW  10

  - KOSZĘCIN

Upoważnieni do bezpośredniego kontaktu z oferentami są :

Inspektor Urzędu Gminy  -  Urszula Stempniak

pokój nr 20, tel. /prefix/ /034/3576100 w. 120

tel. fax  /prefix/ /034/3576108

e-mail: koszecin@koszecin.pl

Przedmiotem przetargu jest :

1. Budowa wodociągu w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej, Gmina Koszęcin

obejmująca wykonanie :

a/ sieć wodociągowa  PE 100 SDR 17, o śr. zewnętrznej 110/6,6 mm na długości

305,0 mb,

b/ sieć rozdzielcza / przyłącza / PE o śr. zewnętrznej 110 mm typ NCS-100/1 ¼”

w ilości 19 sztuk/ 142,50 m,

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej,

Gmina Koszęcin obejmująca wykonanie :

a/ sieć kanalizacji sanitarnej PCV łączonych na wcisk o śr. zewnętrznej 200x4,9 mm

na długości 308,6 mb,

b/ studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w ilości 7 sztuk,

c/ sieć rozdzielcza / przyłącza / PCV o śr. zewnętrznej 160x4,0 mm w ilości 129,8 mb,

d/ studzienki inspekcyjne o śr. 315 mm w ilości 19 sztuk,

3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej,

Gmina Koszęcin obejmująca wykonanie :

a/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-USDR 34 D=500x14,6 na długości 104,5 mb

b/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR 34 o śr. zewnętrznej 315x9,2 mm

na długości 298,6 mb,

c/ studnie rewizyjne z kręgów betonowych prefabrykowane o śr. 1400 mm

w ilości 2,0 sztuk,

d/ studnie rewizyjne z kręgów betonowych prefabrykowane o śr. 1200 mm

w ilości 7,0 sztuk,

e/ kanały z rur PVC-U SDR 34 D=200x5,9 na długości 43,40 mb,

f/ studzienki osadnikowe o śr. 315 mm – wpust uliczny D 400 z rurą teleskopową

w ilości 16,0 sztuk.

- I I .  Wymagany termin wykonania zamówienia :     15 listopad 2009 rok.

Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- III .Warunki zakwalifikowania oferenta do postępowania przetargowego :

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i 2

- Spełniający wymogi art. 22 ust 1-3 ustawy pzp.

- 2. Udokumentują dysponowanie potencjałem kadrowym w zakresie

- niezbędnym do wykonania zamówienia .

Ocena spełnienia warunków dokonania zostanie w oparciu o informacje zawarte

w dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia nie spełnia. Z treści złożonych

dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż wykonawca spełnił wszystkie warunki.

Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu jw. skutkuje wykluczeniem

wykonawcy i odrzuceniem  oferty z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp.

- IV. Wymagane świadectwa wiarygodności oferenta :

- IV. 1.Wymagane świadectwa wiarygodności oferenta :

- a/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których

- mowa w art.22 ust 1 pkt 1-3 ustawy /wzór dokumentu załącznik nr 3/.

- b/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu , o których

- mowa w art.22 ust 1 pkt 4ustawy /wzór dokumentu załącznik nr 4/.

c/    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej, stwierdzającego, że wykonawca prowadzi  działalność gospodarczą o profilu odpowiadającym zamówieniu, wystawionego  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d/   wykaz imienny osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia             wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego  do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności/wzór dokumentu załącznik  nr.5/

e/ aktualne zaświadczenia o posiadaniu przez kadrę kierownicza, która będzie uczestniczyć

w wykonaniu zamówienia niezbędnych uprawnień oraz o ich przynależności do właściwej

izby samorządu zawodowego / dla kierownika budowy - uprawnienia sanitarne z

specjalnością instalacje i sieci wodno - kanalizacyjne /

f/ wykaz części zamówienia jaką Wykonawca powierzy podwykonawcom o ile wystąpi

taka sytuacja / wzór dokumentu załącznik nr 6 /.

Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu jw. skutkuje wykluczeniem

wykonawcy i odrzuceniem  oferty z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy PZP.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej  zastosowanie ma paragraf 2 Rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów, jakich dokumentów

Może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą

być składane/Dz. U. z 2006 R. Nr.87, poz 605,z póź zm. Dz. U. Nr.188 poz.1155/

### Informacje powinny być udzielane na piśmie a wymagane zaświadczenia składane

w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim

- obejmującą w swym zakresie cały zakres wynikający z specyfikacji  pod

- rygorem wykluczenia z postępowania przetargowego na piśmie, pismem

- czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. Kilka podmiotów może złożyć

- ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowie-

- dzialność  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

- Zamawiający dopuszcza występowanie podwykonawców przy realizacji

- zamówienia - zlecenie przez wykonawcę części zamówienia nie zwalnia

- wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości zamówienia.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- ZAMAWIAJĄCY  nie dopuszcza składania ofert częściowych jak i wariantowych.

W przypadku gdy o zamówienie będzie się ubiegało kilka podmiotów wspólnie

należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego .

Oferta winna zawierać:

- dokumenty wymienione pkt I V lit.b-c Specyfikacji złożone przez każdy podmiot

osobno.

- dokumenty wymienione pkt I V lit.d/- f/ Specyfikacji złożone przez co najmniej

jeden podmiot.

- oświadczenie wymienione w pkt.IV lit.a/ oraz formularz ofertowy i inne dokumenty

muszą być złożone wspólnie/tn. W imieniu wszystkich podmiotów wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia/

-  do oferty musi być załączone pełnomocnictwo o którym mowa w art.23 ust.2 ustawy

- Oferty będą oceniane według niżej wymienionego kryterium :

A/    najniższa wiarygodna cena ofertowa za całość przedmiotu zamówienia  - 100 %

Szczegółowe zasady oceny ofert w zakresie podjętego kryterium :

Ad. A   Cena – max 100pkt x kryterium 100 %

100 pkt – oferta z najniższą wiarygodną ceną, pozostałe oferty oceniane będą

wg wzoru :

cena najniższa

x pkt  = {         ................................. x 100} x 100%

cena badanej oferty

- Zaleca się wykonawcom przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy w celu

uzyskania pełnego poglądu na terenowe warunki realizacji.

## Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty i zalecaną wizją lokalną

## ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

- Dokumentacja przetargowa

IX.1.   W skład dokumentacji przetargowej udostępnionej wykonawcom wchodzą :

A/    specyfikacja istotnych warunków udzielenia zamówienia

B/    wzór umowy   zał. nr 1

C/    wzór oferty     zał.  nr  2

D/    przedmiary robót  zał. nr 7

E/    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

F/    wzór oświadczenia   z art. 22 ust 1 pkt 1-3 zał. nr 3

G/    wzór oświadczenia z art. 22 ust 1 pkt  4     zał. nr 4

H/    wzór wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia zał. nr 5

I/     wzór  informacja o podwykonawcach zał. nr 6

J/     projekt techniczny

ZAMAWIAJĄCY  oczekuje, że wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich

dokumentów przetargowych. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli jej treść nie odpowiada

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87, ust.2 pkt 3

ustawy Pzp

IX.2.  Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do  ZAMAWIAJĄCEGO  o

wyjaśnienie  treści dokumentów przetargowych w terminie nie później niż 6 dni

przed  upływem terminu składania ofert .Wszystkie zapytania i wyjaśnienia dotyczące treści  dokumentów przetargowych, Zamawiający będzie zamieszczał na stronie  internetowej  http://new.bazagmin.pl/bip_koszecin/ Zamawiający udzielając pisemnych

informacji pytającemu będzie przesyłał ich treść wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ.

W niniejszym postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie.                                          Nie przewiduje się zwoływania zebrań wykonawców.

- Opracowanie ofert

X.1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :

- wypełniony formularz ofertowy,

- kosztorysy ofertowe na pełne zakresy rzeczowe przedmiotu zamówienia z  podziałem

na poszczególne sieci, opracowane metodą kalkulacji uproszczonej dla ilości jednostek

przedmiarowych robót podstawowych podanych w Przedmiarach robót , zgodny z STW

i ORB oraz dokumentacją  .

Wycenie podlegają wszystkie pozycje przedmiaru z uwzględnieniem podanych wyjaśnień.

-  cena netto/bez podatku VAT/,wszystkich robót musi stanowić sumę iloczynów

odpowiednio skalkulowanych cen jednostkowych robót i ilości jednostek

przedmiarowych robót.

- cena jednostkowa robót musi zawierać sumę kosztów bezpośredniej robocizny,

materiałów i sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku oraz inne koszty/np.opłat

za  zabezpieczenia, badania, przygotowaniami itp./

- oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty,

wszystkich sieci, z uwzględnieniem wszystkich opłat za zabezpieczenia, badania,

przygotowania, oraz podatków / także podatku od towarów i usług/koszty nie wynikające

wprost z przedmiarów robót Wykonawca może jako dodatkowe pozycje dodać do

kosztorysu ofertowego, o ile tego nie uczyni,  Zamawiający uzna że są zawarte w

kosztach pośrednich,

- imienny wykaz osób upoważnionych do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy o ile to nie wynika z dokumentów wymienionych

w pkt IV.c. SIW.

- dokumenty wymienione w pkt IV niniejszej specyfikacji.

X.2. Oferta winna mieć charakter kosztorysowy brutto, z podaniem wartości za całość przedmiotu zamówienia oraz na każdą sieć oddzielnie, za zakres robót objęty w pkt X.1. ust 2 przy założeniu 22 % podatku VAT.

Wszelkie rozliczenia  między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

- Jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność zmiany zakresu rzeczowego ujętego  przedmiarem / dla każdej sieci /cena ofertowa ulegnie zmianie  w oparciu o bazę cenową przyjętą przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym po spisaniu protokołu konieczności i zaakceptowaniu przez zamawiającego .

Wykonanie robót koniecznych wymaga każdorazowo zgody  Zamawiającego

spisania stosownej umowy.

X.3. Wykonawca pozostaje związany z złożoną przez siebie ofertą w terminie 30

dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu

składania oferty.

- XI .Oferta winna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub

- ręcznie  z zapewnieniem trwałego zapisu, a wszystkie strony powinny

być podpisane przez osobę upoważniona przez wykonawcę.  Ewentualne

poprawki muszą być naniesione techniką trwałą, czytelnie i opatrzone

podpisem osoby upoważnionej. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo

i słownie.

- XII. Składanie ofert.

## XII.1. Oferty należy składać w nieprzeźroczystych i opieczętowanych

kopertach lub opakowaniach podwójnych.

XII.2. Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona : „ Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej  w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej „.

XII.3.  Oferty należy składać na adres :

- URZĄD  GMINY

- Ul. POWSTAŃCÓW  10

  - KOSZĘCIN

pokój nr 10  do dnia  30.07.2009 roku do godz 11-ej

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- XIII. Otwarcie  i  ocena  ofert.

#### XIII.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.07.2009 roku o godz 11.00

w siedzibie Urzędu Gminy, 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców 10, pokój nr 16

Przy otwarciu ofert winni być obecni przedstawiciele wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom

informację o wysokości  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia.

Oferty w kopertach uszkodzonych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone

wykonawcom  bez rozpatrzenia.

XIII.2. Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa

wykonawcy, adres wykonawcy a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu

wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności

zawartych w ofercie.

Informacje te odnotowane zostaną w protokóle postępowania oraz na wniosek

wykonawców nieobecnych przy otwarciu ofert zostaną doręczone.

Przewodniczący Komisji Przetargowej powiadomi uczestników sesji otwarcia

o terminie, miejscu i sposobie ogłoszenia wyników przetargu.

XIII.3. ZAMAWIAJĄCY  może żądać w wyznaczonym terminie udzielenia przez

dostawców i wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich

ofert.

Wyjaśnienia wykonawcy muszą mieć formę pisemną.

XIII.4. Oferty będą przez Komisję Przetargową szczegółowo sprawdzane pod

względem kompletności wymaganych dokumentów, zakresu rzeczowego

wynikającego z oferty zgodnie z wydanymi przedmiarami dla poszczególnych branż,

przez  ZAMAWIAJĄCEGO, wycenę pod względem arytmetycznym.

XIII.5. ZAMAWIAJĄCY  poprawia w tekście złożonej oferty oczywiste omyłki

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich

wykonawców, którzy złożyli oferty.

- XIV Wybór wykonawcy i ogłoszenie wyników przetargu.

XIV.1.  ZAMAWIAJĄCY  zawrze umowę z wykonawcą, który przedłożył

najkorzystniejszą ofertę cenowa z uwzględnieniem poszczególnych, oddzielnie

wycenionych branż, według kryteriów ustalonych w pkt VI niniejszej

specyfikacji przy spełnieniu wymogów wynikających z SIWZ.

XIV.2.  Wynik przetargu zostanie ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy niezwłocznie po rozstrzygnięciu

przetargu

XIV.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający

zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres wykonawcy,

którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru ,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIV.4.   Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pismem

akceptującym o decyzji  ZAMAWIAJĄCEGO w terminie jak w pkt XIV.3.

z podaniem daty zawarcia umowy.

Termin ten będzie uwzględniał termin zawarcia umowy, nie krótszy niż

7 dni od daty ogłoszenia, nie dłuższy niż 30dni – termin związania z ofertą.

XIV.5.   W terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany wykonawca jest

zobowiązany przybyć na wskazane przez  ZAMAWIAJĄCEGO  miejsce

celem podpisania umowy

- Protesty i odwołania :

##### Wykonawcom przysługują środki odwoławcze od decyzji  ZAMAWIAJĄCEGO

określone w art. 179 – 183  ustawy Prawa  Zamówień  Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. / Dz. U. Nr 223 z  2007 roku poz. 1655  z póź. zm. /.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 184 ust. 1a odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193a  Prawa zamówień publicznych, tj:

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. (Dz. U. Nr 187, poz. 1327, Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1156),

b)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich  rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886, Dz. U. z 2008 r. Nr 182, poz. 1122).

- Uwagi końcowe :

- Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej,

- Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z

- zastosowaniem  aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia

- uzupełniającego, o którym mowa w art.67.ust.1pkt 6

##### Oczekuje się, że zostaną złożone oferty kompletne zawierające wszystkie

##### dokumenty, załączniki wynikające ze specyfikacji.

- Postanowienia końcowe :

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy                ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004  roku / Dz. U. Nr 223

z 2007 roku poz.1655.+ nowelizacja z 4 września 2008 r. Dz. U. Nr.171  poz.1058/ oraz przepisy wykonawcze w tym zakresie.

Koszęcin, 08.07.2009 rok                                                         ZATWIERDZIŁ

WÓJT  GMINY  KOSZĘCIN

mgr inż. Grzegorz Ziaja

WZÓR UMOWY

/ obowiązujący /

zał nr 1

U M O W A  NR...........................

zawarta w dniu .................................w Koszęcinie pomiędzy Gminą Koszęcin

42-286 Koszęcin, ul. Powstańców 10 reprezentowaną przez :

1.Wójta Gminy – mgr inż. Grzegorz Ziaja

przy udziale Skarbnika Gminy  - Pani Róży Kościołek

zwanym dalej „ ZAMAWIAJĄCYM „

A

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

1...........................................................................................................................................................................

2............................................................................................................................................................................

zwanym dalej” WYKONAWCĄ”

o następującej treści :

§  1

Na podstawie przetargu nieograniczonego z dnia ..........................roku ogłoszonego w Biuletynie

Zamówień Publicznych dnia ………………... pod pozycją  ..................................................................

Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane związane z :

- Budowa wodociągu w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej, obejmująca wykonanie :

a/   sieć wodociągowa PE 100 SDR 17, o śr. zewnętrznej 110/6,6 mm na długości 305,0 mb

b/   sieć rozdzielcza / przyłącza / PE o śr. zewnętrznej 110 mm typ NCS-100/1 ¼” w ilości 19

sztuk/142,5 m

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej, obejmująca

wykonanie :

a/   sieć kanalizacji sanitarnej PCV łączonych na wcisk o śr. zewnętrznej 200x4,9 mm na długości

308,6 mb

b/   studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w ilości 7 sztuk

c/   sieć rozdzielcza / przyłącza / PCV o śr. zewnętrznej 160x4,0 mm w ilości 129,8 mb

d/   studzienki inspekcyjne o śr. 315 mm w ilości 19 sztuk

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej, obejmująca

wykonanie :

a/   sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR 34 D=500x14,6 na długości 104,5 mb

b/   sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR 34 o śr. zewnętrznej 315x9,2 mm na długości

298,6 mb

c/   studnie rewizyjne z kręgów betonowych prefabrykowanych o śr. 1400 mm w ilości 2 sztuki

d/   studnie rewizyjne z kręgów betonowych prefabrykowanych o śr. 1200 mm w ilości 7 sztuk

e/   kanały z rur PVC-U SDR 34 D=200x5,9 na długości 43,4 mb

f/    studzienki osadnikowe o śr. 315 mm – wpust uliczny D 400 z rurą teleskopową w ilości 16 szt,

wraz z robotami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z kosztorysem ofertowym wycenionym na poszczególne sieci.

§ 2

Wymagany termin zakończenia robót : 15 listopada 2009 rok

§ 3

Obowiązki  ZAMAWIAJĄCEGO :

1.ZAMAWIAJĄCY w terminie 7 dni od daty podpisania umowy  jest zobowiązany do :

- przekazania projektu technicznego –kompletnego obejmującego cały zakres objęty umową

- przekazania placu budowy oraz wskazania terenu pod zaplecze

2.ZAMAWIAJĄCY w terminie 3 dni od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia jakości robót

podlegających zakryciu .

3..ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie poinformuje WYKONAWCĘ o wadach przedmiotu umowy.

§ 4

Obowiązki  WYKONAWCY :

1. WYKONAWCA wykonuje i utrzymuje na swój koszt wszelkie zabezpieczenia wynikające

z pkt X.1 ust 2. siwz., a także ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe podczas

wykonywania robót  na rzecz Zamawiającego jak i osób trzecich ,które w całości obciążają

WYKONAWCĘ.

2. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru  jest uwarunkowane zakończeniem robót i

doprowadzeniem zaplecza do stanu przed rozpoczęciem robót.

3. WYKONAWCA winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane roboty ,

urządzenia i inne przedmioty do chwili odbioru końcowego.

4. WYKONAWCA zapewni nadzorowi inwestorskiemu pełną dostępność do robót

oraz jest zobowiązany zgłosić roboty zanikające i ulegające zakryciu do odbioru częściowego.

§ 5

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie WYKONAWCY za przedmiot umowy ustalono wartościowo-ilościowe

za cały przedmiot umowy za cenę brutto...............................................................zł /słownie/......................................................................................................................................

cenę netto....................................................................zł/słownie/................................................

......................................................................................................................................................

należny podatek VAT w wysokości .....................%  tj. …………………………………. zł

/słownie/ .....................................................................................................................................,

w rozbiciu na poszczególne sieci tj.

a/ za wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami za cenę brutto ………….. zł / słownie /

…………………………………, cenę netto …………………. zł / słownie / ……………………

należny podatek VAT w wysokości …..% tj. ……… zł / słownie / ………………………………

b/ za wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami za cenę brutto ……………… zł

/ słownie / ………………………, cenę netto …………………. zł / słownie / …………………..

należny podatek VAT w wysokości ….. % tj. ………………… zł / słownie / …………………..

c/ za wykonanie kanalizacji deszczowej za cenę brutto …………………….. zł / słownie / ……..

…………… za cenę netto ……………. zł / słownie / …………………………………………….

należny podatek VAT w wysokości ……….% tj. ……………… zł / słownie / …………………..

2.Wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie jeżeli w trakcie realizacji zajdzie konieczność zmiany

zakresu rzeczowego objętego przedmiarem  cena ofertowa ulegnie zmianie w oparciu o bazę cenową przyjętą przez wykonawcę w kosztorysach ofertowych po spisaniu protokołu konieczności i zaakceptowaniu przez zamawiającego. Wykonanie robót dodatkowych wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego i spisania stosownej umowy.

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów.

§ 6

Rozliczenie za wykonane roboty :

1. Faktury przejściowe po rzeczywistym wykonaniu zakresu robót do wysokości 80 % wartości zadania.

2. Faktura końcowa po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

3. Faktura płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty

otrzymania kompletnych  dokumentów rozliczeniowych.

4. Należność za roboty dodatkowe realizowane na odrębne zlecenie-umowy będą rozliczne

oddzielnymi fakturami i płatne przez Zamawiającego na zasadach określonych w pkt.3

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania robót :

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  2% oferowanej ceny brutto wynosi

……………….. zł / słownie / ……………………………………………………………………..

i zostało wniesione przed podpisaniem umowy.

2.   Zasady wnoszenia i zwalniania zabezpieczenia należytego wykonania określają warunki umowne.

§ 8

Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w okresie od przekazania terenu

budowy do dnia odbioru końcowego.

§ 9

Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełni : …………………………………….

Funkcję Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy pełni : ……………………………………….

Inspektor Nadzoru nie ma prawa do podejmowania zobowiązań finansowych związanych

z niniejsza umową.

§ 10

Odbiory robót :

- Odbioru dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy.

-   odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu z udziałem Zamawiającego,

-   odbiór robót częściowych,

-   odbiór końcowy –komisyjny  /komisja wyznaczona przez Zamawiającego/.

2.  Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego dokonuje Wykonawca  pisemnie na adres

Zamawiającego .Zgłoszenie do odbioru powinno być poprzedzone przeglądem technicznym całego

zakresu umownego, sprawdzeniem przygotowanych wymaganych dokumentów  odbiorowych

dokonanym przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy dopuszczającym

do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy .

3.  Przedmiot umowy zgłoszony do odbioru nie może posiadać niedoróbek i widocznych usterek.

4.  Zamawiający jest zobowiązany najdalej w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia do odbioru

rozpocząć czynności odbioru .

5. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru usterek lub wad  uniemożliwiających użytkowanie,

praca komisji zostanie przerwana

Z tej czynności zostanie spisany protokół. Prace komisji zostaną wznowione po usunięciu przez

Wykonawcę stwierdzonych wad i ponownym zgłoszeniu do odbioru.

§ 11

Gwarancja i rękojmia :

1. Wykonawca gwarantuje jakościowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuką

budowlaną, normami technicznymi  wykonania i odbioru robót oraz innymi warunkami umowy .

Wykonane roboty będą wolne od wad, które mogłyby pogorszyć lub uczynić przedmiot umowy

nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem  Zamawiającego z tytułu gwarancji  za

fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji .

3. Uprawnienia Zamawiającego z  tytułu gwarancji  za wady fizyczne wygasają po upływie

36 miesięcy od daty zakończenia odbioru końcowego.

4.  Zamawiający po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji  jest zobowiązany w terminie 7 dni

zgłosić to Wykonawcy i wyznaczyć termin usunięcia .Po bezskutecznym upływie wyznaczonego

terminu powierzyć usunięcie wad innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

§ 12

Odpowiedzialność odszkodowawcza :

- Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania

lub nienależytego wykonania zobowiązań umowy.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w postaci

kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a/   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

-   za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

b/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za :

-   zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy

dzień zwłoki,

-   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości

1 % wynagrodzenia umownego , za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego  przez

Zamawiającego na ich usuniecie.

-   za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

c/ jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mają prawo dochodzić odszkodowania

uzupełniającego.

§ 13

Postanowienia końcowe :

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą stron wyrażoną na piśmie.

pod rygorem nieważności .

2. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy :

-     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr. 223 poz 1655

z 2007 r z + nowelizacja z 4 września 2008 r.Dz.U. Nr.171  poz.1058./

-     Kodeksu Cywilnego /Dz.U.Nr.16 poz.93 z 1964 r. z póź .zm./

-     Prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku /Dz.U.Nr.207 poz 2016 z 2003 r.

oraz przepisy wykonawcze z poź.zm/.

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury /Dz.U.Nr.47 poz 401 z dnia 6 luty 2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

3.  Ewentualne spory wynikłe między stronami będą rozpatrywane przez właściwy Sąd

po wyczerpaniu drogi postępowania drogi postępowania reklamacyjnego.

4.  Zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze umowy.

ZAMAWIAJĄCY  :                                                                WYKONAWCA  :

Załącznik nr 2

Urząd Gminy

ul. Powstańców 10

42-286 Koszęcin

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  na :

- Budowa wodociągu w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej, obejmująca wykonanie :

a/   sieć wodociągowa PE 100 SDR 17, o śr. zewnętrznej 110/6,6 mm na długości 305,0 mb

b/   sieć rozdzielcza / przyłącza / PE o śr. zewnętrznej 110 mm typ NCS-100/1 ¼” w ilości 19

sztuk/142,5 m

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej, obejmująca

wykonanie :

a/   sieć kanalizacji sanitarnej PCV łączonych na wcisk o śr. zewnętrznej 200x4,9 mm na długości

308,6 mb

b/   studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w ilości 7 sztuk

c/   sieć rozdzielcza / przyłącza / PCV o śr. zewnętrznej 160x4,0 mm w ilości 129,8 mb

d/   studzienki inspekcyjne o śr. 315 mm w ilości 19 sztuk

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej, obejmująca

wykonanie :

a/   sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR 34 D=500x14,6 na długości 104,5 mb

b/   sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR 34 o śr. zewnętrznej 315x9,2 mm na długości

298,6 mb

c/   studnie rewizyjne z kręgów betonowych prefabrykowanych o śr. 1400 mm w ilości 2 sztuki

d/   studnie rewizyjne z kręgów betonowych prefabrykowanych o śr. 1200 mm w ilości 7 sztuk

e/   kanały z rur PVC-U SDR 34 D=200x5,9 na długości 43,4 mb

f/    studzienki osadnikowe o śr. 315 mm – wpust uliczny D 400 z rurą teleskopową w ilości 16 szt,

- Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę :

wartość brutto .......................................... zł

(słownie  złotych .....................................................................................................................)

wartość netto .............................................zł

(słownie złotych ......................................................................................................................)

podatek VAT w wysokości ................% tj. ............................... zł

(słownie złotych .....................................................................................................................)

z wyszczególnieniem na poszczególne sieci :

-    Budowa wodociągu w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej, obejmująca wykonanie :

a/   sieć wodociągowa PE 100 SDR 17, o śr. zewnętrznej 110/6,6 mm na długości 305,0 mb

b/   sieć rozdzielcza / przyłącza / PE o śr. zewnętrznej 110 mm typ NCS-100/1 ¼” w ilości 19

sztuk/142,5 m

wartość brutto .......................................... zł

(słownie  złotych .....................................................................................................................)

wartość netto .............................................zł

(słownie złotych ......................................................................................................................)

podatek VAT w wysokości ................% tj. ............................... zł

(słownie złotych .....................................................................................................................)

-    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej, obejmująca

wykonanie :

a/   sieć kanalizacji sanitarnej PCV łączonych na wcisk o śr. zewnętrznej 200x4,9 mm na długości

308,6 mb

b/   studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w ilości 7 sztuk

c/   sieć rozdzielcza / przyłącza / PCV o śr. zewnętrznej 160x4,0 mm w ilości 129,8 mb

d/   studzienki inspekcyjne o śr. 315 mm w ilości 19 sztuk

wartość brutto .......................................... zł

(słownie  złotych .....................................................................................................................)

wartość netto .............................................zł

(słownie złotych ......................................................................................................................)

podatek VAT w wysokości ................% tj. ............................... zł

(słownie złotych .....................................................................................................................)

-     Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej, obejmująca

wykonanie :

a/   sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR 34 D=500x14,6 na długości 104,5 mb

b/   sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR 34 o śr. zewnętrznej 315x9,2 mm na długości

298,6 mb

c/   studnie rewizyjne z kręgów betonowych prefabrykowanych o śr. 1400 mm w ilości 2 sztuki

d/   studnie rewizyjne z kręgów betonowych prefabrykowanych o śr. 1200 mm w ilości 7 sztuk

e/   kanały z rur PVC-U SDR 34 D=200x5,9 na długości 43,4 mb

f/    studzienki osadnikowe o śr. 315 mm – wpust uliczny D 400 z rurą teleskopową w ilości 16 szt,

wartość brutto .......................................... zł

(słownie  złotych .....................................................................................................................)

wartość netto .............................................zł

(słownie złotych ......................................................................................................................)

podatek VAT w wysokości ................% tj. ............................... zł

(słownie złotych .....................................................................................................................)

- Przedmiot zamówienia wykonamy w  terminie do 15 listopada 2009 roku.

- Oświadczamy, że :

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- akceptujemy wzór umowy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są :

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy.

- Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy.

- Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

- Zaświadczenia o posiadaniu przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia niezbędnych uprawnień oraz o ich przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Informacja o podwykonawcach.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

................................., dnia ..................................                                                              ………………………….

..

podpis osoby uprawnionej

#### Załącznik nr 3

........................................................                                                                        .....................................................

(pieczątka oferenta – nazwa, adres)                                                                                     (miejscowość, data)

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

1.  Budowa wodociągu w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej, obejmująca wykonanie :

a/   sieć wodociągowa PE 100 SDR 17, o śr. zewnętrznej 110/6,6 mm na długości 305,0 mb

b/   sieć rozdzielcza / przyłącza / PE o śr. zewnętrznej 110 mm typ NCS-100/1 ¼” w ilości 19

sztuk/142,5 m

2.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej, obejmująca

wykonanie :

a/   sieć kanalizacji sanitarnej PCV łączonych na wcisk o śr. zewnętrznej 200x4,9 mm na długości

308,6 mb

b/   studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w ilości 7 sztuk

c/   sieć rozdzielcza / przyłącza / PCV o śr. zewnętrznej 160x4,0 mm w ilości 129,8 mb

d/   studzienki inspekcyjne o śr. 315 mm w ilości 19 sztuk

3.  Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej, obejmująca

wykonanie :

a/   sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR 34 D=500x14,6 na długości 104,5 mb

b/   sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR 34 o śr. zewnętrznej 315x9,2 mm na długości

298,6 mb

c/   studnie rewizyjne z kręgów betonowych prefabrykowanych o śr. 1400 mm w ilości 2 sztuki

d/   studnie rewizyjne z kręgów betonowych prefabrykowanych o śr. 1200 mm w ilości 7 sztuk

e/   kanały z rur PVC-U SDR 34 D=200x5,9 na długości 43,4 mb

f/    studzienki osadnikowe o śr. 315 mm – wpust uliczny D 400 z rurą teleskopową w ilości 16 szt,

Firma(y) /nazwa, adres/ ...............................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ,lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania  potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..............................................

podpis osoby uprawnionej

#### Załącznik nr 4

........................................................                                         .....................................................

(pieczątka oferenta – nazwa, adres)                                                      (miejscowość, data)

Oświadczenie

o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu,

o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

1.  Budowa wodociągu w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej, obejmująca wykonanie :

a/   sieć wodociągowa PE 100 SDR 17, o śr. zewnętrznej 110/6,6 mm na długości 305,0 mb

b/   sieć rozdzielcza / przyłącza / PE o śr. zewnętrznej 110 mm typ NCS-100/1 ¼” w ilości 19

sztuk/142,5 m

2.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej, obejmująca

wykonanie :

a/   sieć kanalizacji sanitarnej PCV łączonych na wcisk o śr. zewnętrznej 200x4,9 mm na długości

308,6 mb

b/   studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w ilości 7 sztuk

c/   sieć rozdzielcza / przyłącza / PCV o śr. zewnętrznej 160x4,0 mm w ilości 129,8 mb

d/   studzienki inspekcyjne o śr. 315 mm w ilości 19 sztuk

3.  Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Koszęcin w ulicy Wiosennej, obejmująca

wykonanie :

a/   sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR 34 D=500x14,6 na długości 104,5 mb

b/   sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR 34 o śr. zewnętrznej 315x9,2 mm na długości

298,6 mb

c/   studnie rewizyjne z kręgów betonowych prefabrykowanych o śr. 1400 mm w ilości 2 sztuki

d/   studnie rewizyjne z kręgów betonowych prefabrykowanych o śr. 1200 mm w ilości 7 sztuk

e/   kanały z rur PVC-U SDR 34 D=200x5,9 na długości 43,4 mb

f/    studzienki osadnikowe o śr. 315 mm – wpust uliczny D 400 z rurą teleskopową w ilości 16 szt,

Firma /nazwa, adres/ ...................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

..............................................

podpis osoby uprawnionej

#### Załącznik nr 5

........................................................                                                                                        .....................................................

(pieczątka oferenta – nazwa, adres)                                                                                                    (miejscowość, data)

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Imię i nazwisko | Wykształcenie | Uprawnienia | Staż pracy | Proponowana rola w realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

................................................................

podpis osoby uprawnionej

#### Załącznik nr 6

........................................................                                          .....................................................

(pieczątka oferenta – nazwa, adres)                                                   (miejscowość, data)

Informacja o podwykonawcach

| Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcom | Wartość brutto powierzonej części zamówienia |
| --- | --- |

................................................................

podpis osoby uprawnionej