| Załącznik Nr 7a do u Uchwały Nr 289/XXXII/2008 Rady Gminy wieloletnich Koszęcinie Plan Wieloletnich Programów Inwestycyjnych z dnia 18 grudnia 2008 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - | Okres realizacji w latach | Całkowity koszt zadania | Wartość | Wydatki poniesione w 2007-2008 r. | Wydatki do poniesienia w latach 2009 - 2011 | Z tego przypada na: |  |  |  |
|  |  |  |  | kosztory- sowa |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | k koordy- nator |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |  | 15 805 880,10 | 15 785140,10 | 1 992 697 | 13 466 939,87 | 3 685 842,93 | 7 605 096,31 | 2 176 000,64 | gmina |
| - | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin – zadanie IV dla miejscowości Strzebiń i Prądy | 2007- 2011 | 5 411 011 | 5 390 271 | 20 740 | 5 390 270,77 | 859 921,78 | 3 333 137,23 | 1 197 211,76 |  |
|  | Środki własne |  | - | - | 20 740 | 1 013 909,95 | 161 751,29 | 626 963,12 | 225 195,54 |  |
|  | Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego |  | - | - |  | 4 376 360,82 | 698 170,49 | 2 706 174,11 | 972 016,22 |  |
| - | Kanalizacja sanitarna Koszęcin – zadanie VI | 2007 - 2008 | 2 310 000 | 2 310 000 | 1 959 757 | - | - | - | - |  |
|  | Środki własne |  |  |  | 845 000 | - | - | - | - |  |
|  | Środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach |  | - |  | 1 114 757 | - | - | - | - |  |
| - | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszęcin – zadanie III | 2007-2011 | 4 618 386,82 | 4 618 386,82 | 12 200 | 4 606 186,82 | 1 090 680,00 | 2 536 717,94 | 978 788,88 |  |
|  | Środki własne |  | - | - | 12 200 | 884 387,88 | 209 410,56 | 487 049,85 | 187 927,47 |  |
|  | Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego |  | - | - | - | 3 721 798,94 | 881 269,44 | 2 049 668,09 | 790 861,41 |  |
| - | Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizacje gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem sieci kanalizacji sanitarnej – I etap. Program rozwoju subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. | 2009-2010 | 3 470 482,28 | 3 470 482,28 | - | 3 470 482,28 | 1 735 241,14 | 1 735 241,14 | - |  |
|  | Środki własne |  |  |  |  | 1 790 482,28 | 895 241,14 | 895 241,14 | - |  |
|  | Środki z Programu Rozwoju Subregionu RPO Województwa Śląskiego |  |  |  |  | 1 680 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | - |  |
| 2. | 600 – Transport i łączność |  | 7 939 324,63 | 7 939 324,63 | 1219003,21 | 6 668 946,63 | 5 352 283,00 | 1 315 663,63 | - |  |
| - | Budowa ulicy Nowej w Koszęcinie | 2007-2008 | 810 398 | 810 398 | 758 023,21 | - | - | - | - |  |
|  | Środki własne |  | - | - | 758 023,21 | - | - | - | - |  |

| Plan Wieloletnich Programów Inwestycyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - | Okres realizacji w latach | Całkowity koszt zadania | Wartość | Wydatki poniesione w 2007-2008 r. | Wydatki do poniesienia w latach 2009 - 2011 | Z tego przypada na: |  |  |  |
|  |  |  |  | kosztory- sowa |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | k koordy- nator |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | DT na wykonanie ścieżki pieszo- rowerowej Koszęci Strzebiń – Strzebiń Bukowiec | 2007-2008 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | - | - | - | - |  |
|  | Środki własne |  | - | - | 48 000 | - | - | - | - |  |
| - | Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Ligonia i Kościuszki w miejscowości Prądy – Strzebin w Gminie Koszęcin | 2008-2010 | 2 235 326,63 | 2 235 326,63 | 42 980 | 2 192 346,63 | 876 683 | 1 315 663,63 | - |  |
|  | Środki własne |  |  |  | 6 447 | 328 851,99 | 131 502,45 | 197 349,54 |  |  |
|  | Środki z RPO |  |  |  | 36 533 | 1 863 494,64 | 745 180,55 | 1 118 314,09 |  |  |
| - | Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 906 w miejscowości Sadów i Strzebiń | 2008-2009 | 4 740 000 | 4 740 000 | 355 000 | 2 447 593,39 | 2 447 593,39 | - | - |  |
|  | Środki własne |  |  |  | 5 000 | 35 000 | 35 000 |  |  |  |
|  | Środki Zarządu Województwa Śląskiego |  |  |  | 350 000 | 2 412 593,39 | 2 412 593,39 |  |  |  |
| - | Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Strzebiniu | 2008-2009 | 105 600 | 105 600 | 15 000 | 90 600 | 90 600 | - | - |  |
|  | Środki własne |  |  |  | 15 000 | 90 600 | 90 600 | - | - |  |
| 3. | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona śodowiska |  | 32 000 | 32 000 | 32 000 | - | - | - | - |  |
| - | Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na oświetlenie drogowe ulic w Koszęcinie i Strzebiniu | 2007-2008 | - | - | 32 000 | - | - | - | - |  |
|  | Środki własne |  |  |  | 32 000 | - | - | - | - |  |
| 4. | 750 – Administracja publiczna |  | 247 908,60 | 247 908,60 | 38 388,39 | 209 520,21 | 209 520,21 | - |  |  |
| - | Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w Gminach ziemi lublinieckiej | 2007-2009 | 247 908,60 | 247 908,60 | 38 388,39 | 209 520,21 | 209 520,21 | - |  |  |
|  | Środki własne |  | - | - | 38 388,39 | 26 204,51 | 26 204,51 | - |  |  |
|  | Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego |  | - | - | - | 183 315,70 | 183 315,70 | - |  |  |

| Plan Wieloletnich Programów Inwestycyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego - | Okres realizacji w latach | Całkowity koszt zadania | Wartość | Wydatki poniesione w 2007-2008 r. | Wydatki do poniesienia w latach 2009 - 2011 | Z tego przypada na: |  |  |  |
|  |  |  |  | kosztory- sowa |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | k koordy- nator |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5. | 926 – Kultura fizyczna i sport |  | 200 000 | 200 000 | 73 200 | 126 800 | 126 800 | - | - |  |
| - | Projekt budowy kąpieliska sezonowego przy ul. Sportowej w Koszęcinie | 2008-2009 | 200 000 | 200 000 | 73 200 | 126 800 | 126 800 | - | - |  |
|  | Środki własne |  |  |  | 73 200 | 126 800 | 126 800 | - | - |  |
| 6. | 801 – Oświata i wychowanie |  |  | 8 105 679,78 | 51 420 | 8 054 259,78 | 3 222 003,91 | 4 832 255,87 | - |  |
| - | Rozbudowa Gimnazjum w Strzebiniu przy ul. Szkolnej | 2008-2010 | - | 8 105 679,78 | 51 420 | 8 054 259,78 | 3 222 003,91 | 4 832 255,87 | - |  |
|  | Środki własne |  |  |  | 7 713 | 1 208 138,97 | 483 300,59 | 724 838,38 | - |  |
|  | Środki z Unii Europejskiej |  |  |  | 43 707 | 6 846 120,71 | 2 738 703,22 | 4 107 417,49 | - |  |
| 7. | 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 1 758 935,23 | 1 758 935,23 | 71 614,00 | 1 687 321,23 | 45 747,87 | 1 641 573,36 |  |  |
| - | „ Modernizacja sali kinowej wraz ze strefą wejściową oraz zapleczem sanitarnym ” w Domu Kultury w Koszęcinie | 2008-2010 | 1 758 935,23 | 1 758 935,23 | 71 614,00 | 1 687 321,23 | 45 747,87 | 1 641 573,36 | - |  |
|  | Środki własne |  | 302 725,97 | 302 725,97 | 10 742,10 | 291 983,87 | 45 747,87 | 246 236,00 | - |  |
|  | Środki EFRR |  | 1 456 209,16 | 1 456 209,16 | 60 871,90 | 1 395 337,36 | - | 1 395 337,36 | - |  |
|  | z t e g o ś r o d k i G m i n y |  | - | - | 1 872 453,70 | 5 796 359,45 | 2 205 558,41 | 3 177 678,03 | 413 123,01 |  |