**Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego znak IGKm.271.1.2023asz**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”**

prowadzonego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości kwoty nieprzekraczającej 130 000 zł netto, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr Or.0050.2.2021 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 4 stycznia 2021 r, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605).

Zadanie będzie finansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zarezerwowanych na realizację Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**
2. **Przedmiotem zamówienia jest:**
3. Zadanie 1. Demontaż, zabezpieczenie, zważenie, załadunek, transport na składowisko, rozładunek, zważenie i unieszkodliwienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na 2 nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie, w przewidywanej ilości 830,00 m2, tj. ok. 12,4500 Mg (założona średnia masa 1 m2 płyty azbestowo-cementowej wynosi 15 kg); wykaz nieruchomości, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców wraz adresami nieruchomości oraz poszczególnymi ilościami przeznaczonymi do usunięcia przedstawia tabela 1:

**Tabela1. Wykaz nieruchomości objętych zadaniem:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Adres | Obręb geodezyjny | Nr ewid. działki | Przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest | |
| m2 | Mg |
| 1 | Kiliany 1 | Kiliany | 62/3 | 800,00 | 12,0000 |
| 2 | Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 9 | Kowale Oleckie | 464/1 | 30,00 | 0,4500 |
| **RAZEM** | | | | **830,00** | **12,4500** |

b) Zadanie 2. Zabezpieczenie, zważenie, załadunek, transport na składowisko, rozładunek, zważenie i unieszkodliwienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na 40 nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie, w przewidywanej ilości 4317,00 m2, tj. ok.. 64,75 Mg (założona średnia masa 1 m2 płyty azbestowo-cementowej wynosi 15 kg); wykaz nieruchomości, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców wraz adresami nieruchomości oraz poszczególnymi ilościami przeznaczonymi do usunięcia przedstawia tabela 2:

**Tabela 2. Wykaz nieruchomości objętych zadaniem:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Adres | Obręb geodezyjny | Nr ewid. działki | Przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest | |
| m2 | Mg |
| 1 | Daniele 2/1 | Gorczyce | 76 | 120,00 | 1,8000 |
| 2 | Jabłonowo 30/1 | Jabłonowo | 31246 | 100,00 | 1,5000 |
| 3 | Jabłonowo 4 | Jabłonowo | 9 | 320,00 | 4,8000 |
| 4 | Sokółki 2 | Sokółki | 197/3 | 104,00 | 1,5600 |
| 5 | Kowale Oleckie, ul. Łąkowa 2 | Kowale Oleckie | 120/8 | 300,00 | 4,5000 |
| 6 | Żydy 15 | Żydy | 15/9 | 100,00 | 1,5000 |
| 7 | Kowale Oleckie, ul. Osiedle Cegielnia 4/1 | Kowale Oleckie | 922 | 84,00 | 1,2600 |
| 8 | Chełchy 13 | Chełchy | 19 | 20,00 | 0,3000 |
| 9 | Kowale Oleckie, ul. Kolejowa 16 | Kowale Oleckie | 290 | 75,00 | 1,1250 |
| 10 | Żydy 5/1 | Żydy | 25/10 | 130,00 | 1,9500 |
| 11 | Golubki 25 | Golubki | 198/1 | 63,00 | 0,9450 |
| 12 | Golubki 22 | Golubki | 128 | 45,00 | 0,6750 |
| 13 | Kowale Oleckie, ul. Kwiatowa 17 | Kowale Oleckie | 263 | 50,00 | 0,7500 |
| 14 | Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 84/1 | Kowale Oleckie | 273/8 | 20,00 | 0,3000 |
| 15 | Golubki 49/2 | Golubki | 295 | 50,00 | 0,7500 |
| 16 | Szarejki 34 | Szarejki | 59/1 | 160,00 | 2,4000 |
| 17 | Kowale Oleckie, ul. Kwiatowa 11 | Kowale Oleckie | 261 | 90,00 | 1,3500 |
| 18 | Kowale Oleckie, ul. Polna 13 | Kowale Oleckie | 570 | 130,00 | 1,9500 |
| 19 | Daniele 3/2 | Gorczyce | 68 | 50,00 | 0,7500 |
| 20 | Kowale Oleckie, ul. Dworcowa 1/3 | Kowale Oleckie | 460/4 | 30,00 | 0,4500 |
| 21 | Golubki 5 | Golubki | 47/2 | 94,00 | 1,4100 |
| 22 | Kowale Oleckie, ul. Sportowa 2 | Kowale Oleckie | 288/1 | 30,00 | 0,4500 |
| 23 | Daniele 1/2 | Gorczyce | 79 | 34,00 | 0,5000 |
| 24 | Kowale Oleckie, ul. Lipowa 1 | Kowale Oleckie | 347 | 27,00 | 0,4050 |
| 25 | Kiliany 15 | Kiliany | 24/2 | 170,00 | 2,5500 |
| 26 | Stożne 37 | Stożne | 86 | 84,00 | 1,2600 |
| 27 | Kowale Oleckie, ul. Osiedle Cegielnia 3/5 | Kowale Oleckie | 916 | 70,00 | 1,0500 |
| 28 | Czukty 6 | Czukty | 25 | 165,00 | 2,4750 |
| 29 | Szarejki 14 | Szarejki | 80 | 63,00 | 0,9450 |
| 30 | Golubie Wężewskie 35 | Golubie Wężewskie | 99 | 310,00 | 4,6500 |
| 31 | Golubie Wężewskie 33 | Golubie Wężewskie | 55/1 | 160,00 | 2,4000 |
| 32 | Kilianki 5 | Kilianki | 8 | 100,00 | 1,5000 |
| 33 | Monety 20 | Monety | 82 | 250,00 | 3,7500 |
| 34 | Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 96 | Kowale Oleckie | 265/3 | 10,00 | 0,1500 |
| 35 | Wężewo 28/5 | Wężewo | 86/30 | 25,00 | 0,3750 |
| 36 | Kowale Oleckie, ul. Wiejska 7/2 | Kowale Oleckie | 956 | 70,00 | 1,0500 |
| 37 | Kowale Oleckie, ul. Dworcowa 2/3 | Kowale Oleckie | 14/1 | 44,00 | 0,66 |
| 28 | Stożne 77 | Stożne | 152/6 | 200,00 | 3,0000 |
| 39 | Kowale Oleckie, ul. Polna 25 | Kowale Oleckie | 278/4 | 250,00 | 3,7500 |
| 40 | Kilianki 1 | Kilianki | 13/3 | 120,00 | 1,8000 |
| **RAZEM** | | | | **4317,00** | **64,75** |

**II. Wymagania stawiane Wykonawcy podczas realizacji zamówienia**:

1.Obowiązkiem Wykonawcy będzie skontaktowanie się z właścicielami nieruchomości i uzgodnienie terminu wykonania usługi, a następnie usuniecie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości. Termin odbioru powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż 15-11 2023.

2. Wykonawca dokona zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac właściwym organom określonym w § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilościowej zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Rozliczenie usługi będzie następować w oparciu o faktyczną ilość ton odebranych i zutylizowanych wyrobów. Niezależnie od zmniejszenia lub zwiększenia ilości odpadów zaoferowane wynagrodzenie nie ulegnie zmianie.

4. Demontaż, odbiór, pakowanie, załadunek i wywóz odpadów ma nastąpić przy użyciu własnych specjalistycznych maszyn, urządzeń, pojazdów Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych(Dz.U z 2022 r. poz. 2147 ze zm.) oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.). Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren wykonywania usług

5. Ważenie odbieranych odpadów zawierających azbest powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu. Wykonawca każdorazowo dokonuje ważenia przy użyciu odpowiednich urządzeń i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, miejsce odbioru odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w kg i m2, potwierdzenie prawidłowości wykonania usługi, podpisy Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za wykonane usługi o której mowa w pkt 6, pozostałe egzemplarze protokołu otrzymuje właściciel nieruchomości (1 egz.) i Wykonawca (1 egz.).

6. Wystawienie faktur VAT po zrealizowaniu całości zadania na poszczególnych właścicieli nieruchomości i Gminę Kowale Oleckie Wykonawca zrealizuje z następującym podziałem kosztów: 15% kosztów Wykonawca zafakturuje na właściciela nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami Gminy Kowale Oleckie z właścicielami nieruchomości wskazanymi w tabelach 1 i 2 , 85 % kosztów za Gminę Kowale Oleckie. Uwaga: Gmina Kowale Oleckie nie ponosi odpowiedzialności za różnice w ilości pozyskanych wyrobów azbestowych lub rezygnację osób z wykonania demontażu.

7. Zakończenie prac na każdej nieruchomości Wykonawca ma obowiązek udokumentować:

1) Protokołem odbioru odpadu od właściciela nieruchomości o którym mowa w pkt 5.;

2) W przypadku prac obejmujących demontaż pokrycia dachowego, protokołem odbioru robót podpisanym przez Wykonawcę, przedstawiciela Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości, potwierdzającym ilość zdemontowanego pokrycia dachowego lub ilości wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest w Mg i m2 (w 3 egzemplarzach- dla Zamawiającego, właściciela nieruchomości i Wykonawcy);

3) Kartą przekazania odpadów wystawioną na właściciela nieruchomości przez Wykonawcę określająca ilość przekazanych odpadów w Mg (w 3 egzemplarzach- dla Zamawiającego, właściciela nieruchomości i Wykonawcy);

4) Oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest (zgodnie z § 8 ust.3 Rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz .U. 2004, nr 71, poz. 649 ze zm) i oczyszczeniem terenu z azbestu, podpisanym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości (w 3 egzemplarzach- dla Zamawiającego, właściciela nieruchomości i Wykonawcy);

5) Kartą przekazania odpadów na składowisko określającą ilość przekazanych odpadów w Mg;

6) Protokołem odbioru końcowego na całość zadania podpisanym przez Zamawiającego

8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu oraz za powstałe wypadki z tytułu niedochowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

9. Przedmiot zamówienia oprócz aktów prawnych cytowanych wyżej należy wykonać zgodnie z:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587);

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022, poz. 2556 ze zm.);

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682 ze zm.);

- Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna”, przyjętego Uchwałą Nr III/17/2011 Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 05 lipca 2011 r.,

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów,

1. **Wymagany termin realizacji zamówienia**

Od dnia zawarcia umowy do 15 listopada 2023

**IV. Warunki udziału w postępowaniu**

1) Posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia;

2) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

3) Dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

1. **Sposób przygotowania oferty**

1.Oferta musi zawierać:

1)wypełniony załącznik nr 2- formularz ofertowy;

2) zaakceptowane przez oferenta załączniki nr 3 i 4 - projekty umów;

3) wypełniony załącznik nr 5- oświadczenie o spełnieniu warunków;

4) wpis do Rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) z zakresie objętym przedmiotem zamówienia prowadzonego przez Marszałka Województwa.

5) wykaz osób wykonujących zamówienie, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z dokumentami potwierdzającymi ukończenie szkolenia/kursu w sprawie zasad BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest;

6) umowa z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych, bądź inny dokument potwierdzający gotowość przyjęcia do unieszkodliwienia przewidywanej ilości odpadów w okresie realizacji zamówienia;

7) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej przedsiębiorców, w którym wskazany jest rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji-wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

8) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionych nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

2.Wymagane dokumenty i oświadczenia mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę;

4.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, w sposób czytelny i zgodny z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu;

5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca;

6. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty.

7. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

**„OFERTA-Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie, nie otwierać przed 25-09-2023”,** lub w formie elektronicznej.

8. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania koperty, oznaczone opisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu ofertowym.

1. **Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę należy składać osobiście w sekretariacie (pokój nr 15), kurierem lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie w terminie do: **25-09-2023 do godz. 10.00.**

Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres skrytki ePuap: **/**gminakowaleoleckie/skrytka lub za pomocą poczty elektroniczną na adres: [gospodarkaodpadami@kowaleoleckie.eu](mailto:gospodarkaodpadami@kowaleoleckie.eu)

2. Oferta wysłana pocztą musi dotrzeć do zamawiającego w wymaganym terminie

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25-09-2023 o godz. 10.15 w pok.8a

1. **Opis sposobu obliczania ceny**

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w kwocie brutto (tj. łącznie z podatkiem VAT) w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.

5. Jedynym kryterium jest najniższa cena (C):100%. Ocena ofert dokonywana będzie wg następującego wzoru:

C=

6. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym opisie oraz zawiera najniższą cenę

7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wybory oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

1. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji publicznej Zamawiającego;

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

3. Umowa zostanie zawarta wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia ofertowego.

4. Jeżeli Wykonawca , którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania jej ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

1. **Osoba upoważniona do kontaktu**

Aleksandra Szymańczyk, tel. 87 737 75 54 , e-mail: gospodarkaodpadami@kowaleoleckie.eu

1. **KLAUZULA INFORMACYJNA RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

* 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kowale Oleckie, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44: tel.: 87 737 75 31: e-mail: gmina@kowaleoleckie.eu
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich jest Pan Zygmunt Karbowski; tel.: 87 737 75 46 ; e-mail: [iodokarbowski@gmail.com](mailto:iodokarbowski@gmail.com)
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa”;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata.
  6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  8. Posiada Pani/Pan:
     + - 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
         2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
         3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
         4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. Nie przysługuje Pani/Panu:
     + - 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
         2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
         3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.