**Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego znak IGKm.271.2.2024asz**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”**

prowadzonego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości kwoty nieprzekraczającej 130 000 zł netto, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr Or.0050.2.2021 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 4 stycznia 2021 r, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.).

Zadanie będzie finansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (dalej jako WFOŚiGW), zarezerwowanych na realizację Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest- część 2 Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”. Zgodnie z regulaminem programu dotacyjnego koszt kwalifikowany za 1 Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosi 700,00 zł.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest** zabezpieczenie, zważenie, załadunek, transport na składowisko, rozładunek, zważenie i unieszkodliwienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na 10 nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie, w przewidywanej ilości 2 666,34 m2, tj. ok. 39,52 Mg (założona średnia masa 1 m2 płyty azbestowo-cementowej wynosi 15 kg); wstępny wykaz nieruchomości wraz adresami nieruchomości oraz poszczególnymi ilościami przeznaczonymi do usunięcia przedstawia poniższa tabela:

**Wykaz nieruchomości objętych zadaniem:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejscowość | Przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest | |
| m2 | Mg |
| 1 | Kilianki | 500,00 | 7,50 |
| 2 | Stożne | 280,80 | 4,21 |
| 3 | Golubki | 257,00 | 3,86 |
| 4 | Gorczyce | 257,00 | 3,86 |
| 5 | Szarejki | 500,00 | 7,50 |
| 6 | Sokółki | 228,00 | 3,42 |
| 7 | Monety | 253,00 | 3,80 |
| 8 | Wężewo | 41,14 | 0,62 |
| 9 | Wężewo | 168,00 | 2,52 |
| 10 | Lakiele | 150,00 | 2,25 |
| Razem | | 2 666,87 | 39,52 |

**II. Wymagania stawiane Wykonawcy podczas realizacji zamówienia**:

1.Obowiązkiem Wykonawcy będzie skontaktowanie się z właścicielami nieruchomości i uzgodnienie terminu wykonania usługi, a następnie usuniecie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości. Termin odbioru powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż 30-09-2024.

2. Wykonawca dokona zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac właściwym organom określonym w § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649).

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilościowej zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ponieważ podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Rozliczenie usługi będzie następować w oparciu o faktyczną ilość ton odebranych i zutylizowanych wyrobów. Niezależnie od zmniejszenia lub zwiększenia ilości odpadów zaoferowane wynagrodzenie nie ulegnie zmianie.

4.Odbiór, pakowanie, załadunek i wywóz odpadów ma nastąpić przy użyciu specjalistycznych maszyn, urządzeń, pojazdów Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych(Dz.U z 2022 r. poz. 2147 ze zm.) oraz w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.). Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren wykonywania usług.

5. Ważenie odbieranych odpadów zawierających azbest powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości, po uprzednim zawiadomieniu. Wykonawca każdorazowo dokonuje ważenia przy użyciu odpowiednich urządzeń i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest, miejsce odbioru odpadów, datę odbioru, ilość odebranych odpadów w Mg, potwierdzenie prawidłowości wykonania usługi, podpisy Wykonawcy oraz właściciela nieruchomości Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za wykonane usługi o której mowa w pkt 6, pozostałe egzemplarze protokołu otrzymuje właściciel nieruchomości (1 egz.) i Wykonawca (1 egz.).

6. Wystawienie faktur VAT po zrealizowaniu całości zadania Wykonawca zrealizuje z następującym podziałem kosztów: koszty kwalifikowane obejmujące dotację z WFOŚiGW Wykonawca zafakturuje na Gminę, ewentualne pozostałe koszty na właściciela nieruchomości. Uwaga: Gmina Kowale Oleckie nie ponosi odpowiedzialności za różnice w ilości pozyskanych wyrobów azbestowych lub rezygnację właścicieli nieruchomości.

7. Zakończenie prac na każdej nieruchomości Wykonawca ma obowiązek udokumentować:

1) Protokołem odbioru odpadu od właściciela nieruchomości o którym mowa w pkt 5;

2) Oświadczeniem Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz .U. 2004, nr 71, poz. 649 ze zm) i oczyszczeniem terenu z azbestu, podpisanym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz właściciela nieruchomości (w 3 egzemplarzach- dla Zamawiającego, właściciela nieruchomości i Wykonawcy);

3) Kartą przekazania odpadów na składowisko określającą ilość przekazanych odpadów w Mg;

4) Protokołem odbioru końcowego na całość zadania podpisanym przez Zamawiającego

8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu oraz za powstałe wypadki z tytułu niedochowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

9. Przedmiot zamówienia oprócz aktów prawnych cytowanych wyżej należy wykonać zgodnie z:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.);

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024, poz. 54 ze zm.);

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682 ze zm.);

- Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna”, przyjętego Uchwałą Nr III/17/2011 Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z dnia 05 lipca 2011 r.,

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów,

1. **Wymagany termin realizacji zamówienia**

Od dnia zawarcia umowy do 30-09-2024

**IV. Warunki udziału w postępowaniu**

1) Posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia;

2) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

3) Dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

1. **Sposób przygotowania oferty**

1.Oferta musi zawierać:

1)wypełniony załącznik nr 2- formularz ofertowy;

2) zaakceptowane przez oferenta załączniki nr 3 i 4 - projekty umów;

3) wypełniony załącznik nr 5- oświadczenie o spełnieniu warunków;

4) wpis do Rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) z zakresie objętym przedmiotem zamówienia prowadzonego przez Marszałka Województwa.

6) umowa z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych, bądź inny dokument potwierdzający gotowość przyjęcia do unieszkodliwienia przewidywanej ilości odpadów w okresie realizacji zamówienia;

7) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej przedsiębiorców, w którym wskazany jest rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji-wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2.Wymagane dokumenty i oświadczenia mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę;

4.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, w sposób czytelny i zgodny z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu;

5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca;

6. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty.

7. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

**„OFERTA-Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie, nie otwierać przed 10-07-2024”,** lub w formie elektronicznej.

8. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania koperty, oznaczone opisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu ofertowym.

1. **Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

1. Ofertę należy składać osobiście w sekretariacie (pokój nr 15), kurierem lub przesłać pocztą do Urzędu Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie w terminie do: **10-07-2024 do godz. 10.00.**

Dopuszcza się złożenie oferty drogą elektroniczną na adres skrytki ePuap: **/**gminakowaleoleckie/skrytka lub za pomocą poczty elektroniczną na adres: [gospodarkaodpadami@kowaleoleckie.eu](mailto:gospodarkaodpadami@kowaleoleckie.eu)

2. Oferta wysłana pocztą musi dotrzeć do zamawiającego w wymaganym terminie

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10-07-2024 o godz. 10.15 w pok.8a

1. **Opis sposobu obliczania ceny**

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w kwocie brutto (tj. łącznie z podatkiem VAT) w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.

5. Jedynym kryterium jest najniższa cena (C):100%. Ocena ofert dokonywana będzie wg następującego wzoru:

C=

6. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym opisie oraz zawiera najniższą cenę

7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wybory oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

1. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji publicznej Zamawiającego;

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

3. Umowa zostanie zawarta wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia ofertowego.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania jej ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

1. **Osoba upoważniona do kontaktu**

Aleksandra Szymańczyk, tel. 87 737 75 54 , e-mail: gospodarkaodpadami@kowaleoleckie.eu

1. **KLAUZULA INFORMACYJNA RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

* 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kowale Oleckie, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44: tel.: 87 737 75 31: e-mail: gmina@kowaleoleckie.eu
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich jest Pan Zygmunt Karbowski; tel.: 87 737 75 46 ; e-mail: [iodokarbowski@gmail.com](mailto:iodokarbowski@gmail.com)
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa”;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata.
  6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
  7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  8. Posiada Pani/Pan:
     + - 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
         2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
         3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
         4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. Nie przysługuje Pani/Panu:
     + - 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
         2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
         3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.