FORMULARZ OFERTOWY

/nazwa i adres Wykonawcy/

Do ...............................................................

....................................................................

/Zamawiający/

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego  na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Oś Priorytetowa 5 „ Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna „ , Działanie 5.2 – „ Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu „ , Poddziałanie 5.2.1 – „ Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny „ -  Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 nr UDA-RPWM.05.02.01-28-036/09  pn. „ Przebudowa odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1746N przez m. Cicha Wólka od km 0+000 do km 1+385 na szlaku rowerowym Mostami Mazurki

opublikowanego w Biuletynie Zamówień z dnia ........................ nr .............................

1.1. Oferujemy wykonanie robót budowlanych /usługi, dostawy/ będących przedmiotem zamówienia za cenę ..................................... zł. słownie.......................................... ..........................................................................................................................  zł. w tym obowiązujący  podatek VAT …. % tj.  ........................... zł. Słownie……………….................................................................................................. ................................................................................................. zł.

1.2. Roboty budowlane /usługi dostawy/ stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy/ zrealizujemy / w terminie do dnia ......................................

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.

4. Roboty /usługi ,dostawy/ objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.*

4.1. Następujące roboty zamierzamy zlecić niżej wymienionym podwykonawcom: /wykaz wykonawców oraz zakres robót zleconych im do wykonania/ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................*

5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

6. Oferta została złożona na ..........kartkach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr l do nr........

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.    .....................................................................................................

2.    ......................................................................................................

3.    ......................................................................................................

4.    ......................................................................................................

5.    ......................................................................................................

6.    .......................................................................................................

- .......................................................................................................

- .......................................................................................................

- ......................................................................................................

- ......................................................................................................

- ......................................................................................................

- .....................................................................................................

- .....................................................................................................

- .....................................................................................................

Podpisano

/upełnomocniony przedstawiciel/

dnia ..........................................

* - niepotrzebne skreślić

# UMOWA  nr IGPU.3410-……./10/ projekt

na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przetargiem nieograniczonym

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych             (t.j. Dz.U.  z 2007 Nr 223 poz. 1655 z póź. zmianami)

# - dotycząca projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Oś Priorytetowa 5 „ Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna „ , Działanie 5.2 – „ Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu „ , Poddziałanie 5.2.1 – „ Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny „ -  Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 nr UDA-RPWM.05.02.01-28-036/09  pn. „ Przebudowa odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1746N przez m. Cicha Wólka od km 0+000 do km 1+385 na szlaku rowerowym Mostami Mazurki  ”

zawarta w dniu ………..2010 roku pomiędzy Gminą Kowale Oleckie, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez Wójta Gminy Kowale Oleckie  – Helenę Żukowską

przy kontrasygnacie – Skarbnika Gminy – Janiny Kozłowskiej

a:

zwanym Wykonawcą reprezentowanym przez:

1)

2)

i uprawnionego do wykonania robót objętych niniejszą umową na podstawie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………………… 2010r.

§ 1

# 1. Przedmiot i termin wykonania umowy.

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Cicha Wólka w ramach projektu pn. „ Przebudowa odcinka drogi gminnej od drogi powiatowej Nr 1746N przez m. Cicha Wólka od km 0+000 do km 1+385 na szlaku rowerowym Mostami Mazurki  ”

obejmującą między innymi  :

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – 1,385 km,

- ścinanie drzew i karczowanie wraz z wywozem karpiny –zakres  zgodnie z pkt 2 – 23

przedmiaru robót

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości średniej 15cm  za pomocą spycharek -

5315,8m2

-  roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III-IV –

1606,10m3

- wykonanie nasypów – 870,32 m3

-  brukowanie skarp , przekopów i nasypów na podsypce z piasku – 9,99m2

- koryta wykonane mechanicznie gł. 10cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni

i chodników – 6656,20 m2

- wykonanie warstwy odcinającej -1023m2

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm. – 6713m2

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr.

5cm(warstwa wiążąca ) – 6048,20m2

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr.

5cm(warstwa ścieralna  ) – 5882,00m2

- humusowanie powierzchni skarp i nasypów wraz z obsianiem – 2140m2

- wykonanie ścieku z elementów betonowych gr. 15cm- 43m

- wykonanie przepustów pod zjazdami – 8m

- ułożenie rur  ochronnych typu Arot na kablach telekomunikacyjnych – 68,5 m

- wykonanie stóp fundamentowych pod konstrukcję wiaty dla rowerzystów – 1,21m3

- deskowanie połaci dachowych – 22,05m2

- dostawa i montaż stojaka rowerowego SR5 – 1 szt.

- dostawa i montaż kosza – śmietniczki – 1 szt.

- ustawienie tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji ze środków U.E. oraz

oznakowanie wiaty dla rowerzystów zgodnie z wymogami art. 8 i 9 Rozporządzenia

Komisji Europejskiej nr 1828/2006

oraz wszelkie prace objęte dokumentacja techniczną .

2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy, złożonej ofercie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

3. Wykonawca rozpocznie roboty od dnia podpisania umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty do dnia 15 listopada  2010 r.

§ 2

1. Materiały

Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają certyfikat lub atest wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na podstawie PN, aprobat technicznych. Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Wykonawca przedłoży certyfikaty, atesty do wglądu Inspektorowi Nadzory przed ich wbudowaniem, dostarczy Zamawiającemu wraz z żądaniem płatności.

§ 3

1. Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się przekazać:

- projekt budowlany w 1 egz., który określa przedmiot umowy w ramach zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w terminie do dnia ………………………… 2010 r.

# 2. Obowiązki Wykonawcy

2.1 Wykonawca zobowiązuje się do:

- należytego zabezpieczenia placu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie tego zabezpieczenia;

- zapewnienia bezpieczeństwa podczas działań na terenie budowy;

- zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, jeżeli wykonuje roboty bez zamykania ruchu;

- stosowania w czasie prowadzenia robót  przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.

- realizować projekt w sposób charakteryzujący się wymaganym stopniem dbałości, skuteczności przejrzystości i staranności, zgodnie z najlepszą praktyką w danej dziedzinie a także zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją projektową.

2.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia:

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych  dla potrzeb budowy;

- poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót;

- demontaż, naprawę i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu;

- dokona korekty lub zmiany przyjętej technologii wykonania robót, za zgodą Zamawiającego, na odcinkach, na których wystąpiły istotne zmiany powodujące, że przyjęta technologia nie daje gwarancji wykonania robót, na technologię, która gwarantuje wykonanie robót bez odstępstw od projektu budowlanego;

- uzgodni wejście na teren prywatny celem wykonania robót budowlanych i ureguluje ewentualne koszty szkód powstałych w trakcie realizacji;

- zapewni obsługę geodezyjną w zakresie tyczenia tras,

### Wykonawca we własnym zakresie uzyska decyzję na wejście w pas drogowy od właściwej jednostki. Koszty wynikające z zajęcia pasa drogowego są integralną częścią ceny ofertowej.

3. Odpowiedzialność.

3.1 Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność wobec stron trzecich, w tym odpowiedzialność za szkodę jakiegokolwiek rodzaju poniesioną przez nie w związku realizacją projektu. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności związanej z jakimkolwiek roszczeniem czy powództwem wytoczonym w wyniku naruszenia zasad, postanowień umowy przez Wykonawcę, jego pracowników lub jednostki, za które jego pracownicy ponoszą odpowiedzialność albo na skutek pogwałcenia praw osób trzecich.

§ 4

Realizacja płatności

Wartość robót brutto wynosi ……………………PLN (słownie : …………………………..)w tym:

wartość robót budowlanych netto w wysokości ………………………… PLN (słownie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….)

obowiązujący podatek VAT  w wysokości ….. % tj. ……………………PLN (słownie: …….

…………………………………………………………………………………………………………………………………)  .

2.  Płatność za wykonane roboty  uregulowana  będzie   przelewem bankowym po końcowym  odbiorze robót i przedłożeniu faktury wystawionej na Urząd Gminy Kowale Oleckie , 19-420 Kowale Oleckie , NIP 847-10-01-440 , w ciągu 30  dni od daty dostarczenia faktury po protokolarnym odbiorze  robót, na konto Wykonawcy : PKO BP S.A. o/Olecko  58 1020 47 24 0000 3102 0005 9030

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %, wynagrodzenia całkowitego podanego w ofercie …………………………..PLN. w dniu zawarcia umowy w formie dopuszczonej w SIWZ tj.: gwarancji ubezpieczeniowej .

2. 70 % ustalonej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy po upływie 30 dni od końcowego - protokolarnego odbioru robót.

3. 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu, po upływie okresu gwarancji jakości.

§ 6

Kary

1. Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy,

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia, w wysokości

1% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki.

c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot zamówienia, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a/ w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które  odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego netto,

b/ za zwłokę w odebraniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia, w którym przedmiot odbioru miał być odebrany,

c/ za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji technicznej oraz w usunięciu wad tej dokumentacji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki licząc odpowiednio od terminu umownego  na dostarczenie dokumentacji lub terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

§ 7

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć część zamówienia określonego w ofercie tylko ze wskazaniem jaką cześć zamierza powierzyć podwykonawcy.

2. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami,  ale może skorzystać z wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Zamawiającego. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialnym w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

§ 8

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy, w terminie trzydziestu dni od powzięcia wiadomości, o zaistnieniu okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania lub kar umownych.

§ 9

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym /rozwiązać umowę i usunąć Wykonawcę z placu budowy/, jeżeli Wykonawca spóźnia się z realizacją prac, tak że widać, iż nie dotrzyma terminu realizacji, co spowoduje stratę Zamawiającego.

§ 10

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2.Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia.

3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego zgodnie z zasadami kodeksu postępowania cywilnego.

§ 11

- Zakazuje się zmian postanowień umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:

- Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Terminy te będą liczone od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca przekaże  operat powykonawczy w dniu odbioru końcowego Zamawiającemu oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach.

§ 14

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                         Wykonawca

# ZAŁĄCZNIK NR 3

## WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

NAZWA WYKONAWCY ............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................

Tel. ......................................................... fax........................................................

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA | PROCENTOWY UDZIAŁ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA | CZAS REALIZACJI | MIEJSCE WYKONANIA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

...........................................................................

podpis Wykonawcy lub  osoby upoważnionej

do składania oświadczeń w imieniu (przedstawicieli) Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR 4

## WYKAZ NIEZBĘDNYCH NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

NAZWA WYKONAWCY ...........................................................................................................................

Adres Wykonawcy ...........................................................................................................................

Tel. ......................................................fax. .........................................................

| OPIS (rodzaj, nazwa, producent, model) | ILOŚĆ JEDNOSTEK | ROK PRODUKCJI | NAZWA WŁAŚCICIELA | CHARAKTERY –STYKA SPRZĘTU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. SPRZĘT |  |  |  |  |
| B. POJAZDY |  |  |  |  |
| C. WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| D. INNE |  |  |  |  |

...........................................................................

podpis Wykonawcy lub  osoby upoważnionej

do składania oświadczeń w imieniu (przedstawicieli) Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR 5

## INFORMACJE O PERSONELU ODPOWIEDZIALNYM ZA ZAMÓWIENIE

NAZWA WYKONAWCY ............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................

Tel. .................................................. fax. ............................................................

| IMIĘ NAZWISKO | WYKSZTAŁCENIE | FUNKCJA PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE | OPIS UPRAWNIEŃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

...........................................................................

podpis Wykonawcy lub  osoby upoważnionej

do składania oświadczeń w imieniu (przedstawicieli) Wykonawcy

# ZAŁĄCZNIK NR 6

OŚWIADCZENIE zgodnie z art. 22 ust. 1; art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych

NAZWA WYKONAWCY ........................................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ........................................................................................................................................................................................................................................................

Tel. ............................................fax. ...................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na …………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................oświadczam że:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust 1 i 2 .

.................................., dnia ...........................

.........................................................................................

podpis Wykonawcy lub  osoby upoważnionej

do składania oświadczeń w imieniu (przedstawicieli) Wykonawcy