Załącznik nr 2 do zapytania

# Umowa nr …………………………….

zawarta w dniu ………………………………………….. w Kowalach Oleckich pomiędzy:
Gminą Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, reprezentowaną przez:
Krzysztofa Locmana - Wójta Gminy przy kontrasygnacie Doroty Zaniewskiej - Skarbnika Gminy,
zwaną w dalszej części Zleceniodawcą lub Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części Zleceniobiorcą

§ 1
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do realizacją inwestycji p.n. „Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich”. (II ETAP)
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z ofertą, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zleceniodawcy w terminie w niej uzgodnionym

§ 2
1. Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy.
2. Termin ostatecznego zakończenia robót: do 28.06.2019 r.

§ 3
1. W zakresie robót budowlanych Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy zwartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2) Wykonania zakresu robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej i postanowieniami umowy.
3) Do podstawowych obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:
a) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy użyciu własnego sprzętu, własnych maszyn i urządzeń, materiały własne, o których mowa wyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy – Prawo budowlane),
b) zapewnienie właściwej organizacji prac i organizacji terenu robót,
c) zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym robotami oraz utrzymywanie terenu w należytym porządku,
d) po zakończeniu robót Zleceniobiorca zobowiązany jest do uporządkowania terenu,
e) ponoszenie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych Zamawiającego lub osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem obowiązków przyjętych umową,
f) do zapewnienia przestrzegania przez swoich pracowników w trakcie wykonywania prac, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, przepisów bhp i ppoż.;
4) Koszty związane z realizacją określonych w § 3 obowiązków, w tym koszty odszkodowań za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich, ponosi Wykonawca.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………… złotych brutto (słownie:…………………..…………… ………………………………………….…….…………………….…………………………………………………………………………….……..zł)
 Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w wysokości 23 %.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
5. Rozliczenie finansowe pomiędzy Stronami nastąpi po wykonaniu wszystkich robót objętych zadaniem.
6. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
7. Za nieterminową płatność faktury, Zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 5
1. Zleceniobiorca może wykonać przedmiot umowy za pomocą podwykonawców wskazanych w złożonej ofercie.
2. W przypadku wykonania części zamówienia przy udziale osób trzecich, Zamawiający zapłaci fakturę Zleceniobiorcy po złożeniu przez podwykonawcę oświadczenia, z którego będzie wynikać, że Zleceniobiorca wypłacił podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace będące przedmiotem zamówienia.
3. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 6
1. Strony postanawiają, że Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) opóźnienia w wykonaniu robót w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
2. Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci kary umowne w przypadku:
1) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
3. W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody,
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych
w Kodeksie cywilnym.
4. Zapłata kary umownej następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego, w którym Zamawiający podaje wysokość kary, powód nałożenia kary oraz nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić karę z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy.

§ 7
1. Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania zawiadomienia o ostatecznym zakończeniu robót przez Zleceniobiorcę poinformuje on Zleceniobiorcę o ustalonej końcowej dacie odbioru.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
3. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz uprawniony jest do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 8
Okres gwarancji na roboty objęte umową wynosi 36 miesięcy od daty protokólarnego końcowego odbioru robót.

§ 9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub stan likwidacji Zleceniobiorcy,
c) Zleceniobiorca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) gdy Zleceniobiorca pozostaje w zwłoce w wykonaniu robót w umówionym terminie przez okres powyżej jednego miesiąca, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym;
e) Zleceniobiorca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie oraz opisie przedmiotu zamówienia.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa powyżej, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia wraz z uzasadnieniem a w wypadku przewidywanych ust. 1 lit. b, c i e w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyczynie będącej podstawą odstąpienia.

§ 10
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksu za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części, w szczególności Zleceniobiorca nie może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia lub przenieść obowiązku zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu.

§ 11
Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13
Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Zleceniobiorcy.

Integralną część umowy stanowi:
1. Oferta Wykonawcy.

Zamawiający
Zleceniobiorca