Załącznik Nr 2

do uchwały XXV/183 /2005

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 31 marca 2005r.

| Zadania inwestycyjne do działania nr 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia |  |  | Źródło finansowania |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Modernizacja SP w Kowalach Oleckich | 2004-2005 |  | zmodernizowany budynek szkoły | 400 000 | 100 000 | 300 000 | Budżet Gminy Programy UE |
| 2 | Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Kowalach | 2005-2006 |  | 1 sala gimnastyczna | 3 389 155 | 550 240,00 | 2 838 915 | Budżet Gminy ZPORR Budż. Państwa Marszałek |
| 3 | Budowa boisk przyszkolnych w: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sokółkach |  | 2007-2009 | 1 boisko szkolne | 100 000 | 25 000 | 75 000 | Budżet Gminy Programy UE |
|  | Stożnem |  | 2007-2009 | 1 boisko szkolne | 100 000 | 25 000 | 75 000 | Budżet Gminy Programy UE |
|  | Kowalach Oleckich |  | 2007-2009 | 1 boisko szkolne | 100 000 | 25 000 | 75 000 | Budżet Gminy Programy UE |

Załącznik Nr 1

do uchwały XXV/183/2005

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia 31 marca 2005r.

| Zadania inwestycyjne do działania nr 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji |  | ## Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia |  |  | Źródło finansowania |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Budowa ulicy Kolejowej i Sportowej w Kowalach Oleckich | 2005-2006 |  | 1,8 km nawierzchni bitumicznej | 1 000 000 | 250 000 | 750 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 2 | Budowa ulicy Topolowej | 2005-2006 |  | nawierzchnia bitumiczna | 300 000 | 75 000 | 225 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 3 | Budowa ulicy Polnej | 2005-2006 |  | nawierzchnia bitumiczna | 300 000 | 75 000 | 225 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 4 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lakiele | 2005 |  | nawierzchnia bitumiczna | 479 867,31 | 71 980 | 407 887 | Budżet Gminy Fundusze UE Budżet Państwa |
| 5 | Budowa ulicy Głuchej |  | 2007-2013 | nawierzchnia bitumiczna | 500 000 | 125 000 | 375 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 6 | Budowa ulicy Wiejska |  | 2007-2013 | nawierzchnia bitumiczna | 300 000 | 75 000 | 225 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 7 | Budowa ulicy Leśna |  | 2007-2013 | nawierzchnia bitumiczna | 300 000 | 75 000 | 225 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 8 | Droga Jabłonowo - Dunajek |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 20 000 | 5 000 | 15 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 9 | Droga Jabłonowo - Rudzie |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 60 000 | 15 000 | 45 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 10 | Droga Rudzie - Golubie Wężęwskie |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 60 000 | 15 000 | 45 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 11 | Droga Golubie Wężewskie - Błędowo |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 40 000 | 10 000 | 30 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 12 | Droga Golubie Wężewskie - Szeszki |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 80 000 | 20 000 | 60 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 13 | Droga Stacze - Zawady Oleckie |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 60 000 | 15 000 | 45 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 14 | Droga Szwałk - Cicha Wólka |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 30 000 | 7 500 | 22 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 15 | Droga Cicha Wólka – Cichy (szosa) |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 50 000 | 12 500 | 37 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 16 | Droga Wężewo – Żydy |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 60 000 | 15 000 | 45 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 17 | Droga Wężewo – Gościerady |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 80 000 | 20 000 | 60 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 18 | Droga Mściszewo – Szarejki |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 60 000 | 15 000 | 45 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 19 | Droga Kiliany – Kilianki |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 60 000 | 15 000 | 45 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 20 | Droga Kilianki – Rogówko |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 30 000 | 7 500 | 22 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 21 | Droga Szarejki – Guzy |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 80 000 | 20 000 | 60 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 22 | Droga Guzy – Kowale Oleckie |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 40 000 | 10 000 | 30 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 23 | Droga Guzy – Szeszki |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 50 000 | 12 500 | 37 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 24 | Droga Kowale Oleckie – Kowale Oleckie |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 30 000 | 7 500 | 22 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 25 | Droga Kowale Oleckie – Lakiele |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 40 000 | 10 000 | 30 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 26 | Droga Lakiele – Gorczyce |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 70 000 | 17 500 | 52 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 27 | Droga Lakiele – Gorczyce |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 70 000 | 17 500 | 52 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 28 | Droga Daniele – Monety |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 40 000 | 10 000 | 30 000 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 29 | Budowa ulicy Witosa |  | 2007-2013 | droga utwardzona | 350 000 | 87 500 | 262 500 | Budżet Gminy Fundusze UE |