###### Uchwała  Nr XII/67/11

Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 9 grudnia 2011

w sprawie  przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu  miasta Leżajska na lata 2011-2032”.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmian.) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmian.) oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U.  z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zmian.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu  miasta Leżajska na lata 2011-2032”  w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XII/67/11 z dnia 9 grudnia 2011

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

i wyrobów zawierających azbest

z terenu Miasta Leżajska

na lata 2011-2032

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	5

1.1 Cel i zakres opracowania	5

2. Charakterystyka miasta Leżajsk	6

2.1. Położenie	6

2.2 Zasoby ludzkie	7

2.3 Użytkowanie gruntów	7

2.4 Rolnictwo	8

2.5 Przemysł	8

2.6 Zasoby i eksploatacja kopalin	8

2.7 Lasy i zieleń miejska	9

2.8 Klimat	9

3. Wiadomości ogólne o azbeście	10

3.1 Budowa i rodzaje azbestu	10

3.2 Właściwości i zastosowanie azbestu	10

3.3 Źródła narażenia na działanie azbestu	12

3.4 Wpływ azbestu na organizm człowieka	13

4. Postępowanie z materiałami zawierającymi azbest	14

4.1. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest	14

4.2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów	15

4.3 Obowiązki podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem materiałów zawierających azbest, postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest	16

4.4 Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest	17

4.5 Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	21

4.6 Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	23

5. Gospodarowanie wyrobami i odpadami zawierającymi azbest w mieście Leżajsk.	25

5.1. Wyroby zawierające azbest na terenie miasta	25

5.2 Dotychczasowa realizacja Programu usuwania azbestu na terenie miasta.	25

5.3 Sposób unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	26

5.4 Harmonogram realizacji Programu	28

6. Koszty realizacji programu	29

6.1 Koszty usunięcia wszystkich wyrobów zawierających azbest	29

6.2 Koszta nowych pokryć dachowych i elewacji	31

7. Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem azbestu	33

7.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	34

7.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.	34

7.3. Bank Ochrony Środowiska S.A.	35

7.4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013.	35

8. Monitoring realizacji Programu	36

9. Streszczenie	36

10. Bibliografia	37

SPIS TABEL

Tabela 1.Podstawowe dane demograficzne [wg GUS]	7

Tabela 2.Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian azbestu.	11

Tabela 3.Składowiska odpadów zawierających azbest na terenie województwa podkarpackiego.	23

Tabela 4.Składowiska funkcjonujące - Pysznica	23

Tabela 5.Składowiska funkcjonujące - Radymno	24

Tabela 6. Składowiska planowane  - Ostrów	24

Tabela 7.Ilość wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie miasta Leżajsk.	25

Tabela 8.Ilość wyrobów zawierających azbest usuniętych w 2009 i 2010 roku	25

Tabela 9.Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, prowadzących działalność związaną z unieszkodliwianiem azbestu.	26

Tabela 10.Plan harmonogramu działań na lata 2010-2032	28

Tabela 11.Ceny związane z usuwaniem materiałów azbestowych z terenu miasta Leżajsk.	30

Tabela 12.Uśrednione ceny związane z usuwaniem materiałów azbestowych z terenu miasta Leżajsk.	30

Tabela 13.Szacowany, całkowity koszt usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Leżajsk.	30

Tabela 14.Ilość wyrobów zawierających azbest wraz z całkowitym kosztem ich usunięcia i unieszkodliwienia (teren miasta Leżajsk).	31

Tabela 15.Cena nowego pokrycia dachowego (koszt materiału).	31

Tabela 16.Cena nowego ocieplenia dachu (koszt materiału).	32

Tabela 17.Cena nowego ocieplenia ścian bocznych (koszt materiału).	32

Tabela 18.Koszty materiałów potrzebnych do zastąpienia materiałów zawierających azbest       na terenie miasta Leżajsk.	32

# 1. Wstęp

W wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), powstał „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został przyjęty w 2002 roku. W lipcu roku 2009 powstał „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Nowy program utrzymuje cele poprzedniego, tj.:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” określa także nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w okresie 24 lat, wynikające ze zmian gospodarczych i społecznych, jakie nastąpiły m.in. w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne polegające na:

- zmniejszeniu emisji włókien azbestu do środowiska,

- uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców,

- poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.

Zapisy niniejszego Programu są zgodne z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

## 1.1 Cel i zakres opracowania

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, celem niniejszego Programu jest:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy do 2032 roku,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu na terenie gminy,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko w gminie.

Niniejszy Program zawiera:

- charakterystykę miasta Leżajsk,

- ogólne informacje dotyczące właściwości azbestu,

- informacje o sposobach postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- aktualną sytuacje dotyczącą sposobu gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest na terenie miasta Leżajsk,

- harmonogram realizacji Programu,

- finansowe aspekty realizacji Programu.

# 2. Charakterystyka miasta Leżajsk

## Położenie

Leżajsk jest położony u podnóża wschodniej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego, nad doliną Sanu w Kotlinie Sandomierskiej. Od zachodu graniczy z borem sosnowym, od wschodu z lewym brzegiem Sanu, od północy zaś styka się z piaszczysto-gliniastą doliną rzeki. Zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizyczno-geograficzne, obszar miasta Leżajska położony jest w zasięgu dużej jednostki geomorfologicznej – Kotliny Sandomierskiej oraz trzech mezoregionów - Doliny Dolnego Sanu, Równiny Tarnobrzeskiej i Płaskowyżu Kolbuszowskiego.

Mapa 1. Położenie miasta Leżajsk.

Źródło: Aktualizacja POŚ dla miasta Leżajsk.

Pod względem rzeźby terenu miasto dzieli się na dwie części:

- północno-wschodni obszar w obrębie doliny rzeki San – płaskorówninny,

- pozostały obszar, który leży w obrębie Płaskowyżu Kolbuszowskiego, charakteryzuje się rzeźbą niskofalistą.

W obrębie doliny Sanu występują następujące formy morfologiczne:

- terasa zalewowa wyniesiona ok. 3 m nad średni stan wody,

- terasa nadzalewowa wyniesiona 8-12 m nad średni stan wody,

- terasa wysoka w północnej części terenu.

Przeważająca część Płaskowyżu ma w granicach miasta charakter wysoczyzny pokrytej utworami lessopodobnymi, porozcinanej przez doliny nieckowate i lokalnie wąwozy. Teren jest silnie przeobrażony przez działanie człowieka, poprzez zabudowę, ulice, inwestycje przemysłowe i eksploatację piasków. Powierzchnia Płaskowyżu Kolbuszowskiego stwarza korzystne warunki do lokalizacji zabudowy, natomiast w obrębie terasy zalewowej Sanu, starorzeczy, dolin bocznych, skarp i wąwozów występują niekorzystne warunki do lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy.

## 2.2 Zasoby ludzkie

Liczba mieszkańców Leżajska na koniec 2008 r. wynosiła 14 166 osób (wg GUS), co stanowi ponad 20% ludności powiatu leżajskiego. Gęstość zaludnienia utrzymywała się w okresie sprawozdawczym na stałym poziomie 688 mieszkańców na 1km2. Przyrost naturalny w 2008 r. wynosił 7 (wojewódzka średnia to 1,9), a w stosunku do roku 2005 nastąpił wyraźny spadek liczby ludności o 131 osób (w tym 101 osób w okresie sprawozdawczym). Poniższa tabela przedstawia zbiór podstawowych danych demograficznych dla Gminy Miejskiej Leżajsk, wg GUS, za okres ostatnich czterech lat.

Tabela 1.Podstawowe dane demograficzne [wg GUS]

|  | Jednostka | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność (stan na dzień 31 XII) |  |  |  |  |  |
| ludność na stałe zameldowana | osoba | 14 341 | 14 323 | 14 215 | 14 172 |
| ludność faktycznie zamieszkała | osoba | 14 297 | 14 267 | 14 176 | 14 166 |
| ludność na 1 km2 | osoba | 694 | 693 | 688 | 688 |
| przyrost naturalny ludności | osoba | 24 | 47 | 13 | 7 |
| umieralność niemowląt | osoba | 7,94 | 29,41 | 17,70 | 0,00 |
| W % ogółem ludność w wieku: |  |  |  |  |  |
| przedprodukcyjnym | % | 21,1 | 20,5 | 19,9 | 19,3 |
| produkcyjnym | % | 66,7 | 66,8 | 67,0 | 67,0 |
| poprodukcyjnym | % | 12,2 | 12,7 | 13,1 | 13,7 |
| Na 100 ludności |  |  |  |  |  |
| ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | osoba | 49,9 | 49,7 | 49,2 | 49,2 |
| kobiety na 100 mężczyzn | osoba | 109 | 110 | 109 | 110 |
| Na 1000 ludności: |  |  |  |  |  |
| zgony | osoba | 7,1 | 6,2 | 7,0 | 7,5 |
| przyrost naturalny | osoba | 1,7 | 3,3 | 0,9 | 0,5 |
| urodzenia żywe | osoba | 8,7 | 9,5 | 7,9 | 8,0 |
| małżeństwa | para | 6,9 | 5,7 | 6,6 | 6,3 |

## 2.3 Użytkowanie gruntów

Leżajsk jest miastem o funkcjach usługowo – administracyjnej, przemysłowej oraz turystycznej. W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, zajmujące powierzchnię 782,75 ha, co stanowi 54,4% obszaru gminy. Wśród użytków rolnych prawie 70% powierzchni zajmują grunty orne, których areał wynosi ponad 780 ha. Ponadto 15% powierzchni użytków rolnych stanowią łąki, pastwiska – prawie 7%, natomiast sady 2,6%.

Lasy i grunty leśne, których obszar wynosi ponad 503,39 ha, mają 24,5% udział w całkowitej powierzchni miasta, w tym lasy stanowią 23,4%. Tereny komunikacyjne, w tym drogi i linie kolejowe zajmują łącznie 108,1 ha (5,2 % powierzchni). Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe to 1,0%, podobnie, jak grunty pod wodami.

## 2.4 Rolnictwo

Ponad połowa gruntów w mieście Leżajsku należy do użytków rolnych (54,4%). Obszar miasta cechuje duże zróżnicowanie gleb i ich rolniczej przydatności. Najwartościowsze gleby organiczne występują w południowo – wschodniej oraz północnej części miasta.

Gleby występujące w dolinie rzeki San zaliczane są do kompleksu „pszennego dobrego” i zajmują ok. 20% powierzchni gruntów ornych. Największą powierzchnię zajmują gleby kompleksu „żytniego bardzo dobrego”. Gleby wysokich klas bonitacyjnych, tj. II, III i IV stanowią 78% powierzchni użytków rolnych.

W produkcji roślinnej głównym kierunkiem gospodarczym są zboża i okopowe, a głównymi roślinami ziemniaki i warzywa. Pierwszeństwo tych upraw jest powiązane z rozwiniętym na terenie miasta Leżajska przemysłem przetwórstwa owocowo – warzywnego.

## 2.5 Przemysł

Na terenie Leżajska działa 1 462 podmiotów gospodarczych (stan na koniec 2008 r.), z czego 95,6% w sektorze prywatnym (wg GUS). Wśród nich jest ponad 80 zakładów produkcyjnych oraz ok. 1300 zajmujących się handlem i usługami.

Na obrzeżach Leżajska utworzona została specjalna strefa ekonomiczna Podstrefa SSE Euro-Park, ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.12.2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1.02.2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej tereny podstrefy w Leżajsku zostały zmienione. Obecnie w Leżajsku znajdują się 4 tereny wchodzące w skład SSE Euro-Park Mielec o łącznej powierzchni 10,24 ha, dając korzystne dla przedsiębiorców możliwości inwestowania. Na trzech terenach strefy w Leżajsku działają następujące firmy:

- „NETKOM” Sp. z o.o., Leżajsk ul. Hutnicza 1, 37-300 Leżajsk

- BMF Polska Sp. z o.o. (zbiorniki bezciśnieniowe i filtracyjne, filtry, silosy, przenośniki, konstrukcje stalowe)

- „MP-STAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Leżajsku, ul. Spółdzielcza 13b, 37-300 Leżajsk, Zakład - ul. Stanisława Boronia 2, tel. 017 242 05 50

- F.H.U. „BOGI” Bogdan Pawłowski z siedzibą w Rzeszowie, ul Piłsudskiego 34,

- Przedsiębiorstwo Odzieżowe CONRES S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rejtana 36, 35-959 Rzeszów; Zakład w Leżajsku: Przedsiębiorstwo Odzieżowe CONRES S.A. ul. Fabryczna 4, 37-300 Leżajsk,

Leżajsk jest ważnym ośrodkiem usługowym dla mieszkańców regionu. Dobrze rozwinięta jest również sieć handlowa:

- Sieci sklepów, supermarkety: Biedronka, Delikatesy Centrum, Lidl,

- Centra Handlowe: "STILEX", "As",

- Sieć sklepów PSS.

## 2.6 Zasoby i eksploatacja kopalin

Pod Względem geologicznym obszar miasta leży w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego, które jest rozległym obniżeniem tektonicznym o typowych cechach rowu przedgórskiego, wypełnionym formacja ilastą wieku mioceńskiego. W pewnej części ma ono charakter asymetrycznego rowu tektonicznego zwanego Bramą Krakowską. Dno Zapadliska Przedkarpackiego, schodzące uskokami pod górotwór karpacki wypełnione było w miocenie osadami morskimi, które stanowią obecnie podłoże geologiczne całej Kotliny Sandomierskiej. Wraz z wynoszeniem Karpat podnoszony był również jej obszar, który następnie erodowany był przez wody wycinające głębokie rynny, zasypywane następnie materiałem pochodzącym z gór. Kierunek odpływu wód był wyraźnie ku wschodowi.

Na obszarze miasta znajduje się „Obszary górnicze złoża gazu ziemnego „Żołynia - Leżajsk - l". Został utworzony „Decyzją" Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (L. dz, Gosm /l 534/C/94 z dnia 2. 07. 1994 r). Leży na terenie gminy Grodzisko Dolne, gminy Leżajsk, gminy Tryńcza i miasta Leżajsk. W rejonie Podolszyn i Podzwierzyńca znajdują się tereny zasobne w surowce organiczne tj. torfy, które są obecnie nie eksploatowane i powinny być objęte ochroną.

## 2.7 Lasy i zieleń miejska

Głównym bogactwem naturalnym Leżajska są lasy, stanowiące 23,4% powierzchni miasta. W północnej części miasta rozciąga się obszar leśny, który jest pozostałością rozległej niegdyś Puszczy Sandomierskiej. Na części tego obszaru utworzono rezerwat przyrody „Las klasztorny” o powierzchni 39,5 ha. Rezerwat powstał w celu zachowania dla celów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego, z bogatą i ciekawą florą, charakteryzującą stosunki przyrodnicze dawnej Puszczy Sandomierskiej.

Wszystkie lasy położone w obrębie miasta są lasami ochronnymi. Połowę areału gruntów leśnych stanowią lasy państwowe zarządzane przez Nadleśnictwo Leżajsk, natomiast udział prywatnych gruntów leśnych w powierzchni ogólnej gruntów leśnych na terenie miasta wynosi ok. 51,3%. Lasy na terenie miasta tworzą przeważnie zwarte kompleksy, z których każdy charakteryzuje się odmienną florą, co jest spowodowane różnicami geologicznymi, czyli odmiennymi właściwościami podłoża. Głównymi typami siedliskowymi lasów są: las mieszany świeży, bór mieszany świeży oraz bór świeży. Miejskie zbiorowiska roślinne, naturalne lub zbliżone do naturalnych, mają duże znaczenie w kształtowaniu warunków życia mieszkańców miasta. Obszary te nie tylko mają wartość użytkowo-estetyczną ale są siedliskiem bogatej fauny i flory. Poza lasami, do cennych ekosystemów na terenie miasta należą również parki, zieleńce, tereny zieleni osiedlowej i ulicznej. Generalnie, miasto Leżajsk jest ubogie pod względem zieleni urządzonej jak parki, skwery, zadrzewienia wewnątrz osiedlowe. Łącznie tereny zielone na obszarze miasta zajmują ok. 80 ha.

## 2.8 Klimat

Klimat miasta Leżajska związany jest z ukształtowaniem powierzchni i podziałem fizjograficznym. Charakteryzuje się długim upalnym latem, ciepłą zimą i stosunkowo niedużą ilością opadów. Ze względu na brak danych dotyczących stanu klimatu i jakości powietrza w Mieście Leżajsku, omówiono je na przykładzie danych dla województwa podkarpackiego i Powiatu leżajskiego. Przeciętna opadów jest tu najniższa w województwie i wynosi od 565 mm w okolicach Tarnobrzega, do 700 mm na Płaskowyżu Kolbuszowskim. W ciągu roku przeważają wiatry zachodnie. W wielu rejonach, w dolinach i górskich kotlinach można zaobserwować znaczne odchylenia klimatyczne spowodowane lokalnymi mikroklimatami. Klimat województwa kształtuje się pod dominującym wpływem oddziaływania mas powietrza kontynentalnego. Obszar leżący w Kotlinie Sandomierskiej jest w ciągu całego roku nieco cieplejszy niż Pogórze. Pogórze, a zwłaszcza góry, cechują duże dobowe amplitudy temperatury powietrza i duże opady.

# 3. Wiadomości ogólne o azbeście

## 3.1 Budowa i rodzaje azbestu

Azbest należy definiować jako grupę włóknistych krzemianów, naturalnych minerałów o budowie krystalicznej. Wyróżnia się następujące rodzaje azbestu:

- azbest chryzotylowy – chryzotyl (azbest biały) - Mg6[(OH)8SiO10],

- azbest krokidolitowy – krokidolit (azbest niebieski) – Na2Fe3Fe2[(OH)Si4O11]2,

- azbest amozytowy – amozyt – (Fe,Mg)7[(OH)Si4O11]2,

- azbest antofilitowy – antofilit – (Mg,Fe)7[(OH)Si4O11]2,

- azbest termolitowy – termolit – Ca2Mg5[(OH)Si4O11]2,

- azbest aktynolitowy – aktynolit – Ca2/Mg[(OH)Si4O11]2.

Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestu:

- serpentynowe,

- amfibolowe.

Włókna azbestu w zależności od odmiany azbestu mają długość kilku centymetrów i średnicę kilku milimetrów. Wyroby zawierające azbest można również podzielić na miękkie oraz twarde. Wyroby miękkie są to materiały o gęstości poniżej 1000 kg/m3, charakteryzujące się dużą procentową zawartością azbestu, łatwo ulegające uszkodzeniom przez co powodują znaczne emisje pyłu azbestowego. Wyroby miękkie to między innymi:

- sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu lub wykonane z samego azbestu,

- płyty i uszczelki klinkieryt, stosowane w ciepłownictwie na złączach rur, zaworów z gorącą wodą lub parą,

- płaszcze azbestowo-gipsowe stosowane do izolacji rur w ciepłownictwie,

- płyty i tektury miękkie stosowane w izolacjach ognioochronnych,

- natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej.

Wyroby twarde są to materiały o gęstości powyżej 1000 kg/m3, charakteryzujące się dużym stopniem zwięzłości i niską zawartością azbestu sięgającą do około 20% w rurach azbestowo-cementowych. Są to jednocześnie najczęściej spotykane w krajowym budownictwie wyroby zawierające azbest. W przeciwieństwie do wyrobów miękkich emitują niskie ilości pyłów. Wyroby twarde to między innymi:

- płyty azbestowo-cementowe faliste,

- płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane,

- płyty azbestowo-cementowe KARO,

- rury azbestowo-cementowe,

- złącza, listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu,

- płaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie.

## 3.2 Właściwości i zastosowanie azbestu

Głównymi właściwościami fizykochemicznymi azbestu są:

- odporność na wysoką temperaturę,

- wysoka odporność na agresywne środowisko chemiczne,

- wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz wysoka odporność na korozję.

Charakter włóknisty azbestu wraz z wyżej wspomnianymi cechami fizykochemicznymi pozwoliły na jego szerokie zastosowanie. Największe znaczenie oraz najszersze zastosowanie ze względu na swoje właściwości posiadał azbest biały – chryzotyl, azbest niebieski – krokidolit oraz azbest amozytowy. Przykładowe właściwości azbestu zebrano w tabeli poniżej:

Tabela 2.Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian azbestu.

Zastosowanie azbestu

Wymienione wcześniej właściwości fizykochemiczne azbestu sprawiły jego szerokie zastosowanie w kilku dziedzinach gospodarki.

W budownictwie azbest stosowano w wyrobach budowlanych takich jak: płyty faliste azbestowo-cementowe o zawartości azbestu od 10 do 13 % służące do pokryć dachowych, płyty prasowane także służące za pokrycia dachowe, płyty KARO słuzące do pokryć dachowych lub elewacji, rury azbestowo-cementowe wysokocisnienowe, kanalizacyjne o zawartości azbestu około 22%, a także płyty azbestowo-cementowe wykorzystywane w przegrodziach ścian warstwowych i wbudowane w płyty warstwowe prefabrykowane – PW3/A. Azbest stosowano także wszędzie tam gdzie znajdowały się elementy narażone na wysoką temperaturę. Były to klapy przeciwpożarowe, ciągi telekomunikacyjne, węzły ciepłownicze, obudowa klatek schodowych, przejścia kabli elektrycznych, przewodów ciepłowniczych i wentylacyjnych między stropami, zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Azbest stosowano także w tkaninach wygłuszających hałas.

W przemyśle energetycznym azbest wykorzystywany był w elektrociepłowniach i elektrowniach, stanowil izolację kotłów, a także w uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła. Szczególnie często wyroby zawierające azbest umiejscawiane były w kominach o dużej wysokosci, chłodniach kominowych czy też rurach odprowadzających parę.

Wyroby zawierające azbest znalazły również zastosowanie w transporcie. Materiałów azbestowych używano do termoizolacji urządzeń grzewczych w elektrowozach, tramwajach, w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, elementach kolektorów wydechowych oraz w sprzęgłach i hamulcach. Bardzo powszechnie azbest stosowano w przemyśle stoczniowych, w statkach w miejscach narażonych na ogień.

## 3.3 Źródła narażenia na działanie azbestu

Ogólne źródla narażenia na działanie azbestu można podzielić na źródła związane z narażeniem niezawodowym i zawodowym czlowieka.

Narażenie niezawodowe człowieka na dzialanie azbestu może wystapić w nastepujących przypadkach:

- Na terenach sąsiadujących z terenami przemysłowymi, w których stosowane są wyroby zawierające azbest.

- Na terenach sąsiadujących z dzikimi składowiskami odpadów zawierających azbest, nieprawidłowo prowadzonymi składowiskami odpadów zawierających azbest oraz składowiskami odpadow komunalnych gdzie nielegalnie deponuje się odpady zawierajace azbest.

- U członków rodzin pracowników nieprzestrzegajacych przepisów i zasad bezpieczeństwa przy usuwaniu, demontazu, transporcie i składowaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest.

- W obiektach i pomieszczeniach w wyniku uzytkowania wyrobow zawierających azbest stosowanych jako izolacje ognioodporne, akustyczne, wentylacyjne i klimatyzacyjne.

- W obszarach wiejskich i miejskich w wyniku uszkodzeń mechanicznych oraz korozji ścian oslonowych i pokryć dachowych zawierających azbest.

- W obszarach wiejskich i miejskich przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu.

Narażenie zawodowe na działanie azbestu może wystąpić w następujących sytuacjach:

- Podczas poboru prób do badań wyrobow azbestowych.

- W trakcie zabezpieczania wyróbów zawierających azbest.

- Podczas demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Podczas unieszkodliwaiania odpadów azbestowych.

- W trakcie pakowania odpadów azbestowych.

- W trakcie załadunku lub rozładunku odpadów azbestowych.

## 3.4 Wpływ azbestu na organizm człowieka

Wpływ azbestu na organizm człowieka związany jest bezpośrednio z wnikaniem włókien azbestowych do organizmu człowieka poprzez układ oddechowy. Włókna azbestu gromadzą się i zalegają w płucach. Występuje także w niewielkim stopniu wchłanianie azbestu przez skórę.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2005 roku w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674) azbest widnieje jako substancja o udokumentowanym działaniu rakotwórczym kategorii 1, stanowiącym poważne zagrożenie zdrowia w następstwie narażenia na długotrwale oddziaływanie na drogi oddechowe.

Największe zagrożenie dla zdrowia ludzi przejawia azbest w formie włókien respirabilnych. Włókna te mają grubość nie większą niż 3 μm przez co trafiają do pęcherzyków płucnych. Najbardziej niebezpiecznym rodzajem azbestu dla organizmu człowieka jest azbest niebieski, czyli krokidolit, jednak wszystkie rodzaje przyjęto jako kancerogenne. Szczególna szkodliwość krokidolitu spowodowana jest faktem, iż ten gatunek azbestu nie ulega zmianom w środowiskach biologicznych. W odróżnieniu od azbestu niebieskiego, azbest biały, czyli chryzotyl podlega częściowemu rozpuszczeniu w płynach fizjologicznych przez co jego szkodliwość jest mniejsza.

W wyniku przedostania się do organizmu ludzkiego pyłu azbestowego przez układ oddechowy mogą nastąpić takie zmiany chorobowe jak:

- pylica azbestowa – azbestoza,

- nowotwory złośliwe – rak płuc i opłucnej,

- zgrubienia opłucnej.

W wyniku oddziaływania azbestu na skórę mogą wystąpić zapalenia skórne, dermatozy         i brodawki. Wdychany pył azbestowy usuwany jest z układu oddechowego za pośrednictwem śluzu poprzez odkrztuszanie lub połykanie. Usuwanie pyłu azbestu jest utrudnione przy innych chorobach układu oddechowego jak zapalenie oskrzeli. Szczególnie szkodliwe wydaje się być w połączeniu z narażeniem na pył azbestowy, palenie papierosów. Ryzyko wystąpienia raka płuc wśród ludzi narażonych na pył azbestowy przy jednoczesnym paleniu papierosów zwiększa się około 50-krotnie w stosunku do osób nie palących i nie narażonych na pył azbestowy. Samo zawodowe narażenie na pył azbestowy zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc 5-krotnie.

# 4. Postępowanie z materiałami zawierającymi azbest

## 4.1. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest

Do głównych obowiązków właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest należą:

- Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

- Sporządzenie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

- Opracowanie i udostępnienie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.

- Oznakowanie pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest.

- Opracowanie corocznego planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.

- Zaznaczenie na planach sytuacyjnych terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Procedura postępowania właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest została przedstawiona na poniższym schemacie:

źródło: www.mpig.gov.pl

## 4.2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów

Do głównych obowiązków właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów należą:

- Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium.

- Zgłoszenie prac związanych z zabezpieczeniem lub usunięciem wyrobów zawierających azbest do odpowiedniego organu administracji.

- Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez minimum 5 lat.

Procedura dotycząca obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i terenów zlokalizowanych na terenie miasta Leżajsk została przedstawiona na poniższym schemacie:

źródło: www.mpig.gov.pl

## 4.3 Obowiązki podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem materiałów zawierających azbest, postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest

Podmiot gospodarczy wykonujący pracę na zlecenie związane z zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest lub ich usuwaniem musi spełniać prawnie określone wymagania. Do obowiązków podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem materiałów zawierających azbest należy:

- Uzyskać stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, tj.:

  - w przypadku gdy ilość wytwarzanych odpadów przekracza 0,1 Mg rocznie, uzyskać od odpowiedniego organu administracji decyzję zatwierdzającą plan gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

  - w przypadku gdy ilość wytwarzanych odpadów nie przekracza 0,1 Mg rocznie, przedłożyć odpowiedniemu organowi administracji informację o sposobie zagospodarowania wytworzonych odpadów.

- Przeszkolić zatrudnionych pracowników.

  - Właściciel lub zarządzający firmą chcącą wykonywać prace związane z usuwaniem lub zabezpieczaniem materiałów zawierających azbest zobowiązany jest do przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników z zakresu BHP oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z materiałami zawierającymi azbest.

- Opracować szczegółowy plan prac.

  - Plan prac powinien spełniać obowiązujące wymogi prawne, a w szczególności wymogi przedstawione w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 r. Nr 162 poz. 1089).

- Posiadać niezbędne wyposażenie techniczne.

- Zgłosić prace budowlane.

  - Przed przystąpieniem do prac, wykonawca jest zobligowany do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, a także właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Obowiązkiem wykonawcy usuwania wyrobów zawierających azbest jest odpowiednie przygotowanie miejsca prowadzonych prac. Przed rozpoczęciem właściwych prac demontażowych wykonawca zobowiązany jest do:

- Odizolowania obszaru wykonywanych prac od otoczenia poprzez zastosowanie odpowiednich osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

- Ogrodzenia terenu prowadzonych prac stosując odpowiednie osłony,

- Oznaczenia terenu wykonywanych prac tablicami informacyjnymi ostrzegającymi przed zagrożeniem związanym z azbestem – tablice te powinny zawierać ostrzeżenie w postaci: „Uwaga ! Zagrożenie azbestem” oraz „Wstęp wzbroniony”.

- W przypadku wykonywania prac elewacyjnych powinny być zastosowane kurtyny zasłaniające fasadę obiektu.

W celu zminimalizowania emisji azbestu do środowiska oraz zmniejszenia zapylenia podczas właściwych prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy podjąć następujące działania:

- Nawilżenie wodą oraz utrzymywanie w stanie wilgotnym wyrobów zawierających azbest przed ich usunięciem, a także przez cały czas wykonywanych prac.

- Unikanie destrukcji i uszkodzeń usuwanych elementów zawierających azbest.

- Jeśli to konieczne, czyli w przypadku przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu azbestowego w miejscu pracy, prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza miejsca pracy.

- Stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w instalacje odciągające powietrze.

- Codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz magazynowanie ich w wyznaczonym, bezpiecznym miejscu.

## 4.4 Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest

Obowiązkiem wykonawcy usuwania wyrobów zawierających azbest jest odpowiednie przygotowanie miejsca prowadzonych prac. Przed rozpoczęciem właściwych prac demontażowych wykonawca zobowiązany jest do:

- Odizolowania obszaru wykonywanych prac od otoczenia poprzez zastosowanie

- odpowiednich osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska.

- Ogrodzenia terenu prowadzonych prac stosując odpowiednie osłony.

- Oznaczenia terenu wykonywanych prac tablicami informacyjnymi ostrzegającymi przed zagrożeniem związanym z azbestem – tablice te powinny zawierać ostrzeżenie w postaci: „Uwaga ! Zagrożenie azbestem” oraz „Wstęp wzbroniony”.

- W przypadku wykonywania prac elewacyjnych powinny być zastosowane kurtyny zasłaniające fasadę obiektu.

W celu zminimalizowania emisji azbestu do środowiska oraz zmniejszenia zapylenia podczas właściwych prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy pamiętać, iż koniecznym jest:

- Nawilżenie wodą oraz utrzymywanie w stanie wilgotnym wyrobów zawierających azbest przed ich usunięciem, a także przez cały czas wykonywanych prac.

- Unikanie destrukcji i uszkodzeń usuwanych elementów zawierających azbest.

- jeśli to konieczne, czyli w przypadku przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłu azbestowego w miejscu pracy, prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza miejsca pracy.

- Stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w instalacje odciągające powietrze.

- Codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz magazynowanie ich w wyznaczonym, bezpiecznym miejscu.

Procedurę dotyczącą postępowania przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest przedstawia poniższy schemat:

źródło: www.mpig.gov.pl

Zabezpieczanie wyrobów i odpadów zawierających azbest należy przeprowadzić następująco:

- Wyroby twarde o gęstości powyżej 1000 kg/m3 należy pakować w folię polietylenową       o grubości minimum 2 mm.

- Pyły azbestowe oraz wyroby miękkie o gęstości poniże 1000 kg/m3 należy przed opakowaniem zestalić przy pomocy cementu.

- Opakowania z odpadami powinny zostać szczelnie zamknięte o w trwały sposób oznakowane według wzoru poniżej:

Poniższy schemat przedstawia procedurę dotyczącą prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz                                z oczyszczaniem obiektu/terenu/instalacji azbestu:

Po zakończeniu prac demontażowych teren robót oraz jego otoczenie należy doprowadzić do porządku. Wykonywane prace porządkowe należy wykonywać stosując metody uniemożliwiające emisję pyłu azbestowego do środowiska. Wykonawca prac jest także zobowiązany do przedstawienia zleceniodawcy pisemnego oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonanych prac. W przypadku prac dotyczących azbestu miękkiego lub wyrobów zniszczonych i uszkodzonych, w pomieszczeniach oraz w przypadku prac obejmujących usuwanie krokidolitu wykonawca ma obowiązek przedstawienia wyników badań powietrza przeprowadzonych przez uprawione do tego laboratorium lub instytucję.

## 4.5 Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Obowiązek właściwego przygotowania do transportu odpadów zawierających azbest spoczywa na wytwórcy odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach transport odpadów wytworzonych przez ich wytwórcę nie wymaga uzyskania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności, które wydawane jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedzimy i zamieszkania posiadacza odpadów. Zlecający usługę transportu odpadów jest zobowiązany do wskazania prowadzącemu taką działalność miejsca odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady.

Do przedsiębiorcy prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie ich transportu na składowisko należy:

- Posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejęcia odpadu.

- Posiadanie dokumentu przewozowego z opisem odpadów niebezpiecznych.

- Posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych.

- Posiadanie przez kierowcę pojazdu zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

- Utrzymanie porządku skrzyni ładunkowej pojazdu.

- Sprawdzenie umocowania przesyłki z odpadami w pojeździe.

- Sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowania odpowiednim znakiem (jak poniżej):

Należy zaznaczyć, iż przekazanie odpadów zawierających azbest przez wytwórcę odpadów innemu posiadaczowi odpadów niebezpiecznych w celu dalszego transportu odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku z zastosowaniem „Karty przekazania odpadu”. Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zobowiązany jest na wspomnianej karcie do poświadczenia wykonania usługi transportowej. Wykorzystując kartę przekazania odpadów prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów prowadzi także ilościową i jakościową ewidencję odpadów.

Odpady zawierające azbest transportowane są na składowisko odpadów niebezpiecznych. Następuje tam przekazanie odpadów posiadaczowi odpadów, czyli zarządcy składowiska i potwierdzenie tej operacji na karcie przekazania odpadu.

Poniższy schemat przedstawia procedurę dotyczącą przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

źródło: www.bazaazbestowa.pl

## 4.6 Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Jedynym istniejącym sposobem unieszkodliwiania azbestu jest jego składowanie. Wiąże się to z zakazem stosowania azbestu w związku z czym nie może on być poddawany odzyskowi czy innemu wykorzystaniu. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, odpady zawierające azbest mogą być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne. Zarządzający składowiskiem przyjmując odpady zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu na karcie przekazania odpadu.

Prace związane bezpośrednio z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest niedopuszczenie do rozszczelnienia opakowań foliowych zawierających azbest. Opakowania z odpadami należy zdejmować z pojazdu transportującego odpady przy użyciu urządzeń dźwigowych układając je warstwami.  Zdeponowane odpady azbestowe powinny zostać zabezpieczone dodatkową folią lub warstwą gruntu o grubości 5 cm. Niedopuszczalne jest poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Tabela 3.Składowiska odpadów zawierających azbest na terenie województwa podkarpackiego.

| Lp. | Gmina | Miejscowość | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pysznica | Pysznica | Ogólnodostępne |
| 2 | Radymno | Młyny | Ogólnodostępne |
| 3 | Ostrów | Kozodrza | Planowane |

źródło: www.bazaazbestowa.pl

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące planowanych składowisk na terenie województwa podkarpackiego:

Tabela 4.Składowiska funkcjonujące - Pysznica

| Pysznica |  |
| --- | --- |
| Charakter składowiska | Ogólnodostępne |
| Nazwa | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Pysznica |
| Ograniczenie terenowe | odpady z terenu gminy Pysznica |
| Województwo | Podkarpackie |
| Gmina | Pysznica |
| Miejscowość | Pysznica |
| Adres | Ul. Wolności 295 |
| Telefon | - |
| Całkowita pojemność [m3] | 750 |
| Wolna pojemność [m3] | 200 |
| Kody przyjmowanych odpadów | 17 06 01, 17 06 05 |
| Planowana pojemność [m3] | Brak planu rozbudowy |
| Planowana data uruchomienia | 2012 r. |
| Zarządca/Właściciel/Inwestor | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. |
| Adres właściciela | 37-403 Pysznica, ul. Wolności 295 |
| Telefon właściciela | 158410008 |
| E-mail | gzk@pysznica.pl |
| Strona www | www.zgk.pysznica.pl |

źródło: www.bazaazbestowa.pl

Tabela 5.Składowiska funkcjonujące - Radymno

| Radymno |  |
| --- | --- |
| Charakter składowiska | Ogólnodostępne |
| Nazwa | Składowisko odpadów w Młynach |
| Ograniczenie terenowe | Brak ograniczenia |
| Województwo | Podkarpackie |
| Gmina | Radymno |
| Miejscowość | Młyny |
| Adres | Gmina Radymno, Młyny |
| Telefon | 166281265 |
| Całkowita pojemność [m3] | 38 309 |
| Wolna pojemność [m3] | 35 643 |
| Kody przyjmowanych odpadów | 17 06 01, 17 06 05 |
| Planowana pojemność [m3] | Brak planu rozbudowy |
| Planowana data uruchomienia | - |
| Zarządca/Właściciel/Inwestor | Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie |
| Adres właściciela | 37-550 Radymno, Skołoszów, ul. Dworska 67 |
| Telefon właściciela | 16 628 12 65 |
| E-mail | zgkradymno@poczta.fm |
| Strona www | www,zgjradymno.pl |

źródło: www.bazaazbestowa.pl

Tabela 6. Składowiska planowane  - Ostrów

| Ostrów |  |
| --- | --- |
| Charakter składowiska | Planowane |
| Nazwa | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy |
| Ograniczenie terenowe | Brak ograniczeń |
| Województwo | Podkarpackie |
| Gmina | Ostrów |
| Miejscowość | Kozodrza |
| Adres | Kozodrza, 39-103 Ostrów |
| Telefon | - |
| Całkowita pojemność [m3] | - |
| Wolna pojemność [m3] | - |
| Kody przyjmowanych odpadów | 17 06 01, 17 06 05 |
| Planowana pojemność [m3] | Dwie kwatery po 8870, łącznie 17 740 |
| Planowana data uruchomienia | II półrocze 2011r. |
| Zarządca/Właściciel/Inwestor | Gmina Ostrów, Zarządzający: Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie |
| Adres właściciela | Ostrów 225, 39-103 Ostrów |

źródło: www.bazaazbestowa.pl

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych, obecnie na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują dwa ogólnodostępne składowiska odpadów na których można deponować odpady w postaci materiałów zawierających azbest. Pierwsze z nich to składowisko zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy, które funkcjonuje na terenie oddalonej od Leżajska o około 46,2 km Pysznicy. Drugie to Składowisko odpadów w Młynach, które zlokalizowane jest w oddalonej o ok. 67,8 km gminie Radymno.

# 5. Gospodarowanie wyrobami i odpadami zawierającymi azbest w mieście Leżajsk.

## 5.1. Wyroby zawierające azbest na terenie miasta

Na terenie miasta Leżajsk przeprowadzona została ankietyzacja, mająca na celu określenie lokalizacji wyrobów zawierających azbest. Na podstawie uzyskanych informacji opracowane zostało tabelaryczne zestawienie obiektów, na których występuje azbest. Zaleca się, aby co roku zestawienie to aktualizowane było o dane i parametry z demontaży wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, w celu ustalenia ilości wyrobów zawierających azbest w jednostce wagowej, stosuje się wskaźnik przeliczeniowy, który wynosi 11 kg na każdy m2 eternitu. Zgodnie z tym przelicznikiem na terenie miasta Leżajsk znajduje się obecnie szacunkowo 667,15  Mg wyrobów zawierających azbest.

W poniższej tabeli przedstawione zostały dane odnośnie ilości wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Leżajsk.

Tabela 7.Ilość wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie miasta Leżajsk.

| L.p. | Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest [m2] | Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 8 003 | 88,03 |

Wyroby zawierające azbest na terenie miasta Leżajsk to głównie faliste i płaskie płyty azbestowo-cementowe, służące jako ocieplenie dachowe w budynkach mieszkalnych oraz budynkach zabudowy gospodarczej. Aktualnie na terenie miasta znajduje się 85 obiektów gdzie stwierdzono obecność wyrobów zawierających azbest.

Obiekty, w których znajdują się wyroby zawierające azbest na terenie miasta Leżajsk to głównie domy mieszkalne oraz budynki gospodarcze. Szczegółowe informacje odnośnie rodzajów oraz liczby obiektów, w których występuje azbest, zostały zawarte w załączniku nr 1.

## 5.2 Dotychczasowa realizacja Programu usuwania azbestu na terenie miasta.

W celu usunięcia i utylizacji materiałów azbestowych Urząd Miejski w Leżajsku finansuje odbiór i transport eternitu od mieszkańców. Zbiórką i transportem zajmuje się Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku. Ilości usuniętych odpadów zestawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela 8.Ilość wyrobów zawierających azbest usuniętych w 2009 i 2010 roku

| Obszar | Ilość wyrobów zawierających azbest usuniętych w roku 2009 [Mg] | Ilość wyrobów zawierających azbest usuniętych w roku 2010 [Mg] |
| --- | --- | --- |
| Miasto Leżajsk | 6,06 Mg | 5,68 Mg |

Źródło: Urząd Miasta Leżajsk.

## 5.3 Sposób unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Zbiórka i transport odpadów

W celu wyłonienia podmiotu gospodarczego zajmującego się usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Leżajsk, zaleca się przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Poniżej zestawiono podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie województwa podkarpackiego, które zajmują się usuwaniem oraz transportem materiałów zawierających azbest i obejmują swoją działalnością miasto Leżajsk:

Tabela 9.Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, prowadzących działalność związaną z unieszkodliwianiem azbestu.

| Lp. | Nazwa | Obszar działania | Adres | Zakres wykonywanych prac | Okres pozwolenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P.H.U. SDS Sp. z o.o. | Województwo podkarpackie | 39-300 Mielec, ul. Racławicka 5 Telefon: 175863131 | 1) Praca z azbestem, 2) Transport, 3) Szkolenia. | 31.12.2015r. |
| 2 | Firma Usługowo-Handlowa EKO-TOP Sp. z o.o. | Cały kraj | 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, Telefon: 178549813 | 1) Praca z azbestem, 2) Transport. | 31.12.2012r. |
| 3 | Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku | Miasto Leżajsk | 37-300 Leżajsk, ul. Żwirki i Wigury 3, Telefon:172426206 | 1) Zbiórka | 31.12.2019r. |

źródło: www.bazaazbestowa.pl

Warto pamiętać, iż oprócz ww. podmiotów, które posiadają swoją siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, istnieje więcej firm, które choć nie mają siedziby na terenie wspomnianego województwa, to działają na obszarze całego kraju. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.bazaazbestowa.pl.

Termiczne unieszkodliwianie odpadów azbestowych

Z dostępnych kart charakterystyk azbestu w wynika, że odmiana chryzotylowa topi się w temperaturze ponad 1500°C, odmiana amfibolowa w temperaturze około 1200°C. Te dane wskazują, że termiczny kierunek unieszkodliwienia odpadów azbestowych, na skalę proporcjonalną do znacznych ilości odpadów jest, jak dotąd nierealny, przy wykorzystaniu dostępnych instalacji do spalania odpadów niebezpiecznych.

Jak dotąd w sferze badań, prób i eksperymentów pozostają prace podejmowane przez naukowców z Politechniki Śląskiej skierowane na termiczne unieszkodliwianie płyt eternitowych (azbestowo-cementowych). Zawierają one azbest w odmianie chryzotylowej w ilości do 15%. Pod wpływem wysokiej temperatury (ponad 1000°C) ma następować niszczenie włóknistej struktury azbestu i przeobrażenie składu chemicznego w kierunku uzyskania produktu zawierającego krzemiany wapnia. Ten produkt, ze względu na właściwości chemiczne znajduje zastosowanie, jako dodatek do cementu, poprawiający specjalne własności wiążące i wytrzymałościowe.

Również na etapie prób i eksperymentów są prace prowadzone przy zastosowaniu plazmy termicznej. Są one dostępne między innymi w pracach Politechniki Łódzkiej. Istota metody polega na poddawaniu odpowiednio przygotowanych odpadów działaniu temperatury plazmy w przedziałach 6-15 tys °C.

Skala możliwych zastosowań produktów wysokotemperaturowego rozkładu odpadów azbestowych jest znaczna. Ograniczeniem są koszty.

Chemiczne unieszkodliwienie wyrobów azbestowych

Ten sposób unieszkodliwiania wyrobów azbestowych polega na rozpuszczaniu odpowiednio rozdrobnionych odpadów w 40% roztworze kwasu fluorowodorowego. Produktem reakcji są fluorki wapnia oraz krzemionka. Reakcja prowadzona w reaktorach w temperaturze 60-65°C. Ograniczeniem rozpowszechnienia tej metody utylizacji są koszty, które w przeliczeniu na tonę wynoszą ponad 750 USD w instalacjach przemysłowych. Technologia opracowana przez Solway Umweltchemie w Hanowerze.

Składowanie odpadów5

Jest to niewątpliwie najbardziej rozpowszechniony sposób unieszkodliwiania odpadów. Z racji omawianych wcześniej właściwości fizykochemicznych azbestu, z których odporność na działanie czynników atmosferycznych, kruchość i łamliwość stanowią, iż wszelkie prace na składowiskach przyjmujących odpady azbestowe, winny być prowadzone z zachowaniem szczególnych zasad BHP.

Obecnie na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowane są następujące składowiska odpadów przyjmujących odpady zawierające azbest (są to składowiska odpowiednio przygotowane na przyjmowanie tego typu odpadów):

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Pysznica,

- Składowisko odpadów w Młynach.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonujących oraz planowanych składowisk zawarte zostały w rozdziale 4.6.

## 5.4 Harmonogram realizacji Programu

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, aby zrealizować trzy główne cele jakimi jest:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,

należy skupić się na realizacji zadań, które podzielono na pięć grup tematycznych. Są to:

- Zadania legislacyjne.

- Działania edukacyjno-informacyjne obejmujące: działania skierowane do dzieci i młodzieży, szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej, opracowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych, ocenę i promocję technologii unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych, organizację krajowych i międzynarodowych szkoleń, seminariów, konferencji, kongresów i udział w nich.

- Zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest obejmujące: usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, oczyszczanie terenów nieruchomości, oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej, miejsc publicznych, terenów byłych zakładów produkujących wyroby zawierające azbest, budowę składowisk odpadów azbestowych oraz budowę instalacji i urządzeń do unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych, zadania wspierające, w tym wsparcie finansowe opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczania terenów z azbestu na wszystkich szczeblach.

- Monitoring realizacji Programu w postaci elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej monitoringu procesu usuwania wyrobów zawierających azbest;

- Działania w zakresie oceny narażenia i ochrony zdrowia, w tym działalność Ośrodka Referencyjnego Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem.

Realizacja znacznej większości zadań wyznaczonych w ramach wyżej wymienionych grup tematycznych nie leży w gestii samorządów szczebla gminnego, a tym samym miasta Leżajsk. W poniższej tabeli przedstawiono praktyczne możliwości miasta w kwestii zadań, których realizacja przyczyni się do skutecznej realizacji celów niniejszego Programu, stanowiąc jednocześnie plan harmonogramu działań na lata 2010-2032.

Tabela 10.Plan harmonogramu działań na lata 2010-2032

| L.p. | Zadanie | Zakres działania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Działania edukacyjno-informacyjne | - opracowanie systemu edukacyjnego dotyczącego szkodliwości azbestu, - informowanie poprzez stronę internetową lub ulotki o działaniach gminy podjętych w celu likwidacji azbestu, - udostępnienie informacji poprzez stronę internetową o aktualnych aktach prawnych regulujących sposób zabezpieczenia, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, - informowanie o potencjalnych źródłach dofinansowań w kwestii usuwania wyrobów zawierających azbest; | 2011-2032 2011-2032 |
| 2. | Usuwanie wyrobów zawierających azbest | - prowadzenie rejestru wniosków mieszkańców o dofinansowanie, - pozyskiwanie środków na realizację Programu, - przeprowadzanie postępowań przetargowych dla firm zajmujących się zbiórką i transportem wyrobów zawierających azbest. |  |
| 3. | Monitoring realizacji programu | - aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy, - sprawozdawczość w zakresie realizacji Programu, |  |
| 4. | Ocena narażenia i ochrona zdrowia | - opracowanie i aktualizowanie mapy zagrożeń działania azbestu. |  |

# 6. Koszty realizacji programu

W celu określenie niezbędnych kosztów związanych z realizacją niniejszego Programu oszacowane zostały wszelkie potrzebne wielkości dotyczące środków finansowych.

W celu określenia szacunkowych wartości posłużono się obecnymi wskaźnikami oraz cenami materiałów dostępnymi na stronach internetowych podmiotów gospodarczych zajmujących się usługami budowlanymi oraz sprzedażą materiałów budowlanych, prowadzących działalność na terenie lub w pobliżu miasta Leżajsk.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewidziane prace budowlane oraz materiały budowlane obciążone są stawką podatku VAT 23%.

Ogólny koszt realizacji niniejszego Programu będzie sumą następujących elementów:

- Kosztu usunięcia wyrobów zawierających azbest oraz transportu i unieszkodliwienia powstałych odpadów.

- Kosztu wykonania nowych pokryć dachowych oraz izolacji termicznej ścian.

## 6.1 Koszty usunięcia wszystkich wyrobów zawierających azbest

Na całkowity koszt usunięcia materiałów zawierających azbest składają się dwa elementy:

- Koszt usunięcia materiałów zawierających azbest z obiektu budowlanego.

- Koszt transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Dla potrzeb niniejszego Programu przyjęto następujące wskaźniki cenowe, odzwierciedlające obowiązujące ceny w 2010 roku

Tabela 11.Ceny związane z usuwaniem materiałów azbestowych z terenu miasta Leżajsk.

| Lp. | Usługi | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Unieszkodliwianie odpadów o kodzie 17 06 05* (materiały konstrukcyjne zawierające azbest) | 200 – 270 PLN / 1 Mg |
| 2. | Demontaż azbestu, usługowe pakowanie odpadów poza terenem składowiska oraz koszt transportu | 25 – 32 PLN / 1 m2 |

Źródło: firmy zarejestrowane na www.bazaazbestowa.pl

Z uwagi na fakt, iż powyższe ceny są cenami orientacyjnymi, a każda usługa wyceniana jest indywidualnie, poniżej przedstawiono uśrednione ceny poszczególnych usług. Należy pamiętać, iż na finalną wysokość ceny wpływa wiele czynników, m.in.:

- ilość materiałów zawierających azbest,

- rodzaj materiałów zawierających azbest,

- lokalizacja wyrobu zawierającego azbest (np. dach lub ściany),

- w przypadku pokryć dachowych – rodzaj dachu (np. jedno- lub dwuspadowy),

- odległość od miejsca utylizacji odpadów,

- stan materiałów zawierających azbest.

Tabela 12.Uśrednione ceny związane z usuwaniem materiałów azbestowych z terenu miasta Leżajsk.

| Lp. | Usługi | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Unieszkodliwianie odpadów o kodzie 17 06 05* (materiały konstrukcyjne zawierające azbest) | 235 zł / 1 Mg |
| 2. | Demontaż azbestu, usługowe pakowanie odpadów poza terenem składowiska oraz koszt transportu | 28,5 zł / 1 m2 |

Źródło: firmy zarejestrowane na www.bazaazbestowa.pl

Biorąc pod uwagę ceny zestawione w powyższej tabeli oszacowano całkowity koszt usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Leżajsk.

Tabela 13.Szacowany, całkowity koszt usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta Leżajsk.

| Lp. | Usługi | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Unieszkodliwianie odpadów o kodzie 17 06 05* (materiały konstrukcyjne zawierające azbest) | 20 687,05 |
| 2. | Demontaż azbestu, usługowe pakowanie odpadów poza terenem składowiska oraz koszt transportu | 228 085,50 |
| Suma: |  | 248 772,55 |

Źródło: obliczenia własne.

Jak wynika z powyższych zestawień całkowity koszt usunięcia materiałów zawierających azbest kształtuje się na poziomie 248 772,55 złotych netto. W celu oszacowania kosztów usuwania, pakowania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów posłużono się cennikiem firm prowadzących swoją działalność na terenie województwa podkarpackiego, zarejestrowanych w Krajowej Bazie Azbestowej (www.bazaazbestowa.pl). Podczas obliczeń przyjęto, iż materiały zawierające azbest pakowane będą poza terenem składowiska.

Tabela 14.Ilość wyrobów zawierających azbest wraz z całkowitym kosztem ich usunięcia i unieszkodliwienia (teren miasta Leżajsk).

| L.p. | Gmina | Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest [m2] | Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest [Mg] | Koszt unieszkodliwienia odpadów netto [zł] | Koszt demontażu, transportu i pakowania netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Leżajsk | 8 003 | 88,03 | 20 687,05 | 228 085,50 |

## 6.2 Koszta nowych pokryć dachowych i elewacji

Poniżej przedstawione zostało zestawienie cen nowych pokryć dachowych oraz elewacji na podstawie cenników firm budowlanych. Ceny zawarte w tabelach nie zawierają podatku VAT.

Tabela 15.Cena nowego pokrycia dachowego (koszt materiału).

| Lp. | Rodzaj pokrycia | Koszt netto za m2 [zł] | Średni koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blachodachówka (blacha szwedzka) |  |  |
| 1.1. | - połysk | 24,29-26,62 | 25,46 |
| 1.2. | - mat | 25,73 – 28,87 | 27,3 |
| 2. | Blachodachówka (blacha austryjacka) | 19,79 – 22,36 | 21,08 |
| 3. | Blacha płaska powlekana |  |  |
| 3.1. | - połysk | 22,80 – 29,14 | 25,97 |
| 3.2. | - mat | 22,54 - 26,61 | 24,58 |
| 4. | Blacha trapezowa pokrywana poliestrem | 22,79 – 59,78 | 41,29 |
| 5. | Blacha trapezowa ocynkowana | 16,83 – 55,00 | 35,92 |
| 6. | Blacha trapezowa alucynk | 18,25 – 39,12 | 28,69 |
| 7. | Dachówka cementowa | 18 -22 | 20 |
| 8. | Dachówka ceramiczna | 26,60 - 108 | 67,3 |
| 9. | Gonty bitumiczne | 25 | 25 |
| 10. | Papa oksydowana |  |  |
| 10.1. | - podkładowa | 7,25 – 12,57 | 9,91 |
| 10.2. | - nawierzchniowa | 9,15 – 14,60 | 11,88 |
| 11. | Papa z dodatkiem SBS |  |  |
| 11.1. | - podkładowa | 12,48 – 18,70 | 15,59 |
| 11.2. | - nawierzchniowa | 14,97 – 16,28 | 15,63 |
| 12. | Papa zgrzewalna |  |  |
| 12.1. | - modyfikowana podkładowa | 10,75 – 14,60 | 12,68 |
| 12.2. | - modyfikowana nawierzchniowa | 12,18 – 17,25 | 14,72 |
| 12.3. | - niemodyfikowana | 7,08 – 10,86 | 8,97 |
| 13. | Płyta bitumiczna | 14,68 – 17,35 | 16,02 |

Na podstawie zamieszczonej tabeli oszacowano średni koszt nowego pokrycia dachowego i wynosi on 23,58 zł netto i jest to cena kosztów jednego metra kwadratowego materiału.

Tabela 16.Cena nowego ocieplenia dachu (koszt materiału).

| Lp. | Rodzaj ocieplenia | Koszt netto za m2 [zł] | Średni koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Folia |  |  |
| 1.1. | - paroizolacyjna | 1,03 - 1,40 | 1,22 |
| 1.2. | - paroprzepuszczalna | 1,40 – 1,90 | 1,65 |
| 2. | Styropian | 5,89 – 48,96 | 27,43 |
| 3. | Styropian laminowany papą | 16,24 – 70,70 | 43,47 |
| 4. | Siatka | 1,80 – 2,10 | 1,95 |
| 5. | Wełna mineralna |  |  |
| 5.1. | - grubość 100 mm | 9,16 – 21,47 | 15,32 |
| 5.2. | - grubość 100 mm typ Rockmin | 12,13 – 24,16 | 17,15 |
| 5.3. | - grubość 200 mm typ Uni Mata | 28,57 – 44,25 | 36,41 |

Na podstawie powyższej tabeli oszacowano średnią cenę ocieplenia dachu i wynosi ona 18,08  zł netto za metr kwadratowy materiału. Całkowita średnia cena netto materiałów potrzebnych do pokrycia i ocieplenia nowego dachu wynosi 41,66 zł.

Tabela 17.Cena nowego ocieplenia ścian bocznych (koszt materiału).

| Lp. | Rodzaj ocieplenia | Koszt netto za m2 [zł] | Średni koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wełna mineralna |  |  |
| 1.1. | - grubość 50 mm | 4,78 – 15,45 | 10,16 |
| 1.2. | - grubość 100 mm | 9,65 – 30,87 | 20,26 |
| 1.3. | - grubość 150 mm | 14,53 – 46,12 | 30,33 |
| 1.4. | - grubość 180 mm | 17,75 – 54,14 | 35,95 |
| 1.5. | - grubość 200 mm | 20,06 – 70,48 | 45,27 |
| 2. | Styropian |  |  |
| 2.1. | - grubość 50 mm | 5,89 – 9,50 | 7,69 |
| 2.2. | - grubość 80mm | 9,40 – 15,20 | 12,3 |
| 2.3. | - grubość 100 mm | 11,30 – 19,00 | 15,15 |
| 2.4. | - grubość 120 mm | 13,65 – 22,80 | 18,23 |
| 2.5. | - grubość 150 mm | 16,99 – 28,50 | 22,75 |
| 2.6. | - grubość 200 mm | 27,36 – 48,96 | 38,16 |
| 3. | Siatka podtynkowa | 0,95 – 1,76 | 1,36 |
| 4. | Tynk | Cena za kg 0,95 – 10,6 | 5,78 |

Na podstawie powyższej tabeli oszacowano średnią cenę ocieplenia ścian bocznych budynków i wynosi ona 27,68 zł netto. Koszta te składają się na sumę średnich kosztów materiału izolacyjnego, siatki podtynkowej oraz tynku.

Koszt materiałów potrzebnych do zastąpienia materiałów zawierających azbest w poszczególnych miejscowościach kształtuje się następująco:

Tabela 18.Koszty materiałów potrzebnych do zastąpienia materiałów zawierających azbest na terenie miasta Leżajsk.

| L.p. | Miejscowość | Ilość posesji na których znajduje się azbest [szt.] | Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest [m2] | Koszt nowych pokryć dachowych i elewacji [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Leżajsk | 85 | 8 003 | 333 404,98 |

Zgodnie z tabelą powyżej szacowany koszt nowych pokryć dachowych i elewacji w budynkach, w których znajduje się azbest wynosi 333 404,98 zł netto. Kwota ta nie obejmuje kosztów przeprowadzenia robót, ponieważ stawki firm remontowych wykazują się dużą zmiennością w czasie. Analizując rynek firm budowlanych oszacowano średnią cenę kosztów prac koniecznych do przeprowadzenia na kwotę 30 zł netto za metr kwadratowy pokrycia. W związku z tym całkowity koszt nowych pokryć dachowych i elewacji wraz z kosztami wykonanych prac wyniesie średnio około 573 494,98 zł netto.

# 7. Możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem azbestu

W myśl „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” do pokrycia kosztów związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest zobowiązani są właściciele – zarządcy obiektów.

Urząd Miejski w Leżajsku podejmuje działania mające na celu usprawnienie procesu usuwania materiałów azbestowych, a także likwidacji skutków ich szkodliwości dla mieszkańców i środowiska. W tym celu stwarzane są możliwości dofinansowania ww. działań z funduszy jednostek samorządowych, środków celowych funduszy ekologicznych oraz funduszy Unii Europejskiej.

Zgodnie z „Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” istnieją następujące podstawowe instrumenty dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania usuniętych wyrobów zawierających azbest:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Fundusze Unii Europejskiej.

- Bank Ochrony Środowiska S.A.

- Linia KfW5.

- Kredyt na zakup i montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska.

W poszczególnych województwach instrumenty finansowe wspierające bezpieczne eliminowanie z użytkowania wyrobów azbestowych oferowane są przez następujące instytucje:

- Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOS) we współpracy z WFOŚiGW.

- Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw.

# W poniższych rozdziałach podaje się informacje nt. instrumentów finansowania działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

# 7.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach NFOŚiGW realizowany jest program priorytetowy: „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne” Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających azbest. Wskaźnikiem osiągnięcia celu jest masa unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na poziomie 40 000 ton. Proponowanym budżetem Części III programu w ramach udostępnienia środków NFOŚiGW na lata 2010-2012 jest 40 mln zł na dotacje nieinwestycyjne. Program ma zakończyć się do 31.12.2012 r. Termin składania wniosków określają indywidualnie WFOŚiGW poprzez umieszczanie stosownych informacji na stronach internetowych. Beneficjentami końcowymi są jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem WFOŚiGW. Dotowane są działania w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. WFOŚiGW udzielając dotacji z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW uwzględnia efektywność kosztową oraz stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Procedury związane z naborem wniosków do WFOŚiGW oraz wyboru przedsięwzięć do dofinansowania odbywają się zgodnie z wewnętrznymi regulacjami poszczególnych WFOŚiGW.

# 7.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie posiada następujące instrumenty finansowe, oferowane na przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu:

- Niskoprocentowe pożyczki (od 0,2 stopy redyskonta weksli) w wysokości do 70% kosztów zadania z możliwością umorzenia 10% kwoty pożyczki – adresowane do jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców, na usuwanie                                    i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

- Dotacje w wysokości do 70% kosztów zadania na usuwanie odpadów azbestowych            z obszarów parków narodowych.

- Indywidualnie rozpatrywane wnioski o dotacje w przypadku szkód losowych                       i działanie sił przyrody (grad, wichury).

- Udzielenie pożyczek dla przedsiębiorców i osób fizycznych na modernizację pokryć dachowych z usunięciem pokryć azbestu oraz termomodernizację z usuwaniem azbestu w ramach umowy konsorcjum z Bankiem Ochrony Środowiska.

Regulamin udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie z udziałem środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – na lata 2011-2013 określa:

- Formy dofinansowania – kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% kwalifikowanych kosztów w tym dotacja ze środków NFOŚiGW do 50% zaś ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie do 35% kosztów kwalifikowanych.

- Warunki dofinansowania udzielonego przez WFOŚiGW w Rzeszowie z udziałem środków NFOŚiGW:

- Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,

- Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne.

- Przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.

- Dofinansowana jednostka samorządu terytorialnego jako beneficjent jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków udzielającego pomocy.

- Beneficjentów końcowych Programu - jednostki samorządu terytorialnego.

- Rodzaje przedsięwzięć – przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania. transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

- Koszty kwalifikowane – są to koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu, unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest.

# 7.3. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Dofinansowania w formie kredytu na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu udziela również Bank Ochrony Środowiska SA. Przedmiotem kredytowania jest m. in.:

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

- Wymiana powierzchni dachowych azbestowych lub elewacyjnych płyt azbestowych

- demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych.

Kredyt przeznaczony jest dla wszystkich ubiegających się. Warunki kredytowania:

- kwota kredytu nie wyższa niż 100.000zł i nie przekraczająca:

- 80% kosztu całkowitego inwestycji dla samorządów,

- 70% kosztu całkowitego zadania dla przedsiębiorców i osób fizycznych,

- okres kredytowania: do 5 lat,

- okres karencji: do 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji,

- okres realizacji inwestycji: do 6 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy,

- okres wykorzystania kredytu: nie dłuższy niż okres realizacji zadania,

- prowizja: 1,5% kwoty udzielonego kredytu lecz nie mniej niż 100 zł.

7.4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013.

Projekty, które polegają na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu mogą starać się o wsparcie w ramach dwóch działań RPO WP:

- Działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna – w działaniu tym możliwe jest sfinansowanie inwestycji związanych z bezpiecznym usuwaniem wyrobów azbestowych tylko jako elementu infrastruktury towarzyszącej w ramach projektu,  np. Kompleksowej termomodemizacji obiektów użyteczności publicznej. Beneficjentami m.in. mogą być jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalny udział środków wspólnotowych w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi mniej niż 10 000 000 zł, natomiast minimalna wartość wynosi 500 000 zł.

- Działanie 7.1. Rewitalizacja miast – w działaniu tym istnieje możliwość sfinansowania inwestycji związanych z bezpiecznym usuwaniem azbestu tylko jako elementu infrastruktury towarzyszącej w ramach projektu dotyczącego renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz renowacji i adaptacji na cele mieszkaniowe budynków istniejących, stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających na celach niezarobkowych, przez beneficjentów wymienionych w ramach tego działania. Beneficjentami m.in. mogą być jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalny udział środków wspólnotowych w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi mniej niż 8 500 000 zł, natomiast minimalna wartość wynosi 500 000 zł.

# 8. Monitoring realizacji Programu

Monitoring realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Leżajsk na lata 2011-2032” pozwoli na bieżącą analizę, a także kontrolę zgodności założeń Programu z rzeczywistymi działaniami, które podejmowane będą przez właścicieli obiektów.

W celu umożliwienia prowadzenia monitoringu realizacji Programu, wyznaczono wskaźniki, służące do oceny wdrażania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest       z terenu miasta Leżajsk na lata 2011-2032”. Wskaźniki te zestawione zostały poniżej.

Wyznaczone wskaźniki służące do oceny wdrażania Programu:

1)  Ilość wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni miasta Leżajsk [Mg/km2].

2)  Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest [Mg/rok].

3)  Nakłady finansowe poniesione na usuniecie odpadów zawierających azbest [zł].

4)  Powierzchnia wyrobów zawierających azbest [m2].

5)  Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości   zinwentaryzowanej przed realizacją Programu.

6)  Ilość obiektów z wyrobami zawierającymi azbest.

Na podstawie bazy danych o lokalizacji oraz powierzchni pokryć dachowych wykonanych              z płyt azbestowo-cementowych oraz proponowanych powyżej wskaźników oceny wdrażania Programu, możliwe będzie monitorowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Leżajsk na lata 2011-2032”.

# 9. Streszczenie

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Leżajsk na lata 2011-2032 to pierwszy tego typu dokument wdrożony na terenie omawianego miasta.

Niniejszy Program zawiera:

- Charakterystykę miasta Leżajsk, a w tym informacje dotyczące:

- położenia,

- zasobów ludzkich,

- ogólnej charakterystyki infrastruktury,

- uwarunkowań ekonomicznych,

- klimatu,

- ukształtowania powierzchni,

- warunków hydrologicznych,

- surowców mineralnych.

- Wiadomości ogólne o azbeście, w tym informacje dotyczące:

- budowy i rodzaju azbestu,

- właściwości i zastosowania azbestu,

- źródeł narażenia na działanie azbestu,

- wpływu azbestu na organizm człowieka.

- Stan prawny.

- Sposoby postępowania z materiałami zawierającymi azbest, a w tym :

- obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest,

- obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów,

- obowiązki podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem materiałów zawierających azbest, postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

- Gospodarowanie wyrobami zawierającymi azbest na terenie miasta Leżajsk, a w tym:

- wyroby zawierające azbest na terenie miasta,

- dotychczasowa realizacja PUA na terenie miasta,

- sposób unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta,

- harmonogram realizacji Programu.

- Koszty związane z realizacją Programu, a w tym informacje dotyczące:

- kosztów usunięcia wszystkich wyrobów zawierających azbest,

- kosztów nowych pokryć dachowych i elewacji.

Oszacowana ilość materiałów zawierających azbest na terenie gminy szacuje się na 88,03 Mg na 85 posesjach. Całkowity koszt realizacji Programu szacuje się na 573 494,98 zł. Przewidywany koniec realizacji Programu wyznaczony został zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu” i przypada na rok 2032. Data ta wydaje się odległa jednak               z uwagi na ilość materiałów zawierających azbest na terenie miasta oraz koszty związane                z ich usunięciem, należy systematycznie realizować założenia niniejszego Programu.

# 10. Bibliografia

1. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu bielskiego – aktualizacja, 2009r.

2. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Leżajsk.

3. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Leżajsk.

4. Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest, 2007r.

5. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej stanowiących lub będących w zarządzaniu, administrowaniu przez organy administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, Gliwice 2007.

6. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Warszawa 2009.

7. Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych, Warszawa 2008.

8. Krajowa Baza Azbestowa (www.bazaazbestowa.pl).

ZAŁĄCZNIK  1

Lokalizacja i charakterystyka materiałów zawierających azbest,

występujących na terenie miasta Leżajsk.

| L.p. | Nazwa wyrobu zawierającego azbest | Miejsce występowania wyrobu (adres); miasto Leżajsk - ulica | Jednostka miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Bernardyńska 10 | m2 | 50 | Wiata |
| 2. | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Bernardyńska 13 | m2 | 75 | Budynek gospodarczy |
| 3. | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Bernardyńska 16 | m2 | 130 | Budynek mieszkalny |
| 4. | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Błonie 12 | m2 | 20 | Budynek gospodarczy |
| 5. | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Borki 15 | m2 | 20 | Budynek gospodarczy |
| 6. | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Borki 19 | m2 | 30 | Budynek gospodarczy |
| 7. | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Borki 44 | m2 | 70 | Budynek gospodarczy |
| 8. | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Borki 47 | m2 | 120 | Budynek gospodarczy |
| 9 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Franciszkańska 17 | m2 | 100 | Budynek mieszkalny |
| 10 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Franciszkańska 3 | m2 | 40 | Budynek gospodarczy |
| 11 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Franciszkańska 7 | m2 | 40 | Budynek gospodarczy |
| 12 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Franciszkańska 9 | m2 | 40 | Budynek gospodarczy |
| 13 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Garncarska 6 | m2 | 60 | Budynek mieszkalny |
| 14 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Grunwaldzka 1 | m2 | 36 | Wiata |
| 15 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Kochanowskiego 5 | m2 | 20 | Wiata |
| 16 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Konopnickiej 16 | m2 | 110 | Budynek mieszkalny i gospodarczy |
| 17 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Kraszewskiego 22 | m2 | 60 | Budynek gospodarczy |
| 18 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Kraszewskiego 2a | m2 | 60 | Budynek gospodarczy |
| 19 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Lipy 17 | m2 | 80 | Budynek gospodarczy |
| 20 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Lipy 52 | m2 | 60 | Budynek gospodarczy |
| 21 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Michałka 16 | m2 | 115 | Budynek gospodarczy i wiata |
| 22 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Michałka 41 | m2 | 10 | Budynek gospodarczy |
| 23 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Michałka 44 | m2 | 30 | Budynek gospodarczy |
| 24 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Michałka 59 | m2 | 24 | Budynek gospodarczy |
| 25 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Mickiewicza 109 | m2 | 108 | Budynek gospodarczy |
| 26 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Moniuszki 1 | m2 | 100 | Budynek gospodarczy |
| 27 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Nizinna 7 | m2 | 100 | Budynek mieszkalny |
| 28 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Nizinna 9 | m2 | 60 | Budynek gospodarczy |
| 29 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Ogrodowa 17 | m2 | 300 | Budynek gospodarczy |
| 30 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Ogrodowa 2 | m2 | 90 | Budynek gospodarczy |
| 31 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Opalińskiego 136 | m2 | 130 | Budynek mieszkalny |
| 32 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Opalińskiego 103 | k | 56 | Budynek gospodarczy |
| 33 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Opalińskiego 109 | m2 | 10 | Budynek gospodarczy |
| 34 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Opalińskiego 115 | m2 | 80 | Budynek gospodarczy |
| 35 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Opalińskiego 128 | m2 | 410 | Budynek mieszkalny i gospodarczy |
| 36 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Opalińskiego 129 | m2 | 110 | Budynek mieszkalny |
| 37 | Płyty azbestowo-cementowe płaskie | Opalińskiego 18 | m2 | 60 | Budynek gospodarczy |
| 38 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Opalińskiego 31 | m2 | 20 | Budynek gospodarczy |
| 39 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Opalińskiego 42 | m2 | 60 | Budynek mieszkalny |
| 40 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Opalińskiego 46 | m2 | 200 | Budynek mieszkalny i gospodarczy |
| 41 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Opalińskiego 60 | m2 | 54 | Budynek gospodarczy |
| 42 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Opalińskiego 67 | m2 | 20 | Budynek gospodarczy |
| 43 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Opalińskiego 95 | m2 | 20 | Budynek gospodarczy |
| 44 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Plac Dworcowy 2 | m2 | 400 | Dworzec kolejowy i budynek gospodarczy |
| 43 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Podleśna 45 | m2 | 100 | Budynek mieszkalny |
| 46 | Płyty azbestowo-cementowe płaskie | Podolszyny 1 | m2 | 375 | Wiata |
| 47 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Podolszyny 124 | m2 | 28 | Wiata |
| 48 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Podolszyny 126 | m2 | 10 | Wiata |
| 49 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Podolszyny 26 | m2 | 120 | 2 wiaty |
| 50 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Podolszyny 6 | m2 | 25 | Budynek gospodarczy |
| 51 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Podolszyny 7 | m2 | 10 | Budynek gospodarczy |
| 52 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Podolszyny 80 | m2 | 120 | Budynek mieszkalny i gospodarczy |
| 53 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Podolszyny 82 | m2 | 130 | Budynek mieszkalny |
| 54 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Podzwierzyniec 33 | m2 | 130 | Budynek gospodarczy |
| 55 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Podzwierzyniec 52 | m2 | 20 | Budynek gospodarczy |
| 56 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Podzwierzyniec 80 | m2 | 30 | Budynek gospodarczy |
| 57 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Przemysłowa 15a | m2 | 80 | Budynek gospodarczy |
| 58 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Przemysłowa 23 | m2 | 100 | Budynek mieszkalny |
| 59 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Przemysłowa 26 | m2 | 80 | Budynek gospodarczy |
| 60 | Płyty azbestowo-cementowe płaskie | Przemysłowa 27a | m2 | 180 | Budynek mieszkalny |
| 61 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Reymonta 1 | m2 | 50 | Budynek gospodarczy |
| 62 | Płyty azbestowo-cementowe płaskie | Reymonta 13 |  | 800 | Budynek gospodarczy |
| 63 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Reymonta 21 | m2 | 110 | Budynek gospodarczy |
| 64 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Sandomierska 24 | m2 | 10 | Wiata |
| 65 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Sandomierska 43a | m2 | 87 | Budynek mieszkalny |
| 66 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Sandomierska 63 | m2 | 30 | Budynek gospodarczy |
| 67 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Siedlanka 25 | m2 | 50 | Budynek gospodarczy i wiata |
| 68 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Siedlanka 32 | m2 | 140 | Budynek gospodarczy |
| 69 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Sikorskiego 2 | m2 | 40 | Budynek gospodarczy |
| 70 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Sikorskiego 6a | m2 | 350 | Budynek mieszkalny i gospodarczy |
| 71 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Słoneczna 2 | m2 | 20 | Budynek gospodarczy |
| 72 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Słoneczna 24 | m2 | 80 | Budynek mieszkalny |
| 73 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Sportowa 10 | m2 | 100 | Budynek mieszkalny i gospodarczy |
| 74 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Sportowa 29 | m2 | 160 | Budynek gospodarczy, wiata |
| 75 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Szkolna 16 | m2 | 50 | Wiata |
| 76 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Szkolna 18 | m2 | 50 | Budynek mieszkalny |
| 77 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Szopena 29 | m2 | 50 | Wiata |
| 78 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Św. Jadwigi Królowej 11 | m2 | 30 | Budynek gospodarczy |
| 79 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Św. Jadwigi Królowej 20 | m2 | 20 | Budynek gospodarczy |
| 80 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Zawilskich 1 | m2 | 100 | budynek nastawni PKP |
| 81 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Zawilskich 13 | m2 | 80 | budynek mieszkalny |
| 82 | Płyty azbestwo-cementowe płaskie | Zawilskich 40 | m2 | 40 | Budynek gospodarczy |
| 83 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Zawilskich 5 | m2 | 20 | Budynek gospodarczy |
| 84 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Zmuliska 1 | m2 | 180 | Budynek gospodarczy |
| 85 | Płyty faliste azbestowo-cementowe | Zmuliska 25 | m2 | 30 | Budynek gospodarczy |
|  | RAZEM: |  | m2 | 8 003 |  |

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Leżajsk.

„Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej stanowiących lub będących w zarządzaniu, administrowaniu przez organy administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym”, Gliwice 2007.

PPUA, Bielsko Biała.

PPUA, Bielsko Biała.

Podczas wyceny posłużono się cenami sugerowanymi przez firmy zarejestrowane w bazie azbestowej

( www.bazaazbestowa.pl).