Projekt  p.n.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku” wybrany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  do współfinansowania  w wysokości 2,9 mln zł

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zał. Nr 2- wzór umowy

UMOWA NR……

Z INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO

(nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.

zawarta w dniu ……… 2012 r. pomiędzy: Gminą Miasto Leżajsk, reprezentowaną przez Burmistrza Piotra Urbana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mariusza Pacyniaka, zwaną dalej Inwestorem,

a Firmą/Panem/Panią: ……………………………………………………………………….

zwanym dalej Inspektorem, reprezentowanym przez:

…………………………

§1

Inwestor zleca, a Inspektor zobowiązuje się prowadzić nadzór inwestorski dla inwestycji pod nazwą:

„Modernizacja i remont budynku miejskiej biblioteki przy ul. Jarosławskiej 1”

w części dotyczącej robót elektrycznych i teletechnicznych - zgodnie ze złożoną  ofertą w zakresie zapytania ofertowego z dnia 18 czerwca 2012 r.

Budynek biblioteki objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie Decyzji o wpisie do rejestru zabytków – nr rej. A-212 z dnia 30.03.2007 r. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (L.dz. UOZ-4-4148/89/2007).

Inspektor zobowiązuje się nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zadanie to jest realizowane w ramach  projektu pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku” i dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promesa.

§2

Inspektor posiada uprawnienia budowlane dotyczące robót elektrycznych nr…………. w specjalności……………..., uprawniające do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

§3

Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot umowy obejmuje:

- nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych w branży elektrycznej                             i teletechnicznej zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pozwoleniem na budowę (decyzja nr 380/2011 z dnia 10.10.2011 r. dla Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku wraz z  decyzją z dnia 07.11.2011 r. przenoszącą je na Miasto Leżajsk).i umową o roboty budowlane,

- współpraca z Inspektorem nadzoru dla robót budowlanych,

- w porozumieniu z Inspektorem w zakresie robót ogólnobudowlanych:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót , obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie w zakresie nadzorowanych instalacji książki obmiaru robót prowadzonej przez kierownika budowy,

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających - w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

- sprawdzanie i odbiór skończonych elementów robót podlegających odbiorowi częściowemu - w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy (na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego załącznikiem do umowy o roboty budowlane),

- sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym - w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu o zakończeniu przedmiotu umowy potwierdzenie w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości do odbioru,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych,

- wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń,

- egzekwowanie od wykonawcy i przedstawianie, na każde żądanie Zamawiającego, dokumentów/dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych,

- egzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową.

- wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania,

- analiza i ocena dotycząca proponowanych przez wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń,

- uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego radach budowy,

- przyjęcie od wykonawcy skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji i uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego przekazywanego zadania (dotyczy etapów i całości),

- uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych jak również uczestnictwo w postępowaniu u udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku.

§4

Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Inwestora niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.

§5

Inspektor zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru i dokumentować swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone.

§6

Strony ustalają wynagrodzenie za powierzone prace, które zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: …………………zł. brutto

słownie:……………………………………………………………(w tym podatek VAT ……)

Rozliczanie należności za nadzór odbywać się będzie fakturami/rachunkami przejściowymi wystawianymi na koniec każdego kwartału.

Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od przedłożenia Inwestorowi faktury VAT/rachunku, po dokonaniu odbioru przejściowego/końcowego zgłaszanych przez wykonawcę robót, potwierdzonego protokołem odbioru.

Płatność realizowana będzie raz na kwartał począwszy od III kwartału 2012 r. –  w pięciu częściach, w tym piąta część w III kwartale 2013 r. po dokonaniu odbioru końcowego.

§7

Inspektor zapłaci Inwestorowi karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Inspektor – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

Inwestor zapłaci Inspektorowi karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Inwestor – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

Za nieterminową zapłatę faktur/rachunków Inwestor zapłaci Inspektorowi odsetki ustawowe.

Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych.

Należności z tytułu kar umownych potrącane będą przez Inwestora z wynagrodzenia przysługującego Inspektorowi.

§8

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze stron, Inspektorowi należy się wynagrodzenie za zakończony, odebrany i rozliczony przez niego etap robót.

§9

W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo budowlane oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,  zaś wszelkie spory rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Leżajsku.

§10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Inwestora i jeden dla Inspektora.

INWESTOR 								INSPEKTOR

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY