Zał. Nr 2

U M O W A  O   PRACE   PROJEKTOWE

NR RGM. 7011.6........2013

zawarta w dniu ................2013 r. pomiędzy Miastem Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk,

nr NIP 816-16-73-010, zwanym dalej w tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez  Piotra Urbana - Burmistrza Leżajska,

przy kontrasygnacie Mariusza Pacyniaka - Skarbnika Miasta Leżajsk

a .....................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

P. .........................................			- ..............................

P. .........................................			- ..............................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektu budowlanego

i wykonawczego na zadanie pn: „Budowa ulic Zaciszna i Łagodna w Leżajsku”.

2. Opracowanie projektowe będzie obejmować kompleksową dokumentację projektowo - kosztorysową, wg zakresu określonego w zapytaniu tj:

-	podkłady i opracowania geodezyjne dla zakresu opracowania,

-	podziały geodezyjne do wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej dla

3 działek,

-	materiały i opinie do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

-	projekt budowlany i wykonawczy drogowy z oświetleniem oraz kanalizacją deszczową                     w projektowanej drodze, z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej – 5 egz.,

-	projekty branżowe, zabezpieczenie lub przebudowa urządzeń – 5 egz.

-	inne opracowania niezbędne do realizacji zadania (np. geologia, projekt stałej organizacji ruchu -3 egz.),

-	specyfikacje techniczne i przedmiary robót – 2 egz.,

-	kosztorysy inwestorskie – 2 egz.,

-	pełny zakres opinii i uzgodnień (przygotowanie wniosków o wydanie przez dysponentów sieci warunków technicznych, uzyskanie niezbędnych opinii, ZUDP w Leżajsku, uzgodnienia branżowe   np. energetyczne, gazownicze, komunalne itp., uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu),

-	kompletna dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej umożliwiającej jej

umieszczenie na stronach internetowych

§ 2

Termin wykonania prac projektowych ustala się na : do 30.09.2013 r.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do:

- opracowania dokumentacji zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w zapytaniu, obowiązującymi przepisami i normami, w tym określonymi ustawą Prawo Budowlane,

- dokonywania z Zamawiającym niezbędnych uzgodnień programowych i projektowych w trakcie realizacji zamówienia,

- usunięcia stwierdzonych wad i nieścisłości projektowych po odbiorze projektu i w trakcie realizacji zadania w niezwłocznym terminie,

- uzupełnienia wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,

- zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych zgodnie z wymogami oraz obowiązującymi innymi przepisami w tym zakresie.

- Dokumentację stanowiącą przedmiot odbioru Wykonawca zaopatrzy w pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

§ 5

- Strony ustalają wysokość wynagrodzenia za prace projektowe objęte umową (bez konieczności lokalizacji kanału technologicznego w pasach drogowych ulic Zacisznej i Łagodnej, za cenę ……................ zł brutto (słownie: ….............................................), w tym podatek VAT …................ zł (słownie ….. ..........................................złotych).

- W przypadku konieczności lokalizacji kanału technologicznego w pasach drogowych ulic Zacisznej i Łagodnej wysokość wynagrodzenia zostanie zwiększona o kwotę ……................ zł brutto (słownie: ….............................................), w tym podatek VAT …................ zł (słownie ….. ..........................................złotych).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego prac projektowych, wraz           z wymaganymi uzgodnieniami.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie przedłożenie faktury.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty dokonania odbioru prac i otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za prace projektowe, od których opracowania odstąpiono,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za tę pracę za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich przekazania.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za prace projektowe od których wykonania odstąpiono.

- za zwłokę w usunięciu wad projektowych w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez obie strony terminu na usunięcie wad.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający dokona potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego  Wykonawcy za przedmiot umowy.

§ 7

- W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 30 dni  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania i kar umownych.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień dla niniejszej umowy wymagają formy pisemnej,

w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Leżajsku.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					    WYKONAWCA: